АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 сентября 2009 г. N 698-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ОМСКА

"ЭЛЕКТРОННЫЙ ОМСК" НА 2010 - 2015 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Администрации города Омска

от 29.10.2009 N 840-п, от 02.07.2010 N 545-п,

от 13.08.2010 N 700-п)

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановлением Мэра города Омска от 24 декабря 2007 года N 959-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Омска, их формирования и реализации, Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Омска", постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу города Омска "Электронный Омск" на 2010 - 2015 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 29.10.2009 N 840-п)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.

3. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и в компьютерной сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска

В.Ф.Шрейдер

Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 1 сентября 2009 г. N 698-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ОМСКА

"Электронный Омск" на 2010 - 2015 годы

(в ред. Постановлений Администрации города Омска

от 29.10.2009 N 840-п, от 02.07.2010 N 545-п,

от 13.08.2010 N 700-п)

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы города Омска "Электронный

Омск" на 2010 - 2015 годы

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 29.10.2009 N 840-п)

┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование программы  │Долгосрочная целевая программа города Омска     │

│                        │"Электронный Омск" на 2010 - 2015 годы (далее - │

│                        │программа)                                      │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 29.10.2009 N 840-п)  │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Дата принятия решения о │Постановление Администрации города Омска от 28  │

│разработке программы    │августа 2009 года N 696-п "О разработке         │

│(наименование и номер   │долгосрочной целевой программы города Омска     │

│соответствующего        │"Электронный Омск" на 2010 - 2015 годы"         │

│правового акта)         │                                                │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 29.10.2009 N 840-п)  │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик программы      │Администрация города Омска                      │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнитель-координатор │Управление делами Администрации города Омска    │

│программы               │                                                │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Разработчик программы   │Управление делами Администрации города Омска    │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители программы   │Структурные подразделения Администрации города  │

│                        │Омска, муниципальное учреждение города Омска    │

│                        │"Управление информационно-коммуникационных      │

│                        │технологий" (по согласованию), Омский городской │

│                        │Совет (по согласованию), Контрольно-счетная     │

│                        │палата города Омска (по согласованию)           │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи программы │Целью программы является обеспечение устойчивого│

│                        │уровня социально-экономического развития города │

│                        │Омска и повышение качества жизни населения за   │

│                        │счет внедрения в деятельность органов местного  │

│                        │самоуправления города Омска, муниципальных      │

│                        │предприятий и учреждений информационно-         │

│                        │коммуникационных технологий (далее - ИКТ).      │

│                        │Задачи программы:                               │

│                        │- создание комплекса программно-технических     │

│                        │средств органов местного самоуправления города  │

│                        │Омска, муниципальных предприятий и учреждений,  │

│                        │обеспечивающего повышение эффективности системы │

│                        │муниципального управления и оказания            │

│                        │муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим   │

│                        │субъектам, достоверное и оперативное            │

│                        │информирование населения города Омска о         │

│                        │деятельности органов местного самоуправления    │

│                        │города Омска, социально-экономических и         │

│                        │общественно-политических процессах, протекающих │

│                        │в городе Омске, на основе применения ИКТ;       │

│                        │- повышение уровня использования ИКТ в ключевых │

│                        │сферах социально-экономического развития города │

│                        │Омска - образовании, здравоохранении, культуре, │

│                        │социальном обслуживании населения;              │

│                        │- повышение уровня использования ИКТ в развитии │

│                        │городской среды                                 │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Основные целевые        │Ход реализации программы предполагается         │

│индикаторы программы    │оценивать по следующим целевым индикаторам:     │

│                        │- использование информационных систем при       │

│                        │планировании социально-экономического развития  │

│                        │города Омска;                                   │

│                        │- доля рабочих мест в органах местного          │

│                        │самоуправления города Омска, подключенных к     │

│                        │системе электронного документооборота и         │

│                        │делопроизводства;                               │

│                        │(в ред. Постановления Администрации города Омска│

│                        │от 02.07.2010 N 545-п)                          │

│                        │- количество публикаций, размещенных на         │

│                        │официальном сайте Администрации города Омска в  │

│                        │сети "Интернет";                                │

│                        │(в ред. Постановления Администрации города Омска│

│                        │от 13.08.2010 N 700-п)                          │

│                        │- количество муниципальных услуг,               │

│                        │представленных на официальном сайте             │

│                        │Администрации города Омска в сети "Интернет";   │

│                        │(в ред. Постановлений Администрации города Омска│

│                        │от 29.10.2009 N 840-п, от 13.08.2010 N 700-п)   │

│                        │- доля автоматизируемых процедур на стадиях     │

│                        │планирования, размещения, исполнения и анализа  │

│                        │муниципального заказа;                          │

│                        │- доля информации об объектах управления,       │

│                        │содержащейся в совместно разделяемых            │

│                        │информационных ресурсах и доступной для         │

│                        │совместного использования в рамках решения задач│

│                        │отраслевого и территориального управления       │

│                        │городом;                                        │

│                        │- доля муниципальных служащих города Омска,     │

│                        │прошедших специальную подготовку по             │

│                        │использованию ИКТ в профессиональной            │

│                        │деятельности;                                   │

│                        │- увеличение числа компьютеров, имеющих доступ к│

│                        │сети "Интернет", на 100 учеников муниципальных  │

│                        │образовательных учреждений города Омска;        │

│                        │- доля муниципальных образовательных учреждений │

│                        │города Омска, использующих обучающие            │

│                        │компьютерные программы и электронные версии     │

│                        │учебных пособий по отдельным предметам;         │

│                        │- увеличение числа компьютеров, используемых в  │

│                        │учебном процессе, на 100 учеников муниципальных │

│                        │образовательных учреждений города Омска;        │

│                        │- доля врачей муниципальных учреждений          │

│                        │здравоохранения города Омска, использующих в    │

│                        │своей работе единую медицинскую информационную  │

│                        │систему департамента здравоохранения            │

│                        │Администрации города Омска;                     │

│                        │(в ред. Постановления Администрации города Омска│

│                        │от 13.08.2010 N 700-п)                          │

│                        │- доля муниципальных учреждений здравоохранения │

│                        │города Омска, предоставляющих услуги пациентам  │

│                        │посредством сети "Интернет" (удаленная          │

│                        │регистратура, онлайновые консультации);         │

│                        │- доля муниципальных библиотек, имеющих доступ к│

│                        │сети "Интернет";                                │

│                        │- количество светофорных объектов, подключенных │

│                        │в единую сеть передачи данных;                  │

│                        │- количество муниципальных учреждений социальной│

│                        │сферы, оснащенных системами охраны;             │

│                        │(в ред. Постановления Администрации города Омска│

│                        │от 13.08.2010 N 700-п)                          │

│                        │- доля муниципальных транспортных средств,      │

│                        │оснащенных аппаратурой спутниковой навигации    │

│                        │ГЛОНАСС                                         │

│                        │(введено Постановлением Администрации города    │

│                        │Омска от 13.08.2010 N 700-п)                    │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы реализации│2010 - 2015 годы в один этап                    │

│программы               │                                                │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 29.10.2009 N 840-п)  │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и источники      │На реализацию мероприятий программы из бюджета  │

│финансирования программы│города Омска планируется направить 400000,0 тыс.│

│                        │руб., в том числе:                              │

│                        │- в 2010 году - 51260,0 тыс. руб.;              │

│                        │- в 2011 году - 22315,0 тыс. руб.;              │

│                        │- в 2012 году - 30215,0 тыс. руб.;              │

│                        │- в 2013 году - 81199,0 тыс. руб.;              │

│                        │- в 2014 году - 106858,0 тыс. руб.;             │

│                        │- в 2015 году - 108153,0 тыс. руб.              │

│                        │Объем финансирования будет уточняться ежегодно  │

│                        │при формировании бюджета города Омска на        │

│                        │соответствующий год исходя из возможностей      │

│                        │бюджета города Омска, мониторинга эффективности │

│                        │мероприятий, предусмотренных программой в       │

│                        │планируемом году                                │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)  │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Основные ожидаемые      │Реализация мероприятий программы позволит       │

│конечные результаты     │достичь следующих результатов:                  │

│программы               │- построения единой автоматизированной          │

│                        │информационной системы поддержки деятельности   │

│                        │органов местного самоуправления города Омска;   │

│                        │- создания системы информационного              │

│                        │взаимодействия органов местного самоуправления  │

│                        │города Омска с населением, организациями города │

│                        │Омска на базе официального сайта                │

│                        │Администрации города Омска в сети "Интернет";   │

│                        │(в ред. Постановления Администрации города Омска│

│                        │от 13.08.2010 N 700-п)                          │

│                        │- создания информационных систем обеспечения    │

│                        │жизнедеятельности города Омска;                 │

│                        │- повышения эффективности функционирования сфер │

│                        │образования, здравоохранения, культуры,         │

│                        │социального обслуживания населения на основе    │

│                        │применения ИКТ;                                 │

│                        │- создания систем безопасности муниципальных    │

│                        │объектов социальной сферы на основе применения  │

│                        │ИКТ                                             │

├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Организация управления  │Исполнитель-координатор программы обеспечивает  │

│программой и контроль за│реализацию программы, в том числе:              │

│ходом ее реализации     │- осуществляет в пределах своей компетенции     │

│                        │координацию деятельности исполнителей программы;│

│                        │- подготавливает предложения по уточнению       │

│                        │перечня программных мероприятий;                │

│                        │- организует ведение отчетности по реализации   │

│                        │программы по установленным формам;              │

│                        │- каждое полугодие представляет в координирующий│

│                        │орган отчет о реализации программы по           │

│                        │установленной форме;                            │

│                        │- ежегодно публикует в средствах массовой       │

│                        │информации основные сведения о достижении       │

│                        │целевых индикаторов и объемах финансирования    │

│                        │программы                                       │

└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

1. Сущность решаемых программой проблем

Сфера информационно-коммуникационных технологий в последние годы становится все более важной стратегической составляющей социально-экономического развития. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212, установила общие стратегические ориентиры развития Российской Федерации до 2015 года. К числу основных задач развития информационного общества отнесены: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий, повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий, совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере, повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления.

Данные задачи предполагается решить в ходе реализации мероприятий программы в целях обеспечения развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, формирования условий для подключения к открытым информационным системам, в том числе посредством сети "Интернет", а также обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления города Омска с гражданами и хозяйствующими субъектами на основе широкого внедрения ИКТ, обеспечения развития культуры и повышения качества социальной защиты населения, образования, здравоохранения за счет использования современных ИКТ.

В течение 2005 - 2009 годов в городе Омске созданы необходимые технологические и организационные предпосылки для совершенствования работы органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений на основе широкомасштабного использования ИКТ.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 29.10.2009 N 840-п)

В целом решены задачи, связанные с формированием современной базовой информационно-технологической инфраструктуры Администрации города Омска, удовлетворены потребности в вычислительной технике и средствах телекоммуникаций структурных подразделений Администрации города Омска. Создана мультисервисная сеть Администрации города Омска, предоставляющая услуги IP-телефонии, корпоративного доступа к Интернет-ресурсам. В сети "Интернет" функционирует официальный сайт Администрации города Омска, на котором размещается нормативно-правовая, справочная и оперативная информация. Департаментом образования Администрации города Омска создан и поддерживается в сети "Интернет" сайт "Омский образовательный портал". Проведена в качестве объектов информатизации паспортизация муниципальных учреждений здравоохранения города Омска.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)

В отдельных структурных подразделениях Администрации города Омска реализуются проекты по созданию муниципальных информационных систем, обеспечивающих автоматизированный сбор, обработку и хранение данных, необходимых для качественного и эффективного выполнения возложенных функций. Созданы и развиваются отраслевые информационные системы, такие как система управления имущественным комплексом города Омска, система управления бюджетным процессом. Ведется разработка первой очереди комплексной автоматизированной информационной системы управления градостроительной деятельностью в городе Омске, началось внедрение автоматизированной системы учета пассажиропотока и оплаты проезда на муниципальном транспорте города Омска.

Вместе с тем сегодня сохраняются значительные различия между органами местного самоуправления города Омска, муниципальными предприятиями и учреждениями по использованию в своей деятельности ИКТ, так как результаты их внедрения носят преимущественно локальный ведомственный характер, существует отраслевая разобщенность информации, отсутствует межотраслевое электронное взаимодействие, что приводит к дублированию информационных ресурсов, потере актуальности и достоверности информации и влечет дополнительные финансовые и временные затраты.

Необходимо также продолжение работы по обеспечению информационной безопасности и защите информационных систем, предотвращению угроз использования ИКТ в качестве элементов негативного воздействия на общество, их использования в деструктивных целях.

Для создания эффективной системы планирования и управления процессом информатизации органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений необходима реализация единой системы взглядов и представлений о процессах информатизации, комплекса организационно-методических и нормативных документов, обеспечивающих согласованное и взаимоувязанное развитие муниципальных информационных систем, элементов инфраструктуры.

В сложившихся условиях мирового финансового кризиса особенно актуальными становятся вопросы эффективного использования средств бюджета города Омска в достижении максимального социально-экономического эффекта при реализации мероприятий по созданию и развитию ИКТ.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования ИКТ в деятельности органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов местного самоуправления города Омска. Минимизация воздействия указанных проблем требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий.

Это целесообразно реализовывать в рамках программно-целевого метода, направленного в приоритетном порядке на обеспечение развития и совместимости муниципальных информационных систем, разработку стандартов и технологий их взаимодействия, а также на формирование межведомственной инфраструктуры обеспечения информационного обмена.

Альтернативой использованию программно-целевого метода для решения сложившейся проблемной ситуации является реализация отдельных мер на уровне конкретных органов местного самоуправления города Омска, то есть ведомственный подход.

На основе ведомственного подхода возможно построение только ведомственных информационных систем, направленных на повышение эффективности функционирования отдельных органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений.

Внедрение межведомственных информационных систем без применения программно-целевого метода потребует постоянного согласования решений по развитию и организации взаимодействия информационных систем органов местного самоуправления города Омска, а также определения объемов финансирования по главным распорядителям средств бюджета города Омска в каждом отдельном случае. Реализация такого подхода на практике приведет к большим временным задержкам и не позволит обеспечить необходимую интенсивность, эффективность и комплексность решения поставленных задач.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Омска позволит повысить эффективность планирования и использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных программой.

При применении программно-целевого метода решения проблем могут возникнуть следующие риски:

- риск низкой эффективности реализации мероприятий программы и недостижения запланированных результатов ее выполнения. Для минимизации этого риска необходимо внедрение методов проектного управления реализацией программы, механизмов независимой экспертизы и полного раскрытия для населения информации о ее исполнении, а также усиление личной ответственности исполнителей за достижение запланированных результатов;

- риск недостаточной гибкости и адаптируемости программы к изменениям в организации деятельности органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений. Для минимизации этого риска в программе необходимо обеспечить контроль достижения запланированных результатов ее реализации, организовать систему обратной связи, обеспечивающую получение данных о соответствии выполняемых в рамках программы мероприятий основным потребностям органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений в области повышения эффективности и качества их деятельности.

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)

Кроме того, программно-целевой метод предполагает, что основные направления и порядок действий исполнителей программы определяются исполнителем-координатором программы. Исходя из этого формируется комплекс мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты в достижении цели и задач программы. Последовательная реализация мероприятий программы позволяет получить и обобщить информацию о реальном положении дел в целом, определить первоочередные задачи и приоритеты, принять обоснованные решения о необходимости их реализации.

Недостаточный мониторинг хода реализации программы и, как следствие, несвоевременное выявление недостатков в работе исполнителей программы может повлиять на объективность принятия решений при выполнении мероприятий программы и достижение намеченных результатов.

Устранение указанных отрицательных последствий может осуществляться посредством корректировки и уточнения мероприятий программы;

- риск реализации программы с меньшим объемом финансирования.

Сокращение объемов финансирования программы приведет к невозможности реализации части мероприятий. В этом случае средства бюджета города Омска будут направлены на реализацию наиболее приоритетных мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты в достижении основной цели - обеспечения устойчивого уровня социально-экономического развития города Омска и повышения качества жизни населения за счет внедрения в деятельность органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений ИКТ. Реализация части мероприятий по созданию отдельных межведомственных информационных систем станет невозможной. Некоторые мероприятия Программы носят комплексный характер и зависят от создания и внедрения других подсистем. Отсутствие отдельных элементов приведет к недостижению поставленных задач.

Учитывая вышеизложенное, решение существующих проблем без использования программно-целевого метода не представляется возможным.

2. Цели и задачи программы

Целью разработки программы является обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития города Омска и повышение качества жизни населения за счет внедрения в деятельность органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений ИКТ.

В связи с тем, что для внедрения в деятельность органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений ИКТ требуется проведение комплекса мероприятий, достижение этой цели предполагает решение следующих задач:

- создание комплекса программно-технических средств органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающего повышение эффективности системы муниципального управления и оказания муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим субъектам, достоверное и оперативное информирование населения города Омска о деятельности органов местного самоуправления города Омска, социально-экономических и общественно-политических процессах, протекающих в городе Омске, на основе применения ИКТ;

- повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска - образовании, здравоохранении, культуре, социальном обслуживании населения;

- повышение уровня использования ИКТ в развитии городской среды.

3. Сроки реализации программы

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 29.10.2009 N 840-п)

Реализация программы предполагается с 2010 года по 2015 год в один этап.

4. Технико-экономическое обоснование программы

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 13.08.2010 N 700-п)

	N 
п/п
	Наименование мероприятия    
	Технико-экономическое         
обоснование затрат          

	Цель: обеспечение устойчивого уровня социально-экономического       
развития города Омска и повышение качества жизни населения за счет    
внедрения в деятельность органов местного самоуправления города Омска,  
муниципальных предприятий и учреждений ИКТ                

	Задача: создание комплекса программно-технических средств органов     
местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и     
учреждений, обеспечивающего повышение эффективности системы        
муниципального управления и оказания муниципальных услуг гражданам и   
хозяйствующим субъектам, достоверное и оперативное информирование     
населения города Омска о деятельности органов местного самоуправления   
города Омска, социально-экономических и общественно-политических     
процессах, протекающих в городе Омске, на основе применения ИКТ      

	1. Создание и развитие системы "Электронный муниципалитет"        

	1.1
	Создание информационной системы
планирования и мониторинга     
социально-экономического       
развития города Омска          
	Анализ требований к разрабатываемой   
системе, разработка технического      
задания на проектирование, создание и 
внедрение информационной системы      
планирования и мониторинга социально- 
экономического развития города Омска: 
2012 год - 1000,0 тыс. руб.;          
2013 год - 1000,0 тыс. руб.;          
2014 год - 1400,0 тыс. руб.;          
2015 год - 1400, 0 тыс. руб.          
Итого: 4800,0 тыс. руб.               

	1.2
	Развитие системы               
информационного взаимодействия 
органов местного самоуправления
города Омска с населением,     
организациями города Омска на  
базе официального сайта        
Администрации города Омска в   
сети "Интернет"                
	Техническая поддержка, модернизация   
отдельных модулей, приобретение       
необходимых технических мощностей для 
обеспечения функционирования системы  
информационного взаимодействия:       
2010 год - 3547,0 тыс. руб.;          
2011 год - 1000,0 тыс. руб.;          
2012 год - 1500,0 тыс. руб.;          
2013 год - 2628,0 тыс. руб.;          
2014 год - 2600,0 тыс. руб.;          
2015 год - 2700,0 тыс. руб.           
Итого: 13975,0 тыс. руб.              

	1.3
	Развитие системы управления    
процессами размещения заказов  
на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для      
муниципальных нужд, учета      
заключаемых муниципальных      
контрактов                     
	Доработка функционала информационной  
системы управления процессами         
размещения, масштабирование системы   
как по количеству пользователей, так и
по количеству автоматизируемых        
процедур на стадиях планирования,     
размещения, исполнения и анализа      
муниципального заказа:                
2012 год - 500,0 тыс. руб.;           
2013 год - 1000,0 тыс. руб.;          
2014 год - 500,0 тыс. руб.;           
2015 год - 500,0 тыс.руб.             
Итого: 2500,0 тыс. руб.               

	1.4
	Развитие системы электронного  
документооборота и             
делопроизводства               
	Масштабирование системы электронного  
документооборота и делопроизводства за
счет увеличения количества мест       
пользователей в органах местного      
самоуправления, муниципальных         
учреждениях города Омска.             
Приобретение компьютерного            
оборудования для обеспечения          
функционирования системы электронного 
документооборота и делопроизводства:  
2010 год - 9235,0 тыс. руб.;          
2011 год - 2000,0 тыс. руб.;          
2012 год - 2000,0 тыс. руб.;          
2013 год - 1000,0 тыс. руб.;          
2014 год - 700,0 тыс. руб.;           
2015 год - 700,0 тыс.руб.             
Итого: 15635,0 тыс. руб.              

	1.5
	Создание центра хранения и     
обработки данных               
	Приобретение систем хранения данных,  
систем обеспечения бесперебойного     
питания, систем резервного            
копирования:                          
2010 год - 4325,0 тыс. руб.;          
2011 год - 1800,0 тыс. руб.;          
2012 год - 1000,0 тыс. руб.;          
2013 год - 1000,0 тыс. руб.;          
2014 год - 1000,0 тыс. руб.           
Итого: 9125,0 тыс. руб.               

	1.6
	Создание информационной системы
"Электронный округ"            
	Внедрение комплекса средств           
автоматизации в администрациях        
административных округов города Омска:
2012 год - 12000,0 тыс. руб.;         
2013 год - 10000,0 тыс. руб.;         
2014 год - 10000,0 тыс. руб.;         
2015 год - 8372,0 тыс. руб.           
Итого: 40372,0 тыс. руб.              

	1.7
	Создание информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства
	Анализ требований к разрабатываемой   
системе, разработка технического      
задания на проектирование, создание,  
внедрение и сопровождение             
информационных систем жилищно-        
коммунального хозяйства:              
2013 год - 1000,0 тыс. руб.;          
2014 год - 2000,0 тыс. руб.;          
2015 год - 2000,0 тыс. руб.           
Итого: 5000,0 тыс. руб.               

	1.8
	Развитие систем управления     
градостроительной деятельностью
на базе ИКТ                    
	Разработка проектных решений,         
инсталляция, настройка программных и  
технических средств, первичное        
наполнение баз, тестовые испытания,   
сопровождение информационной системы  
управления градостроительной          
деятельностью (первая очередь работ). 
Приобретение необходимого программного
обеспечения и соответствующего        
количества лицензий.                  
Проведение обучения. Техническое      
оснащение зала заседаний на 100 мест, 
находящегося в пристройке к зданию    
Администрации города Омска:           
2010 год - 4900,0 тыс. руб.;          
2011 год - 5000 тыс. руб.;            
2012 год - 1300 тыс. руб.;            
2013 год - 4900,0 тыс. руб.;          
2014 год - 7200,0 тыс. руб.;          
2015 год - 4917,0 тыс.руб.            
Итого: 28217,0 тыс. руб.              

	Итого по разделу,                  
в том числе:                       
	119624,0 тыс. руб.                    

	2010 год                           
	22007,0 тыс. руб.                     

	2011 год                           
	9800,0 тыс. руб.                      

	2012 год                           
	19300,0 тыс. руб.                     

	2013 год                           
	22528,0 тыс. руб.                     

	2014 год                           
	25400,0 тыс. руб.                     

	2015 год                           
	20589,0 тыс. руб.                     

	Задача: повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах       
социально-экономического развития города Омска - образовании,      
здравоохранении, культуре, социальном обслуживании населения       

	2. Повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах          
социально-экономического развития города Омска              

	2.1
	Повышение эффективности        
функционирования сферы         
образования на основе          
применения ИКТ                 
	Модернизация и поддержка              
информационного образовательного      
портала, приобретение компьютерного   
оборудования для муниципальных        
образовательных учреждений города     
Омска. Создание и оснащение ресурсного
городского центра информатизации      
образования. Приобретение программного
обеспечения:                          
2010 год - 4569,0 тыс. руб.;          
2011 год - 2060,0 тыс. руб.;          
2012 год - 2500,0 тыс. руб.;          
2013 год - 5100,0 тыс. руб.;          
2014 год - 2900,0 тыс. руб.;          
2015 год - 23150,0 тыс. руб.          
Итого: 40279,0 тыс. руб.              

	2.2
	Повышение эффективности        
функционирования сферы         
здравоохранения на основе      
применения ИКТ                 
	Анализ требований к разрабатываемой   
системе, разработка технического      
задания на проектирование, создание,  
внедрение и сопровождение:            
- единой информационной системы       
муниципальных учреждений              
здравоохранения города Омска;         
- системы электронной записи на прием 
с многоканальным телефоном            
регистратуры;                         
- единой городской системы обеспечения
бригад скорой медицинской помощи      
цифровой транспортной связью,         
навигацией и передачей данных         
телеметрии с медицинского             
оборудования;                         
- городского центра телемедицины:     
2010 год - 13752,0 тыс. руб.;         
2011 год - 3000,0 тыс. руб.;          
2012 год - 1115,0 тыс. руб.;          
2013 год - 11638,0 тыс. руб.;         
2014 год - 18000,0 тыс. руб.;         
2015 год - 8897,0 тыс. руб.           
Итого: 56402,0 тыс. руб.              

	2.3
	Повышение эффективности системы
социальной поддержки населения 
на основе применения ИКТ       
	Анализ требований к разрабатываемой   
системе, разработка технического      
задания на проектирование, создание,  
внедрение и сопровождение системы     
социальной поддержки населения:       
2014 год - 990,0 тыс. руб.;           
2015 год - 500,0 тыс. руб.            
Итого: 1490,0 тыс. руб.               

	2.4
	Повышение эффективности        
функционирования сферы культуры
на основе применения ИКТ       
	Проектирование и внедрение            
информационного молодежного портала.  
Исследование, разработка технического 
задания, создание и внедрение единой  
системы для работы с библиотечными    
каталогами муниципальных библиотек.   
Модернизация компьютерного            
оборудования системы муниципальных    
библиотек. Приобретение программного  
обеспечения:                          
2013 год - 2582,0 тыс. руб.;          
2014 год - 14728,0 тыс. руб.;         
2015 год - 7928,0 тыс. руб.           
Итого: 25238,0 тыс. руб.              

	2.5
	Повышение эффективности        
реализации муниципальной       
жилищной политики на основе    
применения ИКТ                 
	Анализ требований к разрабатываемой   
системе, разработка технического      
задания на проектирование, создание,  
внедрение и сопровождение             
информационной системы департамента   
жилищной политики Администрации города
Омска:                                
2013 год - 2170,0 тыс. руб.;          
2014 год - 5000,0 тыс. руб.;          
2015 год - 3334,0 тыс. руб.           
Итого: 10504,0 тыс. руб.              

	2.6
	Повышение эффективности        
функционирования системы       
поддержки предпринимательства  
на основе применения ИКТ       
	Внедрение комплекса средств           
автоматизации в муниципальном         
учреждении "Омский городской центр    
поддержки предпринимательства":       
2010 год - 1181,0 тыс. руб.           
Итого: 1181,0 тыс. руб.               

	Итого по разделу,                  
в том числе:                       
	135094,0 тыс. руб.                    

	2010 год                           
	19502,0 тыс. руб.                     

	2011 год                           
	5060,0 тыс. руб.                      

	2012 год                           
	3615,0 тыс. руб.                      

	2013 год                           
	21490,0 тыс. руб.                     

	2014 год                           
	41618,0 тыс. руб.                     

	2015 год                           
	43809,0 тыс. руб.                     

	Задача: повышение уровня использования ИКТ в развитии           
городской среды                              

	3. Повышение уровня использования ИКТ в развитии городской среды     

	3.1
	Создание информационной        
системы анализа экологической  
ситуации в городе Омске        
	Анализ требований к разрабатываемой   
системе, разработка технического      
задания на проектирование, создание,  
внедрение и сопровождение системы     
обмена, хранения и анализа            
экологической информации:             
2011 год - 340,0 тыс. руб.;           
2012 год - 300,0 тыс. руб.;           
2013 год - 400,0 тыс. руб.;           
2014 год - 500,0 тыс. руб.            
Итого: 1540,0 тыс. руб.               

	3.2
	Создание системы безопасности  
муниципальных объектов         
социальной сферы на основе     
применения ИКТ                 
	Создание и оснащение                  
ситуационного центра: внедрение и     
развитие аппаратно-программного       
комплекса записи видеосигналов в      
режиме реального времени и хранения   
видеоданных, системы интеллектуального
видеоанализа, коллективных средств    
отображения видеоинформации,          
автоматизированных рабочих мест       
видеооператоров.                      
Создание автоматизированной системы   
управления дорожным движением:        
проектирование и внедрение системы    
связи светофорных объектов в единую   
сеть для управления из центра         
управления светофорными объектами.    
Проектирование, монтаж оборудования,  
настройка, ввод в эксплуатацию:       
- системы охранного видеонаблюдения;  
- систем контроля управления доступом;
- пунктов экстренной связи "гражданин 
- милиция".                           
Приобретение и сопровождение          
программного обеспечения системы      
спутникового мониторинга              
автотранспорта:                       
2011 год - 3415,0 тыс. руб.;          
2012 год - 4000,0 тыс. руб.;          
2013 год - 30286,0 тыс. руб.;         
2014 год - 33040,0 тыс. руб.;         
2015 год - 37144,0 тыс. руб.          
Итого: 107885,0 тыс. руб.             

	3.3
	Создание интеллектуальной      
транспортной системы           
	Разработка технического задания на    
проектирование, создание, внедрение и 
сопровождение информационных систем   
"Автомобильные дороги", "Безопасность 
дорожного движения", "Управление      
дорожным движением".                  
Приобретение необходимого             
компьютерного оборудования:           
2010 год - 6388 тыс. руб.;            
2011 год - 3000 тыс. руб.;            
2012 год - 1000 тыс. руб.;            
2013 год - 590,0 тыс. руб.;           
2014 год - 1000,0 тыс. руб.;          
2015 год - 2000,0 тыс. руб.           
Итого: 13978,0 тыс. руб.              

	3.4
	Модернизация системы           
информационной безопасности    
	Аттестация рабочих мест, проведение   
регламентных работ по обеспечению     
информационной безопасности.          
Приобретение программного обеспечения 
защиты информации:                    
2010 год - 3363,0 тыс. руб.;          
2011 год - 700,0 тыс. руб.;           
2012 год - 2000,0 тыс. руб.;          
2013 год - 5905,0 тыс. руб.;          
2014 год - 5300,0 тыс. руб.;          
2015 год - 4611,0 тыс. руб.           
Итого: 21879,0 тыс. руб.              

	Итого по разделу,                  
в том числе:                       
	145282,0 тыс. руб.                    

	2010 год                           
	9751,0 тыс. руб.                      

	2011 год                           
	7455,0 тыс. руб.                      

	2012 год                           
	7300,0 тыс. руб.                      

	2013 год                           
	37181,0 тыс. руб.                     

	2014 год                           
	39840,0 тыс. руб.                     

	2015 год                           
	43755,0 тыс. руб.                     

	Всего по программе,                
в том числе:                       
	400000,0 тыс. руб.                    

	2010 год                           
	51260,0 тыс. руб.                     

	2011 год                           
	22315,0 тыс. руб.                     

	2012 год                           
	30215,0 тыс. руб.                     

	2013 год                           
	81199,0 тыс. руб.                     

	2014 год                           
	106858,0 тыс. руб.                    

	2015 год                           
	108153,0 тыс. руб.                    


От реализации программы ожидаются:

- повышение эффективности расходования средств бюджета города Омска на внедрение ИКТ в деятельность органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений за счет создания межведомственных информационных систем, сокращения затрат на дублирование работ;

- повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на организацию административно-управленческих процессов;

повышение оперативности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска (образовании, здравоохранении, культуре, социальном обслуживании населения);

- обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений.

5. Сведения о распределении объемов финансирования

программы по годам

Всего на реализацию мероприятий программы из бюджета города Омска планируется направить 400000,0 тыс. руб., в том числе:

- в 2010 году - 51260,0 тыс. руб.;

(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 29.10.2009 N 840-п, от 13.08.2010 N 700-п)

- в 2011 году - 22315,0 тыс. руб.;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 29.10.2009 N 840-п)

- в 2012 году - 30215,0 тыс. руб.;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 29.10.2009 N 840-п)

- в 2013 году - 81199,0 тыс. руб.;

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 29.10.2009 N 840-п; в ред. Постановления Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)

- в 2014 году - 106858,0 тыс. руб.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 29.10.2009 N 840-п; в ред. Постановления Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)

- в 2015 году - 108153,0 тыс. руб.

(абзац введен Постановлением Администрации города Омска от 29.10.2009 N 840-п; в ред. Постановления Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)

Объем финансирования будет уточняться ежегодно при формировании бюджета города Омска на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных программой.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:

1) построения единой автоматизированной информационной системы поддержки деятельности органов местного самоуправления города Омска;

2) создания системы информационного взаимодействия органов местного самоуправления города Омска с населением, организациями города Омска на базе официального сайта Администрации города Омска в сети "Интернет";

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)

3) создания информационных систем обеспечения жизнедеятельности города Омска;

4) повышения эффективности функционирования сфер образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения на основе применения ИКТ;

5) создания систем безопасности муниципальных объектов социальной сферы на основе применения ИКТ.

7. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации,

исполнителей, объемов финансирования по годам

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 13.08.2010 N 700-п)

	N  
п/п 
	Наименование      
мероприятия       
	Срок   
исполнения
	Исполнитель   
	Объем финансирования из бюджета города Омска 
(тыс. рублей)                

	
	
	
	
	Всего 
	В том числе по годам         

	
	
	
	
	
	2010 
	2011 
	2012 
	2013 
	2014 
	2015 

	1  
	2           
	3     
	4        
	5   
	6  
	7  
	8  
	9   
	10  
	11  

	Цель: обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития города Омска          
и повышение качества жизни населения за счет внедрения в деятельность органов местного        
самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений ИКТ                

	Задача: создание комплекса программно-технических средств органов местного самоуправления       
города Омска, муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающего повышение эффективности     
системы муниципального управления и оказания муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим      
субъектам, достоверное и оперативное информирование населения города Омска о деятельности       
органов местного самоуправления города Омска, социально-экономических и общественно-политических   
процессах, протекающих в городе Омске, на основе применения ИКТ                    

	1. Создание и развитие системы "Электронный муниципалитет"                      

	1.1 
	Создание информационной
системы планирования и 
мониторинга социально- 
экономического развития
города Омска           
	2012 -  
2015 годы 
	Управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
департамент     
городской       
экономической   
политики        
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию)   
	4800
	-  
	-  
	1000
	1000
	1400
	1400

	1.2 
	Развитие системы       
информационного        
взаимодействия органов 
местного самоуправления
города Омска с         
населением,            
организациями города   
Омска на базе          
официального сайта     
Администрации города   
Омска в сети "Интернет"
	2010 -  
2015 годы 
	Управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
управление      
информационной  
политики        
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию)   
	13975
	3547
	1000
	1500
	2628
	2600
	2700

	1.3 
	Развитие системы       
управления процессами  
размещения заказов на  
поставки товаров,      
выполнение работ,      
оказание услуг для     
муниципальных нужд,    
учета заключаемых      
муниципальных          
контрактов             
	2012 -  
2015 годы 
	Департамент     
городской       
экономической   
политики        
Администрации   
города Омска,   
управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию)   
	2500
	-  
	-  
	500
	1000
	500
	500

	1.4 
	Развитие системы       
электронного           
документооборота и     
делопроизводства       
	2010 -  
2015 годы 
	Структурные     
подразделения   
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию),  
Омский городской
Совет           
(по             
согласованию),  
Контрольно-     
счетная палата  
города Омска    
(по             
согласованию)   
	15635
	9235
	2000
	2000
	1000
	700
	700

	1.5 
	Создание центра        
хранения и обработки   
данных                 
	2010 -  
2014 годы 
	Управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию)   
	9125
	4325
	1800
	1000
	1000
	1000
	-   

	1.6 
	Создание информационной
системы "Электронный   
округ"                 
	2012 -  
2015 годы 
	Администрации   
административных
округов города  
Омска,          
управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
департамент     
имущественных   
отношений       
Администрации   
города Омска,   
департамент     
строительства   
Администрации   
города Омска,   
управление      
информационной  
политики        
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию)   
	40372
	-  
	-  
	12000
	10000
	10000
	8372

	1.7 
	Создание информационной
системы жилищно-       
коммунального хозяйства
	2013 -  
2015 годы 
	Департамент     
городского      
хозяйства       
Администрации   
города Омска,   
департамент     
дорожной        
деятельности и  
благоустройства 
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию)   
	5000
	-  
	-  
	-  
	1000
	2000
	2000

	1.8 
	Развитие систем        
управления             
градостроительной      
деятельностью на базе  
ИКТ                    
	2010 -  
2015 годы 
	Департамент     
архитектуры и   
градостроитель- 
ства            
Администрации   
города Омска,   
управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию)   
	28217
	4900
	5000
	1300
	4900
	7200
	4917

	Итого по разделу                                        
	119624
	22007
	9800
	19300
	22528
	25400
	20589

	Задача: повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города 
Омска - образовании, здравоохранении, культуре, социальном обслуживании населения           

	2. Повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска

	2.1 
	Повышение эффективности
функционирования сферы 
образования на основе  
применения ИКТ         
	2010 -  
2015 годы 
	Департамент     
образования     
Администрации   
города Омска,   
управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города          
Омска           
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию)   
	40279
	4569
	2060
	2500
	5100
	2900
	23150

	2.2 
	Повышение эффективности
функционирования сферы 
здравоохранения на     
основе применения ИКТ  
	2010 -  
2015 годы 
	Департамент     
здравоохранения 
Администрации   
города Омска,   
управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию),  
муниципальные   
учреждения      
города Омска    
(по             
согласованию)   
	56402
	13752
	3000
	1115
	11638
	18000
	8897

	2.3 
	Повышение эффективности
системы социальной     
поддержки населения на 
основе применения ИКТ  
	2014 -  
2015 годы 
	Департамент     
социальной      
политики        
Администрации   
города Омска,   
управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию),  
муниципальные   
учреждения      
города Омска    
(по             
согласованию)   
	1490
	-  
	-  
	-  
	-   
	990
	500

	2.4 
	Повышение эффективности
функционирования сферы 
культуры на основе     
применения ИКТ         
	2013 -  
2015 годы 
	Департамент     
культуры        
Администрации   
города Омска,   
департамент по  
делам молодежи  
Администрации   
города Омска,   
управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию),  
муниципальные   
учреждения      
города Омска    
(по             
согласованию)   
	25238
	-  
	-  
	-  
	2582
	14728
	7928

	2.5 
	Повышение эффективности
реализации             
муниципальной жилищной 
политики на основе     
применения ИКТ         
	2013 -  
2015 годы 
	Департамент     
жилищной        
политики        
Администрации   
города Омска,   
управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию)   
	10504
	-  
	-  
	-  
	2170
	5000
	3334

	2.6 
	Повышение эффективности
функционирования       
системы поддержки      
предпринимательства на 
основе применения ИКТ  
	2010 год 
	Управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию)   
	1181
	1181
	-  
	-  
	-   
	-   
	-   

	Итого по разделу                                        
	135094
	19502
	5060
	3615
	21490
	41618
	43809

	Задача: повышение уровня использования ИКТ в развитии городской среды                 

	3. Повышение уровня использования ИКТ в развитии городской среды                   

	3.1 
	Создание информационной
системы анализа        
экологической ситуации 
в городе Омске         
	2011 -  
2014 годы 
	Управление      
общественной    
безопасности    
Администрации   
города Омска,   
управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию)   
	1540
	-  
	340
	300
	400
	500
	-   

	3.2 
	Создание системы       
безопасности           
муниципальных объектов 
социальной сферы на    
основе применения ИКТ  
	2011 -  
2015 годы 
	Структурные     
подразделения   
Администрации   
города Омска,   
наделенные      
правами         
юридического    
лица, управление
общественной    
безопасности    
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию),  
муниципальные   
учреждения      
города Омска    
(по             
согласованию)   
	107885
	-  
	3415
	4000
	30286
	33040
	37144

	3.3 
	Создание               
интеллектуальной       
транспортной системы   
	2010 -  
2015 годы 
	Департамент     
транспорта      
Администрации   
города Омска,   
управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
департамент     
дорожной        
деятельности и  
благоустройства 
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию)   
	13978
	6388
	3000
	1000
	590
	1000
	2000

	3.4 
	Модернизация системы   
информационной         
безопасности           
	2010 -  
2015 годы 
	Управление      
делами          
Администрации   
города Омска,   
муниципальное   
учреждение      
города Омска    
"Управление     
информационно-  
коммуникационных
технологий"     
(по             
согласованию)   
	21879
	3363
	700
	2000
	5905
	5300
	4611

	Итого по разделу                                        
	145282
	9751
	7455
	7300
	37181
	39840
	43755

	Всего                                                   
	400000
	51260
	22315
	30215
	81199
	106858
	108153


8. Система целевых индикаторов с методикой оценки

эффективности программы

(в ред. Постановления Администрации города Омска

от 29.10.2009 N 840-п)

┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│         Наименование целевого индикатора,          │          Показатели по годам           │

│                (единица измерения)                 ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┤

│                                                    │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │2015 │

│                                                    │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │год  │

├────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┤

│Цель: обеспечение устойчивого уровня социально-экономического развития города Омска и        │

│повышение качества жизни населения за счет внедрения в деятельность органов местного         │

│самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений ИКТ                      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача: создание комплекса программно-технических средств органов местного самоуправления    │

│города Омска, муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающего повышение эффективности│

│системы муниципального управления и оказания муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим   │

│субъектам, достоверное и оперативное информирование населения города Омска о деятельности    │

│органов местного самоуправления города Омска, социально-экономических и общественно-         │

│политических процессах, протекающих в городе Омске, на основе применения ИКТ                 │

├────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┤

│Использование информационных систем при планировании│ нет  │ нет  │  да  │  да  │  да  │ да  │

│социально-экономического развития города Омска,     │      │      │      │      │      │     │

│да/нет                                              │      │      │      │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│Доля рабочих мест в органах местного самоуправления │  30  │  40  │  50  │  60  │  70  │ 80  │

│города Омска, подключенных к системе электронного   │      │      │      │      │      │     │

│документооборота и делопроизводства, процентов      │      │      │      │      │      │     │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 02.07.2010 N 545-п)  │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│Количество публикаций, размещенных на официальном   │ 4000 │ 5500 │ 6700 │ 7800 │ 8900 │10000│

│сайте Администрации города Омска в сети "Интернет", │      │      │      │      │      │     │

│единиц                                              │      │      │      │      │      │     │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)  │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│Количество муниципальных услуг, представленных на   │  3   │  8   │  12  │  15  │  17  │ 20  │

│официальном сайте Администрации города Омска в      │      │      │      │      │      │     │

│сети "Интернет", единиц                             │      │      │      │      │      │     │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)  │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│Доля автоматизируемых процессов на стадиях          │  30  │  35  │  48  │  60  │  70  │ 80  │

│планирования, размещения, исполнения и анализа      │      │      │      │      │      │     │

│муниципального заказа, процентов                    │      │      │      │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│Доля информации об объектах управления, содержащейся│  5   │  10  │  20  │  30  │  40  │ 50  │

│в совместно разделяемых информационных ресурсах и   │      │      │      │      │      │     │

│доступной для совместного использования в рамках    │      │      │      │      │      │     │

│решения задач отраслевого и территориального        │      │      │      │      │      │     │

│управления городом, процентов                       │      │      │      │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│Доля муниципальных служащих города Омска, прошедших │  30  │  40  │  50  │  60  │  70  │ 80  │

│специальную подготовку по использованию ИКТ в       │      │      │      │      │      │     │

│профессиональной деятельности, процентов            │      │      │      │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┤

│Задача: повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического        │

│развития города Омска - образовании, здравоохранении, культуре, социальном обслуживании      │

│населения                                                                                    │

├────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┤

│Увеличение числа компьютеров, имеющих доступ к сети │   1,4│   1,5│   1,6│   1,7│   1,8│  1,9│

│"Интернет", на 100 учеников муниципальных           │      │      │      │      │      │     │

│образовательных учреждений города Омска, единиц     │      │      │      │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│Доля муниципальных образовательных учреждений города│  67  │  68  │  69  │  70  │  74  │ 75  │

│Омска, использующих обучающие компьютерные программы│      │      │      │      │      │     │

│и электронные версии учебных пособий по отдельным   │      │      │      │      │      │     │

│предметам, процентов                                │      │      │      │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│Увеличение числа компьютеров, используемых в учебном│   3,5│   3,6│   3,7│   4,1│   4,6│  5  │

│процессе, на 100 учеников муниципальных             │      │      │      │      │      │     │

│образовательных учреждений города Омска, единиц     │      │      │      │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│Доля врачей муниципальных учреждений здравоохранения│  15  │  20  │  30  │  46  │  64  │ 80  │

│города Омска, использующих в своей работе единую    │      │      │      │      │      │     │

│медицинскую информационную систему департамента     │      │      │      │      │      │     │

│здравоохранения Администрации города Омска,         │      │      │      │      │      │     │

│процентов                                           │      │      │      │      │      │     │

│(в ред. Постановления Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)  │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│Доля муниципальных учреждений здравоохранения города│  10  │  20  │  30  │  40  │  50  │ 60  │

│Омска, предоставляющих услуги пациентам посредством │      │      │      │      │      │     │

│сети "Интернет" (удаленная регистратура, онлайновые │      │      │      │      │      │     │

│консультации), процентов                            │      │      │      │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│Доля муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети │  25  │  35  │  45  │  55  │  65  │ 100 │

│"Интернет", процентов                               │      │      │      │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┤

│Задача: повышение уровня использования ИКТ в развитии городской среды                        │

├────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┤

│Количество светофорных объектов, подключенных в     │  10  │  12  │  14  │  19  │  24  │ 26  │

│единую сеть передачи данных, единиц                 │      │      │      │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│Количество муниципальных учреждений социальной      │  22  │  24  │  26  │  28  │  30  │ 32  │

│сферы, оснащенных системами охраны, единиц          │      │      │      │      │      │     │

├────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤

│Доля муниципальных транспортных средств, оснащенных │  30  │  40  │  50  │  60  │  70  │ 80  │

│аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, процентов│      │      │      │      │      │     │

│(введено Постановлением Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)│      │      │     │

└────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

Указанные основные целевые индикаторы используются для ежегодной оценки результативности реализации мероприятий программы:

1) использование информационных систем при планировании социально-экономического развития города Омска - показатель определяется по использованию (неиспользованию) информационных систем при планировании социально-экономического развития города Омска в отчетном году;

2) доля рабочих мест в органах местного самоуправления города Омска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства, - показатель определяется в отчетном году по формуле:

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 02.07.2010 N 545-п)

                           К    = К     / К x 100%,

                            сэд    сэд1

    где:

    К     - количество  рабочих  мест, подключенных к системе  электронного

     сэд1

документооборота и делопроизводства;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 02.07.2010 N 545-п)

    К - общее количество рабочих мест;

3) количество публикаций, размещенных на официальном сайте Администрации города Омска в сети "Интернет", - показатель определяется по количеству публикаций, размещенных на официальном сайте Администрации города Омска в сети "Интернет", в отчетном году;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)

4) количество муниципальных услуг, представленных на официальном сайте Администрации города Омска в сети "Интернет", - показатель определяется по количеству муниципальных услуг, представленных на официальном сайте Администрации города Омска в сети "Интернет", в отчетном году;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)

5) доля автоматизируемых процедур на стадиях планирования, размещения, исполнения и анализа муниципального заказа - показатель определяется в отчетном году по формуле:

                             МЗ  = МЗ   / МЗ x 100%,

                               А     А1

    где:

    МЗ   - количество  автоматизируемых  процедур,  реализуемых  субъектами

      А1

муниципального  заказа  на  стадиях  планирования, размещения, исполнения и

анализа муниципального заказа;

    МЗ - общее  количество  процедур, реализуемых субъектами муниципального

заказа   на   стадиях   планирования,   размещения,  исполнения  и  анализа

муниципального заказа;

6) доля информации об объектах управления, содержащейся в совместно разделяемых информационных ресурсах и доступной для совместного использования в рамках решения задач отраслевого и территориального управления городом, - показатель определяется в отчетном году по формуле:

                             ОУ  = ОУ   / ОУ x 100%,

                               Э     Э1

    где:

    ОУ   - количество   информационных  ресурсов  об  объектах  управления,

      Э1

содержащихся  в  совместно  разделяемых информационных ресурсах и доступных

для  совместного   использования  в  рамках  решения  задач  отраслевого  и

территориального управления городом;

    ОУ - общее  количество  информационных  ресурсов,  совместный  доступ к

которым   необходим  для  решения   задач  отраслевого  и  территориального

управления;

7) доля муниципальных служащих города Омска, прошедших специальную подготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности, - показатель определяется в отчетном году по формуле:

                             С  = С   / С x 100%,

                              О    О1

    где:

    С   - количество   муниципальных   служащих   города  Омска,  прошедших

     О1

специальную    подготовку   по   использованию   ИКТ   в   профессиональной

деятельности;

    С - общее количество муниципальных служащих города Омска;

8) увеличение числа компьютеров, имеющих доступ к сети "Интернет", на 100 учеников муниципальных образовательных учреждений города Омска - показатель определяется по количеству компьютеров, имеющих доступ к сети "Интернет", на 100 учеников муниципальных общеобразовательных учреждений в отчетном году;

9) доля муниципальных образовательных учреждений города Омска, использующих обучающие компьютерные программы и электронные версии учебных пособий по отдельным предметам, - показатель определяется в отчетном году по формуле:

                             Ш  = Ш   / Ш x 100%,

                              Э    Э1

    где:

    Ш   - количество муниципальных образовательных учреждений города Омска,

     Э1

использующих  обучающие компьютерные программы и электронные версии учебных

пособий по отдельным предметам;

    Ш - общее  количество  муниципальных  образовательных учреждений города

Омска;

10) увеличение числа компьютеров, используемых в учебном процессе, на 100 учеников муниципальных образовательных учреждений города Омска - показатель определяется по количеству компьютеров, используемых в учебном процессе, на 100 учеников муниципальных образовательных учреждений города Омска в отчетном году;

11) доля врачей муниципальных учреждений здравоохранения города Омска, использующих в своей работе единую медицинскую информационную систему департамента здравоохранения Администрации города Омска, - показатель определяется в отчетном году по формуле:

                        Д    = Д     / Д x 100%,

                         МИС    МИС1

    где:

    Д     - количество  врачей  муниципальных   учреждений  здравоохранения

     МИС1

города Омска, использующих в своей работе единую медицинскую информационную

систему департамента здравоохранения Администрации города Омска;

    Д - общее  количество  врачей  муниципальных учреждений здравоохранения

города Омска;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)

12) доля муниципальных учреждений здравоохранения города Омска, предоставляющих электронные услуги пациентам посредством сети "Интернет" (удаленная регистратура, онлайновые консультации), - показатель определяется в отчетном году по формуле:

                             ЛПУ  = ЛПУ   / ЛПУ x 100%,

                                Э      Э1

    где:

    ЛПУ   - количество  муниципальных  учреждений   здравоохранения  города

       Э1

Омска,  предоставляющих  электронные  услуги  пациентам  посредством   сети

"Интернет";

    ЛПУ - общее количество  муниципальных учреждений здравоохранения города

Омска;

13) доля муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет", - показатель определяется в отчетном году по формуле:

                             Б  = Б   / Б x 100%,

                              И    И1

    где:

    Б   - количество   муниципальных   библиотек,  имеющих  доступ  к  сети

     И1

"Интернет";

    Б - общее количество муниципальных библиотек;

14) количество светофорных объектов, подключенных в единую сеть передачи данных, - показатель определяется по количеству светофорных объектов, подключенных в единую сеть передачи данных, в отчетном году;

15) количество муниципальных учреждений социальной сферы, оснащенных системами охраны, - показатель определяется по количеству муниципальных учреждений социальной сферы, оснащенных системами охраны, в отчетном году.

Оценка социальной эффективности программы определяется на основе использования системы основных целевых индикаторов, отражающих приоритеты развития информатизации.

Система основных целевых индикаторов позволяет оценить ход реализации программы и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям информатизации, а также определить их влияние на социально-экономическое развитие города Омска;

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)

16) доля муниципальных транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, - показатель определяется в отчетном году по формуле:

                 ТС        = ТС         / ТС x 100%,

                   ГЛОНАСС     ГЛОНАСС1

    где:

    ТС        - количество  муниципальных  транспортных средств, оснащенных

      ГЛОНАСС

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС;

    ТС - общее количество муниципальных транспортных средств.

(введено Постановлением Администрации города Омска от 13.08.2010 N 700-п)

