МЭР ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2005 г. N 497-п

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

В целях реализации муниципальной политики в сфере культуры, дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по завершению строительства, реконструкции и капитальному ремонту зданий муниципальных учреждений культуры на 2006 - 2010 годы (приложение N 1).

2. Утвердить план капитального ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей - детских школ искусств и детских художественных школ на 2006 - 2010 годы (приложение N 2).

3. Департаменту муниципального заказа администрации города Омска определить на конкурсной основе подрядные организации для завершения строительства, выполнения капитального ремонта, реконструкции зданий, указанных в приложениях N N 1, 2 к настоящему Постановлению, в установленном порядке.

4. Управлению культуры администрации города Омска обеспечить своевременное представление в департамент муниципального заказа администрации города Омска заявок на размещение заказа в установленном порядке и заключение договоров подряда на завершение строительства, капитальный ремонт, реконструкцию зданий, указанных в приложениях N N 1, 2 к настоящему Постановлению.

5. Департаменту финансов и контроля администрации города Омска при составлении проекта бюджета города Омска на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию настоящего Постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Мэра города Омска И.А. Прозорову.

Мэр города Омска

В.Ф.Шрейдер

Приложение N 1

к Постановлению

Мэра города Омска

от 9 ноября 2005 г. N 497-п

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

НА 2006 - 2010 ГОДЫ

	N  
п/п 
	Наименование и адрес  
объекта         
	Объем      
финансирования,
тыс. руб.   
	В том числе по годам                   
	Срок    
исполнения
	Ответственный    
исполнитель     

	
	
	
	2006  
	2007  
	2008  
	2009  
	2010  
	
	

	1. Завершение строительства                                                                                           

	1.1 
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
"Центр досуга           
"Меридиан",             
город Омск, микрорайон  
"Входной", дом 22/2     
	1800,0     
	500,0 
	1300,0
	-   
	-   
	-   
	2007 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2. Реконструкция зданий                                                                                               

	2.1 
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
"Центр искусств",       
город Омск,             
Ленинградская площадь,  
дом 1                   
	8500,0     
	500,0 
	2000,0
	3000,0
	3000,0
	-   
	2009 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.2 
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
"Городской              
драматический театр     
"Студия"                
Л. Ермолаевой",         
город Омск,             
улица Химиков, дом 27   
	10250,0     
	1050,0
	4000,0
	5200,0
	-   
	-   
	2009 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.3 
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
"культурно-досуговый    
центр "Иртыш",          
город Омск,             
улица Перелета, дом 8   
	15350,0     
	350,0
	2500,0
	6000,0
	6500,0
	-   
	2010 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.4 
	Здание Культурно-       
досугового центра       
"Первомайский"          
муниципального          
учреждения культуры     
"Кино-досуговое         
объединение" Управления 
культуры администрации  
г. Омска,               
город Омск,             
улица Заозерная, дом 15 
	7000,0     
	1700,0
	5300,0
	-   
	-   
	-   
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.5 
	Здание Культурно-       
досугового центра       
"Сатурн" муниципального 
учреждения культуры     
"Кино-досуговое         
объединение" Управления 
культуры администрации  
г. Омска,               
город Омск,             
улица 24-я Северная,    
дом 210                 
	12000,0     
	-   
	-   
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	2010 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.6 
	Здание клуба,           
город Омск, поселок     
"Новая Станица",        
улица Поморцева,        
дом 31А                 
	600,0     
	600,0 
	-   
	-   
	-   
	-   
	2007 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.7 
	Здание библиотеки N 29  
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
улица Заозерная, дом 16 
	600,0     
	600,0 
	-   
	-   
	-   
	-   
	2006 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.8 
	Здание библиотечного    
центра "Дом семьи"      
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
улица Химиков, дом 12/2 
	1400,0     
	-   
	1400,0
	-   
	-   
	-   
	2007 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.9 
	Здание детской          
библиотеки              
им. Морозова            
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
улица С. Стальского,    
дом 7                   
	1400,0     
	-   
	1400,0
	-   
	-   
	-   
	2007 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.10
	Здание библиотеки       
им. Маяковского         
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
улица Батумская, дом 30 
	1300,0     
	-   
	-   
	1300,0
	-   
	-   
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.11
	Здание библиотеки       
им. Лермонтова          
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
улица Моторная, дом 3   
	1400,0     
	-   
	-   
	1400,0
	-   
	-   
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.12
	Здание детской          
библиотеки N 9          
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
улица Новокирпичная,    
дом 5                   
	1100,0     
	-   
	-   
	1100,0
	-   
	-   
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.13
	Здание библиотеки       
им. Космодемьянской     
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
улица 10-я Чередовая,   
дом 19А                 
	1600,0     
	-   
	-   
	1600,0
	-   
	-   
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.14
	Здание детской          
библиотеки им. Пушкина  
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
улица 50 лет Октября,   
дом 98                  
	1600,0     
	-   
	-   
	-   
	1600,0
	-   
	2009 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.15
	Здание библиотеки       
им. 40 лет Октября      
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
улица Кирова, дом 6     
	1000,0     
	-   
	-   
	-   
	1000,0
	-   
	2009 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.16
	Здание библиотеки N 36  
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
Камерный переулок, дом  
47А                     
	1400,0     
	-   
	-   
	-   
	1400,0
	-   
	2009 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.17
	Здание библиотеки       
им. Чернышевского       
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
улица Дмитриева,        
дом 11/3                
	1400,0     
	-   
	-   
	-   
	1400,0
	-   
	2009 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.18
	Здание библиотеки N 30  
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
Лесной проезд, дом 4    
	1400,0     
	-   
	-   
	-   
	-   
	1400,0
	2010 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.19
	Здание библиотеки N 8   
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
улица Герцена, дом 250  
	1400,0     
	-   
	-   
	-   
	-   
	1400,0
	2010 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.20
	Здание библиотеки       
им. Островского         
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
улица Дмитриева,        
дом 2/6                 
	1000,0     
	-   
	-   
	-   
	-   
	1000,0
	2010 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2.21
	Здание библиотеки       
им. Энгельса            
муниципального          
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек г. Омска",    
город Омск,             
улица Звездова, дом 105 
	1600,0     
	-   
	-   
	-   
	-   
	1600,0
	2010 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	3. Капитальный ремонт                                                                                                 

	3.1 
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
"Дворец культуры        
Кировского района",     
город Омск,             
улица Бетховена, дом 33 
	9200,0     
	1000,0
	6100,0
	2100,0
	-   
	-   
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	3.2 
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
Городского музея        
"Искусство Омска",      
город Омск,             
улица Куйбышева, дом 48 
	14000,0     
	2000,0
	3000,0
	4000,0
	5000,0
	-   
	2009 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	3.3 
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
"Городской Дворец       
культуры имени Красной  
Гвардии",               
город Омск,             
улица Лобкова, дом 5А   
	8200,0     
	550,0
	3000,0
	4650,0
	-   
	-   
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	3.4 
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
"Дом культуры имени     
Свердлова",             
город Омск,             
улица Полторацкого,     
дом 57А                 
	6800,0     
	550,0
	2250,0
	4000,0
	-   
	-   
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	3.5 
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
"Дворец культуры        
студентов и молодежи    
"Звездный",             
город Омск,             
улица 22 Апреля, дом 20А
	7100,0     
	600,0
	2000,0
	2500,0
	2000,0
	-   
	2009 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	3.6 
	Здание муниципального   
культурно-досугового    
учреждения "Центр       
досуга "Современник",   
город Омск,             
улица Ипподромная,      
дом 12                  
	9800,0     
	400,0
	2000,0
	4800,0
	2600,0
	-   
	2009 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	3.7 
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
Культурно-досугового    
центра "Импульс",       
город Омск,             
улица Завертяева, дом 31
	200,0     
	50,0
	150,0
	-   
	-   
	-   
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	3.8 
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
"Дворец культуры        
"Колос",                
город Омск,             
поселок Большие Поля,   
улица Первомайская,     
дом 2                   
	500,0     
	500,0
	-   
	-   
	-   
	-   
	2007 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	3.9 
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
"Культурно-досуговый    
центр "Загородный",     
город Омск, микрорайон  
"Загородный", дом 10    
	200,0     
	-   
	200,0 
	-   
	-   
	-   
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	3.10
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
"Дворец культуры        
"Береговой",            
город Омск,             
микрорайон "Береговой", 
улица 1-я Восточная,    
дом 45                  
	1500,0     
	200,0
	1300,0
	-   
	-   
	-   
	2009 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	3.11
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
"Дворец Культуры        
п. Крутая Горка",       
город Омск,             
микрорайон "Крутая      
Горка", улица           
Коммунальная, дом 10    
	1500,0     
	500,0
	1000,0
	-   
	-   
	-   
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	3.12
	Здание муниципального   
учреждения культуры     
"Драматический          
Лицейский Театр",       
город Омск,             
улица Красный Путь,     
дом 18Б                 
	1500,0     
	300,0
	300,0
	900,0
	-   
	-   
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	3.13
	Здание муниципального   
учреждения культуры -   
"Централизованная       
система муниципальных   
библиотек               
г. Омска",              
город Омск,             
улица Масленникова, дом 
62                      
	5400,0     
	1400,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	2010 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	Итого                        
	141000,0    
	13350,0
	40200,0
	47550,0
	29500,0
	10400,0
	
	


Приложение N 2

к Постановлению

Мэра города Омска

от 9 ноября 2005 г. N 497-п

ПЛАН

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ - ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ И ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ

НА 2006 - 2010 ГОДЫ

	N 
п/п
	Наименование и адрес    
объекта          
	Объем     
финансирования,
тыс. руб.   
	В том числе по годам       
	Срок    
исполнения
	Ответственный    
исполнитель     

	
	
	
	2006 
	2007 
	2008 
	2009 
	2010 
	
	

	1 
	Здание муниципального       
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей "Детская школа        
искусств N 1                
им. Ю.И. Янкелевича",       
город Омск,                 
улица Декабристов, дом 130А 
	300,0     
	-   
	-   
	-   
	-   
	300,0
	2010 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	2 
	Здание муниципального       
образовательного            
учреждения дополнительного  
образования детей "Детская  
школа искусств N 2",        
город Омск,                 
улица Красный Путь, дом 42  
	500,0     
	-   
	-   
	-   
	500,0
	-  
	2009 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	3 
	Здание муниципального       
образовательного            
учреждения дополнительного  
образования детей "Детская  
школа искусств N 3",        
город Омск,                 
улица Мамина-Сибиряка,      
дом 11                      
	500,0     
	-   
	500,0
	-   
	-   
	-  
	2007 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	4 
	Здание муниципального       
образовательного            
учреждения дополнительного  
образования детей "Детская  
школа искусств N 4",        
город Омск,                 
улица Марченко, дом 1       
	1000,0     
	600,0
	400,0
	-   
	-   
	-  
	2007 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	5 
	Здание муниципального       
образовательного            
учреждения дополнительного  
образования детей "Детская  
школа искусств N 5",        
город Омск,                 
улица Бетховена, дом 26     
	300,0     
	100,0
	200,0
	-   
	-   
	-  
	2007 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	6 
	Здание муниципального       
образовательного            
учреждения дополнительного  
образования детей "Детская  
школа искусств N 6",        
город Омск,                 
улица Б. Хмельницкого, дом  
142                         
	500,0     
	-   
	-   
	-   
	500,0
	-  
	2009 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	7 
	Здание муниципального       
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей "Детская школа        
искусств N 7",              
город Омск,                 
улица 21-я Амурская, дом 17А
	700,0     
	-   
	200,0
	500,0
	-   
	-  
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	8 
	Здание муниципального       
образовательного            
учреждения дополнительного  
образования детей "Детская  
школа искусств N 8",        
город Омск,                 
Камерный переулок, дом 47А  
	1500,0     
	-   
	1500,0
	-   
	-   
	-  
	2007 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	9 
	Здание муниципального       
образовательного            
учреждения дополнительного  
образования детей "Детская  
школа искусств N 11",       
город Омск,                 
микрорайон "Крутая Горка",  
улица Коммунальная, дом 9А  
	700,0     
	-   
	-   
	700,0
	-   
	-  
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	10
	Здание муниципального       
образовательного            
учреждения дополнительного  
образования детей "Детская  
школа искусств N 12",       
город Омск,                 
проспект Мира, дом 102А     
	200,0     
	-   
	200,0
	-   
	-   
	-  
	2007 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	11
	Здание муниципального       
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей "Детская школа        
искусств N 13",             
город Омск,                 
улица Полторацкого, дом 54А 
	1000,0     
	300,0
	700,0
	-   
	-   
	-  
	2007 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	12
	Здание муниципального       
образовательного            
учреждения дополнительного  
образования детей "Детская  
школа искусств N 18         
"Школьные годы",            
город Омск,                 
улица Гагарина, дом 20      
	800,0     
	-   
	800,0
	-   
	-   
	-  
	2007 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	13
	Здание муниципального       
образовательного            
учреждения дополнительного  
образования детей "Детская  
школа искусств N 19",       
город Омск,                 
микрорайон "Береговой",     
улица Иртышская, дом 15А    
	500,0     
	-   
	-   
	500,0
	-   
	-  
	2008 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	14
	Здание муниципального       
образовательного            
учреждения дополнительного  
образования детей "Детская  
художественная школа N 3",  
город Омск,                 
улица 5-я Кордная, дом 5    
	500,0     
	-   
	-   
	-   
	300,0
	200,0
	2010 год 
	Управление культуры  
администрации города 
Омска, департамент   
муниципального заказа
администрации города 
Омска                

	Итого                           
	9000,0     
	1000,0
	4500,0
	1700,0
	1300,0
	500,0
	
	


