МЭР ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2007 г. N 383-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЗДАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА

В соответствии со статьями 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановляю:

1. Принять к сведению информацию о состоянии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и мероприятиях по ее созданию и ведению на период до 2010 года согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на период до 2010 года (далее - План) согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. Структурным подразделениям Администрации города Омска, ответственным за выполнение мероприятий Плана:

1) расходы на выполнение мероприятий Плана предусматривать при составлении бюджетной заявки на очередной финансовый год в установленном порядке;

2) обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки и в пределах доведенных бюджетных ассигнований;

3) представлять отчет об исполнении Плана в департамент городской экономической политики Администрации города Омска по форме согласно приложению N 3 к настоящему постановлению не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

4. Департаменту информационной политики и общественных отношений Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города Омска

В.Ф.Шрейдер

Приложение N 1

к постановлению Мэра города Омска

от 23 мая 2007 г. N 383-п

ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии информационной системы

обеспечения градостроительной деятельности и

мероприятиях по ее созданию и ведению на период до 2010 года

I. Анализ исходного состояния проблемы

За последние годы департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Омска (далее - департамент архитектуры) выполнены большие объемы работ по созданию информационных ресурсов, имеющих отношение к градостроительной деятельности на территории города Омска. В частности, созданы электронные планы города Омска в различных масштабах (1:25000, 1:10000, 1:5000 и 1:500), электронный архив, позволяющий хранить копии уникальной топографической информации на магнитных носителях (0,5 кг вместо 7 тонн бумажных планшетов). Разработано программное обеспечение градостроительной деятельности, отработана технология ведения градостроительных банков данных, ведется их наполнение. Практически все работы (проектные, землеотводные) выполняются с использованием информационных ресурсов в электронном виде.

Следует отметить, что в течение 2001 - 2004 годов работы по информационному обеспечению градостроительной деятельности (ранее - градостроительный кадастр) из бюджета города Омска не финансировались.

Необходимость защиты информационных ресурсов градостроительного кадастра очевидна. В соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" защита информационных ресурсов градостроительного кадастра от несанкционированного доступа должна финансироваться, в том числе из бюджета города Омска, однако подобное финансирование не осуществлялось. Между тем одна лишь информация о предварительном размещении объектов капитального строительства может стать предметом коммерческой сделки, совокупность же сведений градостроительного кадастра составляет предмет государственной тайны.

В связи с принятием Градостроительного кодекса Российской Федерации на органы местного самоуправления возложены функции по созданию и ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (статьи 56, 57).

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности предназначена для систематизированного учета объектов и субъектов градостроительной деятельности на территории города Омска, а также концентрации информационных ресурсов, являющихся основой градостроительной деятельности (топографическая съемка различных масштабов, геолого-геодезический фонд, проектные и землеустроительные материалы и иные сведения).

II. Цель и задача мероприятий по созданию и ведению

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

на период до 2010 года

Цель мероприятий по созданию и ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на период до 2010 года (далее - мероприятия) - обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

Основной задачей мероприятий является разработка и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности для создания и ведения организованного в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации систематизированного свода необходимых для осуществления градостроительной деятельности документированных сведений (о развитии территории города Омска, ее застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства).

III. Технико-экономическое обоснование мероприятий

	N 
п/п
	Наименование       
мероприятия       
	Срок   
исполнения,
год    
	Потребность на реализацию     
мероприятия,            
тыс. руб.             

	1 
	Инвентаризация в         
установленном порядке    
имеющихся в департаменте 
архитектуры              
информационных ресурсов, 
их адаптация к           
требованиям              
информационной системы   
обеспечения              
градостроительной        
деятельности (далее -    
информационная система), 
а также первичное        
занесение в              
информационную систему   
	2008 - 2009
	Работы по сбору, документированию,
актуализации, обработке,          
систематизации, учету и хранению  
имеющихся в департаменте          
архитектуры сведений, необходимых 
для осуществления                 
градостроительной деятельности (по
разделам информационной системы): 
- раздел I "Документы             
территориального планирования     
Российской Федерации в части,     
касающейся территории             
муниципального образования" -     
17,0;                             
- раздел II "Документы            
территориального планирования     
субъекта Российской Федерации в   
части, касающейся территории      
муниципального образования" -     
29,0;                             
- раздел III "Документы           
территориального планирования     
муниципального образования,       
материалы по их Обоснованию" -    
65,0;                             
- раздел IV "Правила              
землепользования и застройки,     
внесение в них изменений" - 30,0; 
- раздел V "Документация по       
планировке территорий" - 46,0;    
- раздел VI "Изученность природных
и техногенных условий" - 95,0;    
- раздел VII "Изъятие и           
резервирование земельных участков 
для государственных или           
муниципальных нужд" - 53,0;       
- раздел VIII "Застроенные и      
подлежащие застройке земельные    
участки" - 125,0;                 
- раздел IX "Геодезические и      
картографические материалы" -     
155,0;                            
- дополнительные разделы          
информационной системы - 35,0     
(итого: 650,0)                    

	2 
	Создание базы данных     
ранее разработанной      
градостроительной        
документации             
	2008 - 2009
	Предварительное обследование и    
проектирование базы данных -      
45,0;                             
наполнение базы данных - 255,0    
(итого: 300,0)                    

	3 
	Осуществление в          
соответствии с           
действующим              
законодательством        
Российской Федерации     
защиты                   
информационных ресурсов  
информационной системы от
несанкционированного     
доступа и утечки по      
техническим каналам      
	2008   
	Сертификация рабочих мест -       
70,0 x 60 рабочих мест = 4200,0   
(итого: 4200,0)                   

	4 
	Обеспечение условий для  
приема, хранения и       
выдачи сведений на       
бумажных носителях       
	2008 - 2009
	Приобретение металлической мебели:
- стеллажей - 20,0 x 30 штук =    
600,0;                            
- шкафов многоячеечных - 15,0 x 10
штук = 150,0;                     
- шкафов - 10,0 х 10 штук = 100,0;
- картотеки огнестойкой - 50,0 x 1
штука = 50,0;                     
- сейфов - 125,0 x 2 штуки =      
250,0;                            
- столов - 13,0 x 5 штук = 65,0.  
Приобретение климатического       
оборудования -                    
200,0 x 1 штука = 200,0.          
Приобретение мебели:              
- картотеки - 20,0 x 1 штука =    
20,0;                             
- кресел рабочих - 5,0 x 6 штук = 
30,0;                             
- тумб - 4,0 x 5 штук = 20,0.     
Приобретение канцелярских товаров 
- 15,0                            
(итого: 1500,0)                   

	5 
	Разработка проекта       
правового акта Мэра      
города Омска по          
вопросу создания         
дополнительных разделов  
информационной системы   
	2007   
	-                 

	6 
	Подготовка соглашений об 
информационном обмене и  
передаче в департамент   
архитектуры сведений об  
объектах                 
градостроительной        
деятельности             
	2007   
	-                

	7 
	Приобретение нового и    
модернизация             
существующего            
оборудования             
	2008 - 2010
	Приобретение:                     
- автоматизированных рабочих      
мест - 30,0 x 6 штук = 180,0;     
- файл-серверов - 300,0 x 2       
штуки = 600,0;                    
- широкоформатного сканера -      
625,0 x 1 штука = 625,0;          
- цветного копировального         
аппарата формата А3 - 980,0 x 1   
штука = 980,0;                    
- цветного плоттера - 670,0 x 1   
штука = 670,0;                    
- сканера формата А3 - 80,0 x 1   
штука = 80,0;                     
- файл-сервера безопасности -     
200,0 x 1 штука = 200,0;          
- флэш-накопителя - 2,5 x 8 штук  
= 20,0                            
(итого: 3355,0)                   

	8 
	Приобретение             
лицензионных             
программных средств      
	2008 - 2010
	Приобретение:                     
- Windows Server 2003 - 100,0 x 2 
штуки = 200,0;                    
- Windows XP Pro - 4,0 x 15 штук =
60,0;                             
- Microsoft Office 2003 Rus - 9,0 
x 45 штук = 405,0;                
- Fine Reader 8.0 - 8,0 x 1 штука 
= 8,0;                            
- Photoshop CS2 9.0 - 24,0 x 5    
штук = 120,0;                     
- CorelDRAW Graphics Suite X3 -   
9,0 x 5 штук = 45,0;              
- 3ds max 8 COM SLM English -     
115,0 x 1 штука =115,0;           
- AutoCAD LT 2007 - 41,0 x        
5 штук = 205,0;                   
- MapInfo Professional 8.0 rus -  
44,0 x 40 штук = 1760,0;          
- Acronis True Image 8.0          
Enterprise Server for Windows -   
27,0 x 1 штука = 27,0;            
- MapBasic 8.0 - 23,0 х 1 штука = 
23,0;                             
- Borland Delphi 2006 Architect - 
86,0 x 1 штука = 86,0;            
- Visual Studio Professional 2005 
- 22,0 x 1 штука = 22,0;          
- VMWare Infrastructure 3         
Enterprise for 2CPU - 195,0 x 1   
штука = 195,0;                    
- Oracle Enterprise with Spatial  
for 2 CPU - 1984,0 x 1 штука =    
1984,0;                           
- InterBase 7.x for Windows       
2000/NT Simul User License 50 pack
- 95,0 x 1 штука = 95,0;          
- Антивирус NOD32 Enterprise      
Edition newsale for 140 users -   
94,0 x 1 штука = 94,0             
(итого: 5444,0)                   

	9 
	Подготовка муниципальных 
служащих Администрации   
города Омска для работы  
с прикладными            
программами MapInfo,     
AutoCAD, Oracle и т.д.   
	2008 - 2010
	Переподготовка - 25,0 x 24 чел. = 
600,0.                            
Обучение:                         
- работе с программой MapInfo -   
40,0 x 10 чел. = 400,0;           
- работе с программой AutoCAD -   
55,0 x 10 чел. = 550,0;           
- работе с программой Oracle -    
90,0 x 5 чел. = 450,0             
(итого: 2000,0)                   

	10
	Мониторинг объектов      
градостроительной        
деятельности             
	2008 - 2010
	Работы в режиме мониторинга со    
сведениями, необходимыми для      
осуществления градостроительной   
деятельности (по разделам         
информационной системы):          
- раздел I "Документы             
территориального планирования     
Российской Федерации в части,     
касающейся территории             
муниципального образования" -     
36,0;                             
- раздел II "Документы            
территориального планирования     
субъекта Российской Федерации в   
части, касающейся территории      
муниципального образования" -     
72,0;                             
- раздел III "Документы           
территориального планирования     
муниципального образования,       
материалы по их Обоснованию" -    
180,0;                            
- раздел IV "Правила              
землепользования и застройки,     
внесение в них изменений" - 72,0; 
- раздел V "Документация по       
планировке территорий" - 126,0;   
- раздел VI "Изученность природных
и техногенных условий" - 270,0;   
- раздел VII "Изъятие и           
резервирование земельных участков 
для государственных или           
муниципальных нужд" - 144,0;      
- раздел VIII "Застроенные и      
подлежащие застройке земельные    
участки" - 360,0;                 
- раздел IX "Геодезические и      
картографические материалы" - 450;
- дополнительные разделы          
информационной системы - 90,0     
(итого: 1800,0)                   

	11
	Разработка раздела на    
сайте Администрации      
города Омска для         
обсуждения решений,      
принятие которых в       
соответствии с           
Градостроительным        
кодексом Российской      
Федерации                
осуществляется с учетом  
результатов публичных    
слушаний                 
	2008 - 2009
	Разработка раздела на сайте       
Администрации города Омска -      
130,0;                            
подготовка и размещение на сайте  
информации - 70,0                 
(итого: 200,0)                    

	12
	Разработка проекта       
телекоммуникационной сети
для связи со структурными
подразделениями          
Администрации города     
Омска                    
	2008 - 2009
	Прокладка оптоволоконного кабеля -
350,0;                            
приобретение активного            
оборудования - 67,0 x 2 штуки =   
134,0;                            
сварка кабеля - 16,0              
(итого: 500,0)                    

	13
	Разработка               
специализированного      
прикладного программного 
обеспечения для          
автоматизации            
технологических          
процессов подготовки     
градостроительной        
документации и ее        
перевода на электронные  
носители                 
	2008 - 2010
	Предпроектное обследование -      
200,0;                            
разработка специализированного    
программного обеспечения - 1100,0;
внедрение и опытная эксплуатация  
программного обеспечения - 700,0  
(итого: 2000,0)                   


IV. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

реализации мероприятий

Реализация мероприятий приведет к достижению следующих социально-экономических результатов:

- удовлетворение информационных потребностей населения города Омска и инвесторов: создание возможностей получения полной, достоверной и объективной информации о градостроительной ситуации в городе Омске;

- обеспечение эффективной информационной поддержки развития города Омска: разработка градостроительной документации в отношении территории города Омска, инвестиционно-строительная деятельность, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в городе Омске;

- информационно-аналитическое обеспечение комплексного территориального планирования и управления инфраструктурой города Омска;

- возможность ведения электронных дежурных планов города Омска;

- обеспечение систем автоматизированного проектирования объектов капитального строительства электронной картографической основой;

- ускорение подготовки исходно-разрешительной документации для строительства объектов капитального строительства, в том числе документации по формированию земельных участков на территории города Омска;

- интеграция ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в единую городскую информационную систему.

V. Контроль за реализацией мероприятий

Мониторинг мероприятий и контроль за их реализацией осуществляет департамент городской экономической политики Администрации города Омска.

Контроль за расходованием бюджетных средств на реализацию мероприятий осуществляет департамент финансов и контроля администрации города Омска.

Приложение N 2

к постановлению Мэра города Омска

от 23 мая 2007 г. N 383-п

ПЛАН

мероприятий по обеспечению создания и ведения информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности на период

до 2010 года

	N 
п/п
	Наименование мероприятия             
	Исполнитель  
	Потребность в финансировании,    
тыс. руб.            

	
	
	
	Всего 
	В том числе по годам    

	
	
	
	
	2007 
	2008  
	2009  
	2010 

	1 
	Инвентаризация в установленном порядке    
существующих в департаменте архитектуры и 
градостроительства администрации города   
Омска (далее - департамент архитектуры)   
информационных ресурсов, их адаптация к   
требованиям информационной системы        
обеспечения градостроительной деятельности
(далее - информационная система), а также 
первичное занесение в информационную      
систему                                   
	Департамент   
архитектуры   
	650,0
	-   
	400,0
	250,0
	-   

	2 
	Создание базы данных ранее разработанной  
градостроительной документации            
	Департамент   
архитектуры   
	300,0
	-  
	150,0
	150,0
	-   

	3 
	Осуществление в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации    
защиты информационных ресурсов            
информационной системы от                 
несанкционированного доступа и            
утечки по техническим каналам             
	Департамент   
архитектуры   
	4200,0
	-  
	4200,0
	-   
	-   

	4 
	Обеспечение условий для приема, хранения и
выдачи сведений на бумажных носителях     
	Департамент   
архитектуры   
	1500,0
	-  
	1000,0
	500,0
	-   

	5 
	Разработка проекта правового акта         
Мэра города Омска по вопросу создания     
дополнительных разделов информационной    
системы                                   
	Департамент   
архитектуры   
	-    
	-  
	-   
	-   
	-   

	6 
	Подготовка соглашений об информационном   
обмене и передаче в департамент           
архитектуры сведений об объектах          
градостроительной деятельности            
	Департамент   
архитектуры   
	-    
	-  
	-   
	-   
	-   

	7 
	Приобретение нового и модернизация        
существующего оборудования                
	Департамент   
архитектуры   
	3355,0
	-  
	1000,0
	1200,0
	1155,0

	8 
	Приобретение лицензионных программных     
средств                                   
	Департамент   
архитектуры   
	5444,0
	-  
	2000,0
	1800,0
	1644,0

	9 
	Подготовка муниципальных служащих         
Администрации города Омска для работы с   
прикладными программами MapInfo, AutoCAD, 
Oracle и т.д.                             
	Департамент   
архитектуры,  
управление    
кадровой      
политики и    
муниципальной 
службы        
администрации 
города Омска  
	2000,0
	-  
	1000,0
	500,0
	500,0

	10
	Мониторинг объектов                       
градостроительной деятельности            
	Департамент   
архитектуры   
	1800,0
	-  
	600,0
	600,0
	600,0

	11
	Разработка Интернет-портала или раздела   
на сайте Администрации города Омска для   
обсуждения решений, принятие которых в    
соответствии с Градостроительным          
кодексом Российской Федерации             
осуществляется с учетом результатов       
публичных слушаний                        
	Департамент   
архитектуры,  
департамент   
информационной
политики и    
общественных  
отношений     
Администрации 
города Омска  
	200,0
	-  
	50,0
	150,0
	-   

	12
	Разработка проекта телекоммуникационной   
сети для связи со структурными            
подразделениями Администрации города Омска
	Департамент   
архитектуры,  
управление    
делами        
Администрации 
города Омска  
	500,0
	-  
	250,0
	250,0
	-   

	13
	Разработка специализированного            
прикладного программного обеспечения для  
автоматизации технологических процессов   
подготовки градостроительной документации 
и ее перевода на электронные носители     
	Департамент   
архитектуры   
	2000,0
	-  
	600,0
	700,0
	700,0

	Итого                                                        
	21949,0
	-  
	11250,0
	6100,0
	4599,0


Приложение N 3

к постановлению Мэра города Омска

от 23 мая 2007 г. N 383-п

ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий

по обеспечению создания и ведения информационной системы

обеспечения градостроительной деятельности на период

до 2010 года

за ________ год

	N 
п/п
	Наименование    
мероприятия     
	Исполнитель   
мероприятия   
	Направлено на реализацию
мероприятия из бюджета 
города Омска,     
тыс. руб.       
	Результат  

	
	
	
	
	


