2

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 21 сентября 2021 года № 198-р
Об изменении существенных условий муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ по разработке рабочей документации 
и строительству объекта «Строительство дошкольного учреждения в пос. Биофабрика, г. Омск»
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона               «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Омска:
1. Установить, что департамент строительства Администрации города Омска вправе изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 29 октября 2020 года № 40-2020/С, идентификационный код закупки 203550305358355030100100460034120414, предметом которого является выполнение работ по разработке рабочей документации и строительству объекта «Строительство дошкольного учреждения в пос. Биофабрика, г. Омск», заключенного между департаментом строительства Администрации города Омска и обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания «Сибцентрострой» (далее – контракт), в части изменения (увеличения) цены контракта, составляющей 307 105 565,76 рубля, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе с необходимостью внесения изменений в проектную документацию.
2. Изменение (увеличение) цены контракта допускается не более чем на тридцать процентов и осуществляется на основании результатов повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и (или) оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, в рамках экспертного сопровождения, проведенных в соответствии с Положением об организации 
и проведении государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 
3. Изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к контракту между его сторонами. 

4. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Мэра города Омска М.В. Губина.

Мэр города Омска                                                                                    О.Н. Фадина
