	
	№ образовательного учреждения


	Перечень выполняемых мероприятий/

проводимых работ
	Срок исполнения работ


	Ответственный исполнитель/меценат

	1.
	 БОУ г. Омска «Лицей 
  № 149»
	- выделение денежных средств на проведение работ по ремонту кровли учреждения (до 15.04.2024 года);

- замена части оконных конструкций в учреждении (в учебных классах) в количестве около 40 единиц (в летний период 2024 года)
	2024
	ООО «Брусника»

	
	
	- ремонт и приведение в работоспособное состояние системы вентиляции;

- выполнение обследования части здания учреждения (помещение бассейна) на предмет аварийности;

- подготовка технической документации на проведение ремонтных работ (реконструкцию) помещений бассейна;

- замена окон в оставшихся помещениях учреждения.
	2025
	

	
	
	- ремонт системы отопления учреждения;

- подготовка технической документации на интерьерные решения основной входной группы учреждения;

- ремонт входной группы учреждения согласно технической документации.


	2026
	


План и сроки выполняемых работ на основании соглашения о сотрудничестве
