2

Пояснительная записка

к отчету о реализации ведомственной целевой программы функционирования администрации Советского округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2009 – 2011 годы  за  2009 год


Во исполнение пункта 1.8.7. Сводного Плана мероприятий по реализации Концепции реформирования муниципальных финансов муниципального образования городской округ город Омск Омской области (2007 – 2009 годы), утвержденного постановлением Мэра города Омска от 14 декабря 2007 года № 946-п администрацией Советского административного округа города Омска (далее – администрация округа) разработана и утверждена распоряжением главы администрации округа от 30 июня 2009 года № 230 Ведомственная целевая программа функционирования администрации Советского  административного округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2009 – 2011 годы (далее – Программа). 

 Ответственными за  реализацию  мероприятий Программы являются администрация Советского  административного округа города Омска и  Автономное учреждение города Омска «Управление благоустройства Советского административного округа». 

 Согласно Решению  Омского   городского    Совета от 23 декабря 2009 года  № 301  объем утвержденных ассигнований, выделяемых из бюджета города Омска на оказание муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в границах Советского административного округа города Омска, составляет 101697,7 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Администрации города Омска от 21 декабря 2009 года № 470-р «О выделении средств из резервного фонда Администрации города Омска выделены бюджетные ассигнования в объеме 3270,0 тыс. рублей для выполнения работ по уборке снега с улиц территории округа. 


В 2009 году фактические затраты на реализацию Программы составили 104967,7 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированных на  2009 год, в  том числе на задачи Программы:


1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах административного округа исполнено на сумму 79683,8 тыс. рублей, в том числе 3270,0 тыс. рублей ассигнования резервного фонда Администрации города Омска, процент  исполнения   данной задачи   составляет 100 % от годового плана.


Значение целевого индикатора  по  текущему ремонту  дорожного покрытия  автомобильных дорог в границах Советского  административного округа города Омска  исполнено  в объеме  30956,74 кв.м., что составляет  72 % от годового объема.


2. Организация озеленения административного округа  исполнено на сумму  14243,6 тыс. рублей, что составляет  100 % от годового плана. 

В результате исполнения задачи Автономным учреждением города Омска «Управление благоустройства Советского административного округа» в 2009 году  значения  целевых индикаторов составили:

- посадка деревьев и кустарников  3000 шт.; 

- посадка цветов 135 тыс. шт., что составляет 101% к плановому показателю. Перевыполнение данного показателя связано с низкой приживаемостью цветочной рассады из-за неблагоприятных погодных условий (выпадение обильных осадков в виде дождя). 


3. Организация благоустройства административного округа исполнена на сумму 11040,3  тыс. рублей, процент исполнения данной задачи составил 100 % от годового плана.  

В целях достижения значения целевого индикатора, утвержденного постановлением Мэра города Омска от 2 февраля 2009 года № 53-п, Автономным учреждением города Омска «Управление благоустройства Советского административного округа» выполнены работы по ликвидации  несанкционированных свалок, по  вывозу  мусора, образовавшегося на территориях, прилегающих к индивидуальным жилым домам по периметру строения и огражденного участка земли, либо на участках, расположенных в створе строения и (или) ограждения до проезжей части дороги,  вывозу мусора с  разворотных площадок и скверов. Общий объем вывезенного мусора за отчетный период составил 20959,9 куб.м, что составляет 137 % к плановому показателю. Перевыполнение данного показателя связано с организаций заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов из сектора индивидуальной жилой застройки (мкр. Береговой, мкр. Новоалександровка)

Таким образом, в течение 2009 года в ходе реализации Программы обеспечено целевое использование ассигнований, выделенных из бюджета города Омска на предоставление муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

Начальник  сектора экономики 





           Л.Г. Руденко


PAGE  
2

