ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации ведомственной целевой программы функционирования  администрации Октябрьского административного округа города Омска «Организация предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального – хозяйства и благоустройства на 2010- 2012 годы»


Распоряжением главы администрации Октябрьского административного округа города Омска от 10.03.2010 года № 98-р  утверждена ведомственная целевая программа функционирования  администрации Октябрьского административного округа города Омска «Организация предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального – хозяйства и благоустройства на 2010- 2012 годы» (далее – Программа). Мероприятия Программы предусмотрены исполнением с начала 2010 года.

Затраты на  исполнение Задачи 1 Программы  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  и элементов благоустройства автомобильных дорого общего пользования местного значения в границах Октябрьского округа» составили 10188,4 тыс. руб. или 17,1 % от годового плана. В рамках Задачи 1 обеспечено содержание автомобильных дорог 1 вида и 2 вида:

- зимний период: вывоз снега, произведена очистка дорог плужными снегоочистителями и автогрейдерами на площади общей площадью 18253,97 тыс.м. кв. Вывезено 12 102,9 тонн снега, произведена россыпь  4570,0 тонн песко-соляной смеси;

Затраты на  исполнение Задачи 2 Программы  «Организация озеленения территории Октябрьского округа» составили 1219,4 тыс. руб. или 10,9 % от годового плана. В рамках Задачи 2  снесено 1100 деревьев. На территории округа произведена формовочная обрезка 1600 деревьев.

 Затраты на  исполнение Задачи 3 Программы  «Организация благоустройства территории Октябрьского округа» составили 2155,5 тыс. руб. или 30,0 % от годового плана. В рамках Задачи 3 обеспечено содержание остановок общественного транспорта,  проводилась уборка различных предметов и мусора с территории округа  и произведен вывоз  1674 куб. м. мусора.


В целом суммарные издержки на реализацию мероприятий Программы  за 2009 год составили 13563,3 тыс. руб., или 17,4 % от плановых годовых затрат.  Все  работы,  выполняемые в рамках реализации Программы подтверждены актами приемки подписанными представителями исполнителя мероприятий – Автономного учреждения города Омска  «Управление  благоустройства Октябрьского округа» и  администрации Октябрьского административного округа города Омска.

Начальник отдела экономики, развития

потребительского рынка и торговли

администрации Октябрьского АО





А.В. Громов
