Пояснительная записка 

о реализации ведомственной целевой программы функционирования «Предоставление муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2010 – 2012 годы»
за первый квартал 2010 года
Ведомственная целевая программа функционирования «Предоставление муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2010 – 2012 годы» (далее - Программа) Кировского административного округа города Омска утверждена распоряжением главы администрации округа от 28 января 2010 года № 35 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования администрации Кировского административного округа города Омска «Предоставление муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2010 - 2012 годы».
Основной целью Программы является повышение качества жизни населения Кировского административного округа города Омска за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития объектов благоустройства.


Решением Омского городского Совета от 23.12.2009 года № 300             «О бюджете города Омска на 2010 год и плановый период на 2011 и 2012 годов» на выполнение мероприятий Программы по разделу «Благоустройство» администрации Кировского административного округа города Омска доведены бюджетные ассигнования в сумме 145 301,5 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, предусмотренных по плану на 1 квартал 2010 года на реализацию Программы по муниципальной услуге «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа», определен в сумме 21 601,1 тыс. рублей, из них:

- 17 601,1 тыс. рублей на текущее содержание;

- 4 000,0 тыс. рублей на оплату работ, выполненных до 2010 года.

За 1 квартал 2010 года выполнены следующие работы:

1.1. Обслуживание и содержание дорог категории А:

- очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на площади 39 232,5 тыс.кв.м на сумму 641,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;
- россыпь противогололедных материалов на площади 21 928,8 тыс.кв.м на сумму 1 681,4 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;

- уборка снежного вала (отбивка) и различных предметов мусора с элементов автомобильной дороги протяженностью 12 011,7 км на сумму 1 126,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;
- удаление наката автогрейдером с навесным оборудованием на площади           10 546,2 тыс.кв.м на сумму 1 552,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;
- уборка, вывоз и погрузка снега - 4 682,0 тн на сумму 95,4 тыс. рублей (план на 1 квартал 2010 года - 8 820,0 тн., 171,3 тыс. рублей). Отклонение от планового показателя составляет 4 138,0 тн., 75,9 тыс. рублей. Причиной отклонения является низкий уровень выпадения осадков, не соответствующий среднегодовой норме (при формировании муниципального задания расчет объемов вывоза снега произведен исходя из среднегодовой нормы выпадения осадков).

1.2. Обслуживание и содержание дорог категории Б:

- очистка дорог от снега плужными снегоочистителями на площади 68 662,8 тыс.кв.м на сумму 1 077,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;

- россыпь противогололедных материалов на площади 38 378,7 тыс.кв.м на сумму 2 898,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;

- удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями протяженностью 5 118,0 км на сумму 2 474,6 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;
- удаление наката автогрейдером с навесным оборудованием площадью           18 457,8 тыс.кв.м на сумму 2 716,2 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;

- уборка снежных валов автогрейдером (раздвижка и отбивка) и различных предметов мусора с элементов автомобильной дороги протяженностью 24 648,3 км на сумму 2 328,9 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;
- уборка, вывоз и погрузка снега - 4 096,0 тн на сумму 172,8 тыс. рублей (план на 1 квартал 2010 года - 7 716,0 тн., 238,8 тыс. рублей). Отклонение от планового показателя составляет 3 620,0 тн., 66,0 тыс. рублей. Причиной отклонения является низкий уровень выпадения осадков, не соответствующий среднегодовой норме (при формировании муниципального задания расчет объемов вывоза снега произведен исходя из среднегодовой нормы выпадения осадков).
1.3. Обслуживание и содержание тротуаров:

- очистка механической щеткой и ручная уборка на площади 903,9 тыс.кв.м на сумму 69,4 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;

- россыпь противогололедных материалов на площади 743,1 тыс. кв.м на сумму 30,2 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

1.4. Обслуживание и содержание ливневой канализации:

- очистка дождеприемных колодцев - 314 штук на сумму 155,2 тыс. рублей        (план на 1 квартал 2010 года - 61 штук, 30,3 тыс. рублей). Превышение фактического показателя (в 5 раз) связано с проведением в округе противопаводковых мероприятий;

- промывка труб протяженностью 555 пог. метров на сумму 214,4 тыс. рублей. (план на 1 квартал 2010 года - 496 пог. метров, 191,6 тыс. рублей). Фактический показатель превысил плановый на 11,9 % в связи с проведением в округе противопаводковых мероприятий;

- дополнительно проведены работы по откачке сточных вод в период весенней распутицы 75 часов на сумму 47,3 тыс. рублей. Данные работы не предусмотрены в муниципальном задании, так как носят аварийный характер.
Таким образом, затраты на реализацию Программы за отчетный период в части содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах округа составили 39 767,6 тыс. рублей (исполнение превысило план в 1,8 раз), из них:

- 17 280,6 тыс. рублей на текущее содержание (исполнение – 98,2 %);

- 22 487,0 тыс. рублей на оплату работ, выполненных до 2010 года.

Превышение связано с целевым финансированием из бюджета города Омска для оплаты работ подрядным организациям за выполненные работы до 2010 года по реконструкции микрорайонов Левобережья (№ 3; 5).
Всего за 1 квартал 2010 года кассовые расходы по данной муниципальной услуге составили 42 134,3 тыс. рублей (исполнение к годовому плану - 52,0 %).
2. Финансовые средства, предусмотренные на реализацию Программы по муниципальной услуге «Организация озеленения территории округа» определены в сумме 4 104,4 тыс. рублей, из них:

- 1 554,4 тыс. рублей на текущее содержание;

- 2 550,0 тыс. рублей на оплату работ, выполненных до 2010 года. 

За 1 квартал 2010 года выполнены следующие работы:

- подготовка и посадка деревьев и кустарников в количестве 150 штук на общую сумму 598,3 тыс. рублей не проводилась. Причиной невыполнения явились погодные условия (промерзание грунта), которые не соответствовали технологии проведения работ в установленный период. Работы будут проводиться во 2-м квартале 2010 года;

- уборка садовых дорожек механизированно на площади 2 701,7 тыс.кв.м на сумму 81,1 тыс. рублей (план на 1 квартал 2010 года - 3 147,1 тыс.кв.м.,        94,4 тыс. рублей). Причина невыполнения показателей – низкий уровень выпадения осадков, не соответствующий среднегодовой норме;

- уборка садовых дорожек вручную на площади 153,5 тыс.кв.м на сумму     830,2 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;
- уборка покрытия из мрамора и гранита зимой на площади 33,2 тыс. кв.м. на сумму 99,6 тыс. рублей (план на 1 квартал 2010 года - 12,8 тыс. кв.м., 38,5 тыс. рублей). Перевыполнение показателя (в 2,6 раза) связано с выполнением работ по подготовке к празднованию 65-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Кроме того, в 1 квартале 2010 года были выполнены работы по обслуживанию и содержанию объектов зеленого хозяйства, которые в соответствии с муниципальным заданием, техническим заданием определены к выполнению в летний период:

- валка деревьев 350,8 складочных м3 кряжей на сумму 220,4 тыс. рублей;

- кронирование деревьев в количестве 259 штук на сумму 222,0 тыс. рублей;

- сгребание и уборка трав (санитарная очистка газонов от мусора и различных предметов) на площади 67,1 га на сумму 30,3 тыс. рублей.
Таким образом, затраты на реализацию Программы в части выполнения муниципальной услуги «Организация озеленения территории округа» составили 20 202,1 тыс. рублей, из них:

-  1 484,8 тыс. рублей на текущее содержание (исполнение – 95,5 %); 

- 18 717,3 тыс. рублей на оплату работ подрядным организациям по озеленению микрорайонов округа, выполненных до 2010 года.


Превышение связано с целевым финансированием из бюджета города Омска для оплаты работ подрядным организациям за выполненные работы до 2010 года по реконструкции микрорайонов Левобережья (№ 3; 5; 12).

За 1 квартал 2010 года кассовые расходы по данной муниципальной услуге составили 23 789,3 тыс. рублей (исполнение к годовому плану – 75,7 %). 
3. Финансовые средства, предусмотренные на реализацию Программы за отчетный период по муниципальной услуге «Организация благоустройства территории округа» определены в сумме 10 760,1 тыс. рублей, из них:

-  4 060,1 тыс. рублей на текущее содержание;

-  6 700,0 тыс. рублей на оплату работ, выполненных до 2010 года.

В течение 1 квартала 2010 года выполнены следующие виды работ:

- вывоз мусора автомобилями самосвалами с несанкционированных свалок и на субботниках – 6 544 куб.м на сумму 1 033,1 тыс. рублей (план на     1 квартал 2010 года – 4 979 куб.м., 786,1 тыс. рублей). Увеличение объемов работ, а следовательно и финансовых затрат на 31,4 % связано с выполнением работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории округа и прилегающих к ним территорий. В регулярном режиме осуществлялся вывоз стихийных свалок с проблемных территорий округа;

- очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним от мусора, снега и льда на площади 607,0 тыс. кв. м на сумму 1 420,3 тыс. рублей (план за              1 квартал 2010 года - 1 013,3 тыс. кв. м., 2 371,2 тыс. рублей). Исполнение -   59,9 %. Причина невыполнения - погодные условия, не позволяющие в полной мере выполнять работы;
- очистка и мойка стен автопавильонов на площади 13,6 тыс. кв. м на сумму 107,4 тыс. рублей (план за 1 квартал 2010 года - 31,0 тыс. кв. м., 244,0 тыс. рублей). Исполнение - 44,0 %. Причина невыполнения - погодные условия, не позволяющие в полной мере выполнять работы;
- очистка памятников от мусора, снега и льда на площади 1,6 тыс. кв.м. на сумму 3,7 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;
- изготовление и установка аншлагов (номерные знаки, адресные указатели улиц) в количестве 31 штук на сумму 1,7 тыс. рублей (план за 1 квартал 2010 года - 216 штук, 37,1 тыс. рублей). Исполнение -  14,4 %. Работы по установке адресных указателей и номерных знаков будут выполнены в полном объеме в последующие периоды;

- подготовительные работы к проведению праздничных мероприятий в сумме 154,6 тыс. рублей (оформление улиц к праздникам – гирлянды, флажки и флаги, светоотражающие панно и др.). Превышение финансовых затрат на 33,6 тыс. рублей связано с подготовкой к одному из самых значительных событий в общественной и культурной жизни округа – 75 лет со дня образования Кировского административного округа;
- очистка ливневой канализации в секторе индивидуальной застройки протяженностью 19,9 тыс. пог. метров. в сумме 1 278,0 тыс. рублей (план за 1 квартал 2010 года - 5,98 тыс. пог. м., 385,4 тыс. рублей). Причина превышения - проведение в округе противопаводковых мероприятий;
- откачка сточных вод в период весенней распутицы в сумме 9,5 тыс. рублей (план - 100,8 тыс. рублей). Причина невыполнения – погодные условия и низкий уровень выпадения осадков, не соответствующий среднегодовой норме. 
Таким образом, затраты на реализацию Программы за отчетный период по данной муниципальной услуге составили 35 876,7 тыс. рублей, из них:

-  3 966,2 тыс. рублей - текущее содержание (исполнение – 97,7 %);
- 31 910,5 тыс. рублей - оплата работ по благоустройству микрорайонов Кировского административного округа, выполненных до 2010 года.
Значительное превышение связано с целевым финансированием из бюджета города Омска для оплаты работ подрядным организациям за выполненные работы до 2010 года по реконструкции микрорайонов Левобережья (№ 3; 5).

Всего за 1 квартал 2010 года кассовые расходы по муниципальной услуге составили 30 931,0 тыс. рублей (исполнение к годовому плану – 94,1 %).
В целом, по итогам 1 квартала 2010 года, общая сумма доведенных бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы функционирования администрации Кировского административного округа города Омска «Предоставление муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2010-2012 годы» составляет     36 465,6 тыс. рублей, из них:

- 23 215,6 тыс. рублей на текущее содержание;

- 13 250,0 тыс. рублей на оплату работ, выполненных до 2010 года.

Фактические затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 95 846,4 тыс. рублей, из них:
-   22 731,6 тыс. рублей на текущее содержание (исполнение - 97,9 %);
- 73 114,8 тыс. рублей на оплату работ, выполненных до 2010 года (отклонение в 5,5 раз).


Кассовые расходы составили 96 854,6 тыс. рублей (66,7 % к годовому плану).
Начальник отдела экономики







Е.В. Кох
