Информация 
о ходе исполнения ведомственной целевой программы
функционирования администрации Центрального административного округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2010-2012 годы.
За 1 полугодие 2010 года

	Наименование цели,
задачи, целевого
индикатора
	Единица измерения
	План годовой
	Фактическое исполнение (за отчетный
период нарастающим
итогом)
	Процент выполнения
	Источник информации

	Цель 1:  Повышение уровня благоустройства путем улучшения качества оказания услуг по
содержанию автомобильных дорог и элементов благоустройства, по благоустройству и озеленению в границах округа.

	Задача 1: Организация содержания автомобильных дорог и элементов благоустройства в границах административного округа

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа
	тыс. кв.м.
	3574,13
	3574,13
	100%
	Акты и отчеты о выполнении муниципального задания

	Текущий ремонт дорожного покрытия
	кв.м.
	74985,0
	33 309,2
	44,4%
	Акты и отчеты о выполнении муниципального задания

	Удельный вес площади дорожного покрытия, на которой произведен текущий ремонт, к общей площади автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного значения в границах административного округа
	%
	2,1

	
	
	

	Затраты на реализацию задачи  Всего
	тыс. рублей
	112 506,4
	57 256, 7
	50,9%
	Акты и отчеты о выполнении муниципального задания

	В том числе

Оплата ранее выполненных работ по благоустройству территории общественного комплекса «Омская крепость» 
	тыс. руб.
	4039,8
	4039,8
	100%
	Копии договоров, актов выполненных работ.

	Задача 2. Организация озеленения территории административного округа

	Организация озеленения территории городского округа
	га
	231,4
	231,4
	100%
	

	Посадка деревьев и кустарников
	шт.
	3330
	1030
	31%
	Акты и отчеты о выполнении

	Посадка цветов
	тыс. шт.
	438,4
	167,8
	38,3%
	Акты и отчеты о выполнении

	Выкашивание газонов
	тыс. м2
	7250
	2594
	35,7%
	Акты и отчеты о выполнении

	Прометание дорожек
	тыс. м2
	13 674
	7 687
	56,2%
	Акты и отчеты о выполнении

	Площадь зеленых насаждений на 100 кв.м. территории административного округа
	кв.м.
	2,9
	
	
	

	Затраты на реализацию задачи
	тыс. рублей
	28 080,1
	10 807,4
	38,5%
	Акты и отчеты о выполнении муниципального задания

	В том числе

Оплата ранее выполненных работ по благоустройству территории общественного комплекса «Омская крепость» 
	тыс. руб.
	7856,7
	7856,7
	100%
	Копии договоров, актов выполненных работ.

	Задача 3. Организация благоустройства территории административного округа

	Организация благоустройства территории городского округа
	тыс. кв.м.
	10441,0
	10441,0
	100%
	

	Вывоз мусора, образовавшегося на территориях, прилегающих к индивидуальным жилым домам по периметру строения и огражденного участка земли, либо на участках, расположенных в створе строения и (или) ограждения до проезжей части
	куб.м.
	101850,0
	62 847,1
	61,7%
	Акты и отчеты о выполнении муниципального задания

	Затраты на реализацию задачи
	тыс. рублей
	52 138,1
	34 589,6
	66,3%
	

	В том числе

Оплата ранее выполненных работ по благоустройству территории общественного комплекса «Омская крепость» 
	тыс. руб.
	26 620,9
	26 620,9
	100%
	Копии договоров, актов выполненных работ.

	Затраты на реализацию ведомственной целевой программы функционирования (всего)
	тыс. рублей
	192 724,6
	102 653,8
	53,3%

	


Начальник отдела экономики,

развития потребительского рынка и торговли                                       Р.С. Мухамеджанов

