ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации ведомственной целевой программы функционирования  администрации Октябрьского административного округа города Омска «Организация предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального – хозяйства и благоустройства на 2010- 2012 годы»


Распоряжением главы администрации Октябрьского административного округа города Омска от 10.03.2010 года № 98-р  утверждена ведомственная целевая программа функционирования  администрации Октябрьского административного округа города Омска «Организация предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального – хозяйства и благоустройства на 2010- 2012 годы» (далее – Программа). Мероприятия Программы предусмотрены исполнением с начала 2010 года.

Затраты на  исполнение Задачи 1 Программы  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  и элементов благоустройства автомобильных дорого общего пользования местного значения в границах Октябрьского округа» составили 40831,8 тыс. руб. или 68,4 % от годового плана. В рамках Задачи 1 обеспечено содержание автомобильных дорог 1 вида и 2 вида:

- зимний период: вывоз снега, произведена очистка дорог плужными снегоочистителями и автогрейдерами на площади общей площадью 18253,97 тыс.м. кв. Вывезено 12 102,9 тонн снега, произведена россыпь  4570,0 тонн песко-соляной смеси;
- летний период: произведена механизированная очистка покрытий от пыли и грязи на территории 69422400 м2; механическая мойка прилотковой части дорог на 1 820 950 м2; постоянно производится очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок; вывезено 4 234 тонн грунта с обочин дорог; выполнен ямочный ремонт на площади 19600 м2; уложено 2836,8 тонн асфальта.

Затраты на  исполнение Задачи 2 Программы  «Организация озеленения территории Октябрьского округа» составили 9228,6 тыс. руб. или 82,6 % от годового плана. В рамках Задачи 2 высажено 180 без кома, снесено 1250 деревьев. На территории округа произведена формовочная обрезка 1900 деревьев, высажено 87,1 тыс. шт. цветочной рассады, произведена стрижка 3622 м.п. живой изгороди; постоянно ведется прополка и поливка зеленых насаждений.

 Затраты на  исполнение Задачи 3 Программы  «Организация благоустройства территории Октябрьского округа» составили 3755,4 тыс. руб. или 52,3 % от годового плана. В рамках Задачи 3 обеспечено содержание остановок общественного транспорта,  проводилась уборка различных предметов и мусора с территории округа  и произведен вывоз  4850 куб. м. мусора.


В целом суммарные издержки на реализацию мероприятий Программы  за 1 полугодие 2010 года составили 53815,8 тыс. руб., или 68,9 % от плановых годовых затрат.  Все  работы,  выполняемые в рамках реализации Программы подтверждены актами приемки подписанными представителями исполнителя мероприятий – Автономного учреждения города Омска  «Управление  благоустройства Октябрьского округа» и  администрации Октябрьского административного округа города Омска.

Начальник отдела экономики, развития

потребительского рынка и торговли

администрации Октябрьского АО





А.В. Громов
