Пояснительная записка.
Ведомственная целевая программа функционирования администрации Центрального административного округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2010-2011 годы утверждена распоряжением администрации Центрального административного округа города Омска от 11.02.2010 г. № 51.
Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета города Омска в пределах расходов, предусмотренных в соответствующем финансовом году, выделенных администрации округа как главному распорядителю бюджетных средств. Администрация округа предоставляет бюджетные средства Автономному учреждению города Омска «Управление благоустройства Центрального административного округа» (далее – АУ г. Омска «УБ ЦАО») в форме субсидий для осуществления ее социально значимой деятельности по выполнению задач Программы.

Согласно задаче по организации содержания автомобильных дорог и элементов благоустройства в границах округа осуществляется содержание 3574,13 тыс. кв.м., автомобильных дорог, инвентаризация дорог в первом полугодии 2010 года не проводилась. Затраты на реализацию задачи составили 57 256,7 тыс. руб. 
В соответствии с задачей  по организации озеленения территории Центрального административного округа города Омска  в первом полугодии 2010 года проведены следующие мероприятия по озеленению, посадка деревьев и кустарников-1030 деревьев, посадка цветов-167 800 штук, выполнено выкашивание газонов в объеме 2 594 тыс.кв.м., прометание дорожек составило 7 687 тыс.кв.м. Затраты на реализацию указанной задачи в первом полугодии 2010 года составили 10 807,4 тыс. руб. 

На выполнение задачи по организации благоустройства территории административного округа в первом полугодии 2010 года направлено 34 589,6 тыс. руб., проведены следующие мероприятия покраска автопавильонов, ремонт деревянных скамеек, окрашивание стел, окрашивание скамеек, вывоз мусора. 
Всего на реализацию программы в первом полугодии 2010 года направлено 102 653,8 тыс. руб., что составляет 53,3% от годового плана финансирования, в том числе оплата ранее выполненных работ по благоустройству территории общественного комплекса «Омская крепость» в размере 38 517,4 тыс. руб. 

Начальник отдела экономики,
развития потребительского рынка и торговли                                       Р.С. Мухамеджанов
Исполнитель Рожкова К.Ю.

 тел.25-44-73

