 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


Объем бюджетных ассигнований, определенных бюджетом города Омска на 2010 год на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска «Организация функционирования дорожного хозяйства и благоустройства города Омска» на 2010 – 2012 годы                         (далее – Программа), в рамках аппарата управления составляет 23 403,20 тыс. руб.     В ходе исполнения Программы в I полугодие 2010 года в рамках аппарата управления фактическое финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы составило 11 044,86 тыс. руб. (47,19% от годового плана).

Объем бюджетных ассигнований, определенных бюджетом города Омска на 2010 год на реализацию мероприятий Программы за рамками аппарата управления, составляет 50 748,70 тыс. руб. Фактическое финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы за рамками аппарата управления                                    составило 15 900,56 тыс. руб.  (31,33% от годового плана).

В рамках мероприятия «Организация и проведение городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора»» целевой индикатор составил 6 договоров (40% от годового плана).


В I полугодии 2010 года с целью обеспечения надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства в рамках мероприятия «Организация содержания и установки светофорных объектов» заключены муниципальные контракты от 26 января 2010 года № 10 с муниципальным предприятием города Омска «Транссигнал» (далее – МП г. Омска «Транссигнал») на сумму                      1984,2 тыс. руб. и  от 26 апреля 2010 года № 31 с МП г. Омска « Транссигнал» на сумму 10 241,5 тыс. руб. Произведена оплата задолженности за выполненные работы в 2009 году МП г. Омска «Транссигнал» по муниципальному контракту           от 26 мая 2009 года № 40 в размере 147,1 тыс. руб. Финансирование мероприятия составило 4734,99 тыс. руб. (28,19% от годового плана). В натуральном измерении целевой индикатор мероприятия составил 208 светофорных объектов, что соответствует предусмотренному Программой значению целевого индикатора в части организации содержания светофорных объектов.

Работы по текущему содержанию и установке дорожных знаков выполнялись МП г. Омска «Транссигнал»:

- по муниципальному контракту от 19 января 2010 года № 7 на сумму               199 тыс. руб.;

- по договору от 16 февраля 2010 года № 15 на сумму  98,8 тыс. руб.;

- по муниципальному контракту от 1 апреля 2010 года № 23                                 на сумму 109,7 тыс. руб.;

- по договору от 8 апреля 2010 года № 26 на сумму 99,7 тыс. руб.

Общая стоимость работ по текущему содержанию и установке дорожных знаков в I полугодии текущего года составляет 507,2 тыс. руб. Финансирование мероприятия по организации содержания и установки дорожных знаков составило 470,52 тыс. руб. (24,15% от годового плана). В натуральном измерении целевой индикатор мероприятия составил 9 366 дорожных знаков, в том числе целевой индикатор в части содержания дорожных знаков - 9 300 единиц, в части установки дорожных знаков - 66 единиц.  
Работы по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа выполнялись индивидуальным предпринимателем А.В. Вершинин:

- по договору от 7 апреля 2010 года № 25 на сумму 5,0 тыс. руб.;

- по договору от 12 апреля 2010 года № 27 на сумму 99,9 тыс. руб.;

- по муниципальному контракту от 23 апреля 2010 года № 30                               на сумму 475,7 тыс. руб.;

- по муниципальному контракту от 20 мая 2010 года № 35 на сумму 1659,3 тыс. руб.

Финансирование мероприятия составило 1 405,98 тыс. руб. (28,54% от годового плана).

В натуральном измерении целевой индикатор мероприятия составил              19299,8 кв. м., в том числе типа «зебра» - 5 956,80 кв. м., продольной                      разметки - 13343,00 кв. м. 

На исполнение мероприятия «Организация содержания и ремонта мостов и путепроводов» предусмотрены финансовые средства в размере                                  20 019,50 тыс. руб., в том числе:

- на оплату задолженности автономному учреждению города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» (далее – АУ г. Омска «ЭОВБ») за работы по содержанию и ремонту мостов и путепроводов, выполненные                      в 2009 году, в сумме 1 215,25 тыс. руб.;

- на текущее содержание мостов и путепроводов – 18 804,25 тыс. руб.

Оплата задолженности АУ г. Омска «ЭОВБ» за работы по содержанию и ремонту мостов и путепроводов произведена в полном объеме.

В текущем году содержание мостов и путепроводов осуществляется                 АУ г. Омска «ЭОВБ» на основании Соглашения об условиях предоставления бюджетных средств, заключенного департаментом с АУ г. Омска «ЭОВБ».

Финансирование мероприятия «Организация содержания и ремонта мостов и путепроводов» в текущем квартале составило 9139,27 тыс. руб. (45,65% от годового плана).

В ходе реализации мероприятия целевой индикатор составил 17 объектов (100% от планового значения целевого индикатора).

В рамках мероприятия «Организация капитального ремонта открытой ливневой канализации» заключен договор от 18 марта № 18 с муниципальным предприятием города Омска «Дорожное ремонтно-строительное управление № 2» (далее – МП г. Омска «ДРСУ № 2») на сумму 89,8 тыс. руб. Финансирование мероприятия составило 89,8 тыс. руб. (100% от годового плана). Ремонт участка открытой ливневой канализации из железобетонных лотков составил 60 метров.

Финансирование мероприятия «Организация определения выкупной цены объекта недвижимости составило 60,0 тыс. руб. (100% от годового плана). Целевой индикатор достиг запланированного значения в количестве 3 объектов. 

Согласно бюджетной росписи по департаменту дорожной деятельности и  благоустройства Администрации города Омска на 2010 год реализация мероприятий по инвентаризации объектов общего пользования (автомобильных дорог, скверов, парков), паспортизации автомобильных дорог предусмотрена во II полугодии текущего года. 

