PAGE  
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 24 июня 2011 года № 626-п
Об утверждении Плана-графика перехода на предоставление
муниципальных услуг в электронной форме
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Утвердить План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Омска и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Мэр города Омска                                                                                 В.Ф. Шрейдер

Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 24 июня 2011 года № 626-п
ПЛАН-ГРАФИК 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

	№ п/п
	Наименование 

муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой муниципальным учреждением

(далее – услуга)
	Ответственный исполнитель
	Сроки реализации этапов перехода на предоставление услуг в электронной форме

	
	
	
	I этап – размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

(далее – портал)
	II этап – размещение на портале электронных форм документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде
	III этап – обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронной форме с использованием портала 
	IV этап – обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием портала мониторинг хода предоставления услуги
	V этап – обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронной форме на портале, если это не запрещено федеральным законом


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I. Услуги в сфере образования 

	1
	Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения города Омска, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования1
	Департамент образования Администрации города Омска
	-
	-
	до 1 августа 

2011 года
	до 1 января 

2013 года 
	до 1 января 

2014 года

	2
	Зачисление в образовательное учреждение города Омска1
	Учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации города Омска
	-
	-
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	до 1 января 

2014 года

	3
	Предоставление информации о результатах сданных экзаменов в образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска1


	Учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации города Омска
	-
	-
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	до 1 января 

2014 года

	4
	Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося (город Омск)1
	Учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации города Омска


	-
	-
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	до 1 января 

2014 года

	5
	Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах образовательных учреждений города Омска1


	Учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации города Омска


	-
	-
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	до 1 января 

2014 года

	6
	Выдача архивной справки, подтверждающей факт обучения в образовательном учреждении, подведомственном департаменту образования Администрации города Омска 

(по ликвидированным школам)


	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля

2011 года 
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	7
	Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 

(за исключением  дошкольных)

и профессиональные

образовательные программы в муниципальных учреждениях города Омска
	Учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года 
	до 1 июля 

2011 года
	до 1июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	до 1 января 

2014 года

	8
	Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена 

(город Омск)
	Учреждения, подведомственные департаменту образования Администрации города Омска 


	до 1 июля 

2011 года 
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	до 1 января 

2014 года

	II. Услуги в сфере здравоохранения

	9
	Прием заявок (запись) на прием к врачу в поликлиники города Омска1
	Учреждения, подведомственные департаменту здравоохранения Администрации города Омска


	-
	-
	до 1 августа 

2011 года
	до 1 января 

2013 года
	до 1 января 

2014 года

	10
	Выдача гражданам муниципальными учреждениями здравоохранения города Омска направлений на прохождение медико-социальной экспертизы1
	Учреждения, подведомственные департаменту здравоохранения Администрации города Омска


	-
	-
	до 1 июля 

2012 года
	до 1 января 

2013 года
	-

	11
	Прием заявлений об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных муниципальных учреждениях здравоохранения города Омска и подразделениях скорой медицинской помощи города Омска, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, а также предоставление информации о такой помощи и постановка на соответствующий учет
	Учреждения, подведомственные департаменту здравоохранения Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года 
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	до 1 января 

2014 года

	III. Услуги в сфере труда и социальной защиты населения

	12
	Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) (город Омск)1
	Департамент образования Администрации города Омска
	-
	-
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года
	до 1 января 

2014 года

	13
	Назначение и выплата денежных средств на содержание подопечных, приемных детей (город Омск)
	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года 
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года
	-

	14
	Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (город Омск)1
	Департамент социальной политики Администрации города Омска
	-
	-
	до 1 августа 

2011 года
	до 1 января 

2012 года
	до 1 августа 2012 года

	15
	Предоставление мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Омска лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Омска»
	Департамент социальной политики Администрации города Омска
	до 1 июля

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 августа 

2011 года
	до 1 января 

2012 года
	-

	16
	Принятие решения о признании (отказе в признании) граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда города Омска по договорам социального найма
	Департамент социальной политики Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года 
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 августа 

2011 года
	до 1 января 

2012 года
	-

	17
	Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан, проживающих на территории города Омска,  в качестве нуждающихся в жилых помещениях1
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска
	-
	-
	до 1 августа 

2011 года
	до 1 января 

2012 года
	до 1 августа 2012 года

	18
	Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма в городе Омске1
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска
	-
	-
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	до 1 января 

2014 года

	19
	Предоставление малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда города Омска по договорам социального найма
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года 
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	20
	Выдача разрешений на вступление в брак лицам в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет (город Омск)
	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года 
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	21
	Дача согласия на отчуждение жилых помещений, расположенных на территории города Омска, в которых проживают несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей
	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	22
	Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда города Омска, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние
	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года 
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	23
	Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии ребенку, не достигшему возраста четырнадцати лет (город Омск)
	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	24
	Дача согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетними в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

(город Омск)


	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года 
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	25
	Дача согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного учреждения города Омска в другое либо на изменение формы обучения до получения ими общего образования, а также на исключение таких лиц из любого образовательного учреждения города Омска


	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	26
	Дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания в городе Омске


	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года 
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	27
	Выдача разрешений на совершение сделок по отчуждению имущества несовершеннолетних, в том числе обмену или дарению, сдаче внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего 

(город Омск)
	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	28
	Выдача архивной справки о создании, реорганизации, ликвидации учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска
	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	29
	Выдача архивной справки о подтверждении трудовой деятельности в учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска
	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	30
	Выдача архивной справки о начислении заработной платы за период трудовой деятельности в учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска
	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	31
	Выдача архивной справки, подтверждающей льготный (педагогический) стаж работы в учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска
	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	32
	Выдача копий распоряжений директора департамента образования Администрации города Омска по вопросам разрешения на изменение  имени и (или) фамилии несовершеннолетних с октября 2006 года
	Департамент образования Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	33
	Регистрация в уведомительном порядке трудовых договоров, заключаемых работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также факта прекращения указанных договоров (город Омск)
	Администрации административных округов города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	IV. Услуги в сфере культуры

	34
	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек города Омска1 
	Учреждения, подведомственные департаменту культуры Администрации города Омска
	-
	-
	до 1 августа 

2011 года
	до 1 января 

2012 года
	до 1 августа 2012 года

	35
	Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках города Омска, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
	Учреждения, подведомственные департаменту культуры Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 августа 

2011 года
	до 1 января 

2012 года
	до 1 августа 2012 года

	36
	Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории города Омска
	Учреждения, подведомственные департаменту культуры Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	-
	-
	-
	-

	37
	Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии на территории города Омска
	Учреждения, подведомственные департаменту культуры Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	до 1 января 

2014 года

	V. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

	38
	Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, находящегося на территории города Омска1
	Администрации административных округов города Омска
	-
	-
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	39
	Прием документов, а также выдача решений о согласовании перeустройства и (или) перепланировки жилых помещений или об отказе в согласовании перeустройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на территории города Омска1
	Администрации административных округов города Омска
	-
	-
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	40
	Выдача ордеров на производство работ, определенных правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска
	Административно-техническая инспекция Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	41
	Оформление актов работ, выполненных без ордера на производство работ 

(город Омск)
	Административно-техническая инспекция Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	42
	Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанных транспортных средств проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городской округ город Омск Омской области и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог 
	Управление общественной безопасности Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	43
	Заключение и расторжение договоров безвозмездной передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда города Омска в собственность граждан
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	44
	Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий (город Омск)
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	45
	Заключение и расторжение договоров найма жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Омска
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	46
	Заключение и расторжение договоров об отчуждении жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Омска на условиях мены, купли-продажи
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	47
	Заключение и расторжение договоров аренды, найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Омска
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	VI. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности

	48
	Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности города Омска и предназначенных для сдачи в аренду1
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска
	-
	-
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	49
	Согласование границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Омска, и земельных участков, находящихся на территории города Омска, государственная собственность на который не разграничена1 
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска
	-
	-
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	50
	Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение земельным участком, находящимся в муниципальной собственности города Омска, и земельным участком, находящимся на территории города Омска, государственная собственность на который не разграничена1
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска
	-
	-
	до 1 июля 

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	51
	Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на территории города Омска, аннулирование таких разрешений1
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска
	-
	-
	до 1 июля 

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	до 1 января 

2014 года

	52
	Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории города Омска, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, а также продление срока действия указанных разрешений1
	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска
	-
	-
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	53
	Выдача разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства на территории города Омска1
	Администрации административных округов города Омска
	-
	-
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	54
	Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории города Омска, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства1
	Департамент строительства Администрации города Омска
	-
	-
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	55
	Предоставление земельных участков для организации семейных (родовых) захоронений на общественных кладбищах, расположенных на территории города Омска
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	56
	Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей в городе Омске
	Департамент городской экономической политики Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	57
	Выдача (отказ в выдаче) архитектурно-планировочного задания для разработки архитектурных проектов 

(город Омск)
	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	58
	Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории города Омска, применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам


	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	59
	Выдача сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Омске
	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска


	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	60
	Выдача справок, подтверждающих право на получение налоговых льгот, физическим лицам, получившим земельные участки, расположенные на территории города Омска, для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, периодически частично или полностью затопляемые паводковыми или поверхностными водами


	Администрации административных округов города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	61
	Установление почтово-адресной нумерации объектам капитального строительства, расположенным на территории города Омска, проведение мероприятий по установке номерных знаков и аншлагов на объектах капитального строительства на территории города Омска
	Администрации административных округов города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	-

	62
	Выдача сведений, касающихся почтово-адресной нумерации объектов капитального строительства, расположенных на территории административного округа города Омска
	Администрации административных округов города Омска
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля 

2011 года
	до 1 июля

2012 года
	до 1 января 

2013 года 
	до 1 января 

2014 года


Примечание:

<1> муниципальная услуга отнесена к первоочередным муниципальным услугам, сводный перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р и I, II этапы перехода предоставления данной услуги в электронной форме осуществлен до 31 декабря 2010 года.

_________________
PAGE  

