PAGE  
11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 20 декабря 2011 года № 1795-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска 

от 1 сентября 2009 года № 698-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска «Электронный Омск» на 2010 – 2015 годы»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа города Омска «Электронный Омск» на 2010 – 2015 годы» к постановлению Администрации города Омска от 1 сентября 2009 года № 698-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска «Электронный Омск» на 2010 – 2015 годы» следующие изменения:

1) в Паспорте долгосрочной целевой программы города Омска «Электронный Омск» на 2010 – 2015 годы:

- в дефисе втором строки «Цели и задачи программы» слово «здравоохранении,» исключить;
- дефисы одиннадцатый, двенадцатый строки «Основные целевые индикаторы программы» исключить;

- строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить 
в следующей редакции:
	«
	Объемы и источники финансирования программы
	На реализацию мероприятий программы из бюджета города Омска планируется направить 354385,0  тыс. руб., в том числе:

- в 2010 году – 45476,0 тыс. руб.;

- в 2011 году – 44433,0 тыс. руб.;

- в 2012 году – 28100,0 тыс. руб.;

- в 2013 году – 66300,0 тыс. руб.;

- в 2014 году – 85392,0 тыс. руб.;

- в 2015 году – 84684,0 тыс. руб.

Объем финансирования будет уточняться ежегодно при формировании бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных программой в планируемом году
	»;


- в дефисе четвертом строки «Основные ожидаемые конечные результаты программы» слово «здравоохранения,» исключить;

2) в разделе 1 «Сущность решаемых программой проблем»:

- в абзаце первом слова «медицинского обслуживания,» исключить;

- в абзаце втором слово «, здравоохранения» исключить;
3) в дефисе втором абзаца второго раздела 2 «Цели и задачи программы» слово «здравоохранении,» исключить;
4) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

5) в разделе 5 «Объемы финансирования программы»:

- в абзаце первом цифры «400000,0» заменить цифрами «354385,0»;
- в дефисе третьем цифры «30215,0» заменить цифрами «28100,0»;

- в дефисе четвертом цифры «82300,0» заменить цифрами «66300,0»;

- в дефисе пятом цифры «97692,0» заменить цифрами «85392,0»;

- в дефисе шестом цифры «99884,0» заменить цифрами «84684,0»;

6) в подпункте 4 раздела 6 «Прогноз ожидаемых результатов реализации программы» слово «здравоохранения,» исключить;
7) раздел 7 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

8) в разделе 8 «Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации программы»:

- в таблице:

а) в строке «Задача: повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска – образовании, здравоохранении, культуре, социальном обслуживании населения» слово «здравоохранении,» исключить;

б) строку «Доля врачей муниципальных учреждений здравоохранения города Омска, использующих в своей работе единую медицинскую информационную систему департамента здравоохранения Администрации города Омска, процентов» изложить в следующей редакции:
	«
	Доля врачей муниципальных учреждений здравоохранения города Омска, использующих в своей работе единую медицинскую информационную систему департамента здравоохранения Администрации города Омска, процентов
	15
	20
	-
	-
	-
	-
	»;


в) строку «Доля муниципальных учреждений здравоохранения города Омска, предоставляющих услуги пациентам посредством сети «Интернет» (удаленная регистратура, онлайновые консультации), процентов» изложить 
в следующей редакции:
	«
	Доля муниципальных учреждений здравоохранения города Омска, предоставляющих услуги пациентам посредством сети «Интернет» (удаленная регистратура, онлайновые консультации), процентов
	10
	20
	-
	-
	-
	-
	»;


г) строку «Доля муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет», процентов» изложить в следующей редакции:
	«
	Доля муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет», процентов
	25
	35
	80
	85
	90
	100
	».


2. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска






       Т.А. Вижевитова

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 20 декабря 2011 года № 1795-п
«4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

	№  п/п 
	Наименование мероприятия 
	Технико-экономическое  обоснование затрат



	Цель: обеспечение устойчивого уровня  социально-экономического развития города Омска и повышение качества жизни населения за счет внедрения в деятельность органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений ИКТ

	Задача: создание комплекса программно-технических средств органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающего повышение эффективности системы муниципального управления и оказания муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим субъектам, достоверное и оперативное информирование населения города Омска о деятельности органов местного самоуправления города Омска, социально-экономических и общественно-политических процессах, протекающих в городе Омске, на основе применения ИКТ    

	1. Создание и развитие системы «Электронный муниципалитет»

	1.1
	Создание информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития города Омска 
	Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание и внедрение информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития города Омска:   

2013 год – 500,0 тыс. руб.;

2014 год – 500,0 тыс. руб.;

2015 год – 1000,0 тыс. руб.

Итого: 2000,0 тыс. руб.

	1.2
	Развитие системы информационного взаимодействия органов местного самоуправления города Омска с населением, организациями города Омска на базе официального сайта Администрации города Омска в сети «Интернет»
	Техническая поддержка, модернизация отдельных модулей, приобретение необходимых технических мощностей для обеспечения функционирования системы информационного взаимодействия:

2010 год – 2983,0 тыс. руб.;

2011 год – 2618,0 тыс. руб.;

2012 год – 1500,0 тыс. руб.;

2013 год – 2000,0 тыс. руб.;

2014 год – 2000,0 тыс. руб.;

2015 год – 2000,0 тыс. руб.

Итого: 13101,0 тыс. руб.

	1.3
	Развитие системы управления процессами размещения заказов на поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд, учета заключаемых муниципальных контрактов 
	Доработка функционала информационной системы управления процессами размещения, масштабирование системы, как по количеству пользователей, так и по количеству автоматизируемых процедур на стадиях планирования, размещения, исполнения и анализа муниципального заказа:

2012 год – 500,0 тыс. руб.;

2013 год – 1000,0 тыс. руб.;  

2014 год – 1000,0 тыс. руб.;

2015 год – 500,0 тыс. руб.

Итого: 3000,0 тыс. руб.

	1.4
	Развитие системы электронного  документооборота и        делопроизводства 
	Развитие системы электронного документооборота и делопроизводства за счет увеличения количества мест пользователей в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях города Омска. Приобретение компьютерного оборудования для обеспечения функционирования системы электронного документооборота и делопроизводства. Доработка модуля интеграции системы электронного документооборота и делопроизводства с официальным сайтом Администрации города Омска для организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде:

2010 год – 8132,0 тыс. руб.;  

2011 год – 7931,0 тыс. руб.;

2012 год – 3000,0 тыс. руб.;

2013 год – 3000,0 тыс. руб.;  

2014 год – 4500,0 тыс. руб.;

2015 год – 4500,0 тыс. руб.

Итого: 31063,0 тыс. руб.

	1.5
	Создание центра хранения и обработки данных 
	Приобретение систем хранения данных, систем обеспечения бесперебойного питания, систем резервного копирования:

2010 год – 3132,0 тыс. руб.;  

2011 год – 2921,0 тыс. руб.;

2012 год – 2600,0 тыс. руб.;

2013 год – 3900,0 тыс. руб.;  

2014 год – 9000,0 тыс. руб.;

2015 год – 7645,0 тыс. руб.

Итого: 29198,0 тыс. руб.

	1.6
	Создание информационной системы «Электронный округ» 
	Внедрение комплекса средств автоматизации в администрациях административных округов города Омска:

2012 год – 11200,0 тыс. руб.;

2013 год – 10000,0 тыс. руб.;

2014 год – 15000,0 тыс. руб.;

2015 год – 15000,0 тыс. руб.

Итого: 51200,0 тыс. руб.

	1.7
	Создание и развитие геоинформационной системы Администрации города Омска
	Приобретение технических средств и программного обеспечения для работы геоинформационной системы Администрации города Омска. Создание и развитие муниципальных информационных систем структурных подразделений Администрации города Омска, содержащих пространственные данные и метаданные. Создание и развитие пространственных данных и метаданных муниципальных учреждений, структурных подразделений Администрации города Омска, не вошедших в состав муниципальных информационных систем структурных подразделений Администрации города Омска. Создание единого информационного центра геоинформационной системы Администрации города Омска:

2012 год – 300,0 тыс. руб.;

2013 год – 3000,0 тыс. руб.;

2014 год – 5000,0 тыс. руб.;

2015 год – 5000,0 тыс. руб. 

Итого: 13300,0 тыс. руб.

	1.8
	Развитие систем управления градостроительной деятельностью на базе ИКТ
	Разработка проектных решений, инсталляция, настройка программных и технических средств, первичное наполнение баз, тестовые испытания,  сопровождение информационной системы управления градостроительной деятельностью. Приобретение необходимого программного обеспечения и соответствующего количества лицензий. Проведение обучения.

Создание и аттестация объекта информатизации в департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, предназначенного для обработки информации, составляющей государственную тайну, в том числе: 

- приобретение, установка, настройка технических средств и компьютерного оборудования, прошедшего специальные проверки и специальные исследования;

- приобретение, установка, настройка технических средств и программного обеспечения для защиты информации; 

- проведение регламентных работ по обеспечению информационной безопасности.

Техническое оснащение зала заседаний на 100 мест, находящегося в пристройке к зданию Администрации города Омска:

2010 год – 4897,0 тыс. руб.;    

2011 год – 7500,0 тыс. руб.;

2012 год – 1300,0 тыс. руб.;

2013 год – 4900,0 тыс. руб.;

2014 год – 4900,0 тыс. руб.;

2015 год – 5539,0 тыс. руб.

Итого:  29036,0 тыс. руб.

	Итого по разделу,

в том числе: 
	171898,0 тыс. руб.

	2010 год 
	19144,0 тыс. руб.

	2011 год 
	20970,0 тыс. руб.

	2012 год 
	20400,0 тыс. руб.

	2013 год 
	28300,0 тыс. руб.

	2014 год 
	41900,0 тыс. руб.

	2015 год 
	41184,0 тыс. руб.

	Задача: повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска – образовании, культуре, социальном обслуживании населения

	2. Повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска

	2.1
	Повышение эффективности функционирования сферы образования на основе применения  ИКТ
	Модернизация и поддержка информационного образовательного портала. Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для организации функционирования муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, оснащения муниципальных образовательных учреждений города Омска компьютерными классами. Создание и внедрение информационных систем:

2010 год – 4308,0 тыс. руб.;

2011 год – 4552,0 тыс. руб.;

2012 год – 2500,0 тыс. руб.;

2013 год – 9000,0 тыс. руб.;

2014 год – 12000,0 тыс. руб.;

2015 год – 13000,0 тыс. руб. 

Итого: 45360,0 тыс. руб.

	2.2
	Повышение эффективности функционирования сферы здравоохранения на основе применения ИКТ 
	Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение:

- единой информационной системы муниципальных учреждений здравоохранения города Омска;

- системы электронной записи на прием с многоканальным телефоном регистратуры;

- единой городской системы обеспечения бригад скорой медицинской помощи цифровой транспортной связью, навигацией и передачей данных телеметрии с медицинского оборудования:

2010 год – 12997,0 тыс. руб.;

2011 год – 10056,0 тыс. руб.

Итого: 23053,0 тыс. руб.  

	2.3
	Повышение эффективности системы социальной поддержки населения на основе применения ИКТ 
	Приобретение компьютерного оборудования для оснащения кабинетов методической подготовки специализированных детско-юношеских спортивных школ. Приобретение компьютерного оборудования для организации компьютерных классов в муниципальных социальных центрах для молодежи города Омска. Проектирование и внедрение информационного молодежного портала. Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение системы социальной поддержки населения:

2013 год – 4500,0 тыс. руб.;

2014 год – 4500,0 тыс. руб.;

2015 год – 4500,0 тыс. руб. 

Итого: 13500,0 тыс. руб.

	2.4
	Повышение эффективности функционирования сферы культуры на основе применения  ИКТ 
	Исследование, разработка технического задания, создание и внедрение единой системы для работы с библиотечными каталогами муниципальных библиотек. Модернизация компьютерного оборудования системы муниципальных библиотек. Приобретение программного обеспечения:

2012 год – 1000,0 тыс. руб.;

2013 год – 3000,0 тыс. руб.; 

2014 год – 3000,0 тыс. руб.;

2015 год – 3000,0 тыс. руб.

Итого: 10000,0 тыс. руб.

	2.5
	Повышение эффективности реализации  муниципальной жилищной политики на основе  применения ИКТ 
	Создание, внедрение и сопровождение информационной системы департамента жилищной политики Администрации города Омска:

2013 год – 2000,0 тыс. руб.;

2014 год – 3492,0 тыс. руб.;

2015 год – 2000,0 тыс. руб.

Итого: 7492,0 тыс. руб.

	2.6
	Повышение эффективности функционирования системы поддержки предпринимательства на основе ИКТ
	Внедрение комплекса средств автоматизации в Казенном учреждении города Омска «Центр поддержки предпринимательства». Модернизация сайта Казенного учреждения города Омска «Центр поддержки предпринимательства»:

2010 год – 922,0 тыс. руб.;

2011 год – 922,0 тыс. руб.;

2012 год – 500,0 тыс. руб.;

2013 год – 500,0 тыс. руб.

Итого: 2844,0 тыс. руб.

	Итого по разделу,

в том числе: 
	102249,0 тыс. руб.

	2010 год
	18227,0 тыс. руб.

	2011 год
	15530,0 тыс. руб.

	2012 год
	4000,0 тыс. руб.

	2013 год 
	19000,0 тыс. руб.

	2014 год 
	22992,0 тыс. руб.

	2015 год 
	22500,0 тыс. руб.

	Задача: повышение уровня использования ИКТ в развитии 

городской среды

	3. Повышение уровня использования ИКТ в развитии городской среды

	3.1
	Создание информационной системы анализа экологической ситуации в городе Омске
	Анализ требований к разрабатываемой системе, разработка технического задания на проектирование, создание, внедрение и сопровождение системы обмена, хранения и анализа экологической ситуации:

2013 год – 500,0 тыс. руб.;

2014 год – 500,0 тыс. руб.;

2015 год – 1000,0 тыс. руб.

Итого: 2000,0 тыс. руб.

	3.2
	Создание системы безопасности муниципальных объектов социальной сферы на основе применения ИКТ
	Создание и оснащение ситуационного центра: внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса записи видеосигналов в режиме реального времени и хранения видеоданных, системы интеллектуального видеоанализа, коллективных средств отображения видеоинформации, автоматизированных рабочих мест видеооператоров.

Создание автоматизированной системы управления дорожным движением: проектирование и внедрение системы связи светофорных объектов в единую сеть для управления из центра управления светофорными объектами.

Проектирование, монтаж оборудования, настройка, ввод в эксплуатацию:

- системы охранного видеонаблюдения; 

- систем контроля управления доступом; 

- пунктов экстренной связи «гражданин – полиция»:

2012 год – 200,0 тыс. руб.;

2013 год – 5000,0 тыс. руб.;

2014 год – 5000,0 тыс. руб.;

2015 год – 5000,0 тыс. руб.

Итого: 15200,0 тыс. руб.

	3.3
	Создание интеллектуальной транспортной системы посредством развития городской навигационно-информационной инфраструктуры
	Оснащение муниципального транспорта аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Создание каналов передачи данных с аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС. Создание единого информационного центра навигационной системы Администрации города Омска. Приобретение технических средств  и программного обеспечения для создания рабочих мест диспетчеров муниципальных транспортных средств и единого информационного центра навигационной системы Администрации города Омска:

2010 год – 4836,0 тыс. руб.;

2011 год – 4913,0 тыс. руб.;

2012 год – 1500,0 тыс. руб.;

2013 год – 3500,0 тыс. руб.;

2014 год – 5000,0 тыс. руб.; 

2015 год – 5000,0 тыс. руб.

Итого: 24749,0 тыс. руб.

	3.4
	Модернизация системы информационной безопасности
	Аттестация муниципальных объектов информатизации на соответствие требованиям по обеспечению безопасности. Проведение регламентных работ по обеспечению информационной безопасности. Приобретение технических средств и программного обеспечения для защиты информации:

2010 год – 3269,0 тыс. руб.;  

2011 год – 3020,0 тыс. руб.;

2012 год – 2000,0 тыс. руб.;

2013 год – 10000,0 тыс. руб.;  

2014 год – 10000,0 тыс. руб.;

2015 год – 10000,0 тыс. руб.

Итого: 38289,0 тыс. руб.

	Итого по разделу,

в том числе: 
	80238,0 тыс. руб.

	2010 год 
	8105,0 тыс. руб.

	2011 год 
	7933,0 тыс. руб.

	2012 год 
	3700,0 тыс. руб.

	2013 год 
	19000,0 тыс. руб.

	2014 год 
	20500,0 тыс. руб.

	2015 год 
	21000,0 тыс. руб.

	Всего по программе,

в том числе: 
	354385,0 тыс. руб.

	2010 год 
	45476,0 тыс. руб.

	2011 год 
	44433,0 тыс. руб.

	2012 год 
	28100,0 тыс. руб.

	2013 год 
	66300,0 тыс. руб.

	2014 год 
	85392,0 тыс. руб.

	2015 год 
	84684,0 тыс. руб.


От реализации программы ожидаются:

- повышение эффективности расходования средств бюджета города Омска на внедрение ИКТ  в деятельность органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений за счет создания межведомственных информационных систем, сокращения затрат на дублирование работ;

- повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на организацию административно-управленческих процессов;

- повышение оперативности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска (образовании, культуре, социальном обслуживании населения);

- обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений.»

______________

                                 Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

                                                                                       от 20 декабря 2011 года № 1795-п
«7. Перечень мероприятий программы 

	№  п/п
	Наименование мероприятия
	Срок  исполнения
	Исполнитель
	Объем финансирования из бюджета города Омска

	
	
	
	
	(тыс. рублей)

	
	
	
	
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель: обеспечение устойчивого уровня  социально-экономического развития города Омска и повышение  качества жизни  населения  за счет внедрения в деятельность органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений ИКТ

	Задача: создание комплекса программно-технических средств органов местного самоуправления города Омска, муниципальных предприятий и учреждений, обеспечивающего повышение эффективности системы муниципального управления и оказания муниципальных услуг гражданам и хозяйствующим субъектам, достоверное и оперативное информирование населения города Омска о деятельности органов местного самоуправления города Омска, социально-экономических и общественно-политических процессах, протекающих в городе Омске, на основе применения ИКТ

	1. Создание и развитие системы «Электронный муниципалитет»

	1.1
	Создание информационной системы планирования и мониторинга
	2013 – 2015 годы
	Управление делами Администрации города Омска, департамент городской экономической


	2000
	–
	–
	–
	500
	500
	1000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	социально-экономического развития города Омска  
	
	политики Администрации города Омска,  Казенное учреждение города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» 
(по согласованию)


	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Развитие системы информационного  взаимодействия органов местного самоуправления города Омска с населением, организациями города Омска на базе официального сайта Администрации города Омска в сети  «Интернет» 

	2010 – 2015 годы
	Структурные подразделения Администрации города Омска, Казенное учреждение города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий»  

(по согласованию)
	13101
	2983
	2618
	1500
	2000
	2000
	2000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.3
	Развитие системы управления процессами  размещения заказов на поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд, учета заключаемых муниципальных контрактов 
	2012 – 2015 годы
	Управление муниципального заказа и организации торгов Администрации города Омска, управление делами Администрации  города Омска, Казенное учреждение города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» 

(по согласованию)  
	3000
	–
	–
	500
	1000
	1000
	500

	1.4
	Развитие системы электронного  документооборота и делопроизводства
	2010 – 2015 годы
	Структурные подразделения Администрации города Омска, Казенное учреждение города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» 

(по согласованию),

Омский городской Совет

	31063
	8132
	7931
	3000
	3000
	4500
	4500

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	(по согласованию), Контрольно-счетная палата города Омска (по согласованию)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Создание центра хранения и обработки данных
	2010 – 2015 годы
	Управление делами Администрации  города Омска, Казенное учреждение города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» 

(по согласованию)
	29198
	3132
	2921
	2600
	3900
	9000
	7645

	1.6
	Создание информационной системы «Электронный округ»
	2012 – 2015 годы
	Администрации административных  округов города Омска, управление делами Администрации  города Омска, Казенное учреждение города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» 

(по согласованию)

	51200
	–
	–
	11200
	10000
	15000
	15000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.7
	Создание и развитие геоинформационной системы Администрации города Омска
	2012 – 2015 годы
	Департамент городского хозяйства  Администрации города Омска, департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска,  департамент архитектуры и градостроительства Администрации  города Омска,  

муниципальные учреждения города  Омска (по согласованию)

	13300
	–
	–
	300
	3000
	5000
	5000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.8
	Развитие  систем управления градостроительной деятельностью на базе ИКТ 
	2010 – 2015 годы
	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации  города Омска, управление делами Администрации города Омска, Казенное учреждение города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» 

(по согласованию)


	29036
	4897
	7500
	1300
	4900
	4900
	5539

	Итого по разделу
	171898
	19144
	20970
	20400
	28300
	41900
	41184

	Задача: повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска – образовании, культуре, социальном обслуживании населения

	2. Повышение уровня использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития города Омска

	2.1
	Повышение эффективности функционирования сферы образования на основе применения ИКТ
	2010 – 2015 годы
	Департамент образования Администрации города Омска, управление делами Администрации  города Омска, 

	45360
	4308
	4552
	2500
	9000
	12000
	13000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	Казенное учреждение города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» 

(по согласованию)


	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Повышение эффективности функционирования сферы здравоохранения на основе применения ИКТ
	2010 – 2011 годы
	Департамент здравоохранения  Администрации города Омска, управление делами Администрации  города Омска,  

муниципальные учреждения города  Омска 

(по согласованию) 


	23053
	12997
	10056
	–
	–
	–
	–

	2.3
	Повышение эффективности системы социальной поддержки населения на  основе применения ИКТ
	2013 – 2015 годы
	Департамент социальной политики  Администрации города Омска, управление делами Администрации  города Омска, 

	13500
	–
	–
	–
	4500
	4500
	4500

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	департамент по делам молодежи Администрации города Омска, департамент физической культуры и спорта Администрации города Омска, муниципальные учреждения города  Омска 

(по согласованию)
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Повышение эффективности функционирования сферы культуры на основе применения ИКТ
	2012 – 2015 годы
	Департамент культуры Администрации  города Омска, управление делами Администрации  города Омска, муниципальные учреждения города  Омска 
(по согласованию)


	10000
	–
	–
	1000
	3000
	3000
	3000

	2.5
	Повышение эффективности реализации муниципальной жилищной политики 
	2013 – 2015 годы
	Департамент жилищной политики  Администрации города Омска,  управление делами 

	7492
	–
	–
	–
	2000
	3492
	2000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	на  основе применения ИКТ
	
	Администрации  города Омска, Казенное учреждение города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» 

(по согласованию)
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Повышение эффективности функционирования системы поддержки предпринимательства на основе ИКТ


	2010 – 2013 годы
	Управление делами Администрации  города Омска, Казенное учреждение города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий»

(по согласованию)
	2844
	922
	922
	500
	500
	–
	–

	Итого по разделу
	102249
	18227
	15530
	4000
	19000
	22992
	22500

	Задача: повышение уровня использования ИКТ в развитии городской среды

	3. Повышение уровня использования ИКТ в развитии городской среды

	3.1
	Создание информационной системы анализа экологической ситуации в городе 
	2013 – 2015 годы
	Управление общественной безопасности Администрации города Омска, управление 
	2000
	–
	–
	–
	500
	500
	1000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Омске
	
	делами Администрации  города Омска, Казенное учреждение города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» 

(по согласованию)


	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Создание системы безопасности муниципальных объектов социальной сферы на основе применения ИКТ
	2012 – 2015 годы
	Структурные подразделения Администрации города Омска,  наделенные правами юридического лица, управление общественной безопасности Администрации города Омска, муниципальные учреждения города  Омска 

(по согласованию)

	15200
	–
	–
	200
	5000
	5000
	5000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3.3
	Создание интеллектуальной транспортной системы посредством развития городской навигационно-информационной инфраструктуры
	2010 – 2015 годы
	Департамент транспорта  Администрации города Омска, управление делами Администрации  города Омска, 

муниципальные учреждения города  Омска 

(по согласованию)
	24749
	4836
	4913
	1500
	3500
	5000
	5000

	3.4
	Модернизация системы информационной безопасности
	2010 – 2015 
годы
	Структурные подразделения Администрации города Омска,  муниципальные учреждения города  Омска 

(по согласованию)
	38289
	3269
	3020
	2000
	10000
	10000
	10000

	Итого по разделу
	80238
	8105
	7933
	3700
	19000
	20500
	21000

	Всего
	354385
	45476
	44433
	28100
	66300
	85392
	84684
	 »

















