ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
от 9 февраля 2012 года № 271-п
Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Омске» на 2012 – 2014 годы
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановлением Мэра города Омска от 24 декабря 2007 года 
№ 959-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Омска, их формирования 
и реализации, Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Омска», постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу города Омска «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Омске» на 2012 – 2014 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска                                                                          Т.А. Вижевитова
	Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 9 февраля 2012 года № 271-п 


ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ОМСКА

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Омске» 
на 2012 – 2014 годы

Омск 2012

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы города Омска
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Омске» 
на 2012 – 2014 годы
	Наименование программы
	Долгосрочная целевая программа города Омска 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Омске» на 2012 – 2014 годы (далее – Программа)

	Дата принятия решения о разработке Программы 
	Постановление Администрации города Омска от 9 февраля 2012 года № 263-п «О разработке долгосрочной целевой программы города Омска «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Омске» на 2012 – 2014 годы»

	Заказчик Программы
	Администрация города Омска

	Исполнитель-координатор Программы 
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска 

	Разработчик Программы
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска

	Исполнители Программы
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска,  департамент городской экономической политики Администрации города Омска, управление информационной политики Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска

	Цели и задачи Программы
	Целью Программы является создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей города Омска.

Задача Программы: 
доведение технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам города Омска (далее – проезды к дворовым территориям), до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения


	Основные целевые индикаторы Программы 
	1) количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования;
2) количество отремонтированных проездов к дворовым территориям;
3) доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования;

4) доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям 

	Сроки и этапы реализации Программы
	2012 – 2014 годы
Программа реализуется в один этап

	Объемы и источники финансирования Программы 
	Всего на реализацию Программы планируется направить 106084,12 тыс. руб., в том числе:

2012 год – субсидии бюджету города Омска из Областного фонда софинансирования расходов (далее – субсидии) в 2012 – 2014 годах бюджету города Омска  в размере 76800,00 тыс. руб., средства бюджета города Омска в размере 27270,92 тыс. руб.;

2013 год – средства бюджета города Омска в размере                   1006,60 тыс. руб.;
2014 год – средства бюджета города Омска в размере                   1006,60 тыс. руб.
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска на соответствующий год с внесением изменений в соответствующие разделы Программы

	Основные ожидаемые конечные результаты Программы
	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

- повысить безопасность дорожного движения и сократить число дорожно-транспортных происшествий по причинам дорожных условий;

- обеспечить повышение уровня благоустройства территории города Омска за счет доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования  и повышение безопасности дорожного движения;

- увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в условиях роста парка транспортных средств

	Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
	Исполнитель-координатор Программы:

1) организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;

2) направляет необходимую информацию о реализации Программы по запросам департамента городской экономической политики Администрации города Омска и департамента финансов и контроля Администрации города Омска (далее – координирующий и финансовый органы);

3) направляет доклады о ходе реализации Программы и использования финансовых средств в координирующий и финансовый органы ежегодно до 1 марта;

4) ежегодно публикует в средствах массовой информации основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования Программы;

5) представляет отчет о реализации Программы в координирующий орган каждое полугодие


1. Сущность решаемых Программой проблем


Одним из приоритетных направлений развития города Омска является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей областного центра. 


Автомобильные дороги общего пользования и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы города Омска. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Значительное повышение безопасности дорожного движения и уровня комфортности проживания жителей города Омска обеспечил ремонт               693 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2011 году, но вопрос по приведению асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние не решен в полном объеме.
С целью осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние разработана Программа. 
Развитие ситуации без использования программно-целевого метода приведет к ухудшению технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям. В связи с этим, мероприятия Программы в первую очередь направлены на повышение уровня благоустройства территории города Омска и безопасности дорожного движения, а также на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства, обеспечит комплексное воздействие со стороны Администрации города Омска на процесс осуществления капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям. 
К наиболее серьезным рискам при реализации Программы можно отнести финансовые риски, связанные с прекращением (сокращением) финансирования на реализацию Программы, что повлечет соответственно невыполнение мероприятий Программы.

Устранение указанных отрицательных последствий может осуществляться посредством корректировки и уточнения мероприятий Программы.

2. Цели и задачи Программы


Основной целью Программы является создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей города Омска. 

Для достижения цели Программы необходимо решение задачи по доведению технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2012 – 2014 годов в один этап.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Обоснование затрат 

	Цель: создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей города Омска

	Задача: доведение технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения

	1
	Осуществление финансирования расходов на проверку локальных смет на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям
	2012 год – 343,20 тыс. руб.;

2013 год – 6,60 тыс. руб.;

2014 год – 6,60 тыс. руб.
Итого: 356,40 тыс. руб.
(Количество локальных смет для реализации Программы – 108 ед. Средняя сложившаяся стоимость проверки одной локальной сметы – 3,3 тыс. руб.)

	2
	Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
	2012 год – 42409,51 тыс. руб.;

2013 год – 500,00 тыс. руб.;

2014 год – 500,00 тыс. руб.
Итого: 43409,51 тыс. руб.

	3
	Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям
	2012 год – 61318,21 тыс. руб.;

2013 год – 500,00 тыс. руб.;

2014 год – 500,00 тыс. руб.
Итого: 62318,21 тыс. руб.



5. Объем финансирования Программы


Всего на реализацию Программы планируется направить 106084,12 тыс. руб., в том числе за счет субсидий – 76800,00 тыс. руб., за счет средств бюджета города Омска – 29284,12 тыс. руб., в том числе:

2012 год – субсидии в размере 76800,00 тыс. руб., средства бюджета города Омска в размере 27270,92 тыс. руб.;

2013 год – средства бюджета города Омска в размере 1006,60 тыс. руб.;

2014 год – средства бюджета города Омска в размере 1006,60 тыс. руб.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска на соответствующий год с внесением изменений в соответствующие разделы Программы.
6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить безопасность дорожного движения и сократить число дорожно-транспортных происшествий по причинам дорожных условий;

- обеспечить повышение уровня благоустройства территории города Омска за счет доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования  и повышение безопасности дорожного движения;

- увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в условиях роста парка транспортных средств.

7. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам приведен в приложении к настоящей Программе.

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы

8.1. Целевые индикаторы, отражающие степень достижения поставленных целей и задач Программы

	№ п/п
	Целевой индикатор
	Единица измерения
	Количественный показатель

	
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год

	Цель: создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей города Омска

	Задача: доведение технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения

	1
	Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
	Единица
	31
	1
	1

	2
	Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям 
	Единица
	73
	1
	1

	3
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
	Процент
	100
	100
	100

	4
	Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям 
	Процент
	100
	100
	100


8.2. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться исполнителем-координатором Программы на основе соотношения фактически достигнутых значений результатов реализации мероприятий Программы и установленных Программой значений целевых индикаторов.

___________________

Приложение

к долгосрочной целевой программе города Омска

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и проездов к дворовым
 территориям многоквартирных домов в городе Омске»
на 2012 – 2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы города Омска 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Омске» на 2012 – 2014 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации


	Исполнитель
	Объем финансовых средств, тыс. руб.

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год

	
	
	
	
	
	за счет средств бюджета города Омска
	за счет субсидий
	за счет средств бюджета города Омска
	за счет субсидий
	за счет средств бюджета города Омска
	за счет субсидий

	Цель: создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей города Омска

	Задача: доведение технического и эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования и повышение безопасности дорожного движения

	1
	Организация и проведение обследования состояния автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям для отбора и формирования перечней объектов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям
	2012 – 2014 годы
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Разработка правового акта Администрации города Омска об утверждении Перечней подлежащих капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям
	2012 – 2014 годы
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска, департамент городской экономической политики Администрации города Омска
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Составление локальных смет на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям
	2012 – 2014 годы
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Осуществление финансирования расходов на проверку локальных смет на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям
	2012 – 2014 годы
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
	356,4
	343,20

	-
	6,6
	-
	6,6
	-

	5
	Подготовка документации для формирования заявок на проведение открытых аукционов в электронной форме на право заключения контрактов на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям (далее – открытый аукцион в электронной форме) и передача заявок в управление муниципального заказа и организации торгов Администрации города Омска
	2012 – 2014 годы
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Заключение муниципальных контрактов по итогам проведения открытых аукционов в электронной форме 
	2012 – 2014 годы
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Контроль за ходом проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования и проездов к дворовым территориям 
	постоянно


	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации 

города Омска
	-
	-
	--
	-
	-
	-
	-

	8
	Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
	2012 – 2014 годы
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
	43409,51
	11009,51
	31400,00
	500,00
	-
	500,00
	-

	9
	Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям
	2012 – 2014 годы
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
	62318,21
	15918,21
	45400,00
	500,00
	-
	500,00
	-

	10
	Проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей, условий, требований и хода исполнения Программы


	2012 – 2014

годы
	Управление информационной политики Администрации города Омска
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по Программе:
	106084,12
	27270,92
	76800,00
	1006,60
	-
	1006,60
	-


