5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 17 февраля 2012 года № 317-п

О мерах по защите сооружений и имущества, расположенных

на территории города Омска, от повреждений 
паводковыми водами и ледоходом

В целях предотвращения повреждений сооружений и имущества, расположенных на территории города Омска, в период пропуска паводковых вод и ледохода, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Создать городскую противопаводковую комиссию и утвердить 
ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий по защите сооружений и имущества, расположенных на территории города Омска, от повреждений паводковыми водами и ледоходом в весенний период 2012 года согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

3. Администрациям административных округов города Омска:

1) в срок до 1 марта 2012 года создать окружные противопаводковые комиссии и организовать работы по обеспечению сохранности сооружений 
и имущества, по предотвращению затоплений жилых домов, объектов социально-культурного назначения, расположенных на территориях административных округов города Омска, обратив особое внимание 
на объекты, наиболее подверженные затоплению;

2) в срок до 6 марта 2012 года разработать планы мероприятий 
по предотвращению затопления жилых домов и объектов социально-культурного назначения, расположенных на территориях административных округов города Омска;

3) осуществлять контроль за готовностью откачивающих механизмов 
и специализированной техники по согласованию с организациями, расположенными на территориях административных округов города Омска, для проведения аварийных работ;

4) до 20 марта 2012 года создать резерв необходимого количества песка 
и мешков для оснащения специализированных бригад и звеньев по устранению аварийных ситуаций;

5) обеспечить своевременное реагирование на обращения граждан, организаций по вопросам защиты и сохранности сооружений и имущества 
от повреждения паводковыми водами и ледоходом.

4. Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска:

1) провести организационную работу с арендаторами муниципальных нежилых объектов по очистке крыш зданий и вывозу снега с закрепленных территорий до 20 марта 2012 года;

2) предусмотреть помещения для расселения населения, пострадавшего от паводковых вод.

5. Департаменту транспорта Администрации города Омска на весь период пропуска паводковых вод и ледохода обеспечить резерв подвижного состава для эвакуации населения из зон возможного затопления.

6. Просить Омский гарнизон ежедневно уточнять расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период пропуска паводковых вод и ледохода.

7. Просить войсковую часть 7543 содержать в постоянной готовности команду в количестве сорока человек, две единицы техники для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

8. Бюджетному учреждению города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» в срок до 10 марта 2012 года разработать план мероприятий по подготовке мостов и путепроводов к безопасному пропуску паводковых вод и ледохода.

9. Муниципальному предприятию города Омска «Гортехэксплуатация» 
в срок до 10 марта 2012 года разработать план мероприятий 
по предотвращению затопления подземных пешеходных переходов.

10. Административно-технической инспекции Администрации города Омска осуществлять контроль за соблюдением правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска в части выполнения работ по вывозу и уборке снега.
11. Рекомендовать Омскому филиалу Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11», Муниципальному предприятию города Омска «Тепловая компания» на период пропуска паводковых вод и ледохода отпускать без предварительной оплаты горячую воду автономным учреждениям города Омска в сфере благоустройства 
для промывки водопропускных труб и дождеприемных колодцев ливневой канализации.
12. Департаменту городского хозяйства Администрации города Омска, департаменту дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска регулярно представлять в управление информационной политики Администрации города Омска информационные материалы о ходе подготовки и проведения мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода 
на территории города Омска для размещения в средствах массовой информации.
13. Управлению информационной политики Администрации города Омска обеспечить размещение в средствах массовой информации материалов 
о ходе подготовки и проведения мероприятий по пропуску паводковых вод 
и ледохода.
14. Департаменту финансов и контроля Администрации города Омска осуществлять своевременное выделение средств из резервного фонда Администрации города Омска при возникновении чрезвычайных ситуаций 
в период весеннего паводка и прохождения ледохода в 2012 году.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
Исполняющий обязанности

Мэра города Омска                                                                          Т.А. Вижевитова
Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 17 февраля 2012 года № 317-п
СОСТАВ

городской противопаводковой комиссии

	Свиридов

Владимир Михайлович 
	-
	директор департамента городского 

хозяйства Администрации города Омска, председатель комиссии



	Масан 

Богдан Анатольевич
	-
	заместитель Мэра города Омска, директор департамента финансов и контроля Администрации города Омска, заместитель председателя комиссии



	Казимиров

Владимир Прокопьевич
	-
	директор департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска, заместитель председателя комиссии



	Глебов
Антон Александрович
	-
	специалист 1-й категории отдела капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожного хозяйства, благоустройства департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска, секретарь комиссии



	Гаак

Виктор Климентьевич
	-
	директор Омского филиала Открытого акционерного общества  «Территориальная генерирующая компания № 11» 
(по согласованию)



	Гамбург

Юрий Викторович
	-
	заместитель Мэра города Омска, директор департамента имущественных отношений Администрации города Омска



	Губер

Владимир Григорьевич
	-


	директор департамента транспорта Администрации города Омска


	Жидко
Виталий Васильевич
	-
	директор Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» (по согласованию)



	Иващенко
Геннадий Иванович


	-
	генеральный директор Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» (по согласованию)



	Корабельников

Сергей Александрович
	-
	начальник управления информационной политики Администрации города Омска


	Куянов

Сергей Васильевич
	-
	начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска 



	Луговой

Дмитрий Иванович
	-
	директор Муниципального производственно-эксплуатационного предприятия города Омска «Омскэлектро» (по согласованию)



	Отегенов
Махсат Толеугенович
	-
	временно замещающий должность военного коменданта Омского гарнизона 

(по согласованию)



	Рогов 

Андрей Викторович
	-
	командир войсковой части 7543

(по согласованию)



	Хлебков

Николай Иванович
	-
	начальник Административно-технической инспекции Администрации города Омска




_____________________

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска          

от 17 февраля 2012 года № 317-п
ПЛАН

мероприятий по защите сооружений и имущества, расположенных на территории города Омска, от повреждений паводковыми водами и ледоходом в весенний период 2012 года

	№
	Наименование мероприятия
	Исполнитель


	Срок исполнения

	1
	Анализ условий прохождения весеннего половодья на территории города Омска в предыдущие годы, факторов, влияющих на возникновение  чрезвычайной ситуации (затоплений, подтоплений), и прогноз прохождения паводка в 2012 году         
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска, управление по делам гражданской     
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска
	До 6 марта 2012 года

	2
	Обеспечение очистки от снега и льда крыш зданий, расположенных на территории  города Омска                            
	Администрации административных округов города Омска, управляющие  организации и муниципальные предприятия жилищного хозяйства (по согласованию)                  
	До 26 марта 2012 года

	3
	Формирование специализированных бригад и звеньев для устранения аварийных ситуаций, оснащение их механизмами для рыхления мерзлого грунта, экскаватором гидравлическим, мешками с песком и т.д. 
	Администрации административных округов города Омска               
	До 1 марта 2012 года

	4
	Подготовка всех имеющихся в наличии ассенизационных машин с удлиненными рукавами, содержание их в постоянной готовности к применению по назначению   
	Администрации административных округов города Омска               
	Весь период

	5
	Обеспечение бесперебойной работы подземных инженерных сетей, герметизации колодцев, откачки воды из них в случае необходимости                           
	Администрации административных округов города Омска, Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»                         (по согласованию), 
Муниципальное предприятие города Омска «Тепловая компания» (по согласованию), Омский филиал Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания  № 11» (по согласованию)   
	С 15 марта 2012 года

	6
	Организация очистки водосточных канав и 
водопропускных труб от снега в частном секторе                 
	Администрации административных округов города Омска               
	Весь период 

	7
	Организация очистки всех водостоков, дамб и других укрепительных сооружений, строительных площадок, мест возможного затопления и разрушения, подходов к зданиям магазинов и детских учреждений  
	Администрации административных округов города Омска               
	Весь период

	8
	Организация и проведение комиссионного обследования состояния гидротехнических 
сооружений (мостов, дюкеров, накопителей
отходов производства) и готовности их к 
пропуску паводковых вод с составлением  
акта готовности                         


	Департамент городского хозяйства  Администрации города Омска, департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска, управление по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска, Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (по согласованию), бюджетное учреждение города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» (по согласованию)           
	До 5 марта 2012 года 

	9
	Проведение корректировки планов действий
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (в период ледохода и весеннего половодья)                             
	Управление по делам гражданской     
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска         
	До 24 марта 2012 года 

	10
	Размещение в средствах массовой информации материалов о складывающейся обстановке в период весеннего половодья
	Управление информационной политики Администрации города Омска         
	Постоянно 

с 1 марта 2012 года

	11
	Организация проверки готовности водооткачивающих средств Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал», Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», Муниципального производственно-             
эксплуатационного предприятия города Омска «Омскэлектро» и других организаций 
	Городская противопаводковая  комиссия                           
	До 17 марта 2012 года

	12
	Заключение договоров с организациями на привлечение автотранспорта для вывоза снега
	Администрации административных округов города Омска               
	До 29 февраля 2012 года


