PAGE  
8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 25 октября 2012 года № 1410-п
О внесении изменений в постановление Администрации города Омска

от 29 апреля 2009 года № 324-п

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Омска от 29 апреля 2009 года № 324-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска «Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2009 – 2014 годы» следующие изменения:

1) в названии и тексте слова «2009 – 2014 годы» заменить словами          «2009 – 2015 годы»;

2) в приложении «Долгосрочная целевая программа города Омска «Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2009 – 2014 годы»:

- в названии и тексте слова «2009 – 2014 годы» заменить словами              «2009 – 2015 годы»;

- в Паспорте долгосрочной целевой программы города Омска «Капитальные вложения в инфраструктуру муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2009 – 2014 годы»:
строку «Основные целевые индикаторы программы» изложить 
в следующей редакции:
	«
	Основные целевые индикаторы программы     
	- количество жилых помещений, предоставленных гражданам в связи с признанием многоквартирных жилых домов аварийными, единиц;
- выполнение плана работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, процентов;

- количество смонтированных водоразборных колонок в кварталах индивидуальной застройки города Омска, единиц;
- протяженность построенных сетей канализации, метров;
- протяженность построенных теплотрасс, метров;
- протяженность построенных линий наружного освещения, погонных метров;

- количество кладбищ, на которых выполняются мероприятия по строительству и реконструкции, единиц;

- площадь построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения в границах города Омска, тыс. кв. метров;
- количество приобретенных транспортных средств, единиц;
- количество дополнительно введенных мест в дошкольных учреждениях, мест;

- количество введенных в эксплуатацию объектов образования, единиц;

- количество введенных в эксплуатацию объектов здравоохранения, единиц;
- количество введенных в эксплуатацию объектов культуры, единиц;

- количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, единиц
	»;


строку «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
	«
	Объем и источники       
финансирования программы
	На реализацию мероприятий программы из бюджета города Омска планируется направить 3954475,0 тыс. рублей, в том числе:

2009 год – 764055,1 тыс. рублей;

2010 год – 530664,0 тыс. рублей;

2011 год – 636966,7 тыс. рублей;

2012 год – 472266,8 тыс. рублей;

2013 год – 593918,9 тыс. рублей;
2014 год – 526800,3 тыс. рублей;

2015 год – 429803,2 тыс. рублей.        

Реализация мероприятий программы может осуществляться за счет привлечения кредитов от кредитных организаций в установленном действующим законодательством порядке 
	»;


в разделе 3 «Сроки реализации программы» слова «2009 – 2014 годах» заменить словами «2009 – 2015 годах»;

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Выполнение мероприятий программы обеспечит системный подход в решении проблем развития экономики и социальной сферы, улучшения инвестиционной привлекательности города Омска за счет целевого использования финансовых ресурсов.

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:

	№

п/п
	Наименование направления
	Технико-экономическое обоснование затрат 
	

	Цель: повышение качества жизни населения города Омска за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса, инженерной, транспортной инфраструктуры и социальной сферы города Омска
	

	Задача: повышение качества жизни населения, надежное и устойчивое обеспечение потребителей коммунальными услугами
	

	1
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
	В сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет средств бюджета города Омска запланировано проведение капитального ремонта жилых домов в городе Омске, переселение граждан из аварийного жилья, проведение проектно-изыскательских работ и реконструкции на жилых домах первых массовых серий (335 ПК, «А», 1-464), строительство инженерных сетей, газопроводов, теплотрасс, сетей канализации, ливневой канализации. Всего на сумму 1263210,2 тыс. рублей, в том числе:

2009 год – 434916,2 тыс. рублей;

2010 год – 258795,4 тыс. рублей;

2011 год – 426631,1 тыс. рублей;

2012 год – 31658,0 тыс. рублей;

2013 год – 44552,6 тыс. рублей;

2014 год – 34830,9 тыс. рублей;

2015 год – 31826,0 тыс. рублей
	

	Задача: повышение архитектурно-художественного качества застройки города Омска, уровня

благоустройства и озеленения, строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры в городе Омске
	

	2
	Общегосударственные вопросы
	На строительство пристройки к зданию Администрации города Омска и реконструкцию здания Администрации города Омска и Омского городского Совета планируется направить средств на сумму 63638,6 тыс. рублей, в том числе: 

2009 год – 15238,1 тыс. рублей,

2010 году – 37693,7 тыс. рублей,

2011 году – 9689,4 тыс. рублей,

2012 году – 1017,4 тыс. рублей
	

	3
	Благоустройство
	Затраты на благоустройство города Омска, а именно на строительство линий наружного освещения, строительство и реконструкцию кладбищ, рекультивацию закрытой свалки составляют всего 103583,7 тыс. рублей, в том числе:

2009 год – 217,5 тыс. рублей;

2010 год – 19868,9 тыс. рублей;

2011 год – 45218,2 тыс. рублей;

2012 год – 21248,5 тыс. рублей; 

2013 год – 5030,6 тыс. рублей;

2014 год – 5000,0 тыс. рублей;

2015 год – 7000,0 тыс. рублей

	

	4
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	Развитие транспортной сети, строительство новых дорог и развязок – необходимость, присущая всем крупным городам России. Отставание дорожно-мостового строительства от реальных потребностей города, усугубленное резким ростом парка автомобильного транспорта, привело к тому, что значительная часть магистралей и транспортных узлов в центральной части города работает на пределе пропускной способности. Отсутствие транспортных развязок в разных уровнях на пересечениях основных магистралей приводит к заторам и пробкам в узлах.

В результате скорость движения в часы «пик» снижается до скорости пешехода. Постоянно возникающие заторы приводят к перераспределению потоков транспорта на жилые улицы и внутриквартальные территории, которые не приспособлены для их пропуска. Значительно ухудшается экологическая ситуация в городе. 

На реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства планируется направить из бюджета города Омска сумму 1152348,7 тыс. рублей, в том числе: 

2009 год – 97875,9 тыс. рублей;

2010 год – 107774,9 тыс. рублей;

2011 год – 50360,6 тыс. рублей;

2012 год – 285023,6 тыс. рублей; 

2013 год – 274356,9 тыс. рублей;

2014 год – 174026,8 тыс. рублей;

2015 год – 162930,0 тыс. рублей 
	

	Задача: строительство и реконструкция объектов социальной сферы: образования, культуры, физической культуры и спорта в городе Омске
	

	5
	Развитие образования
	В микрорайонах № 5, «Кристалл», «Прибрежный», по улице 3-я Енисейская – улице Конева имеется необходимость в строительстве общеобразовательных школ в связи с невыполнением нормативной потребности числа мест в общеобразовательных учреждениях (85 мест на 100 детей при условии, что во вторую смену может заниматься не более 10 процентов учащихся). Также запланировано строительство бассейна в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 124».

Кроме того, имеется необходимость в строительстве дошкольных учреждений в микрорайонах № 5, «Прибрежный», жилом квартале № 4 по просп. Комарова, реконструкции здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» в Советском административном округе города Омска и строительстве пристройки к нему.

Всего на реализацию данных мероприятий планируется направить 635139,5 тыс. рублей, в том числе: 

2009 год – 4409,2 тыс. рублей;

2010 год – 101,0 тыс. рублей;

2011 год – 60787,4 тыс. рублей;

2012 год – 124608,3 тыс. рублей; 

2013 год – 201363,6 тыс. рублей;

2014 год – 159930,0 тыс. рублей;

2015 год – 83940,0 тыс. рублей 
	

	6
	Развитие культуры
	В рамках реализации мероприятий по развитию культуры в городе Омске планируется осуществить реконструкцию бюджетного учреждения культуры города Омска «Дворец культуры Кировского округа». На реализацию данного мероприятия из бюджета города Омска планируется направить 157418,7 тыс. рублей, в том числе: 

2010 год – 134,0 тыс. рублей;

2011 год – 120,4 тыс. рублей;

2012 год – 429,3 тыс. рублей; 

2013 год – 24415,2 тыс. рублей;

2014 год – 3612,6 тыс. рублей;

2015 год – 128707,2 тыс. рублей 
	

	7
	Развитие здравоохранения
	Для реализации запланированных мероприятий в сфере здравоохранения предусмотрено всего 100874,7 тыс. рублей, в том числе: 

2009 год – 87357,8 тыс. рублей; 

2010 год – 13254,1 тыс. рублей; 

2011 год – 262,8 тыс. рублей
	

	8
	Развитие физической культуры и спорта
	В целях создания условий для развития физической культуры и массового спорта на территории города Омска предусмотрено проведение мероприятий по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67», реконструкции стадиона «Энергия». Для развития таких видов спорта как фигурное катание, хоккей, пользующихся популярностью у омичей и входящих в программу зимних олимпийских игр, необходимо строительство на территориях Ленинского и Центрального административных округов города Омска физкультурно-оздоровительных комплексов, на территории Советского – крытого катка с искусственным льдом.

Всего на реализацию данных мероприятий из бюджета города Омска планируется направить 416088,9 тыс. рублей, в том числе: 

2009 год – 61868,4 тыс. рублей;

2010 год – 93042,0 тыс. рублей;

2011 год – 43896,8 тыс. рублей;

2012 год – 8281,7 тыс. рублей; 

2013 год – 44200,0 тыс. рублей;

2014 год – 149400,0 тыс. рублей;

2015 год – 15400,0 тыс. рублей 
	»;


раздел 5 «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы финансирования программы

На реализацию мероприятий программы из бюджета города Омска планируется направить 3954475,0 тыс. рублей, в том числе:

2009 год – 764055,1 тыс. рублей;

2010 год – 530664,0 тыс. рублей;

2011 год – 636966,7 тыс. рублей;

2012 год – 472266,8 тыс. рублей;

2013 год – 593918,9 тыс. рублей;
2014 год – 526800,3 тыс. рублей;

2015 год – 429803,2 тыс. рублей.
Реализация мероприятий программы может осуществляться за счет привлечения кредитов от кредитных организаций в установленном действующим законодательством порядке.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска с внесением изменений в соответствующие разделы долгосрочной целевой программы.»;

раздел 7 «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

раздел 8 «Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации программы» изложить в следующей редакции:

«8. Система целевых индикаторов с методикой оценки

эффективности реализации программы

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач программы

	№

п/п
	Наименование целевого индикатора
	Показатели по годам

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Цель: повышение качества жизни населения города Омска за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса, инженерной, транспортной инфраструктуры и социальной сферы города Омска

	Задача: повышение качества жизни населения

	1
	Количество жилых помещений, предоставленных гражданам в связи с признанием многоквартирных жилых домов аварийными, единиц 
	93
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача: реконструкция и капитальный ремонт жилья в городе Омске

	2
	Выполнение плана работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, процентов
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0

	Задача: надежное и устойчивое обеспечение потребителей коммунальными услугами

	3
	Количество смонтированных водоразборных колонок в кварталах индивидуальной застройки города Омска, единиц
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	4
	Протяженность построенных сетей канализации, метров
	0
	0
	0
	1096,5
	479,5
	2600
	0

	5
	Протяженность построенных теплотрасс, метров
	0
	0
	0
	0
	600
	980
	0

	Задача: повышение архитектурно-художественного качества застройки города Омска, уровня

благоустройства и озеленения, строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры в городе Омске

	6
	Протяженность построенных линий наружного освещения, погонных метров 
	0
	21855
	13400
	2600
	2000
	2000
	3000

	7
	Количество кладбищ, на которых выполняются мероприятия по строительству и реконструкции, единиц
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	0

	8
	Площадь построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения в границах города Омска, тыс. кв. метров
	57,22
	61,1
	0
	0
	3638
	1057
	0

	9
	Количество приобретенных транспортных средств, единиц
	99
	52
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача: строительство и реконструкция объектов социальной сферы: образования, культуры, физической культуры и спорта в городе Омске

	10
	Количество дополнительно введенных мест в дошкольных учреждениях, мест  
	0
	0
	0
	140
	410
	310
	0

	11
	Количество введенных в эксплуатацию объектов образования, единиц 
	0
	0
	0
	1
	3
	3
	1

	12
	Количество введенных в эксплуатацию объектов здравоохранения, единиц
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры, единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	14
	Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1


Оценка эффективности программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Tf1

En = --------- x 100,

Tn1

где:

En – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия программы (процентов);

Tf1 – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;

Tn1 – нормативное значение индикатора, утвержденное программой.

Оценка эффективности реализации программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:
Tf1   Tf2   Tfn

--- + --- + ---

Tn1   Tn2   Tnj

Е = -------------------------- x 100,

M
где:

E – эффективность реализации программы (процентов);

Tf1, Tf2, Tfn – фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации программы;

Tn1, Tn2, Tnj – нормативные значения индикаторов, утвержденные программой;

M – количество индикаторов программы.».
2. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

	Исполняющий обязанности

Мэра города Омска
	                                                  Ю.В. Гамбург


	Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 25 октября 2012 года № 1410-п

«7. Перечень мероприятий программы


	№
п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Объем финансирования из бюджета города Омска
(тыс. рублей, в ценах года утверждения программы)

	
	
	
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	Всего

	Цель: повышение качества жизни населения города Омска за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса, инженерной, транспортной инфраструктуры и социальной сферы города Омска

	Задача: повышение качества жизни населения

	1
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, всего, в том числе:
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
	434916,2
	258795,4
	426631,1
	31658,0
	44552,6
	34830,9
	31826,0
	1263210,2

	1.1
	Развитие жилищного хозяйства, всего, в том числе:
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска
	433578,5
	233364,1
	383452,4
	3465,0
	8000,0
	20000,0
	20000,0
	1101860,0

	1.1.1
	Переселение граждан из аварийного жилья, в том числе:
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска
	5297,4
	0,0
	10000,0
	3465,0
	8000,0
	20000,0
	20000,0
	66762,4

	
	Приобретение квартир в целях переселения граждан из аварийного жилья
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска
	5297,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5297,4

	
	Реконструкция нежилых помещений в целях перевода в жилые
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	0,0
	10000,0
	3465,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13465,0

	
	Строительство многоквартирного жилого дома под расселение ветхого и аварийного жилья
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8000,0
	20000,0
	20000,0
	48000,0

	Задача: реконструкция и капитальный ремонт жилья в городе Омске

	1.1.2
	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
	428028,7
	226040,6
	373452,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1027521,7

	1.1.3
	Проектно-изыскательские работы (обследование) на жилых домах первых массовых серий (335 ПК, «А», 1-464)
	Департамент строительства Администрации города Омска
	252,4
	7323,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7575,9

	Задача: надежное и устойчивое обеспечение потребителей коммунальными услугами

	1.2
	Развитие коммунального хозяйства, всего, в том числе:
	Департамент строительства Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
	1337,7
	25431,3
	43178,7
	28193,0
	36552,6
	14830,9
	11826,0
	161350,2

	1.2.1
	Строительство инженерных сетей к индивидуальным жилым домам по 
ул. 21-я Амурская – 
ул. Завертяева
	Департамент строительства Администрации города Омска
	149,7
	24250,2
	35264,5
	15269,6
	440,0
	0,0
	0,0
	75374,0

	1.2.2
	Строительство газопроводов высокого и среднего давления 
по ул. Профинтерна, 
ул. Торговая, 
ул. Чухновского, 
ул. Карпинского, 
ул. Ялтинская, 
ул. Горская в Кировском административном округе города Омска 
	Департамент строительства Администрации города Омска
	35,0
	12,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	47,7

	1.2.3
	Строительство газопровода высокого давления в микрорайоне Волжский
	Департамент строительства Администрации города Омска
	60,5
	450,0
	580,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1090,5

	1.2.4
	Строительство газопровода высокого давления к жилым домам по 
ул. 1-я – 4-я Молдавская, 
ул. 2-я Читинская, 
ул. 1-я – 4-я Лесоперевалка 

	Департамент строительства Администрации города Омска
	139,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	139,0

	1.2.5
	Газификация объектов, строительство водопровода и канализации в микрорайоне «Осташково»
	Департамент строительства Администрации города Омска

	529,7
	61,4
	43,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	634,1

	1.2.6
	Газификация жилых домов, расположенных в районе Крупяного завода
	Департамент строительства Администрации города Омска

	423,8
	129,0
	5005,0
	834,5
	7251,0
	0,0
	0,0
	13643,3

	1.2.7
	Устройство водоразборных колонок в кварталах индивидуальной застройки города Омска
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска

	0,0
	500,0
	586,2
	194,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1280,2

	1.2.8
	Строительство газопровода высокого давления в поселке Дальний
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	28,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28,0

	1.2.9
	Сооружения повторного использования промывных вод цеха ЛОВС г. Омска
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	0,0
	4141,4
	6297,0
	0,0
	0,0
	10438,4

	1.2.10
	Строительство канализационного коллектора от ул. 16 Линия до 
ул. П. Осминина
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	0,0
	5722,1
	4902,5
	0,0
	0,0
	10624,6

	1.2.11
	Строительство закрытой ливневой канализации с очистными сооружениями вдоль ул. Завертяева
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	1700,0
	1531,4
	10531,0
	13342,3
	11826,0
	38930,7

	1.2.12
	Разработка схемы размещения газоразводящих сетей газопроводов высокого и среднего давления на отдельных территориях Ленинского административного округа города Омска
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0
	900,0
	0,0
	0,0
	1400,0

	1.2.13
	Строительство 2-й очереди теплотрассы «Релеро» (2*Ду800, 3200 м)
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6231,1
	1488,6
	0,0
	7719,7

	Задача: повышение архитектурно-художественного качества застройки города Омска, уровня благоустройства и озеленения, строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры в городе Омске

	2
	Общегосударственные вопросы, всего, в том числе:
	Департамент строительства Администрации города Омска
	15238,1
	37693,7
	9689,4
	1017,4
	0,0
	0,0
	0,0
	63638,6

	2.1
	Строительство пристройки к зданию Администрации города Омска
	Департамент строительства Администрации города Омска
	15238,1
	37106,6
	8030,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60374,7

	2.2
	Реконструкция здания Омского городского совета (бывшее здание библиотеки имени Пушкина)
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	1017,4
	1017,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2034,8

	2.3
	Реконструкция здания Администрации города Омска
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	587,1
	642,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1229,1

	3
	Благоустройство, всего, в том числе:
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска 
	217,5
	19868,9
	45218,2
	21248,5
	5030,6
	5000,0
	7000,0
	103583,7

	3.1
	Строительство линий наружного освещения города Омска
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
	0,0
	15073,7
	22628,7
	7190,5
	5030,6
	5000,0
	7000,0
	61923,5

	3.2
	Строительство Юго-Восточного кладбища в микрорайоне «Морозовка»
	Департамент строительства Администрации города Омска
	217,5
	1740,0
	11035,0
	7087,7
	0,0
	0,0
	0,0
	20080,2

	3.3
	Реконструкция муниципальных кладбищ
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
	0,0
	128,2
	8182,0
	698,1
	0,0
	0,0
	0,0
	9008,3

	3.4
	Строительство кладбища в районе Ново-Кировского кладбища в Кировском административном округе города Омска
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	3317,5
	3280,9
	0,0
	0,0
	0,0
	6598,4

	3.5
	Парк «300-летия города Омска»
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	2927,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2927,0

	3.6
	Рекультивация закрытой свалки в районе СТ «Ромашка»
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	55,0
	2991,3
	0,0
	0,0
	0,0
	3046,3

	4
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды), всего, в том числе:
	Департамент строительства Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
	97875,9
	107774,9
	50360,6
	285023,6
	274356,9
	174026,8
	162930,0
	1152348,7

	4.1
	Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 21-я Амурская от 
ул. 24-я Северная до 
ул. Завертяева со строительством путепроводной развязки через железнодорожные пути в Центральном административном округе города Омска
	Департамент строительства Администрации города Омска
	72669,4
	23814,4
	19928,4
	33838,9
	6536,0
	0,0
	0,0
	156787,1

	
	
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	0,0
	72383,4
	0,0
	0,0
	0,0
	72383,4

	
	
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9969,4
	0,0
	0,0
	9969,4

	4.2
	Реконструкция и строительство путепровода по ул. Торговая в районе станции «Карбышево»
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	31268,4
	30432,2
	135420,1
	74510,0
	46330,0
	0,0
	317960,7

	4.3
	Строительство Иртышской набережной
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	0,0
	0,0
	9843,8
	0,0
	0,0
	0,0
	9843,8

	4.4
	Комплексное освоение левобережной территории города Омска «Новая Чукреевка». Обеспечение автомобильными дорогами
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
	350,0
	19362,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19712,2

	4.5
	Реконструкция транспортного узла по ул. Гагарина – Щербанева (Баррикадная), 
1 очередь
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	0,0
	0,0
	24522,9
	12042,0
	0,0
	0,0
	36564,9

	4.6
	Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. Лукашевича – Заозерная от ул. Волгоградская до 
пр. Королева в КАО г. Омска
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21000,0
	67156,6
	162930,0
	251086,6

	4.7
	Реконструкция магистрали общегородского значения по улице 24-я Северная от улицы Королева до улицы 
21-я Амурская в Центральном административном округе 
г. Омска
	Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	0,0
	9014,5
	0,0
	0,0
	0,0
	9014,5

	
	
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	97299,5
	0,0
	0,0
	97299,5

	4.8
	Реконструкция магистрали общегородского значения по улице Волгоградская от бульвара Архитекторов до улицы Лукашевича в Кировском административном округе города Омска 
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	0,0
	0,0
	20000,0

	4.9
	Строительство подземного пешеходного перехода в районе остановки городского общественного транспорта «Улица Рабиновича» по улице Красный Путь
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0
	12000,0
	0,0
	16000,0

	4.10
	Реконструкция грунтовых дорог
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25000,0
	48540,2
	0,0
	73540,2

	4.11
	Автомобильная стоянка в пер. Больничный 
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4000,0
	0,0
	0,0
	4000,0

	4.12
	Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска 
	24856,5
	33329,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	58186,4

	5
	Приобретение автобусов и троллейбусов
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска 
	62172,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	62172,0

	Задача: строительство и реконструкция объектов социальной сферы: образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта в городе Омске

	6
	Развитие образования, всего, в том числе:
	Департамент строительства Администрации города Омска
	4409,2
	101,0
	60787,4
	124608,3
	201363,6
	159930,0
	83 940,0
	635139,5

	6.1
	Развитие дошкольного образования, всего, в том числе:
	Департамент строительства Администрации города Омска
	4409,2
	0,0
	43778,6
	63376,6
	83797,5
	38 100,0
	0,0
	233461,9

	6.1.1
	Реконструкция здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» в Советском административном округе города Омска и строительство пристройки к нему
	Департамент строительства Администрации города Омска
	4409,2
	0,0
	10300,0
	14189,4
	27668,5
	0,0
	0,0
	56567,1

	6.1.2
	Строительство дошкольного учреждения в микрорайоне «Прибрежный», г. Омск
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	0,0
	1753,9
	1754,0
	37800,0
	38100,0
	0,0
	79407,9

	6.1.3
	Строительство детского сада на 140 мест в «Жилом квартале 
№ 4 по просп. Комарова в Кировском административном округе» г. Омска 
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	28954,0
	38761,4
	0,0
	0,0
	0,0
	67715,4

	6.1.4
	Строительство детского сада на 310 мест в микрорайоне № 5, г.Омск
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	2770,7
	8671,8
	18329,0
	0,0
	0,0
	29771,5

	6.2
	Развитие общего образования, всего, в том числе:
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	101,0
	16958,8
	61231,7
	117566,1
	121830,0
	83940,0
	401627,6

	6.2.1
	Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Прибрежный», 
г. Омск
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	200,0
	41 970,0
	42205,0

	6.2.2
	Школа на 550 мест по бульвару Архитекторов (микрорайон «Кристалл»), г. Омск
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	0,0
	7773,3
	54619,7
	38395,1
	0,0
	0,0
	100788,1

	6.2.3
	Школа на 550 мест в микрорайоне № 5,  г. Омск
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	5263,7
	912,0
	36771,0
	36460,0
	0,0
	79406,7

	6.2.4
	Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне по 
ул. 3-я Енисейская – 
ул. Конева, город Омск 
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42470,0
	41970,0
	84440,0

	6.2.5
	Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 70» в микрорайоне «Осташково»
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	101,0
	76,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	177,3

	6.2.6
	Строительство бассейна муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 124», г. Омск
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	50,0
	5 700,0
	42400,0
	42700,0
	0,0
	90850,0

	6.2.7
	Общеобразовательная школа в 14-м военном городке. Бассейн
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	3760,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3760,5

	6.3
	Другие вопросы в области образования, всего, в том числе:
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0

	6.3.1
	Строительство дома творчества в Кировском административном округе, 
г. Омск
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0

	7
	Развитие культуры и кинематографии, всего, в том числе:
	Департамент культуры Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	134,0
	120,4
	429,3
	24415,2
	3612,6
	128707,2
	157418,7

	7.1
	Развитие культуры, всего, в том числе: 
	Департамент культуры Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	134,0
	120,4
	429,3
	24415,2
	3612,6
	128 707,2
	157418,7

	7.1.1
	Реконструкция МУК «Дворец культуры Кировского округа»
	Департамент культуры Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	0,0
	429,3
	0,0
	0,0
	0,0
	429,3

	7.1.2
	Бюджетное учреждение культуры г. Омска «Дворец культуры Кировского округа». Реконструкция
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24415,2
	3612,6
	128707,2
	156735,0

	7.1.3
	Реконструкция кинотеатра «Художественный» под органный зал
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	134,0
	120,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	254,4

	8
	Развитие здравоохранения, всего, в том числе:
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	87357,8
	13254,1
	262,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100874,7

	8.1
	Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену 
по ул. 70 лет Октября – просп. Комарова, г. Омск
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,0

	8.2
	Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену в 3-м планировочном районе на левом берегу р. Иртыш, г. Омск
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,0

	8.3
	Строительство женской консультации на 300 посещений 
в 3-м планировочном районе на левом берегу р. Иртыш, г. Омск
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	35,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35,0

	8.4
	Реконструкция памятника архитектуры по 
ул. К. Либкнехта, 3 – 
ул. Музейная, 4 под размещение муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1»
	Департамент строительства Администрации города Омска
	73059,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	73059,7

	8.5
	Реконструкция здания на территории ОАО «Сибзавод-центр» под размещение МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	332,3
	126,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	458,8

	8.6
	Реконструкция здания по 
ул. Красных Зорь, д. 54 Г под подстанцию скорой помощи
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	317,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	317,7

	8.7
	Реконструкция городской больницы № 12 под родильный дом по ул. Герцена, д. 69
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	12037,1
	31,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12068,4

	8.8
	Реконструкция здания муниципального учреждения здравоохранения «Омская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»
	Департамент строительства Администрации города Омска
	3669,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3669,4

	8.9
	Строительство помещений под поликлинику на 400 посещений в смену по ул. 70 лет Октября, д. 22/1 в Кировском административном округе 
г. Омска
	Департамент строительства Администрации города Омска
	10628,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10628,7

	8.10
	Приобретение специальной техники для нужд здравоохранения
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска 
	0,0
	567,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	567,0

	9
	Развитие физической культуры и спорта, всего, в том числе:
	Департамент строительства Администрации города Омска   
	61868,4
	93042,0
	43896,8
	8281,7
	44200,0
	149400,0
	15400,0
	416088,9

	9.1
	Крытый каток с искусственным льдом, ул. 6-я Станционная
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	35529,1
	59260,4
	952,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	95742,1

	9.2
	Крытый каток с искусственным льдом по ул. Бархатовой в Советском административном округе города Омска
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	3130,0
	0,0
	0,0
	40200,0
	134000,0
	0,0
	177330,0

	9.3
	Физкультурно-оздоровительный комплекс муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67»
	Департамент строительства Администрации города Омска
	524,2
	28701,6
	40606,0
	6891,1
	0,0
	0,0
	0,0
	76722,9

	9.4
	Строительство ледового катка по ул. Москаленко – 
ул. Володарского в Кировском административном округе, 
г. Омск
	Департамент строительства Администрации города Омска 
	0,0
	0,0
	27,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27,5

	9.5
	Реконструкция стадиона «Красная звезда»
	Департамент строительства Администрации города Омска
	25815,1
	20,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25835,1

	9.6
	Строительство крытого катка с искусственным льдом, стадион «Энергия» 
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	1930,0
	1939,7
	1390,6
	0,0
	0,0
	0,0
	5260,3

	9.7
	Строительство Центра самбо А.М. Пушницы
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	371,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	371,0

	9.8
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинском административном округе города Омска
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	15400,0
	0,0
	17400,0

	9.9
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в Центральном административном округе города Омска, сад «Сибирь»
	Департамент строительства Администрации города Омска
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2000,0
	0,0
	15400,0
	17400,0

	Всего 
	764055,1
	530664,0
	636966,7
	472266,8
	593918,9
	526800,3
	429803,2
	3954475,0



[image: image1]
»




































































