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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 6 мая 2013 года № 456-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска
от 11 ноября 2011 года № 1452-п «Об утверждении Плана мероприятий Администрации города Омска по переходу на межведомственное
взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Омска от 11 ноября 2011 года № 1452-п «Об утверждении Плана мероприятий Администрации города Омска по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «В.Д. Потапова» заменить словами «А.А. Турко»;

2) приложение «План мероприятий Администрации города Омска 
по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска 






   В.В. Двораковский
Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 6 мая 2013 года № 456-п

«Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 11 ноября 2011 года № 1452-п

ПЛАН

мероприятий Администрации города Омска по переходу

на межведомственное взаимодействие при предоставлении

муниципальных услуг

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель, 
соисполнитель
	

	1
	Проведение заседаний рабочей группы по организации перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на территории города Омска 


	В течение 2013 года
	Казенное учреждение города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий» 

(по согласованию), департамент городской экономической политики Администрации города Омска
	

	2
	Приведение в соответствие c действующим  законодательством муниципальных правовых актов города Омска, регулирующих  предоставление муниципальных услуг на территории города Омска  
	В течение 2013−2014 годов
	Департамент городской экономической политики Администрации города Омска, управление делами Администрации города Омска, департамент жилищной политики  Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент образования Администрации города Омска, департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, департамент транспорта Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска   

	


	3
	Проведение анализа информации о муниципальных услугах, предоставляемых уполномоченными структурными подразделениями Администрации города Омска, размещенной в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» на соответствие информации о муниципальных услугах, содержащейся в административных регламентах предоставления муниципальных услуг, утвержденных муниципальными правовыми актами города Омска
	В течение 2013−2014 годов
	Департамент городской экономической политики Администрации города Омска, управление делами Администрации города Омска, департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент образования Администрации города Омска, департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, департамент транспорта Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска 
	

	4
	Организация рабочих мест, подключенных к государственной информационной системе Омской области «Система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – система межведомственного электронного взаимодействия) 
	В течение 2013 года
	Управление делами Администрации города Омска, департамент городской экономической политики Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города  Омска, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска

	

	5
	Проведение обучения работе в  системе межведомственного электронного взаимодействия

	В течение 2013 года
	Управление делами Администрации города Омска
	

	6
	Проведение мероприятий по организации защиты рабочих мест, подключенных к  системе межведомственного электронного взаимодействия 
	В течение 2013 года
	Управление делами Администрации города Омска, департамент городской экономической политики Администрации города Омска, департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска   

	

	7
	Организация межведомственного электронного взаимодействия и предоставления муниципальных услуг в электронной форме

	В течение 2013 года
	Управление делами Администрации города Омска, департамент городской экономической политики Администрации города Омска
	

	8
	Проведение мероприятий по информированию населения об организации предоставления муниципальных услуг в электронной форме на территории города Омска 
	В течение 2013 года
	Департамент информационной политики Администрации города Омска, департамент городской экономической политики Администрации города Омска, управление делами Администрации города Омска, департамент жилищной политики Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска, департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент образования Администрации города Омска, департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, департамент транспорта Администрации города Омска, департамент культуры Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска   

	

	9
	Оценка эффективности перехода на межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг
	Декабрь 2013 года  
	Управление делами Администрации города Омска, департамент городской экономической политики Администрации города Омска          
	»


