ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 27 августа 2013 года № 942-п

Об утверждении адресной программы муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2013 год

Руководствуясь Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Уставом города Омска, постановляю:

1. Утвердить адресную программу муниципального образования городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.
	Исполняющий обязанности

Мэра города Омска
	                                                А.А. Турко


	Приложение

	к постановлению Администрации города Омска

	от 27 августа 2013 года № 942-п




АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования городской округ город Омск

Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных

домов города Омска» на 2013 год

1. Введение

Адресная программа муниципального образования городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2013 год (далее – адресная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон).

Адресная программа разработана на основе следующих принципов:

- полнота и достоверность информации, необходимой органам местного самоуправления города Омска для формирования соответствующей адресной программы и собственникам помещений в многоквартирных домах для принятия решения об участии в адресной программе;

- конкурентность при отборе многоквартирных домов, включаемых в адресную программу, на основе критериев, установленных постановлением Администрации города Омска от 25 июля 2013 года № 819-п «Об утверждении Положения о разработке адресной программы муниципального образования городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2013 год»;

- эффективность расходования средств финансовой поддержки в рамках реализации адресной программы.

2. Цель, задачи, срок реализации адресной программы

Целью адресной программы является обеспечение реформирования жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом.

Задачи адресной программы:

- проведение разъяснительной работы с населением о порядке реализации адресной программы;

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечение публичности процедур отбора участников адресной программы;

- использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

Срок реализации адресной программы – 2013 год.

Планируемые показатели выполнения адресной программы содержатся в приложении № 2 «Планируемые показатели выполнения адресной программы муниципального образования городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2013 год»                     к настоящей адресной программе.

3. План мероприятий по реализации адресной программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель
	Объем финансирования на 2013 год, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Оказание организационно-методической помощи в проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу участия в финансировании капитального ремонта многоквартирных домов


	2013 год
	Администрации административных округов города Омска
	-

	2
	Оказание организационно-методической помощи в подготовке проектно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирных домов
	2013 год
	Администрации административных округов города Омска
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Участие в проведении отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов


	2013 год
	Администрации административных округов города Омска
	-

	4
	Контроль за ходом и качеством проведения капитального ремонта многоквартирных домов
	2013 год
	Администрации административных округов города Омска
	-

	5
	Осуществление финансирования расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
	2013 год
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска


	106488620,30




4. Отбор многоквартирных домов для включения

в адресную программу

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы, определен в приложении № 1 «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы муниципального образования городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2013 год» к настоящей адресной программе.

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих в адресной программе, содержится в приложении № 3 «Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих в адресной программе муниципального образования городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2013 год» к настоящей адресной программе.

Выписка из технических паспортов многоквартирных домов содержится в 

приложении № 4 «Выписка из технических паспортов многоквартирных домов, участвующих в адресной программе муниципального образования городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2013 год» к настоящей адресной программе.

В случае если товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией не выполняются условия, предусмотренные Федеральным законом, данный многоквартирный дом лишается права на получение финансовой поддержки в рамках реализации адресной программы. Оставшиеся средства перераспределяются между многоквартирными домами, включенными в резервный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы, согласно приложению № 5 «Резервный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы муниципального образования городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска»                           на 2013 год» к настоящей адресной программе.

5. Ресурсное обеспечение адресной программы

На реализацию мероприятий адресной программы планируется направить 106488620,30 руб., в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 45555252,15 руб.;

- средства бюджета субъекта Российской Федерации – 17559546,39 руб.;

- средства местного бюджета – 18937168,59 руб.;

- средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах – 24436653,17 руб.
6. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

реализации адресной программы

Реализация мероприятий адресной программы позволит достичь следующих результатов:

- сокращение затрат на содержание жилищного фонда;

- улучшение качества жизни граждан;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;

- создание эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение современных ресурсосберегающих технологий жилищно-коммунального комплекса.

7. Контроль за ходом реализации адресной программы

Контроль за процессом реализации адресной программы осуществляет департамент городской экономической политики Администрации города Омска.

Контроль за расходованием бюджетных средств на реализацию адресной программы осуществляет департамент городского хозяйства Администрации города Омска в пределах своей компетенции.


Приложение № 1

к адресной программе муниципального образования

городской округ город Омск Омской области

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2013 год

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, в отношении которых

планируется предоставление финансовой поддержки в рамках

адресной программы муниципального образования городской

округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт

многоквартирных домов города Омска» на 2013 год
(далее – адресная программа)
	№ п/п
	Адрес МКД*
	Дата
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Общая площадь МКД, всего, кв. м
	Площадь помещений МКД
	Количество жителей, зарегистрированных
в МКД на дату утверждения адресной  программы, чел.
	Вид ремонта
	Стоимость работ по капитальному ремонту
	Удельная стоимость работ по капитальному ремонту

1 кв. м общей площади помещений МКД, руб./кв. м <2>
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений МКД, руб./кв. м
	Плановая дата завершения работ по капитальному 

ремонту МКД

	
	
	Ввода в эксплуатацию
	Завершения последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	Всего, кв. м <1>
	В том числе жилых помещений, находящихся
в собственности граждан, кв. м
	
	
	Всего, руб.
	В том числе:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	За счет средств Фонда содействия
реформированию  жилищно-коммунального хозяйства, руб.

	За счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации, руб.
	За счет средств местного бюджета, руб.
	За счет средств товариществ собственников
жилья и других кооперативов либо
собственников
помещений в МКД, руб.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	ул. Карбышева, д. 3
	1976
	-
	кир-пичныййй
	5
	4
	4566
	4414,4
	2757,6
	123
	частич-ный 
	500000,00
	138800,00
	53501,30
	57698,70
	250000,00
	109,51
	12907,1
	12.2013

	2
	ул. Калинина, д. 8
	1975
	-
	кир-пичныййй
	9
	1
	2653,3
	2385,8
	1315
	100
	частич-ный 
	888569,52
	296000,28
	114095,09
	123046,34
	355427,81
	334,89
	12907,1
	12.2013

	3
	ул. Карбышева, д. 20
	1977
	-
	кир-пичныййй
	5
	4
	4163,9
	3838,6
	2703
	156
	частич-ный 
	1677601,68
	558842,68
	215409,27
	232309,06
	671040,67
	402,89
	12907,1
	12.2013

	4
	ул. Вокзальная, д. 20
	1982
	2012
	кир-пичныййй
	5
	4
	3019,8
	2688,4
	1638,4
	123
	комп-лексный
	2147415,55
	774959,32
	298712,75
	322148,04
	751595,44
	711,11
	12907,1
	12.2013

	5
	ул. 22-го Апреля, д. 2
	1967
	2012
	панель-ный
	5
	5
	4863,7
	4488,7
	3061,6
	200
	частич-ный 
	3440000
	1527910,40
	588942,27
	635147,33
	688000
	707,28
	12907,1
	12.2013

	6
	ул. Багратиона, д. 27в
	1968
	-
	кир-пичныййй
	5
	6
	5143,7
	4603,9
	3035,6
	200
	частич-ный 
	1628487,12
	542481,63
	209102,81
	225507,83
	651394,85
	316,60
	12907,1
	12.2013

	7
	ул. Челюскинцев, д. 87
	1971
	-
	кир-пичныййй
	5
	4
	3520,3
	2746,7
	1890,8
	110
	частич-ный 
	5426000
	1958134,88
	754774,89
	813990,23
	1899100
	1541,35
	12907,1
	12.2013

	8
	ул. 10 лет Октября, д. 107
	1988
	-
	панель-ный
	12
	4
	15535
	12675,2
	7266,4
	496
	частич-ный 
	18128147
	7045323,05
	2715662,21
	2928717,64
	5438444,10
	1166,92
	12907,1
	12.2013

	9
	ул. 33-я Северная, д. 140
	1965
	-
	панель-ный
	5
	4
	4262,8
	3856,9
	2406,9
	135
	комп-лексный
	16950000
	7057980
	2720540,91
	2933979,09
	4237500
	3976,26
	12907,1
	12.2013

	10
	ул. Волочаевская, д. 17ж
	1972
	-
	панель-ный
	9
	4
	11214,1
	10895,3
	7026
	300
	частич-ный 
	1040000
	404185,60
	155795,77
	168018,63
	312000
	92,74
	12907,1
	12.2013

	11
	ул. Муромцева, д. 91 
	1976
	-
	панель-ный
	5
	8
	6057
	5513,2
	3618,8
	250
	комп-лексный
	2846885,42
	1185443,09
	456936,18
	492784,80
	711721,35
	470,02
	12907,1
	12.2013

	12
	просп. Комарова, д. 1
	1975
	-
	панель-ный
	9
	6
	14820,1
	13334,1
	6841,7
	498
	частич-ный 
	8963827
	3981373,40
	1534644,36
	1655043,84
	1792765,40
	604,84
	12907,1
	12.2013

	13
	ул. 21-я Амурская, д. 6
	1964
	-
	панель-ный
	5
	4
	3443
	3098,7
	2439,5
	165
	комп-лексный
	18626000
	8789981,92
	3388151,49
	3653966,59
	2793900
	5409,82
	12907,1
	12.2013

	14
	ул. Дианова, д. 7в
	1978
	-
	панель-ный
	5
	6
	5196,9
	4620,5
	3121,9
	239
	частич-ный 
	1723000
	669626,72
	258111,65
	278361,63
	516900
	331,54
	12907,1
	12.2013

	15
	ул. Багратиона, д. 9а
	1964
	-
	панель-ный
	5
	4
	3937,3
	3534,5
	2383,1
	138
	комп-лексный
	18626000
	8789981,92
	3388151,49
	3653966,59
	2793900
	4730,65
	12907,1
	12.2013

	16
	ул. 4-я Челюскинцев, 

д. 117
	1964
	-
	панель-ный
	5
	4
	3868,2
	3486,2
	2325,5
	168
	комп-лексный
	3876687,01
	1834227,26
	707013,95
	762482,25
	572963,55
	1002,19
	12907,1
	12.2013

	Итого по городу Омску
	
	96265,10
	86181,10
	53831,80
	3401
	
	106488620,30
	45555252,15
	17559546,39
	18937168,59
	24436653,17
	1106,20
	
	
	


Примечание:

МКД* – многоквартирные дома;

<1> – указывается суммарная общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД (не включается площадь помещений, относящихся к общему имуществу в МКД);

<2> – указывается частное от деления планируемой стоимости капитального ремонта МКД (столбец 13) на общую площадь помещений в МКД (столбец 9).
	
	Приложение № 2

	
	к адресной программе муниципального образования

	
	городской округ город Омск Омской области

	
	«Капитальный ремонт многоквартирных домов

	
	города Омска» на 2013 год


ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения адресной программы муниципального образования городской округ город Омск Омской области   «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2013 год
(далее – адресная программа)

	Наименование муниципального образования
	Общая площадь МКД* всего,

кв. м
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения адресной программы, 

чел.
	Количество МКД
	Стоимость капитального ремонта

	
	
	
	I
квартал, 

ед.
	II квартал,ед.
	III
квартал, 

ед.
	IV 
квартал, 

ед.
	Всего,

ед.
	I

квартал, руб.
	II квартал,

руб.
	III
квартал,

руб.
	IV квартал,

руб.
	Всего,

руб. 

	Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области
	96265,10
	3401
	-
	-
	-
	16
	16
	-
	-
	-
	106488620,30
	106488620,30


Примечание:

МКД* – многоквартирные дома.


	Приложение № 3

к адресной программе муниципального образования

городской округ город Омск Омской области

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

города Омска» на 2013 год


Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих в адресной программе
 муниципального образования городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Омска» на 2013 год
	№ п/п
	Адрес МКД*
	Стоимость работ по капитально-му ремонту

всего,
руб.
	Ремонт внутри-домовых инженер-ных систем,

руб.
	Установка коллектив-ных (общедо-мовых) приборов учета и узла управления,

руб.
	Ремонт крыши
	Ремонт или замена лифтового оборудования
	Ремонт подвальных помещений
	Утепление и ремонт фасада
	Ремонт фундамента
	Энергети-ческое обследо-вание дома,

руб.

	
	
	
	
	
	кв. м
	руб.
	ед.
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	куб. м
	руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	ул. Карбышева, д. 3
	500000
	-
	394000
	-
	-
	-
	-
	500
	100000
	-
	-
	-
	-
	6000

	2
	ул. Калинина, д. 8
	888569,52
	-
	824569,52
	-
	-
	-
	-
	500
	50000
	-
	-
	-
	-
	14000

	3
	ул. Карбышева, д. 20
	1677601,68
	1077601,68
	578000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22000

	4
	ул. Вокзальная, д. 20
	2147415,55
	-
	100000
	1240
	1622577,20
	-
	-
	-
	-
	2000
	139481,56
	2000
	255356,79
	30000

	5
	ул. 22-го Апреля, д. 2
	3440000
	3200000
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	200000
	-
	-
	-
	-
	40000

	6
	ул. Багратиона, д. 27в
	1628487,12
	1110487,12
	500000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18000

	7
	ул. Челюскинцев, д. 87
	5426000
	3200000
	200000
	1240
	2000000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26000

	8
	ул. 10 лет Октября, д. 107
	18128147
	17988147
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	140000

	9
	ул. 33-я Северная, д. 140
	16950000
	2900000
	500000
	1053
	2000000
	-
	-
	-
	-
	2021
	11500000
	-
	-
	50000

	10
	ул. Волочаевская, д. 17ж
	1040000
	1029600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10400

	11
	ул. Муромцева, д. 91 
	2846885,42
	254567,30
	-
	1810
	2079318,12
	-
	-
	-
	-
	37
	480000
	-
	-
	33000

	12
	просп. Комарова, д. 1
	8963827
	-
	-
	-
	-
	6
	8876827
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	87000

	13
	ул. 21-я Амурская, д. 6
	18626000
	4900000
	200000
	1036
	2000000
	-
	-
	-
	-
	2021
	11500000
	-
	-
	26000


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	14
	ул. Дианова, д. 7в
	1723000
	-
	-
	1404,40
	1700000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23000

	15
	ул. Багратиона, д. 9а
	18626000
	4900000
	200000
	1053
	2000000
	-
	-
	-
	-
	2021
	11500000
	-
	-
	26000

	16
	ул. 4-я Челюскинцев, д. 117
	3876687,01
	1650687,01
	200000
	1057
	2000000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26000

	Итого по городу Омску
	106488620,30
	42211090,11
	3696569,52
	9893,40
	15401895,32
	6
	8876827
	1500
	350000
	8100
	35119481,56
	2000
	255356,79
	577400


МКД* – многоквартирные дома.


Приложение № 4

к адресной программе муниципального образования

городской округ город Омск Омской области

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2013 год

Выписка из технических паспортов многоквартирных домов, участвующих в адресной программе муниципального образования городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2013 год
	№ п/п
	Адрес МКД*
	Общая площадь МКД*
кв. м.
	Отопление
	ХВС**
	ГВС***
	Электроснабжение
	Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический,
кВт. ч/м2

	
	
	
	вид
	ПУ**** 
и 
УУ*****
	вид
	ПУ**** 
и 
УУ*****
	вид
	ПУ**** 
и 
УУ*****
	вид
	ПУ****
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ул. Карбышева, д. 3
	4566
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	363,71

	2
	ул. Калинина, д. 8
	2653,3
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	центральное
	есть
	338,27

	3
	ул. Карбышева, д. 20
	4163,9
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	346,81

	4
	ул. Вокзальная, д. 20
	3019,8
	центральное
	есть
	центральное
	нет
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	334,91

	5
	ул. 22-го Апреля, д. 2
	4863,7
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	347,19

	6
	ул. Багратиона, д. 27в
	5143,7
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	центральное
	есть
	336,72

	7
	ул. Челюскинцев, д. 87
	3520,3
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	центральное
	есть
	293,53

	8
	ул. 10 лет Октября, д. 107
	15535
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	306,95

	9
	ул. 33-я Северная, д. 140
	4262,8
	центральное
	нет
	центральное
	есть
	центральное
	нет
	центральное
	есть
	340,38

	10
	ул. Волочаевская, д. 17ж
	11214,1
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	365,51

	11
	ул. Муромцева, д. 91
	6057
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	342,42

	12
	просп. Комарова, д. 1
	14820,1
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	338,48

	13
	ул. 21-я Амурская, д. 6
	3443
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	центральное
	есть
	338,58

	14
	ул. Дианова, д. 7в
	5196,9
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	центральное
	есть
	334,47


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	15
	ул. Багратиона, д. 9а
	3937,3
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	центральное
	нет
	центральное
	есть
	337,71

	16
	ул. 4-я Челюскинцев, д. 117
	3868,2
	центральное
	нет
	центральное
	есть
	центральное
	нет
	центральное
	есть
	339,05

	              Итого по городу Омску
	96265,10
	


Примечание:

МКД* – многоквартирные дома;

ХВС** – холодное водоснабжение;

ГВС*** – горячее водоснабжение;

ПУ**** – прибор учета;

УУ***** – узел управления.

	Приложение № 5

к адресной программе муниципального образования

городской округ город Омск Омской области

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

города Омска» на 2013 год


Резервный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление 

финансовой поддержки в рамках адресной программы муниципального образования городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска» на 2013 год
	№ п/п
	Адрес МКД*
	Стоимость капиталь-ного ремонта всего,

руб.
	Ремонт внутри-домовых инженерных систем,

руб.
	Установка коллек-тивных (общедо-мовых) ПУ****

и УУ*****, руб.
	Ремонт крыши
	Ремонт или замена лифтового оборудования
	Ремонт подвальных помещений
	Утепление и ремонт фасада
	Ремонт фундамента
	Энергети-ческое обследо- вание дома, руб.

	
	
	
	
	
	кв. м
	руб.
	ед.
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	куб. м
	руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	ул. Багратиона, д. 9
	18626000
	4900000
	200000
	1057
	2000000
	-
	-
	-
	-
	2021
	11500000
	-
	-
	26000

	2
	ул. Герцена, д. 55/57
	6700000
	3654000
	240000
	1645
	2700000
	-
	-
	250
	80000
	-
	-
	-
	-
	26000

	3
	ул. 4-я Челюскинцев,                 д. 117а
	18826000
	4900000
	200000
	1053
	2200000
	-
	-
	-
	-
	2021
	11500000
	-
	-
	26000

	
	Итого по городу Омску
	44152000
	13454000
	640000
	3755
	6900000
	
	
	250
	80000
	4042
	23000000
	
	
	78000


Примечание:

МКД* – многоквартирные дома;

ХВС** – холодное водоснабжение;

ГВС*** – горячее водоснабжение;

ПУ**** – прибор учета;

УУ***** – узел управления.
