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РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 4 сентября 2014 года № 287-р

О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект 
«Строительство инженерных сетей к микрорайону жилой застройки «Рябиновка» в Кировском АО г. Омска» в рамках реализации мероприятия «Строительство объектов инженерной инфраструктуры в г. Омске»
В целях реализации плана основных мероприятий, связанных                               с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания г. Омска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации                            от 29 декабря 2008 года № 2040-р, руководствуясь Федеральным законом               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:

1. Определить заказчиком объекта «Строительство инженерных сетей                к микрорайону жилой застройки «Рябиновка» в Кировском АО г. Омска»              (далее – объект) и главным распорядителем бюджетных средств, направленных на финансирование объекта в бюджет города Омска                             из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, департамент строительства Администрации города Омска.
2. Установить следующие параметры работ по строительству объекта:
1-й этап:

- сети водоснабжения – 3005,3 м;
- сети самотечной канализации – 2427,0 м;
- сети напорной канализации (2 нити) – 1058,0 м;

- канализационная насосная станция – 1 шт;

- сети газоснабжения среднего давления – 1577,0 м;

- сети газоснабжения низкого давления – 1058,0 м;
2-й этап:

- сети водоснабжения – 2298,3 м;

- сети самотечной канализации – 4770,0 м;

- сети напорной канализации (2 нити) – 354,0 м;

- канализационная насосная станция – 1 шт;

- сети газоснабжения среднего давления – 2042,0 м;

- сети газоснабжения низкого давления – 544,0 м;
- предполагаемая (предельная) сметная стоимость – 
141633,16 тыс. рублей в ценах 2014 года, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета города Омска – 64975,97 тыс. рублей, средств инвесторов – 76657,19 тыс. рублей.

3. Установить, что при реализации бюджетных инвестиций в объект сметная стоимость объектов, реализуемых в рамках мероприятия «Строительство объектов инженерной инфраструктуры в г. Омске», предусмотренного пунктом 35 плана основных мероприятий, связанных                     с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания г. Омска, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2008 года № 2040-р (далее – План), с учетом предполагаемой (предельной) сметной стоимости объекта, указанной в пункте 2 настоящего распоряжения, не может превышать общую сумму бюджетных инвестиций, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 35 Плана, адресной инвестиционной программой города Омска на 2014 год, адресной инвестиционной программой города Омска на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденными Решением Омского городского Совета             от 4 декабря 2013 года № 192 «О бюджете города Омска на 2014 год                             и плановый период 2015 и 2016 годов».
4. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                        за собой.
Мэр города Омска 





         В.В. Двораковский









