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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 5 мая 2015 года № 621-п

О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании
отопительного периода 2014 – 2015 годов
В связи с установившейся в городе Омске положительной среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов 
по Цельсию, в целях обеспечения летнего горячего водоснабжения, подготовки теплоисточников и тепловых сетей к отопительному периоду 2015 – 2016 годов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Установить дату окончания отопительного периода с 6 мая 
2015 года.
2. В целях проведения гидравлических испытаний, устранения повреждений и выполнения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска во время подготовки 
к отопительному периоду 2015 – 2016 годов согласовать: 

1) график остановок тепловых сетей Открытого акционерного общества «ОмскРТС» с прекращением  горячего водоснабжения в весенне-летний период 2015 года (приложение № 1); 

2) график остановок теплоисточников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» и ведомственных теплоисточников 
с прекращением горячего водоснабжения в весенне-летний период 2015 года (приложение № 2).
3. Рекомендовать энергоснабжающим организациям, указанным 
в приложениях №№ 1, 2 к настоящему постановлению, оповещать департамент городского хозяйства Администрации города Омска и население города Омска о плановых периодах прекращения горячего водоснабжения 
не позднее чем за десять рабочих дней до начала прекращения горячего водоснабжения через газеты «Омский вестник», «Вечерний Омск – Неделя» и электронные средства массовой информации.
4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам оповещать жителей о сроках плановых отключений горячего водоснабжения не позднее чем за десять рабочих дней до начала плановых остановок тепловых сетей.
5. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
	Мэр города Омска
	В.В. Двораковский


Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 5 мая 2015 года № 621-п

ГРАФИК

остановок тепловых сетей Открытого акционерного общества «ОмскРТС» 

с прекращением горячего водоснабжения 

в весенне-летний период 2015 года

	№

п/п
	Источник тепла
	Вид испытания установок
	Период  остановки
	Примечание


	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	

	1
	Тепловая электроцентраль № 2
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	-
	17 – 30
	-
	-
	-
	Ремонт газораспределительной станции № 4 
с 25 по 28 мая

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	12 – 15, 19 – 22,

27, 28
	2 – 4, 17 – 19,

22, 24
	7 – 9, 14, 16, 

21 – 23, 28, 30
	4 – 6, 11, 13, 

18 –20, 25, 27
	2 – 4, 8 – 11,

15 –18
	

	2
	Тепловая электроцентраль № 3
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	-
	4 – 17
	-
	-
	-
	Ремонт газораспределительной станции № 1

с 15 по 18 июня

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	12, 14, 19, 20, 25, 28
	4, 5, 23, 25, 30
	2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28
	4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27
	3, 4, 8, 10, 

15 –17, 22, 23
	

	№

п/п
	Источник тепла
	Вид испытания установок
	Период  остановки
	Примечание


	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	

	3
	Тепловая электроцентраль № 4
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	17 – 21
	-
	13 – 21
	-
	-
	

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	18
	-
	13, 14
	-
	-
	

	4
	Тепловая электроцентраль № 5
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	с 20 мая по 2 июня
	
	
	
	Лучи: 
Северный, Западный, 

Релеро,
Оранжерея

	
	
	
	
	17 – 30
	
	
	
	Лучи: 

Восточный, Южный, Октябрьский

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	12 – 14, 20 – 22,

27, 28
	17 – 19, 22, 24, 30
	9, 15, 16, 17, 23
	4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27, 28
	2 – 4, 8 – 11,

15 –18, 22 – 25
	

	5
	Кировская районная котельная
	Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения
	-
	24 – 30
	-
	11 – 17
	-
	Ремонт газораспредели-тельной станции № 5

с 11 по 14 августа

	
	
	Гидравлические испытания тепловых сетей
	13, 14, 19 – 21,

27, 28
	2 – 4, 16 – 18, 

24 – 25
	1, 2, 8, 9, 

14 – 15, 29
	4 – 6, 11 – 13, 

25 – 27
	2, 3, 8 – 10,

15 – 17
	


Примечание: 

1. Срок отключения горячего водоснабжения – 14 суток (подпункт 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170).

2. Начало отопительного периода 2015 – 2016 годов планируется с 25 сентября 2015 года.

3. По тепловой электроцентрали № 5:

1) 20, 21 мая 2015 года проводятся гидравлические испытания по лучам: Северный, Западный, Релеро, Оранжерея;

2) 17, 18 июня 2015 года проводятся гидравлические испытания по лучам: Восточный, Южный, Октябрьский;

3) количество гидравлических испытаний тепловых сетей может быть изменено по согласованию с теплоисточниками;

4) 20, 21 мая 2015 года, 17, 18 июня 2015 года гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 5, в остальные дни опрессовочным оборудованием повысительных насосных станций № 6, 8, 9, 10, 13.

4. По тепловой электроцентрали № 3:

1)  4, 5 июня 2015 года гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 3, 20, 28 мая 2015 года, 23, 30 июня 2015 года, 9, 21, 28 июля 2015 года, 11, 20, 27 августа 2015 года, 8, 15, 17 сентября 2015 года опрессовочным оборудованием тепловой электроцентрали № 3 Восточного луча, в остальные дни опрессовочным оборудованием повысительных насосных станций № 5, 11, 27.

5. По Кировской районной котельной:

1) 24, 25 июня 2015 года, 11 августа 2015 года гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием Кировской районной котельной, в остальные дни опрессовочным  оборудованием ПНС-11.

6. Гидравлические испытания насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 2, тепловой электроцентрали № 4 проводятся согласно графику проведения гидравлических испытаний.
7. Гидравлические испытания совместно с Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» проводятся в первый день периода остановки источников.
8. До 5 сентября 2015 года горячее водоснабжение переводится на подающий трубопровод по открытой схеме.

_________________________

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от 5 мая 2015 года № 621-п

ГРАФИК

остановок теплоисточников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» 

и ведомственных теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения 

в весенне-летний период 2015 года
	№
	Наименование и адрес теплоисточника
	Период остановки

	п/п
	
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь

	Центральный административный округ города Омска

	1
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, улица 4-я Северная, дом 180
	13 – 18
	-
	-
	3 – 10
	-

	
	- город Омск, улица 10 лет Октября, дом 196/2, 107-й военный городок
	До начала отопительного периода 2015 – 2016 годов

	
	- город Омск, улица Загородная, дом 12
	-
	с 23 июня по 6 июля
	-
	 -

	
	- город Омск, поселок Степной
	-
	
	1 – 14
	-
	-

	2
	Котельные Общества с ограниченной ответственностью  «Теплогенерирующий комплекс», расположенные  по адресам: 

- город Омск, улица XXII Партсъезда, дом 97
	26 – 31
	-
	 -
	3 – 10 
	 - 

	
	- город Омск, улица 30-я Северная, дом 65, корпус 1
	26 – 31
	-
	 -
	3 – 10 
	 - 

	
	- город Омск, улица Завертяева, дом 9/4
	
	
	1 – 3
	
	

	3
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омскстройматериалы – 2», расположенная по адресу: город Омск, улица Завертяева, дом 32 
	- 
	-
	1 – 7
	20 – 26
	-

	4
	Котельная эксплуатационного района теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский», расположенная по адресу:  город Омск, поселок Степной
	 - 
	-
	1 – 14
	 -
	-  

	5
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций – 1», расположенная по адресу: город Омск, улица Каховского, дом 3
	-
	с 29 июня по 12 июля
	-
	-

	Ленинский административный округ города Омска

	6
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, улица Заслонова, дом 2
	с 25 мая по 1 июня
	22 – 27
	-
	-

	
	- город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 40, корпус 1
	До начала отопительного периода 2015 – 2016 годов 

	
	- город Омск, улица 1-я Красной Звезды, дом 49
	с 25 мая по 1 июня
	-
	5 – 10 
	-

	
	- город Омск, поселок Светлый
	с 25 мая по 1 июня
	-
	19 – 24
	-

	
	- город Омск, поселок Черемушки
	с 25 мая по 1 июня
	-
	12 – 17
	-

	
	- город Омск, поселок Новая Станица
	До начала отопительного периода 2015 – 2016 годов

	
	- город Омск, поселок Черемуховское
	До начала отопительного периода 2015 – 2016 годов

	
	- город Омск, улица Гуртьевской дивизии, дом 7
	До начала отопительного периода 2015 – 2016 годов

	
	- город Омск, улица 4-я Ленинградская, дом 48
	с 25 мая по 1 июня
	-
	5 – 10
	-

	7
	Котельная автономного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат», расположенная по адресу: город Омск, поселок Северный
	20 – 21
	8
	-
	-
	-

	8
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью  «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20
	25 – 29
	 - 
	-
	23 – 31
	-

	9
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью  «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Рельсовая, дом 30, корпус 2 луч № 1, проходящий от котельной по территории микрорайона «Московка-2»
	До начала отопительного периода 2015 – 2016 годов с переключением потребителей на котельную Общества с ограниченной ответственностью  «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенную по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20


	10
	Котельная на техническом обслуживании Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенная по адресу: город Омск, микрорайон «Входной», дом 14, корпус 5
	-
	-
	-
	11 – 24
	-

	11
	Котельная Открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш», расположенная по адресу: город Омск, улица Гуртьева, дом 18
	25 – 31
	-
	-
	3 – 10
	-

	12
	Котельная эксплуатационного района теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский», расположенная по адресу: город Омск, улица 6-я Станционная, дом 2а
	-
	 - 
	-
	1 – 14 
	-

	Советский административный округ города Омска

	13
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, улица Иртышская, дом 1, корпус 3 (микрорайон «Береговой»)
	
	
	с 28 июля по 10 августа
	

	
	
	
	
	
	-

	
	- город Омск, улица Комсомольская, дом 3 (поселок Большие Поля)

	До начала отопительного периода 2015 – 2016 годов

	Кировский административный округ города Омска

	14
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам:

- город Омск, Авиагородок, дом 9а
	-
	-
	-
	11 – 24
	-

	
	- город Омск, улица Мельничная, дом 2
	-
	16 – 22 
	-
	11 – 17
	

	
	- город Омск, улица Перова, дом 43

	До начала отопительного периода 2015 – 2016 годов с переключением потребителей на котельную Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, 
улица Мельничная, дом 2

	
	- город Омск, станция Карбышево-2

	До начала отопительного периода 2015 – 2016 годов

	15
	Котельная Общества  с ограниченной ответственностью «Тепловая компания», расположенная по адресу: город Омск, улица Москаленко, дом 137
	-
	-
	-
	10 – 24 
	-

	16
	Котельная Открытого акционерного общества «Омский комбинат строительных конструкций», расположенная по адресу: город Омск, улица Ключевая, дом 37
	-
	15 – 28 
	 - 
	-
	-

	17
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Малая генерация», расположенная по адресу:  город Омск, улица Крупской, дом 18
	-
	- 
	15 – 28
	- 
	-

	18
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью  «Теплогенерирующий комплекс», расположенная по адресу:

город Омск, улица Дмитриева, дом 8/5.
	26 – 31
	- 
	 -
	11 – 18
	-

	19
	Котельная эксплуатационного района теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский», расположенная по адресу: город Омск, улица Стройплощадка-111
	До начала отопительного периода 2015 – 2016 годов

	Октябрьский административный округ города Омска

	20
	Котельная Общества с ограниченной ответственностью  «Омский завод технического углерода», расположенная по адресу: город Омск, улица Рельсовая, дом 30, корп. 2, (поселок  «40 лет Октября», поселок «Комсомольский» и 18-й военный городок)
	25 – 29
	-
	-
	23 – 31
	-

	21
	Котельные «Производственного объединения «Полет» – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», расположенные по адресам: 
- город Омск, улица Б. Хмельницкого, дом 287/10
	с 25 мая по 5 июня
	-
	-
	

	
	- город Омск, улица Индустриальная, дом 11/27
	25 – 28
	
	
	10  – 17
	

	22
	Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные  по адресам: 

- город Омск, улица Российская, дом 4а (микрорайон «Крутая Горка»)
	-
	с 29 июня по 12 июля 
	-
	-

	
	- город Омск, улица Ноябрьская, дом  15 
(микрорайон «Осташково»)
	До начала отопительного периода 2015 – 2016 годов


