PAGE  
47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

  от 24 июня 2016 года № 789-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска

от 14 октября 2013 года № 1171-п

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы» к постановлению Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1171-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы» следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) в разделе 2 «Цель и задачи муниципальной программы»:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«1) формирование и управление  муниципальным жилищным фондом»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- проведение мероприятий по технической инвентаризации муниципального жилищного фонда;»;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- содержание и обслуживание муниципальных жилых помещений;»;

г) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- признание права собственности на жилые помещения;»;
д) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«2) повышение уровня обеспеченности муниципальными жилыми помещениями малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода»;
 е) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
 «Задача предусматривает:»; 
ж) дополнить абзацами девятым, десятым следующего содержания:
         «- приобретение жилья в готовых домах;

          - обеспечение благоустроенным жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;»; 

3) раздел 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска
	Показатель, характеризующий достижение ожидаемого результата реализации муниципальной программы
	Единица измерения
	Значение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Улучшение жилищных условий граждан, в том числе, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных  в установленном порядке аварийными
	- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях;

-доля молодых специалистов, улучшивших жилищные условия, из числа граждан данной категории, состоящих на учете по улучшению жилищных условий;

-доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа граждан данной категории, состоящих на учете по улучшению жилищных условий;

- доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, признанных  в установленном порядке аварийными до 1 января 2012 года
	%

%

%

%


	1,3

100

2,3

100


	

	2
	Повышение комфортности и безопасности проживания в многоквартирных домах
	- обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска, в доле муниципальных жилых помещений;

- доля судебных решений об обязании Администрации города Омска

 произвести капитальный ремонт многоквартирных домов, по которым прекращено исполнительное производство, от общего количества таких судебных решений;

-доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами
	%

%

%


	100

13

97
	

	3
	Повышение уровня благоустройства и озеленения городских территорий


	- доля действующих осветительных приборов, работающих в вечернем и ночном режимах (не менее);
- доля освещенных частей улиц (проездов, набережных) к общей протяженности улиц (проездов, набережных) города Омска;

- уровень обеспеченности жителей города зелеными насаждениями, в расчете на 1 человека
	%

%


кв. м


	95

50

116


	

	4
	Обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Омска  
	- строительство инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и теплоснабжения на территории города Омска;

- доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Омска;
	км

%

        
	14,79

82

  
	»;


4) абзац четвертый раздела 6 «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

  «- реализацию мероприятий 1.1, 1.2 задачи 1, мероприятия 2.1 задачи 2, мероприятий 3.1, 3.2 задачи 3 подпрограммы 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем», подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске», мероприятий 1.1, 1.2 задачи 1 подпрограммы 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» настоящей муниципальной программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов в пределах своей компетенции;»;
5) в подпрограмме 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы:

а) в разделе 1 «Характеристика сферы социально-экономического развития города Омска, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы»:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Важнейшим стратегическим направлением в деятельности Администрации города Омска является реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», направленного на решение жилищной проблемы лиц из социально незащищенной группы населения, состоящих на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, признанных в установленном законом порядке малоимущими, и граждан, имеющих невысокий уровень дохода, бесплатно или с помощью мер социальной поддержки, предоставляемых органами местного самоуправления, для создания достойной и комфортной среды проживания.»;

 - абзац второй изложить в следующей редакции:
«Проблема обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода, является одной из наиболее актуальных социальных проблем на территории города Омска. Рост цен на недвижимость на рынке жилья опережает темпы роста доходов населения, это является основной причиной, не позволяющей малоимущим гражданам и гражданам, имеющим невысокий уровень дохода, из-за отсутствия собственных средств приобрести жилые помещения.»;
  - абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Для кардинального изменения ситуации с обеспечением жильем малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода, состоящих на учете, необходимо задействовать различные механизмы формирования фонда муниципального жилья, а также бюджетной поддержки вышеназванным гражданам, что возможно только в рамках специальной подпрограммы.»;
б) в разделе 3 «Задачи подпрограммы»:

          - абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
         «1) создание условий для обеспечения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

          Реализация комплекса мероприятий, направленных на решение поставленной задачи, предполагает увеличение муниципального жилищного фонда путем приобретения жилых помещений и выявления бесхозяйных жилых помещений для предоставления малоимущим гражданам и гражданам, имеющим невысокий уровень дохода по договорам найма;»;
- в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;

- дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:

«3) управление муниципальным жилищным фондом города Омска.
Реализация комплекса мероприятий, направленных на решение поставленной задачи, предполагает осуществление действий, необходимых для регистрации права собственности на жилые помещения муниципального жилищного фонда в целях дальнейшего распоряжения указанными жилыми помещениями.»;

в) в разделе 4 «Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения»:

- дополнить абзацами тридцать вторым – тридцать пятым следующего содержания:

«Мероприятие 3 «Обеспечение проведения технической инвентаризации и рыночной оценки муниципального жилищного фонда города Омска» направлено на решение задачи 3 «Управление муниципальным жилищным фондом города Омска» настоящей подпрограммы и включает в себя техническую инвентаризацию и рыночную оценку муниципального жилищного фонда города Омска.

В рамках реализации данного мероприятия департамент жилищной политики Администрации города Омска осуществляет подготовку документов, необходимых для управления объектами муниципального жилищного фонда. Указанное мероприятие предполагает проведение работ по изготовлению кадастровых паспортов на жилые помещения муниципального жилищного фонда, определение рыночной стоимости жилых помещений муниципального жилищного фонда, запрос в отношении объектов муниципального жилищного фонда сведений в государственном предприятии Омской области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства».
Мероприятие 4 «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда города Омска» направлено на решение задачи 3 «Управление муниципальным жилищным фондом города Омска» настоящей подпрограммы и включает в себя действия, направленные на содержание и обслуживание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Омска, до их заселения в установленном порядке.

В рамках реализации данного мероприятия департамент жилищной политики Администрации города Омска осуществляет содержание и обслуживание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Омска, до их заселения в установленном порядке.»;
- в абзаце тридцать восьмом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами тридцать девятым – пятидесятым следующего содержания:

«4) количество жилых помещений, прошедших рыночную оценку.

Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется по количеству прошедших рыночную оценку жилых помещений в соответствии с заключенными муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области муниципальными контрактами для последующего их предоставления гражданам;

5) количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, прошедших техническую инвентаризацию.

Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется по количеству прошедших техническую инвентаризацию жилых помещений в соответствии с заключенными муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области муниципальными контрактами для последующего их предоставления гражданам;

6) количество бесхозяйных жилых помещений, прошедших техническую инвентаризацию.

Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется по количеству прошедших техническую инвентаризацию бесхозяйных жилых помещений в соответствии с заключенными муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области муниципальными контрактами для последующего их предоставления гражданам;

7) количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, за которые произведена оплата жилищно-коммунальных услуг по договорам.

Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется по количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих содержанию за счет средств бюджета города Омска до их заселения, в соответствии с заключенными муниципальным образованием городской округ город Омск Омской области муниципальными контрактами;

8) количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, за которые произведена оплата жилищно-коммунальных услуг по судебным актам.
Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется по количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих содержанию за счет средств бюджета города Омска до их заселения, в соответствии с вынесенными судебными актами в отношении муниципального образования городской округ город Омск Омской области;

9) количество жилых помещений, в которые обеспечен доступ.

Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется по количеству жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которые был обеспечен доступ для последующего распоряжения данными жилыми помещениями.»;

г) раздел 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«5. Объем и источники финансирования подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы планируется направить 109181697,87 руб., в том числе:

- средства бюджета города Омска – 109181697,87 руб.;

в том числе по годам реализации:

1) 2014 год – 8679425,00 руб.;

- средства бюджета города Омска – 8679425,00 руб.;

2) 2015 год – 28369218,40 руб.;

- средства бюджета города Омска – 28369218,40 руб.;

3) 2016 год – 49521450,90 руб.;

- средства бюджета города Омска – 49521450,90 руб.;

4) 2017 год – 11305477,75 руб.;

- средства бюджета города Омска – 11305477,75 руб.;

5) 2018 год – 11306125,82 руб.;

- средства бюджета города Омска – 11306125,82 руб.

Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска на соответствующий год, норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения и числа граждан, состоящих на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договорам социального найма, признанных малоимущими.»;
 6) подпрограмму 2 «Развитие коммерческого и некоммерческого жилищного фонда» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы исключить;
7) раздел 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы изложить в следующей редакции:

«5. Объем и источники финансирования подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы планируется направить 43969441,67 руб., в том числе:

- средства бюджета города Омска –  12400000,00 руб.;

- средства областного бюджета – 22912755,84 руб.;

- средства федерального бюджета – 8656685,83 руб.;

в том числе по годам реализации:

1) 2014 год – 13959050,37 руб.;

- средства бюджета города Омска – 2500000,00 руб.;

- средства областного бюджета – 8577463,76 руб.;

- средства федерального бюджета – 2881586,61 руб.;

2) 2015 год – 16834903,11 руб.;

- средства бюджета города Омска – 2400000,00 руб.;

- средства областного бюджета – 10370596,56 руб.;

- средства федерального бюджета – 4064306,55 руб.;

3) 2016 год – 8175488,19 руб.;

- средства бюджета города Омска – 2500000,00 руб.;

- средства областного бюджета – 3964695,52 руб.;
- средства федерального бюджета – 1710792,67 руб.;

4) 2017 год – 2500000,00 руб.;

- средства бюджета города Омска – 2500000,00 руб.;

5) 2018 год – 2500000,00 руб.;

- средства бюджета города Омска – 2500000,00 руб.»;
8) раздел 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы изложить в следующей редакции: 
«5. Объем и источники финансирования подпрограммы

 Всего на реализацию подпрограммы планируется направить 4177582260,53 руб., в том числе:

- средства бюджета города Омска – 1332853450,00 руб.;

- средства областного бюджета – 1305647112,98 руб.;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1539081697,55 руб.;

в том числе по годам реализации:

1) 2014 год – 1926154429,26 руб.;

- средства бюджета города Омска – 425924551,13 руб.;

- средства областного бюджета – 656873590,07 руб.;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 843356288,06 руб.;

2) 2015 год – 992290816,36 руб.;

- средства бюджета города Омска – 403924884,36 руб.;

- средства областного бюджета – 260532073,65 руб.;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 327833858,35 руб.;

3) 2016 год – 1051434528,42 руб.;

- средства бюджета города Омска – 295301528,02 руб.;

- средства областного бюджета – 388241449,26 руб.;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 367891551,14 руб.;

4) 2017 год – 202702486,49 руб.;

- средства бюджета города Омска – 202702486,49 руб.;
5) 2018 год – 5000000,00 руб.;
- средства бюджета города Омска – 5000000,00 руб.

Объем бюджетного финансирования будет уточняться ежегодно при формировании и исполнении бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.»;

9) в подпрограмме 5 «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и озеленение» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы: 

а) в абзаце семнадцать раздела 1 «Характеристика сферы социально-экономического развития города Омска, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы» цифры «900,76» заменить цифрами «930,2»;

б) в разделе 4 «Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения»: 

- дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- исполнение судебных актов, связанных с проведением капитального ремонта и ремонта жилищного фонда, путем перечисления финансовых средств;»;

- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Мероприятие «Повышение уровня квалификации, организация обучения граждан в сфере управления многоквартирными домами» направлено на решение задачи 2 «Создание условий для повышения эффективности управления многоквартирными домами» настоящей подпрограммы и включает в себя обеспечение повышения квалификации, переподготовки, дополнительного образования лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, либо имеющих намерение осуществлять такую деятельность, по 72-часовым программам.»;
- абзацы тринадцатый – четырнадцатый исключить;
- дополнить абзацами сорок пятым – сорок шестым следующего содержания:

«2-5) количество исполненных судебных актов путем перечисления финансовых средств.

Целевой индикатор измеряется в единицах и определяется как сумма количества исполненных судебных актов по проведению капитального ремонта и ремонта жилищного фонда путем перечисления финансовых средств по данным бухгалтерского учета;»;
- абзацы сорок седьмой – сорок восьмой исключить;
- абзацы шестьдесят пятый – шестьдесят шестой исключить;
в) раздел 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Объем и источники финансирования подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы планируется направить 4445311882,67 руб., в том числе:

- средства бюджета города Омска – 3365990229,62 руб.;

- средства областного бюджета – 57377200,15 руб.;

- средства федерального бюджета – 1020303056,52 руб.;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1641396,38 руб.;

в том числе по годам реализации:

1) 2014 год – 1226985487,99 руб.;

- средства бюджета города Омска – 829699383,31 руб.;

- средства областного бюджета – 26089832,64 руб.;

- средства федерального бюджета – 370303056,52 руб.;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 893215,52 руб.;

2) 2015 год – 1257425341,72 руб.;

- средства бюджета города Омска – 575389793,35 руб.;

- средства областного бюджета – 31287367,51 руб.;

- средства федерального бюджета – 650000000,00 руб.;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 748180,86 руб.;

3) 2016 год – 595353566,19 руб.;

- средства бюджета города Омска – 595353566,19 руб.;

4) 2017 год – 725382760,55 руб.;

- средства бюджета города Омска – 725382760,55 руб.;

5) 2018 год – 640164726,22 руб.;

- средства бюджета города Омска – 640164726,22 руб.

Объем бюджетного финансирования будет уточняться ежегодно при формировании и исполнении бюджета города Омска на соответствующий год исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.»;

10) приложение № 1 «Объем и источники финансирования муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

11) приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
  12) приложение № 3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие коммерческого и некоммерческого жилищного фонда» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы» исключить;
13) приложение № 4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

14) приложение № 5 «Перечень мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

15) приложение № 6 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и озеленение» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Исполняющий обязанности
Мэра города Омска                                                                                      С.П. Фролов

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 24 июня 2016 года № 789-п

«ПАСПОРТ

муниципальной программы города Омска

«Обеспечение населения доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами, благоустройство территории

городского округа» на 2014 – 2018 годы
	Наименование муниципальной программы города Омска (далее – муниципальная программа)
	«Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска

	Участники муниципальной программы
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска, департамент строительства Администрации города Омска

	Сроки реализации муниципальной программы
	С 1 января 2014 года по 31 декабря 2018 года

	Цель и задачи муниципальной программы
	Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Задачи муниципальной программы:

1) формирование и управление муниципальным жилищным фондом;

2) повышение уровня обеспеченности муниципальными жилыми помещениями малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

3) переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

4) выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем молодых специалистов;

5) предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям;

	
	6) организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов, содействие повышению комфортности и безопасности проживания населения в многоквартирных домах;

7) обеспечение благоустройства, чистоты и порядка на территории города Омска;

8) развитие инженерной инфраструктуры

	Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
	На реализацию муниципальной программы планируется направить 8776045282,74 рубля, 
в том числе:

- за счет средств бюджета города Омска – 4820425377,49 рубля;

- за счет средств областного бюджета – 

1385937068,97 рубля;

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1540723093,93 рубля;

- за счет средств федерального бюджета – 1028959742,35 рубля;

в том числе по годам реализации:

1) в 2014 году – 3175778392,62 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска – 1266803359,44 рубля;

- за счет средств областного бюджета – 

691540886,47 рубля;

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 844249503,58 рубля;

- за счет средств федерального бюджета – 

373184643,13 рубля;

2) в 2015 году – 2294920279,59 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска – 1010083896,11 рубля;

- за счет средств областного бюджета – 

302190037,72 рубля;

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 328582039,21 рубля;

- за счет средств федерального бюджета – 

654064306,55 рубля;

3) в 2016 году – 1704485033,70 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска –

942676545,11 рубля;

- за счет средств областного бюджета – 

392206144,78 рубля;

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 367891551,14 рубля;

- за счет средств федерального бюджета – 

1710792,67 рубля;

4) в 2017 году – 941890724,79 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска –

941890724,79 рубля;

5) в 2018 году – 658970852,04 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска –

658970852,04 рубля

	Перечень подпрограмм муниципальной программы
	- «Обеспечение населения доступным 

и комфортным жильем»;

- «Обеспечение жильем молодых семей 

в городе Омске»;

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

- «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и озеленение»

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Реализация муниципальной программы позволит:

- улучшить жилищные условия граждан, в том числе, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных  в установленном порядке аварийными; 

- повысить комфортность и безопасность проживания в многоквартирных домах;

- повысить уровень благоустройства и озеленения городских территорий; 

- обеспечить комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Омска


	»


                              Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от 24 июня 2016 года № 789-п

«Приложение № 1

к муниципальной программе города Омска

«Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами, благоустройство

территории городского округа» на 2014 – 2018 годы

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ

финансирования муниципальной программы города Омска 

«Обеспечение населения доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы 

	№ п/п
	Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы 
	Объем финансирования муниципальной программы



	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»

	1.1
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска

всего, в том числе:
	89381729,87


	8679425,00
	8569250,40
	49521450,90
	11305477,75
	11306125,82

	1.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	89381729,87


	8679425,00
	8569250,40
	49521450,90
	11305477,75
	11306125,82

	1.2
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска

всего, в том числе:
	19799968,00
	0,00
	19799968,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	19799968,00
	0,00
	19799968,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе:
	109181697,87
	8679425,00
	28369218,40
	49521450,90
	11305477,75
	11306125,82

	1.3.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	109181697,87
	8679425,00
	28369218,40
	49521450,90
	11305477,75
	11306125,82

	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске»

	3.1
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска

всего, в том числе:
	43969441,67
	13959050,37
	16834903,11
	8175488,19
	2500000,00
	2500000,00

	3.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	12400000,00
	2500000,00
	2400000,00
	2500000,00
	2500000,00
	2500000,00

	3.1.2
	- за счет средств областного бюджета


	22912755,84
	8577463,76
	10370596,56
	3964695,52
	0,00
	0,00

	3.1.3
	- за счет средств федерального бюджета
	8656685,83
	2881586,61
	4064306,55
	1710792,67
	0,00
	0,00

	3.2
	Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе:
	43969441,67
	13959050,37
	16834903,11
	8175488,19
	2500000,00
	2500000,00

	3.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	12400000,00
	2500000,00
	2400000,00
	2500000,00
	2500000,00
	2500000,00

	3.2.2
	- за счет средств областного бюджета


	22912755,84
	8577463,76
	10370596,56
	3964695,52
	0,00
	0,00

	3.2.3
	- за счет средств федерального бюджета
	8656685,83
	2881586,61
	4064306,55
	1710792,67
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	4.1
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска

всего, в том числе:
	1215806725,00
	1210806725,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5000000,00

	4.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	393574837,90
	388574837,90
	0,00
	0,00
	0,00
	5000000,00

	4.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	326566876,54
	326566876,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	495665010,56
	495665010,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска

всего, в том числе:
	23285063,01
	2569500,01
	7715563,00
	13000000,00
	0,00
	0,00

	4.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	23285063,01
	2569500,01
	7715563,00
	13000000,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Департамент строительства Администрации города Омска,

всего, в том числе:
	2938490472,52
	712778204,25
	984575253,36
	1038434528,42
	202702486,49
	0,00

	4.3.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	915993549,09
	34780213,22
	396209321,36
	282301528,02
	202702486,49
	0,00

	4.3.2
	- за счет средств областного бюджета
	979080236,44
	330306713,53
	260532073,65
	388241449,26
	0,00
	0,00

	4.3.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1043416686,99
	347691277,50
	327833858,35
	367891551,14
	0,00
	0,00

	4.4
	Итого на реализацию подпрограммы 4, в том числе:
	4177582260,53
	1926154429,26
	992290816,36
	1051434528,42
	202702486,49
	5000000,00

	4.4.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	1332853450,00
	425924551,13
	403924884,36
	295301528,02
	202702486,49
	5000000,00

	4.4.2
	- за счет средств областного бюджета
	1305647112,98
	656873590,07
	260532073,65
	388241449,26
	0,00
	0,00

	4.4.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1539081697,55
	843356288,06
	327833858,35
	367891551,14
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 5 «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и озеленение»

	5.1
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска,

всего, в том числе:
	2943894457,88
	785848334,62
	489562257,24
	562900389,25
	546317736,55
	559265740,22

	5.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	2941362883,91
	784470702,02
	488408315,87
	562900389,25
	546317736,55
	559265740,22

	5.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	890177,59
	484417,08
	405760,51
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1641396,38
	893215,52
	748180,86
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Департамент строительства Администрации города Омска, 

всего, в том числе:
	1501417424,79
	441137153,37
	767863084,48
	32453176,94
	179065024,00
	80898986,00

	5.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	424627345,71
	45228681,29
	86981477,48
	32453176,94
	179065024,00
	80898986,00

	5.2.2
	- за счет средств областного бюджета
	56487022,56
	25605415,56
	30881607,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.3
	- за счет средств федерального бюджета
	1020303056,52
	370303056,52
	650000000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Итого на реализацию подпрограммы 5, в том числе:
	4445311882,67
	1226985487,99
	1257425341,72
	595353566,19
	725382760,55
	640164726,22

	5.3.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	3365990229,62
	829699383,31
	575389793,35
	595353566,19
	725382760,55
	640164726,22

	5.3.2
	- за счет средств областного бюджета
	57377200,15
	26089832,64
	31287367,51
	0,00
	0
	0,00

	5.3.3
	- за счет средств федерального бюджета
	1020303056,52
	370303056,52
	650000000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3.4.
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1641396,38
	893215,52
	748180,86
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1
	Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: 
	8776045282,74
	3175778392,62
	2294920279,59
	1704485033,70
	941890724,79
	658970852,04

	6.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	4820425377,49
	1266803359,44
	1010083896,11
	942676545,11
	941890724,79
	658970852,04

	6.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	1385937068,97
	691540886,47
	302190037,72
	392206144,78
	0,00
	0,00

	6.1.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1540723093,93
	844249503,58
	328582039,21
	367891551,14
	0,00
	0,00

	6.1.4
	- за счет средств федерального бюджета
	1028959742,35
	373184643,13
	654064306,55
	1710792,67
	0,00
	0,00

	7.1
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска

всего, в том числе:
	1349157896,54
	1233445200,37
	25404153,51
	57696939,09
	13805477,75
	18806125,82

	7.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	495356567,77
	399754262,90
	10969250,40
	52021450,90
	13805477,75
	18806125,82

	7.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	349479632,38
	335144340,30
	10370596,56
	3964695,52
	0,00
	0,00

	7.1.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	495665010,56
	495665010,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.4
	- за счет средств федерального бюджета
	8656685,83
	2881586,61
	4064306,55
	1710792,67
	0,00
	0,00

	7.2
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска

всего, в том числе
	43085031,01
	2569500,01
	27515531,00
	13000000,00
	0,00
	0,00

	7.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	43085031,01
	2569500,01
	27515531,00
	13000000,00
	0,00
	0,00

	7.3
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска

всего, в том числе
	2943894457,88
	785848334,62
	489562257,24
	562900389,25
	546317736,55
	559265740,22

	7.3.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	2941362883,91
	784470702,02
	488408315,87
	562900389,25
	546317736,55
	559265740,22

	7.3.2
	- за счет средств областного бюджета
	890177,59
	484417,08
	405760,51
	0,00
	0,00
	0,00

	7.3.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1641396,38
	893215,52
	748180,86
	0,00
	0,00
	0,00

	7.4
	Департамент строительства Администрации города Омска,

всего, в том числе:
	4439907897,31
	1153915357,62
	1752438337,84
	1070887705,36
	381767510,49
	80898986,00

	7.4.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	1340620894,80
	80008894,51
	483190798,84
	314754704,96
	381767510,49
	80898986,00

	7.4.2
	- за счет средств областного бюджета 
	1035567259,00
	355912129,09
	291413680,65
	388241449,26
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1043416686,99
	347691277,50
	327833858,35
	367891551,14
	0,00
	0,00

	7.4.4
	- за счет средств федерального бюджета
	1020303056,52
	370303056,52
	650000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	»


Приложение № 3
к постановлению Администрации города Омска

от 24 июня 2016 года № 789-п

«Приложение № 2

к муниципальной программе города Омска

«Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами, благоустройство

территории городского округа» на 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем» муниципальной программы города Омска «Обеспечение

населения доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами, благоустройство территории городского округа»

на 2014 – 2018 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска

(далее – подпрограмма)

 

 
	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	Источник финансирования
	Всего
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	
	
	в том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель муниципальной программы города Омска: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг


	Задача муниципальной программы: формирование и управление  муниципальным жилищным фондом



	Задача муниципальной программы: выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем молодых специалистов


	Задача муниципальной программы: повышение уровня обеспеченности муниципальными жилыми помещениями малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода

	Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Задача 1 подпрограммы 1:  создание условий для обеспечения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда малоимущих граждан и  граждан, имеющих невысокий уровень дохода  
	Всего, в том числе:
	87111022,87
	5679425,00
	25646043,40
	43938950,90
	5922977,75
	5923625,82
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	1. Бюджет 
города Омска
	87111022,87
	5679425,00
	25646043,40
	43938950,90
	5922 977,75
	5923625,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска
Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее – ДЖП)
<**>


	Всего, в том числе:
	57822216,00
	0,00
	19799968,00
	38022248,00
	0,00
	0,00
	Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность
	ед.
	-
	7
	15
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	57822216,00
	0,00
	19799968,00
	38022248,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Организация работы по сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями
	 ДЖП
	Всего, в том числе:
	29288806,87
	5679425,00
	5846075,40
	5916702,90
	5922977,75
	5923625,82
	Исполнение плана дохода бюджета города Омска по начислению платы за пользование муниципальными жилыми помещениями по договору социального найма
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	29288806,87
	5679425,00
	5846075,40
	5916702,90
	5922977,75
	5923625,82
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 1: предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам в целях улучшения их жилищных условий
	Всего, в том числе:
	14723175,00
	3000000,00
	2723175,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	14723175,00
	3000000,00
	2723175,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1


	Предоставление молодым специалистам социальной выплаты на приобретение жилого помещения
	ДЖП
	Всего, в том числе:
	14723175,00
	3000000,00
	2723175,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	Количество молодых специалистов, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения
	чел.
	8
	7
	8
	8
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	14723175,00
	3000000,00
	2723175,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Задача 3 подпрограммы 1: управление муниципальным жилищным фондом города Омска
	Всего, в том числе:
	7347500,00
	0,00
	0,00
	2582500,00
	2382500,00
	2382500,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	1. Бюджет города Омска
	7347500,00
	0,00
	0,00
	2582500,00
	2382500,00
	2382500,00
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Обеспечение проведения технической инвентаризации и рыночной оценки  муниципального жилищного фонда города Омска
	ДЖП
	Всего, в том числе:
	3447500,00
	0,00
	0,00
	1282500,00
	1082500,00
	1082500,00
	Количество жилых помещений, прошедших рыночную оценку
	ед.
	-
	-
	178
	143
	84

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	3447500,00
	0,00
	0,00
	1282500,00
	1082500,00
	1082500,00
	Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, прошедших техническую инвентаризацию
	ед.
	-
	-
	114
	103
	168

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество безхозяйных жилых помещений, прошедших техническую инвентаризацию
	ед.
	-
	-
	8
	7
	12

	3.2
	Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда города Омска
	ДЖП
	Всего, в том числе:
	3900000,00
	0,00
	0,000
	1300000,00
	1300000,00
	1300000,00
	Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, за которые произведена оплата жилищно-коммунальных услуг по договорам
	ед.
	-
	-
	50
	50
	50

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	3900000,00
	0,00
	0,000
	1300000,00
	1300000,00
	1300000,00
	Количество жилых помещений, в которые обеспечен доступ
	ед.
	-
	-
	-
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, , за которые произведена оплата жилищно-коммунальных услуг по судебным актам
	ед.
	-
	-
	50
	50
	50


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
	Всего, в том числе:
	109181697,87
	8679425,00
	28369218,40
	49521450,90
	11305477,75
	11306125,82
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	1. Бюджет города Омска
	109181697,87
	8679425,00
	28369218,40
	49521450,90
	11305477,75
	11306125,82
	
	
	
	
	
	
	


**-ДИО – ответственный за реализацию мероприятия подпрограммы в 2014 – 2015 годах, ДЖП – ответственный за реализацию мероприятия    подпрограммы с 2016 года.»

______________________

       Приложение № 4
к постановлению Администрации города Омска

   от 24 июня 2016 года № 789-п

«Приложение № 4
к муниципальной программе города Омска

«Обеспечение населения доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами,

благоустройство территории городского округа»

на 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске»

муниципальной программы города Омска

«Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» на 2014 – 2018 годы
	№

п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска

(далее – подпрограмма)
	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	Источник финансирования
	Всего
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	
	
	в том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель муниципальной программы города Омска: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг



	Задача муниципальной программы: предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям


	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске»


	1
	Задача 1 подпрограммы 3:

предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям
	Всего,  в том числе:
	43969441,67
	13959050,37
	16834903,11
	8175488,19
	2500000,00
	2500000,00
	х


	х


	х


	х


	х


	х


	х



	
	
	1. Бюджет города Омска


	12400000,00
	2500000,00
	2400000,00
	2500000,00
	2500000,00
	2500000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Областной бюджет
	22912755,84
	8577463,76
	10370596,56
	3964695,52
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Федеральный бюджет


	8656685,83
	2881586,61
	4064306,55
	1710792,67
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.1
	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее – ДЖП)
	Всего,  в том числе:
	43569441,67
	13859050,37
	16834903,11
	8075488,19
	2400000,00
	2400000,00
	Количество молодых семей – участников федеральной подпрограммы, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения


	Семья
	8
	19
	12
	12
	12

	
	
	
	1. Бюджет города Омска


	12000000,00   
	2400000,00
	2400000,00
	2400000,00
	2400000,00
	2400000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	22912755,84
	8577463,76
	10370596,56
	3964695,52
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Федеральный бюджет
	8656685,83
	2881586,61
	4064306,55
	1710792,67
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Предоставление дополнительных социальных выплат


	ДЖП
	Всего,  в том числе:
	400000,00


	100000,00
	0,00
	100000,00
	100000,00
	100000,00
	Количество молодых семей – участников федеральной подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату
	Семья


	3
	-
	3
	3
	3

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	400000,00


	100000,00
	0,00
	100000,00
	100000,00
	100000,00
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы 


	Всего,  в том числе:
	43969441,67
	13959050,37
	16834903,11
	8175488,19
	2500000,00
	2500000,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	»

	
	1. Бюджет города Омска
	12400000,00
	2500000,00
	2400000,00
	2500000,00
	2500000,00
	2500000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Областной бюджет
	22912755,84
	8577463,76
	10370596,56
	3964695,52
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Федеральный бюджет
	8656685,83
	2881586,61
	4064306,55
	1710792,67
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	


            Приложение № 5
к постановлению Администрации города Омска

от 24 июня 2016 года № 789-п

«Приложение № 5

к муниципальной программе города Омска

«Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами, благоустройство

территории городского округа» на 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
 муниципальной программы города Омска «Обеспечение

населения доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами, благоустройство территории городского округа»

на 2014 – 2018 годы

	№

п/п

 

 
	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска

(далее – подпрограмма)

 

 
	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	Наименова
ние
	Еди​ница изме​рения
	Значение

	
	
	
	Источник финансирования
	Всего
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	
	
	в том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель муниципальной программы города Омска: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг



	

	Задача муниципальной программы: переселение граждан из аварийного жилищного фонда 



	

	


	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Подпрограмма 4: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

 

	1
	Задача 1 подпрограммы 4 :ликвидация аварийного жилищного фонда
	Всего, в том числе:
	1241693107,06
	1213376225,01
	10316882,05
	13000000,00
	0,00
	5000000,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	1. Бюджет города Омска
	419461219,96
	391144337,91
	10316882,05
	13000000,00
	0,00
	5000000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Областной бюджет
	326566876,54
	326566876,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	495665010,56
	495665010,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Долевое участие в строительстве многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее – ДЖП)
	Всего, в том числе:
	377829979,56
	372829979,56
	0,00
	0,00
	0,00
	5000000,00
	Предельное превышение общей площади жилых помещений, приобретенных в рамках долевого участия в строительстве для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, от общей площади расселяемых жилых помещений
	%
	40
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	377829979,56
	372829979,56
	0,00
	0,00
	0,00
	5000000,00
	Количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	
	
	
	
	3

	1.2
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
	ДЖП
	Всего,  в том числе:
	837976745,44
	837976745,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество приобретенных жилых помещений в малоэтажных жилых домах в рамках долевого участия в строительстве для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
	ед.
	728
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	15744858,34
	15744858,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	2. Областной бюджет
	326566876,54
	326566876,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	495665010,56
	495665010,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Прочие мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда
	ДИО
	Всего,  в том числе:
	23285063,01
	2569500,01
	7715563,00
	13000000,00
	0,00
	0,00
	Количество выкупленных у собственников аварийных жилых помещений
	ед.
	3
	7
	4
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска


	23285063,01
	2569500,01
	7715563,00
	13000000,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	


	1.4
	Содержание многоквартирных домов, построенных в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ДС
	Всего,  в том числе:
	2601319,05
	0,00
	2601319,05
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащих содержанию
	ед.
	-
	9
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2601319,05
	0,00
	2601319,05
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 4: 

строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, реконструкция зданий

 
	Всего,  в том числе:
	2935889153,47
	712778204,25
	981973934,31
	1038434528,42
	202702486,49
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	1. Бюджет города Омска
	913392230,04
	34780213,22
	393608002,31
	282301528,02
	202702486,49
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Областной бюджет
	979080236,44
	330306713,53
	260532073,65
	388241449,26
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства


	1043416686,99
	347691277,50
	327833858,35
	367891551,14
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:
	Департамент строительства Администрации города Омска (далее – ДС)
	Всего, в том числе:
	2935889153,47
	712778 204,25
	981973934,31
	1038434528,42
	202702486,49
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	20
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	913392230,04
	34780213,22
	393608002,31
	282301528,02
	202702486,49
	0,00
	
	
	
	
	
	
	


	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	979080236,44
	330306713,53
	260532073,65
	388241449,26
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1043416686,99
	347691277,50
	327833858,35
	367891551,14
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности строящихся многоквартирных домов
	%
	-
	35
	90
	100
	-

	2.1.1
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 1

 

 

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	124409520,20
	79372820,00
	45036700,20
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документа
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	37802712,94
	3696093,80
	34106619,14
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет


	41707687,06
	36868148,70
	4839538,36
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	44899120,20
	38808577,50
	6090542,70
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 2

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	124005144,52
	89955460,00
	34049684,52
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	35947476,97
	3599792,78
	32347684,19
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	42824308,51
	42070709,72
	753598,79
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	


	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	45233359,04
	44284957,50
	948401,54
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 3

  
	ДС
	Всего, в том числе:
	123886374,96
	90836131,00
	33050243,96
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	34428740,26
	3483843,19
	30944897,07
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	43488432,33
	42556242,81
	932189,52
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства


	45969202,37
	44796045,00
	1173157,37
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 4

 

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	123859697,77
	82797805,00
	41061892,77
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	34190634,52
	3273519,21
	30917115,31
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	43234428,38
	38742600,79
	4491827,59
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	46434634,87
	40781685,00
	5652949,87
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 5 

  
	ДС
	Всего, в том числе:
	124632123,49
	205798,00
	67340292,50
	57086032,99
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	40893244,91
	205798,00
	1328958,66
	39358488,25
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	38244286,93
	0,00
	29227 997,55
	9016289,38
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

	45494591,65
	0,00
	36783336,29
	8711255,36
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности строящихся многоквартирных домов
	%
	-
	50
	100
	
	

	2.1.6
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 6

    
	ДС
	Всего, в том числе:
	125141350,33
	205798,00
	43044957,50
	81890594,83
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	38381512,83
	205798,00
	1191952,47
	36983762,36
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	41633906,85
	0,00
	18541630,09
	23092276,76
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	45125930,65
	0,00
	23311374,94
	21814555,71
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности строящихся многоквартирных домов


	%
	-
	30
	100
	-
	-

	2.1.7
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 7

   
	ДС
	Всего, в том числе:
	202962912,05
	90738078,50
	112224833,55
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	39449275,40
	4089465,35
	35359810,05
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	76247138,78
	42213426,90
	34033711,88
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформирова

нию жилищно-коммунального хозяйства
	87266497,87
	44435186,25
	42831311,62
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 8 

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	176783721,90
	205798,00
	47467832,50
	129110091,40
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	58305411,97
	205798,00
	1183988,02
	56915625,95
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	57529335,85
	0,00
	20498945,54
	37030390,31
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	


	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности строящихся многоквартирных домов
	%
	-
	25
	100
	-
	-

	2.1.9
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 9 
	ДС
	Всего, в том числе:
	154664049,27
	36937161,00
	117726888,27
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	56251967,35
	2333284,96
	53918682,39
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	45110811,78
	16858298,54
	28252513,24
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	53301270,14
	17745577,50
	35555692,64
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.10

 
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 10

 
 
	ДС

 
	Всего, в том числе:
	155709610,66
	865540,00
	55733020,00
	99111050,66
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	64399727,94
	865540,00
	1122338,22
	62411849,72
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	43054260,30
	0,00
	24180103,32
	18874156,98
	0,00
	0,00
	Степень готовности строящихся многоквартирных домов
	%
	-
	35
	100
	-
	-


	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	48255622,42
	0,00
	30430578,46
	17825043,96
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 11

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	48831953,96
	581530,00
	0,00
	0,00
	48250423,96
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	48831953,96
	581530,00
	0,00
	0,00
	48250423,96
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	2.1.12
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 12
 
 
	ДС
	Всего, в том числе:
	179540630,70
	108560923,50
	70979707,20
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	59797779,02
	4408028,07
	55389750,95
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	57643956,72
	50741154,18
	6902802,54
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

	62098894,96
	53411741,25
	8687153,71
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2.1.13
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 13

 

 

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	219415639,39
	66688193,50
	152727445,89
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	63115774,96
	3686669,82
	59429105,14
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	72002981,38
	30693049,93
	41309931,45
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	84296883,05
	32308473,75
	51988409,30
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.14
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 14

 

 

 

 
 
	ДС
	Всего, в том числе:
	154685292,95
	63731457,50
	90953835,45
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	57897547,44
	3049341,79
	54848205,65
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	45549658,76
	29563081,96
	15986576,80
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	51238086,75
	31119033,75
	20119053,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	


	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2.1.15
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 15

  
	ДС
	Всего, в том числе:
	252527921,96
	205798,00
	0,00
	204071700,00
	48250423,96
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	57527921,96
	205798,00
	0,00
	9071700,00
	48250423,96
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	95000000,00
	0,00
	0,00
	95000000,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности строящихся многоквартирных домов
	%
	-
	-
	80
	100
	-

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	100000000,00
	0,00
	0,00
	100000000,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.16
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 16

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	48456221,96
	205798,00
	0,00
	0,00
	48250423,96
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	48456221,96
	205798,00
	0,00
	0,00
	48250423,96
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	2.1.17
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 17 

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	185615829,32
	66720,00
	70576600,00
	114972509,32
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	61161241,54
	66720,00
	1518895,05
	59575626,49
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-


	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	2. Областной бюджет
	58637669,15
	0,00
	30580706,98
	28056962,17
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	65816918,63
	0,00
	38476997,97
	27339920,66
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности строящихся многоквартирных домов
	%
	-
	35
	100
	-
	-

	2.1.18


	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 18
 

 

 


	ДС


	Всего, в том числе:
	262737012,61
	205798,00
	0,00
	204580000,00
	57951214,61
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	67737012,61
	205798,00
	0,00
	9580000,00
	57951214,61
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности строящихся многоквартирных домов
	%
	-
	-
	80
	100
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	95000000,00
	0,00
	0,00
	95000000,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства


	100000000,00
	0,00
	0,00
	100000000,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.19
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 19

 

 

 

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	147818347,22
	205798,00
	0,00
	147612549,22
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	8610273,25
	205798,00
	0,00
	8404475,25
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	82171373,66
	0,00
	0,00
	82171373,66
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	57036700,31
	0,00
	0,00
	57036700,31
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.20
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилой дом № 20

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	205798,25
	205798,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	205798,25
	205798,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	


	
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	

	Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы
	Всего,  в том числе:
	4177582260,53
	1926154429,26
	992290816,36
	1051434528,42
	202702486,49
	5000000,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


	

	
	1. Бюджет города Омска
	1332853450,00
	425924551,13
	403924884,36
	295301528,02
	202702486,49
	5000000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Областной бюджет
	1305647112,98
	656873590,07
	260532 073,65
	388241449,26
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1539081697,55
	843356288,06
	327833858,35
	367891551,14
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	»


                                                                                                                                                                                                  Приложение № 6
к постановлению Администрации города Омска

от 24 июня 2016 года № 789-п

«Приложение № 6
к муниципальной программе города Омска

«Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами, благоустройство

территории городского округа» на 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройство и озеленение» муниципальной программы города Омска «Обеспечение

населения доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами, благоустройство территории городского округа»

на 2014 – 2018 годы

	№

п/п

 

 
	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска

(далее – подпрограмма)

 

 
	Участники муниципа
льной программы, ответствен
ные за реализацию мероприятия подпрог
раммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	Наименование
	Еди​ница изме​рения
	Значение

	
	
	
	Источник финансирования
	Всего
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	
	
	в том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель муниципальной программы города Омска: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг



	

	Задача муниципальной программы: организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов, содействие повышению комфортности и безопасности проживания населения в многоквартирных домах

	

	Задача муниципальной программы: обеспечение благоустройства, чистоты и порядка на территории города Омска

	

	Задача муниципальной программы: развитие инженерной инфраструктуры

	

	Подпрограмма 5: «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и озеленение»


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Задача 1 подпрограммы 5:

организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов

 

 

 

 

 
	Всего, 

в том числе:

 
	645391843,19
	266350918,10
	90358360,36
	113932639,58
	89055025,15
	85694900,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	1. Бюджет города Омска
	642860269,22
	264973285,50
	89204418,99
	113932639,58
	89055025,15
	85694900,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Областной бюджет
	890177,59
	484417,08
	405760,51
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1641396,38
	893215,52
	748180,86
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска
(далее – ДГХ)
	Всего,  в том числе:
	580183605,48
	202819043,45
	88681997,30
	113932639,58
	89055025,15
	85694900,00
	Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда
	кв.м
	324,1
	225,4
	200
	200
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	580183605,48
	202819043,45
	88681997,30
	113932639,58
	89055025,15
	85694900,00
	Площадь муниципального жилищного фонда, в доле которого Администрацией города Омска уплачен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска
	тыс. кв.м
	569,8
	460,7
	378,3
	340,5
	306,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество многоквартирных домов, на которых выполнены отдельные виды работ по капитальному ремонту в рамках исполнения судебных актов
	ед.
	55
	17
	21
	20
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество многоквартирных домов, подготовленных к сезонной эксплуатации за счет бюджета города Омска
	ед.
	8
	-
	15
	30
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на которых выполнен текущий ремонт
	ед.
	-
	-
	12
	24
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество исполненных

судебных актов путем перечисления финансовых средств
	ед.
	-
	-
	3
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
	ДГХ
	Всего,  в том числе:
	56174837,71
	54498474,65
	1676363,06
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, на которые перечислены денежные средства для проведения капитального ремонта общего имущества в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
	ед.
	319
	3
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	53643263,74
	53120842,05
	522421,69
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	890177,59
	484417,08
	405760,51
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1641396,38
	893215,52
	748180,86
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Прочие мероприятия по организации капитального ремонта многоквартирных домов
	ДГХ
	Всего,  в том числе:
	9033400,00
	9033400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, по которым предоставлена информация о технических характеристиках конструктивных элементов и разработаны укрупненные сметные нормы на капитальный ремонт конструктивных элементов
	ед.
	5342
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	9033400,00
	9033400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 5:

создание условий для повышения эффективности управления многоквартирными домами
	Всего,  в том числе:
	874500,00
	174500,00
	175000,00
	175000,00
	175000,00
	175000,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	1. Бюджет города Омска
	874500,00
	174500,00
	175000,00
	175000,00
	175000,00
	175000,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Повышение уровня квалификации, организация обучения граждан в сфере управления многоквартирными домами
	ДГХ
	Всего,  в том числе:
	874500,00
	174500,00
	175000,00
	175000,00
	175000,00
	175000,00
	Количество лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами либо имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших обучение по 72-часовым программам
	чел.
	25
	25
	25
	25
	25

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	874500,00
	174500,00
	175000,00
	175000,00
	175000,00
	175000,00
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Задача 3 подпрограммы 5:

организация благоустройства, озеленения, обеспечение чистоты и порядка на территории городского округа
	Всего,  в том числе:
	2221791162,65
	446485964,48
	399028896,88
	447792749,67
	456087711,40
	472395840,22
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	1. Бюджет города Омска
	2221791162,65
	446485964,48
	399028896,88
	447792749,67
	456087711,40
	472395840,22
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Благоустройство территории городского округа
	ДГХ
	Всего,  в том числе:
	636767194,95
	129720721,06
	91973772,77
	142605255,41
	131234882,84
	141232562,87
	Количество услуг по регламентации процесса благоустройства
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	636767194,95
	129720721,06
	91973772,77
	142605255,41
	131234882,84
	141232562,87
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Площадь территорий городского округа, на которых выполнены работы по благоустройству
	тыс. кв.м
	26587,5
	26587,5
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Площадь территории
	кв.м
	-
	-
	26587500
	26587500
	26587500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Площадь территории обслуживаемых закрытых, историко-мемориальных кладбищ, подлежащих содержанию
	га
	41,25
	41,25
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ
	кв.м
	-
	-
	412442
	412442
	412442

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организация и ведение учета захоронений
	ед.
	 
	 
	312
	312
	312

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество приобретенной специальной техники
	ед.
	2
	-
	-
	-
	-

	3.2

 

 
	Уличное освещение на территории городского округа

 

 
	ДГХ

 

 
	Всего,  в том числе:
	791548020,09
	156949097,00
	148571315,99
	157835946,34
	162002651,24
	166189009,52
	Количество обслуживаемых светоточек для освещения городских территорий
	ед.
	27201
	27961
	27563
	27563
	27563

	
	
	
	1. Бюджет города Омска

 

 
	791548020,09
	156949097,00
	148571315,99
	157835946,34
	162002651,24
	166189009,52
	Количество установленных элементов светового оформления города
	ед.
	-
	131
	131
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество зарегистрированных в Росреестре линий наружного освещения
	ед.
	-
	-
	22
	22
	22

	3.3
	Озеленение территории городского округа
	ДГХ
	Всего,  в том числе:
	793475947,61
	159816146,42
	158483808,12
	147351547,92
	162850177,32
	164974267,83
	Площадь территорий городского округа, на которых выполнены работы по озеленению
	га
	1919,8
	1919,8
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	793475947,61
	159816146,42
	158483808,12
	147351547,92
	162850177,32
	164974267,83
	Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах
	кв.м
	-
	-
	19198000
	19198000
	19198000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество участников городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора»
	ед.
	200
	200
	200
	200
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество приобретенной 

специальной техники
	ед.
	-
	7
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приобретение посадочного материала к празднованию Дня города Омска

	тыс. ед.
	-
	-
	350
	-
	-

	4
	Задача 4 подпрограммы 5:

строительство и реконструкция объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

 

 
	Всего, в том числе:
	1504051320,46
	443771049,04
	767863084,48
	32453176,94
	179065024,00
	80898986,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	1. Бюджет города Омска
	427261241,38
	47862576,96
	86981477,48
	32453176,94
	179065024,00
	80898986,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Областной бюджет
	56487022,56
	25605415,56
	30881607,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Федеральный бюджет
	1020303056,52
	370303056,52
	650000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Строительство внеплощадочных сетей в районе ул. Завертяева для комплексной застройки территории
	Департамент строительства Администрации города Омска 

(далее – ДС)

 

 

 

 
	Всего, в том числе:
	248116163,73
	156263546,54
	91851124,19
	1493,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	3,6
	11,19
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска

	22064463,73
	13109186,54
	8953784,19
	1493,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	9972440,00
	6458860,00
	3513580,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Своевременность расчетов по объекту капитального  строительства
	Да/нет
	-


	-


	да
	-


	-



	
	
	
	3. Федеральный бюджет
	216 079 260,00
	136695500,00
	79383760,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Строительство закрытой ливневой канализации с очистными сооружениями вдоль ул. Завертяева
	ДС
	Всего,  в том числе:
	857496053,19
	238477459,19
	615273950,27
	3744643,73
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	0,4
	1,2
	0,35
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	31430829,19
	8284355,19
	19401830,27
	3744643,73
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	33782410,00
	8526530,00
	25255880,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Федеральный бюджет
	792282814,00
	221666574,00
	570616240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Реконструкция резервуара чистой воды № 4 на ЛОВС в Ленинском административном округе города Омска
	ДС
	Всего, в том числе:
	492190,00
	492190,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	492190,00
	492190,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Реконструкция дюкерного перехода водовода через р. Иртыш в створе набережной им. Тухачевского, 20А в городе Омске
	ДС
	Всего, в том числе:
	900000,00
	900000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	900000,00
	900000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Строительство инженерных сетей к индивидуальным жилым домам 

по ул. 21-я Амурская – ул. Завертяева

 

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	100000,00
	100000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие исполнительной геодезической съемки
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	100000,00
	100000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Сооружения повторного использования промывных вод цеха ЛОВС г. Омска 
	ДС
	Всего, в том числе:
	10408489,94
	10408489,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Объем построенного резервуара
	куб. м.
	5400
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	10225,80
	10225,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	311941,78
	311941,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Федеральный бюджет
	10086322,36
	10086322,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжения социальных объектов в микрорайоне «Рябиновка»
	ДС
	Всего, в том числе:
	53096284,90
	150000,00
	28559539,09
	24386745,81
	0,00
	0,00
	Степень готовности проектной документации 
	%
	5
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	53096284,90
	150000,00
	28559539,09
	24386745,81
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/нет
	-


	-


	да
	-


	-



	4.8
	Строительство электрических распределительных сетей 10 кВ на территории города Омска. Строительство сетей электроснабжения массовой жилой застройки по бульвару Архитекторов
	ДС
	Всего, в том числе:
	2879107,08
	2879107,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Мощность построенного объекта
	кВт
	1718,26
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	954233,14
	954233,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	70213,78
	70213,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Федеральный бюджет
	1854660,16
	1854660,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.9
	Строительство сбросного коллектора очищенных стоков от площадки ОСК 

до р. Иртыш
	ДС
	Всего, в том числе:
	3816300,00
	3816300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	3816300,00
	3816300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.10
	Строительство подстанции 110/10 кВ «Садовая» и КЛ-110 кВ («Ульяновская» – «Садовая»)
	ДС
	Всего, в том числе:
	2331750,99
	2237000,00
	94750,99
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2331750,99
	2237000,00
	94750,99
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие заключения эксперта по выбору земельного участка под строительство объекта
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	4.11
	Строительство инженерных сетей и инженерных сооружений в микрорайоне «Прибрежный» 

в Кировском
административном округе 

города Омска

 

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	665396,61
	664982,87
	413,74
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	665396,61
	664982,87
	413,74
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/Нет
	-
	Да
	-
	-
	-

	4.12
	Строительство инженерных сетей в новом жилом районе «Амурский» в Центральном  АО г. Омска
	ДС
	Всего, в том числе:
	2156130,80
	2100000,00
	56130,80
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2156130,80
	2100000,00
	56130,80
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/Нет
	-
	Да
	-
	-
	-

	4.13
	Строительство инженерных сетей к микрорайону жилой застройки «Чередовый» (1-я очередь) 

в Ленинском АО  г. Омска

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	2100000,00
	2100000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2100000,00
	2100000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.14
	Строительство инженерных сетей к микрорайону жилой застройки «Рябиновка» в Кировском АО г. Омска
	ДС
	Всего, в том числе:
	788400,00
	788400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	788400,00
	788400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.15
	Строительство инженерных сетей к микрорайону жилой застройки «Победа» в Центральном АО г. Омска
	ДС
	Всего, в том числе:
	768300,00
	768300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	768300,00
	768300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.16
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов, в том числе:
	ДС
	Всего, в том числе:
	229342070,59
	18991377,75
	15198282,84
	0,00
	114253424,00
	80898986,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	5
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	216992053,59
	8753507,75
	13086135,84
	0,00
	114253424,00
	80898986,00
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	-
	5
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	12350017,00
	10237870,00
	2112147,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	57,65
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.16.1
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Маргелова и федеральной трассы М51 в Ленинском административном округе г. Омска
	ДС
	Всего, в том числе:
	138656790,56
	8627727,72
	8102282,84
	0,00
	41027794,00
	80898986,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	132458837,76
	3860071,72
	6671986,04
	0,00
	41027794,00
	80898986,00
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	6197952,80
	4767656,00
	1430296,80
	0,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	26,75
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.16.2
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул.  Кондратюка 

и ул. 5-я Широтная в Кировском административном округе г. Омска

 

 

 

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	35165395,13
	3748035,13
	2646000,00
	0,00
	28771360,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	32826380,13
	1738405,13
	2316615,00
	0,00
	28771360,00
	0,00
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	2339015,00
	2009630,00
	329385,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	12,5
	-

	4.16.3
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова в Ленинском административном округе г. Омска
	ДС
	Всего, в том числе:
	17840381,53
	2393131,53
	1600000,00
	0,00
	13847250,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	16521581,13
	1170003,53
	1504327,60
	0,00
	13847250,00
	0,00
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	1318800,40
	1223128,00
	95672,40
	0,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	4,59
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.16.4
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов юго-западнее строения № 20 

по ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска

 

 

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	11586053,28
	1596453,28
	1000000,00
	0,00
	8989600,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	10668248,98
	770002,28
	908646,70
	0,00
	8989600,00
	0,00
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	917804,30
	826451,00
	91353,30
	0,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	4,07
	-

	4.16.5
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска
	ДС
	Всего, в том числе:
	26093450,09
	2626030,09
	1850000,00
	0,00
	21617420,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	24517005,59
	1215025,09
	1684560,50
	0,00
	21617420,00
	0,00
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Областной бюджет
	1576444,50
	1411005,00
	165439,50
	0,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	9,74
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.17
	Строительство линий наружного освещения города Омска, в том числе:
	ДС, ДГХ

     <**>

 

 
	Всего, в том числе:
	88594682,63
	2633895,67
	16828892,56
	4320294,40
	64811600,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	9
	8
	-
	33
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие межевого плана земельного участка
	ед.
	
	1
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие технического плана
	ед.
	
	
	1
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	88594682,63
	2633895,67
	16828892,56
	4320294,40
	64811600,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	1,05
	0,24

<*>
	1,08

<*>
	9,21

<*>
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед
	-
	-
	2
	-
	-

	4.17.1
	Строительство линий наружного освещения города Омска
	ДГХ
	Всего, в том числе:
	2633895,67
	2633895,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	9
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2633895,67
	2633895,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	1,05
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.2
	Строительство линии наружного освещения по ул. Гризодубовой (на участке от дома № 7 

до дома № 10)

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	28003,63
	0,00
	28003,63
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие межевого плана земельного участка
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	28003,63
	0,00
	28003,63
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.3
	Строительство линии наружного освещения по ул. Барабинская (на участке от ул. Кирова 

до ул. Полевая)

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	1785607,20
	0,00
	1032475,20
	753132,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	1785607,20
	0,00
	1032475,20
	753132,00
	0,00
	0,00
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед
	-
	-
	1
	-
	-

	4.17.4
	Строительство линии наружного освещения города Омска по ул. 2-я Солнечная (на участке от ул. Волгоградская до поворота на РЭБ КАО

г. Омска)

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	7770463,00
	0,00
	7273400,00
	497063,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	7770463,00
	0,00
	7273400,00
	497063,00
	0,00
	0,00
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед
	-
	-
	1
	-
	-

	4.17.5
	Строительство линии наружного освещения по Пушкинскому тракту
	ДС
	Всего, в том числе:
	748616,08
	0,00
	748616,08
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	748616,08
	0,00
	748616,08
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.6
	Строительство линии наружного освещения по ул. Потанина (на участке от ул. Учебная 

до ул. 9-я Линия)

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	4518418,74
	0,00
	4518418,74
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	4518418,74
	0,00
	4518418,74
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.7
	Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого дома № 6/2 по

ул. Калинина до ул. Чайковского (в сторону 

ул. 8-я Пролетарская)

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	1794768,00
	0,00
	755000,00
	1 039 768,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	1794768,00
	0,00
	755000,00
	1039768,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	0,18
	-
	-

	4.17.8
	Строительство линии наружного освещения по Красному переулку
	ДС
	Всего, в том числе:
	1799400,00
	0,00
	1719400,00
	80000,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	1
	-


	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	1799400,00
	0,00
	1719400,00
	80000,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	0,24

<*>
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие технического лана
	ед.
	-
	-


	1


	-
	-

	4.17.9
	Строительство линии наружного освещения по ул. 9-я Любинская
	ДС
	Всего, в том числе:
	2440662,80
	0,00
	490331,40
	1950331,40
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2440662,80
	0,00
	490 331,40
	1950331,40
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	
	0,9

<*>
	-
	-

	4.17.10
	Строительство линии наружного освещения на участке дороги вдоль улицы 7-я Ремесленная в границах территории, относящейся к БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С. Пушкина»
	ДС
	Всего, в том числе:
	263247,51
	0,00
	263247,51
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	263247,51
	0,00
	263247,51
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.11
	Строительство линии наружного освещения по ул. В.А. Силина (на участке от ул. 40 лет Победы до ул. Российская)
	ДС
	Всего, в том числе:
	2049000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2049000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2049000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2049000,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	0,43

<*>
	-

	4.17.12
	Строительство линии наружного освещения по 

ул. 10-я Любинская

 

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	2926500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2926500,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2926500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2926500,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	0,88

<*>
	-

	4.17.13
	Строительство линии наружного освещения по 

ул. 11-я Любинская

 

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	6824300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6824300,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	6824300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6824300,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	1,83

<*>
	-

	4.17.14
	Строительство линии наружного освещения по 

ул. 12-я Любинская

 

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	7370000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7370000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	7370000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7370000,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	2,03

<*>
	-

	4.17.15
	Строительство линии наружного освещения на участке дороги от БДОУ «Детский сад № 313 общеразвивающего типа» до БОУ г. Омска «Средняя образовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 5 и 5 А, по ул. 30-я Северная в Центральном АО г. Омска
	ДС
	Всего, в том числе:
	7050000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7050000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	7050000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7050000,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	0,14

<*>
	-

	4.17.16
	Строительство линии наружного освещения на участке дороги по ул. 11-я Амурская от ул. 

24-я Северная до ул. 27-я Северная вблизи БОУ

г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17»

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	1528800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1528800,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	1528800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1528800,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	0,61

<*>
	-

	4.17.17
	Строительство линии наружного освещения на участке дороги, расположенном вдоль БОУ города Омска «Средняя образовательная школа № 131» от д. 8 до д. 9 по ул. 40 лет Ракетных войск


	ДС
	Всего, в том числе:
	1849800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1849800,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	1849800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1849800,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	0,28

<*>

 
	-

	4.17.18
	Строительство линии наружного освещения на участке дороги, расположенном вдоль центрального входа казенного образовательного учреждения Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 71» по ул. 18-я Амурская
	ДС
	Всего, в том числе:
	1593000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1593000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	1593000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1593000,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	0,24

<*>
	-

	4.17.19
	Строительство линии наружного освещения улично-дорожной сети, расположенной по ул. Аносова от центрального входа БОУ г. Омска «Гимназия № 159», расположенного 

по ул. Барнаульская, д. 134, 

до ул. 4-я Челюскинцев

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	2425500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2425500,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2425500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2425500,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	0,4

<*>
	-

	4.17.20
	Строительство линии наружного освещения по 

ул. 22 Декабря от ул. Ключевая до ООТ «Агропромдор
строй»
 

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	8985000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8985000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	8985000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8985000,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	1,52

<*>
	-

	4.17.21
	Строительство линии наружного освещения по 

ул. 3-я Молодежная от ул. 6-я Шинная 

до ул. 4-я Транспортная

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	3752700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3752700,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	3752700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3752700,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	0,85

<*>
	-

	4.17.22
	Строительство линии наружного освещения по 

ул. Воровского от ул. 5-я Электровозная 

до пос. Карьер 

в г. Омске
	ДС
	Всего, в том числе:
	1150000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1150000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	1150000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1150000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.23
	Строительство линии наружного освещения на автомобильной дороге по ул. 20 лет РККА 

от ул. Куйбышева до ул. Лескова

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	1330000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1330000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	1330000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1330000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.24
	Строительство линии наружного освещения по Окружной дороге от просп. Космический 

до ул. Барабинская

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	1760000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1760000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	1760000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1760000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.25
	Строительство линии наружного освещения улично-дорожной сети, расположенной на участке дороги по ул. 1905 года от ул. 2-я Линия до ул. Б. Хмельницкого в г. Омске
	ДС
	Всего, в том числе:
	592500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	592500,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	592500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	592500,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.26
	Строительство линии наружного освещения улично-дорожной сети, расположенной на участке дороги по ул. 26-я Рабочая от ул. Хабаровская до ул. 2-я Брянская в г. Омске
	ДС
	Всего, в том числе:
	630000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	630000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	630000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	630000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.27
	Строительство линии наружного освещения улично-дорожной сети, расположенной на участке дороги по ул. Харьковская от ул. 

17-я Рабочая до ул. 26-я Рабочая в г. Омске

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	597000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	597000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	597000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	597000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.28
	Строительство линии наружного освещения улично-дорожной сети, расположенной на участке дороги по ул. 1-я Железнодорожная 

от ул. 15-я Рабочая 

до ул. 27-я Рабочая в г. Омске
	ДС
	Всего, в том числе:
	665000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	665000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	665000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	665000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.29
	Строительство линии наружного освещения на автомобильной дороге по ул. 2-я Железнодорожная от ул. 2-я Баранова 

до ул. 27-я Рабочая в г. Омске

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	665000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	665000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	665000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	665000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.30
	Строительство линии наружного освещения улично-дорожной сети, расположенной на участке дороги по ул. 25-я Рабочая от ул. 

1-я Брянская до ул. 4-я Железнодорожная 

в г. Омске
	ДС
	Всего, в том числе:
	615000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	615000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	615000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	615000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.31
	Строительство линии наружного освещения по 

ул. Промышленная от ул. 5-я Кордная 

до Сенного Тупика
	ДС
	Всего, в том числе:
	570000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	570000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	570 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	570000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.32
	Строительство линии наружного освещения по 

ул. Ермака от ул. Куйбышева

до ул. Б. Хмельницкого
	ДС
	Всего, в том числе:
	607500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	607500,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	607500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	607500,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.33
	Строительство линии наружного освещения на автомобильной дороге по ул. 3-я Военная от 

ул. Свободы до ул. Кирова в г. Омске

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	510000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	510000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	510000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	510000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.34
	Строительство линии наружного освещения на автомобильной дороге по ул. 2-я Военная от 

ул. Харьковская до ул. 4-я Транспортная 

в г. Омске
	ДС
	Всего, в том числе:
	577500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	577500,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	577500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	577500,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.35
	Строительство линии наружного освещения на участке автомобильной дороги по ул. 8-я Линия от ул. Красных Зорь до ул. 20 лет  РККА 

в г. Омске

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	537000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	537000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	537000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	537000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.36
	Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги  по ул. Инструментальная
	ДС
	Всего, в том числе:
	603000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	603000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	603000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	603000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.37
	Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги  по ул. 3-я Ленинградская
	ДС
	Всего, в том числе:
	790000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	790000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	790000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	790000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.38
	Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги  

по ул. 14-я Чередовая
	ДС
	Всего, в том числе:
	730000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	730000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	730000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	730000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.39
	Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги  по ул. 2-я Трамвайная
	ДС
	Всего, в том числе:
	512500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	512500,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	512500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	512500,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.40
	Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги  

по ул. 4-я Красноармейская

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	585000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	585000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	585000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	585000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.41
	Строительство линии наружного освещения по Красноярскому тракту на участке 

от просп. Королева до границы города Омска

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	2652500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2652500,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2652500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2652500,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.42
	Строительство линии наружного освещения по четной стороне ул. Химиков на участке 

от просп. Мира до ул. Комбинатская в г. Омске

 
	ДС
	Всего, в том числе:
	1040000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1040000,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	1040000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1040000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	4.17.43
	Строительство линии наружного освещения на участке дороги в районе многоквартирных домов

№ 13 и 15 по ул. XXII Партсъезда в г. Омске,

№ 97 и 99 по ул. 3-я Челюскинцев в г. Омске
	ДС
	Всего, в том числе:
	737500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	737500,00
	0,00
	Наличие проектной документации 
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	737500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	737500,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Задача 5 подпрограммы 5:

содействие развитию инженерной инфраструктуры

 

 
	Всего,  в том числе:
	73203056,37
	70203056,37
	0,00
	1000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	1. Бюджет города Омска
	73203056,37
	70203056,37
	0,00
	1000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Разработка схем водоснабжения и водоотведения 
	ДГХ
	Всего, в том числе:
	26761585,37
	26761585,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Наличие схем водоснабжения и водоотведения в городе Омске
	ед.
	2
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	26761585,37
	26761585,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Организация теплоснабжения в пос. Степной
	ДГХ
	Всего, в том числе:
	43441471,00
	43441471,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество мероприятий по организации теплоснабжения в пос. Степной
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	43441471,00
	43441471,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Омска
	ДГХ
	Всего, в том числе:
	3000000,00
	0,00
	0,00
	1000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	Количество мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	ед.
	-
	-
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	3000000,00
	0,00
	0,00
	1000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы
	Всего,  в том числе:
	4445311882,67
	1226985487,99
	1257425341,72
	595353566,19
	725382760,55
	640164726,22
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	1. Бюджет города Омска
	3365990229,62
	829699383,31
	575389793,35
	595353566,19
	725382760,55
	640164726,22
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Областной бюджет
	57377200,15
	26089832,64
	31287367,51
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Федеральный бюджет
	1020303056,52
	370303056,52
	650000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1641396,38
	893215,52
	748180,86
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	


*- данные уточняются проектно-изыскательскими работами;

**- ДГХ –  ответственный за реализацию мероприятия подпрограммы в 2014 году, ДС – ответственный за реализацию мероприятия    подпрограммы в 2015-2017 годах.».        

                                                                        ___________________

  














