3
32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 15 ноября 2016 года № 1388-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска                    от 27 февраля 2015 года № 378-п
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в приложение «Техническое задание на разработку инвестиционной программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы» к постановлению Администрации города Омска от 27 февраля 2015 года № 378-п «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» по реконструкции, модернизации и строительству объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы» следующие изменения:
1) в разделе II «Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы»:

- в абзаце четвертом слова «2500 тыс. кв.м.» заменить словами «2800 тыс. кв.м, обеспечение ежегодно прироста подключаемой нагрузки по водоснабжению 5480,0 куб.м/сут., по водоотведению – 4118,1 куб. м/сут.»;

- в абзаце девятом слова «модернизация и (или) замена технологического оборудования» заменить словами «реконструкция насосных станций с заменой технологического оборудования»;

- абзац десятый исключить;

- в абзаце четырнадцатом точку заменить точкой с запятой;

- дополнить абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следующего содержания:

«10) выполнение мероприятий «Плана снижения сбросов с 2016 по 2022 годы», утвержденного Генеральным директором ОАО «ОмскВодоканал» и согласованного руководителем управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области (далее – управление Росприроднадзора по Омской области), Министром природных ресурсов и экологии Омской области, Мэром города Омска 16 августа 2016 года;

11) выполнение мероприятий «Плана снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утвержденного руководителем управления Росприроднадзора по Омской области, Министром природных ресурсов и экологии Омской области, Генеральным директором ОАО «ОмскВодоканал» 28 августа 2014 года.»;

2) в разделе III «Характеристика существующего состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения» цифры «899» заменить цифрами «898», цифры «3320» заменить цифрами «3330», цифры «1667,86» заменить цифрами «1748,22», цифры «1151,46» заменить цифрами «1211,05», слова «86 насосных станций» заменить словами «93 насосные станции», слова «70 процентов» заменить словами «78,24 процента», цифры «79,19» заменить цифрами «79,2», цифры «1320,77» заменить цифрами «1367,8», цифры «763,15» заменить цифрами «959,15»;

3) приложение № 2 «Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) приложение № 3 «Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

5) приложение № 4 «Показатели надежности, качества и энергетической эффективности мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

6) приложение № 5 «Показатели надежности, качества и энергетической эффективности мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

7) приложение № 6 «Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.
Мэр города Омска                                                                     В.В. Двораковский
Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 15 ноября 2016 года № 1388-п

«Приложение № 2

к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения
	№

п/п
	Мероприятия
	Местоположение/адрес
	Срок выполнения

	1
	Внедрение технологии применения продуктов мембранного электролиза поваренной соли взамен технологии, использующей жидкий хлор в процессе обеззараживания природной питьевой воды на Ленинской очистной водопроводной станции (далее – ЛОВС). Выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР)
	Город Омск, 

улица 19-я Марьяновская, дом 42/3
	2016 – 2018

	2
	Реконструкция резервуара чистой воды № 4 на Ленинской очистной водопроводной станции. Выполнение СМР
	Город Омск,  

улица 19-я Марьяновская, дом 42/3 
	2016 – 2019

	3
	Строительство резервуара чистой воды объемом                10000 куб.м на насосной станции «Октябрьская». Выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР), СМР
	Город Омск, 

улица Худенко, дом 1б
	2016 – 2019

	4
	Реконструкция насосной станции «Чередовая» с модернизацией насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск,  

переулок 5-й Рабочий, дом 28
	2018 – 2019

	5
	Реконструкция насосной станции «Кировская» с установкой устройства частотного регулирования и модернизацией насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, 

улица Граничная, 

дом 244б
	2018 – 2019

	6
	Реконструкция насосной станции «Первомайская» с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, 

улица Коммунальная, дом 2
	2018 – 2019

	7
	Реконструкция насосной станции 2 подъема Ленинской очистной водопроводной станции с модернизацией насосного оборудования. Выполнение ПИР 
	Город Омск, улица         19-я Марьяновская, дом 42/3
	2018

	8
	Ликвидация выпуска промывных вод  в реку Иртыш на насосно-фильтровальной станции микрорайона «Крутая Горка». Выполнение обследования и ПИР
	Город Омск, микрорайон «Крутая Горка»
	2019

	9
	Реконструкция водопроводного дюкера № 7 Д=1200 мм на участке от Ленинской очистной водопроводной станции до водопроводной насосной станции протяженностью   900 м. Выполнение ПИР
	Город Омск,

Ленинский административный округ города Омска – Кировский административный округ 
	2019

	10
	Реконструкция водопроводного дюкера Д=400 мм через реку Омь в створе улицы Ленина протяженностью          200 м. Выполнение ПИР
	Город Омск, 

улица Ленина
	2019

	11
	Реконструкция водопроводного дюкера Д=600 мм через реку Иртыш в створе Общества с ограниченной ответственностью «Сибзавод». Выполнение ПИР
	Город Омск,

Центральный административный округ 
	2019

	12
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=530 мм от жилого дома № 2 по улице Граничной до улицы Суворова. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица Граничная
	2016 – 2018

	13
	Реконструкция сетей водоснабжения по  улице Силина: 1-й участок Д=160 мм протяженностью 295 м, 2-й участок Д=160 мм протяженностью 537 м (закольцовка). Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, микрорайон «Крутая Горка», улица Силина 
	2016 – 2017

	14
	Реконструкция сетей водоснабжения водопровода 
Д=160 мм по улице Моторостроителей в микрорайоне «Крутая Горка» протяженностью 145 м. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, микрорайон «Крутая Горка»
	2016 – 2017

	15
	Реконструкция сетей водоснабжения  Д=400 мм по улице Березовой от проспекта Королева по  улице Судоремонтной  до улицы Тарской протяженностью            2480 м. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, 

улица Березовая – 

улица Тарская
	2016 – 2019

	16
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=500 мм по улице Булатова от улицы Орджоникидзе по улице Герцена до улицы Чернышевского протяженностью            860 м. Выполнение ПИР
	Город Омск, 

улица Булатова
	2019

	17
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=300 мм по               улице 50 лет Профсоюзов от улицы Нефтезаводской до улицы XIX Партсъезда протяженностью 500 м. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск,

улица 50 лет Профсоюзов
	2018 – 2019

	18
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=600 мм от колодца 12341 до колодца 18590 по улице 
19-я Марьяновская, по улице Московской, по улице 
6-я  Марьяновская, по улице Репина, по улице 5-я Новая до улицы Калинина, дом 10А протяженностью 3840 м. Выполнение ПИР
	Город Омск, 

улица 
6-я Марьяновская
	2019

	19
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=700 мм от очистительной насосной станции до проспекта Космического, дом 32 протяженностью 3700 м. Выполнение ПИР
	Город Омск, проспект Космический
	2019

	20
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм  по          улице 19-я Линия от улицы 20 лет РККА до дюкера реки Омь протяженностью 2530 м. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, 

улица 19-я Линия
	2016 – 2019

	21
	Строительство повысительной насосной станции для стабилизации водоснабжения высотных домов по улице Котельникова.  Выполнение ПИР, СМР


	Город Омск, улица Котельникова
	2017 – 2018



	22
	Строительство водопровода Д=800 мм по улице Нефтезаводской – проспекту Губкина до ТЭЦ-3 в Советском административном округе города Омска. Выполнение ПИР
	Город Омск, улица Нефтезаводская – проспект Губкина
	2017 
	

	23
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=150 мм по улице Красный Путь от улицы 5-й Армии до улицы 6-я Северная. Выполнение ПИР, СМР


	Город Омск, улица Красный Путь
	2018 – 2019
	

	24
	Техническое перевооружение склада хлора ЛОВС. Установка сигнализации о неисправной работе вентиляционных систем. Выполнение СМР
	Город Омск, улица            19-я Марьяновская, 

дом 42/3
	2017
	

	25
	Вывод из эксплуатации девяти водоразборных скважин (без извлечения труб)
	Город Омск, улица Коммунальная, дом 2, улица 19-я Марьяновская, дом 40, Лесной проезд, дом 9А, станция «Падь»
	2017
	»


Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от 15 ноября 2016 года № 1388-п

«Приложение № 3

к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

	п/п
	Мероприятия
	Местоположение/ адрес
	Срок выполнения

	1
	Строительство теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений канализации города Омска. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР), строительно-монтажных работ (далее – СМР)
	Город Омск, улица Комбинатская, 

дом 50
	2018 – 2019

	2
	Внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и ликвидация хлорного хозяйства на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица Комбинатская,

дом 50
	2016 – 2019

	3
	Внедрение реагентной дефосфотации сточных вод на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР


	Город Омск, улица Комбинатская,

дом 50
	2016 – 2019

	4
	Реконструкция системы подачи надиловой воды с илошламонакопителя на аэротенки цепочки Б1-18 на очистных сооружениях канализации города Омска. Переброска надиловой жидкости. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица Комбинатская, 

дом 50
	2017 – 2019

	5
	Реконструкция технологической насосной станции на очистных сооружениях канализации с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР 
	Город Омск, улица Комбинатская, 

дом 50
	2017 – 2018

	6
	Реконструкция иловых насосных станций № 1 и № 2 очистных сооружений канализации  с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР 
	Город Омск, улица Комбинатская, 

дом  50
	2017 – 2018

	7
	Оснащение газоочистными установками вентвыбросов в цехе механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации города Омска
	Город Омск, улица Комбинатская, 

дом 50
	2016 

	8
	Приобретение и монтаж нового декантера взамен двух изношенных на очистных сооружениях канализации города Омска
	Город Омск, улица Комбинатская, 

дом 50
	2016 – 2017

	9
	Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР 
	Город Омск, улица Комбинатская, 

дом 50
	2016 – 2019

	10
	Техническое перевооружение склада хлора на очистных сооружениях канализации города Омска. Обеспечение оборудованием (контрольно-измерительными приборами и автоматикой). Выполнение СМР
	Город Омск, улица Комбинатская, 

дом 50
	2016

	11
	Оснащение газоочистными установками вентвыбросов канализационных насосных станций (далее – КНС):            КНС-1 – КНС-7, КНС-11 – КНС-28, КНС-30 – КНС-32, КНС-34, КНС-36, КНС-37, КНС-39 – КНС-45, КНС-46 – КНС-52, КНС-54, КНС-56, КНС-60 – КНС-65, КНС-67, КНС-69 – КНС-81, КНС-29, КНС-33, КНС-38, КНС-53
	Город Омск
	2018 – 2019

	12
	Реконструкция КНС-19 по улице Суворова в Кировском административном округе города Омска с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица Суворова
	2017 – 2018

	13
	Реконструкция КНС-11 по улице 12 Декабря в Кировском административном округе города Омска с установкой дополнительного насоса. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица 

12 Декабря
	2016 – 2018

	14
	Реконструкция КНС-28 по улице Лукашевича с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР 
	Город Омск, улица Лукашевича
	2016 – 2018

	15
	Реконструкция КНС-27 станция Московка-2 с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР 
	Город Омск, улица Моторная 
	2016 – 2018

	16
	Реконструкция КНС-12 по улице Пристанционной с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица Пристанционная
	2017 – 2018

	17
	Реконструкция КНС по улице 2-я Осенняя, дом 2А в микрорайоне «Береговой». Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица 

2-я Осенняя
	2018 – 2019

	18
	Реконструкция технологической насосной станции очистных сооружений канализации микрорайона «Крутая Горка» с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, микрорайон «Крутая горка», улица Набережная, дом 28а
	2016 – 2018

	19
	Реконструкция канализационной насосной станции микрорайона «Крутая Горка» с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, микрорайон «Крутая горка», улица Полтавцева, дом 22
	2016 – 2018

	20
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=500 мм на участке от КНС до очистных сооружений канализации микрорайона «Крутая Горка». Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, микрорайон «Крутая горка»
	2016 – 2019

	21
	Реконструкция участка сетей самотечной канализации Д=1200 мм от канализационного колодца (далее – КК)           КК-80 по улице Бульварной до КК-62 по улице Панфилова. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица Бульварная – улица Панфилова
	2016 – 2018

	22
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=225 мм на участке от КНС-25 по улице Завертяева до улицы Багратиона. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица Завертяева – улица Багратиона
	2016 – 2018

	23
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=250 мм на участке от Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства (далее – СибНИИСХоз) до КНС-31 по улице Малиновского. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, 

СибНИИСХоз – улица Малиновского
	2016 – 2018

	24
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=500 мм на участке от КНС-72 по улице Латвийской. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица Латвийская
	2016 – 2017

	25
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=800 мм на участке от насосной станции № 4 по улице Петухова до проспекта Мира. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица Петухова – проспект Мира
	2017 – 2018

	26
	Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации Д=1000 мм на участке от КК-19 по улице 6-я Станционная до КК-52 по улице 29-я Рабочая. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица 
6-я Станционная – улица 29-я Рабочая
	2017 – 2019

	27
	Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации Д=1000 мм по улице Новокирпичной до улицы 1-я Путевая. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица Новокирпичная – улица 1-я Путевая
	2018 – 2019


	28
	Реконструкция сетей самотечной канализации      Д=1500 мм на участке от улицы 22 Апреля до переулка 6-й Новоселовский и в районе садоводческого товарищества «Дары Сибири» от камеры смешения до КК-46005. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица 22 Апреля, дом 56 – 
переулок Новоселовский

	2016 – 2019


	29
	Строительство сетей напорной канализации от многоквартирных домов 20, 21 по улице 
7-й Кирпичный завод в Ленинском административном округе города Омска с установкой КНС. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица 
7-й Кирпичный завод
	2019



	30
	Строительство канализационной насосной станции по улице 7-й Кирпичный завод в районе жилых домов     20, 21. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица 
7-й Кирпичный завод
	2018 – 2019



	31
	Строительство сетей напорной канализации от поселка Волжский до КНС-70 в поселке Дальний с установкой КНС (прокладка методом горизонтально-направленного бурения и открытым способом). Выполнение ПИР
	Город Омск, 
поселок Волжский
	2019



	32
	Строительство сетей самотечной канализации 
Д=100 мм, L-600 м от поселка Волжский. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, 
поселок Волжский
	2019



	33
	Строительство сетей напорной канализации Д=100 мм от станции Входной микрорайон 2888 км (путевая машинная станция-22) в Кировском административном округе города Омска до КНС-64 в микрорайоне «Входной» с установкой КНС. Выполнение ПИР
	Город Омск,
микрорайон «Входной»
	2019



	34
	Строительство сетей напорной канализации по улице 
2-я Осенняя в микрорайоне «Береговой». Выполнение ПИР
	Город Омск,
микрорайон «Береговой», 

улица 2-я Осенняя
	2019


	

	35
	Строительство канализационной насосной станции по улице 2-я Производственная, дом 45 (на месте КНС-13). Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, 

улица 2-я Производственная, дом 45
	2017–2018
	

	36
	Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 22 Апреля. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица ХХ Партсъезда – 

22 Апреля
	2018 – 2019
	

	37
	Реконструкция КНС-40 по улице 2-я Нагорная с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР


	Город Омск, 

улица 2-я Нагорная
	2017 – 2018
	

	38
	Реконструкция КНС-22 по улице Граничной с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, 

улица Граничная
	2017 – 2018
	

	39
	Реконструкция КНС-72 по улице Карело-Финской, 

дом 53 с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, 

улица Карело-Финская, дом 53
	2017 – 2018
	

	40
	Реконструкция КНС-39 по улице 10 лет Октября, 

дом 194 с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, 

улица 10 лет Октября, дом 194
	2017 – 2018
	

	41
	Реконструкция КНС-33 в парке культуры и отдыха  «Зеленый остров» с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, 

парк культуры и отдыха «Зеленый остров»
	2017 – 2018
	

	42
	Реконструкция КНС-70 в поселке Дальний с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, 

поселок Дальний
	2017 – 2018
	

	43
	Реконструкция КНС-17 переулок 3-й Островский с заменой насосного оборудования 
	Город Омск, 

переулок 3-й Островский
	2016 – 2017
	

	44
	Реконструкция дюкерного перехода Д=1200 мм через реку Иртыш от главной насосной станции ГНС-24 по улице Рокоссовского, дом 18 корпус 2. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица Рокоссовского, дом 18 корпус 2
	2017 – 2019
	

	45
	Реконструкция канализационного коллектора Д=300 – 400 мм от улицы 36-я Северная до улицы 9-я Северная. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица Красный Пахарь 
	2018 – 2019
	

	46
	Реконструкция 4-х аэротенков  горцепочки на очистных сооружениях канализации города Омска с целью внедрения нитри – денитрификации. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица Комбинатская, 

дом 50
	2017 – 2019
	

	47
	Строительство  песколовок на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, улица Комбинатская, 

дом 50
	2017 – 2019
	

	48
	Комплексная реконструкция очистных сооружений канализации микрорайона «Крутая горка». Выполнение научно-исследовательских работ, ПИР
	Город Омск, микрорайон

«Крутая горка»
	2019
	

	49
	Замена системы обеззараживания очищенной сточной жидкости с внедрением дехлорирования на очистных сооружениях канализации микрорайона «Крутая горка». Выполнение ПИР, СМР
	Город Омск, микрорайон

«Крутая горка»
	2017 – 2018
	

	50
	Техническое перевооружение склада хлора на очистных сооружениях канализации (далее – ОСК) города Омска. Замена танка хлора на складе хлора на ОСК. Выполнение СМР
	Город Омск, улица Комбинатская, 

дом 50
	2017
	

	51
	Техническое перевооружение склада хлора на ОСК города Омска. Система автоматизации и диспетчеризации склада хлора. Выполнение СМР
	Город Омск, улица Комбинатская, 

дом 50
	2017
	

	52
	Техническое перевооружение центрального склада хлора города Омска. Установка системы контроля состояния воздушной среды на складе хлора. Выполнение СМР
	Город Омск, улица Каховская, дом 3 корпус 2
	2017
	

	53
	Реконструкция канализационного коллектора 

Д=1500 мм
	Город Омск,

проспект Мира
	2016
	

	54
	Реконструкция канализационного коллектора 

Д=2000 мм
	Город Омск, улица Комбинатская
	2016
	

	55
	Реконструкция канализационного коллектора 

Д=2500 мм
	Город Омск, садоводческое некоммерческое товарищество «Рассвет»
	2016
	»


Приложение № 3

к постановлению Администрации города Омска

от 15 ноября 2016 года № 1388-п

«Приложение № 4
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПОКАЗАТЕЛИ 

надежности, качества и энергетической эффективности

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
	№ п/п
	Мероприятия
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2016 – 2019 годы



	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

	1
	Внедрение технологии применения продуктов мембранного электролиза поваренной соли взамен технологии, использующей жидкий хлор в процессе обеззараживания природной питьевой воды на Ленинской очистной водопроводной станции (далее – ЛОВС). Выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР)
	0,66
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	не влияет

	2
	Реконструкция резервуара чистой воды № 4 на Ленинской очистной водопроводной станции. Выполнение СМР
	не влияет
	0,13
	не влияет
	0,22
	не влияет

	3
	Строительство резервуара чистой воды объемом                10000 куб.м на насосной станции «Октябрьская». Выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР), СМР
	не влияет
	0,13
	не влияет
	0,22
	не влияет

	4
	Реконструкция насосной станции «Чередовая» с модернизацией насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	0,13
	16,62
	0,22
	0,55

	5
	Реконструкция насосной станции «Кировская» с установкой устройства частотного регулирования и модернизацией насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	0,13
	16,62
	не влияет
	0,55

	6
	Реконструкция насосной станции «Первомайская» с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	0,13
	16,62
	не влияет
	0,55

	7
	Реконструкция насосной станции 2 подъема Ленинской очистной водопроводной станции с модернизацией насосного оборудования. Выполнение ПИР 


	не влияет
	0,13
	16,62
	0,22
	0,55

	8
	Ликвидация выпуска промывных вод  в реку Иртыш на насосно-фильтровальной станции микрорайона «Крутая Горка». Выполнение обследования и ПИР

	не влияет
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	не влияет

	9
	Реконструкция водопроводного дюкера № 7 Д=1200 мм на участке от Ленинской очистной водопроводной станции до водопроводной насосной станции протяженностью   900 м. Выполнение ПИР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	10
	Реконструкция водопроводного дюкера Д=400 мм через реку Омь в створе улицы Ленина протяженностью          200 м. Выполнение ПИР


	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	11
	Реконструкция водопроводного дюкера Д=600 мм через реку Иртыш в створе Общества с ограниченной ответственностью «Сибзавод». Выполнение ПИР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	12
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=530 мм от жилого дома № 2 по улице Граничной до улицы Суворова. Выполнение ПИР, СМР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	13
	Реконструкция сетей водоснабжения по  улице Силина: 1-й участок Д=160 мм протяженностью 295 м, 2-й участок Д=160 мм протяженностью 537 м (закольцовка). Выполнение ПИР, СМР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	14
	Реконструкция сетей водоснабжения водопровода 
Д=160 мм по улице Моторостроителей в микрорайоне «Крутая Горка» протяженностью 145 м. Выполнение ПИР, СМР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	15
	Реконструкция сетей водоснабжения  Д=400 мм по улице Березовой от проспекта Королева по  улице Судоремонтной  до улицы Тарской протяженностью            2480 м. Выполнение ПИР, СМР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	16
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=500 мм по улице Булатова от улицы Орджоникидзе по улице Герцена до улицы Чернышевского протяженностью            860 м. Выполнение ПИР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	17
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=300 мм по               улице 50 лет Профсоюзов от улицы Нефтезаводской до улицы XIX Партсъезда протяженностью 500 м. Выполнение ПИР, СМР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	18
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=600 мм от колодца 12341 до колодца 18590 по улице 
19-я Марьяновская, по улице Московской, по улице 
6-я  Марьяновская, по улице Репина, по улице 5-я Новая до улицы Калинина, дом 10А протяженностью 3840 м. Выполнение ПИР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	19
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=700 мм от очистительной насосной станции до проспекта Космического, дом 32 протяженностью 3700 м. Выполнение ПИР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	20
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=800 мм  по          улице 19-я Линия от улицы 20 лет РККА до дюкера реки Омь протяженностью 2530 м. Выполнение ПИР, СМР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	21
	Строительство повысительной насосной станции для стабилизации водоснабжения высотных домов по улице Котельникова.  Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	0,13
	16,62
	не влияет
	0,55

	22
	Строительство водопровода Д=800 мм по улице Нефтезаводской – проспекту Губкина до ТЭЦ-3 в Советском административном округе города Омска. Выполнение ПИР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет

	23
	Реконструкция сетей водоснабжения Д=150 мм по улице Красный Путь от улицы 5-й Армии до улицы 6-я Северная. Выполнение ПИР, СМР
	0,66
	0,13
	16,62
	не влияет
	не влияет
	

	24
	Техническое перевооружение склада хлора ЛОВС. Установка сигнализации о неисправной работе вентиляционных систем. Выполнение СМР
	0,66
	не влияет
	не влияет
	0,22
	не влияет
	

	25
	Вывод из эксплуатации девяти водоразборных скважин (без извлечения труб)
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	»


Приложение № 4

к постановлению Администрации города Омска

от 15 ноября 2016 года № 1388-п

«Приложение № 5
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПОКАЗАТЕЛИ 

надежности, качества и энергетической эффективности

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

	№ п/п
	Мероприятия
	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

2016 – 2019 годы

	
	
	Удельное количество аварий и засоров, в расчете на протяженность канализационной сети, в год,  ед./км
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, применительно к централизованной (бытовой) системе водоотведения, %
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений канализации города Омска. Выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР), строительно-монтажных работ (далее – СМР)
	не влияет
	не более 8,4%
	не влияет
	не влияет

	2
	Внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания сточных вод и ликвидация хлорного хозяйства на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	не более 8,4%
	не влияет
	не влияет

	3
	Внедрение реагентной дефосфотации сточных вод на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	не более 8,4%
	не влияет
	не влияет

	4
	Реконструкция системы подачи надиловой воды с илошламонакопителя на аэротенки цепочки Б1-18 на очистных сооружениях канализации города Омска. Переброска надиловой жидкости. Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	не более 8,4%
	не влияет
	не влияет

	5
	Реконструкция технологической насосной станции на очистных сооружениях канализации с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР 
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет

	6
	Реконструкция иловых насосных станций № 1 и № 2 очистных сооружений канализации  с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР 
	не влияет
	не влияет
	0,517
	не влияет

	7
	Оснащение газоочистными установками вентвыбросов в цехе механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации города Омска
	не влияет
	не более 8,4%
	не влияет
	не влияет

	8
	Приобретение и монтаж нового декантера взамен двух изношенных на очистных сооружениях канализации города Омска
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет

	9
	Внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР 
	не влияет
	не более 8,4%
	не влияет
	не влияет

	10
	Техническое перевооружение склада хлора на очистных сооружениях канализации города Омска. Обеспечение оборудованием (контрольно-измерительными приборами и автоматикой). Выполнение СМР
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет

	11
	Оснащение газоочистными установками вентвыбросов канализационных насосных станций (далее – КНС):  КНС-1 – КНС-7, КНС-11 – КНС-28, КНС-30 – КНС-32, КНС-34, КНС-36, КНС-37, КНС-39 – КНС-45, КНС-46 – КНС-52, КНС-54, КНС-56, КНС-60 – КНС-65, КНС-67, КНС-69 – КНС-81, КНС-29, КНС-33, КНС-38, КНС-53
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	не влияет

	12
	Реконструкция КНС-19 по улице Суворова в Кировском административном округе города Омска с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	13
	Реконструкция КНС-11 по улице 12 Декабря в Кировском административном округе города Омска с установкой дополнительного насоса. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	14
	Реконструкция КНС-28 по улице Лукашевича с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР 
	2,427
	не влияет
	0,517
	0,223

	15
	Реконструкция КНС-27 станция Московка-2 с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР 
	2,427
	не влияет
	0,517
	0,223

	16
	Реконструкция КНС-12 по улице Пристанционной с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	0,517
	0,223

	17
	Реконструкция КНС по улице 2-я Осенняя, дом 2А в микрорайоне «Береговой». Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	0,517
	0,223

	18
	Реконструкция технологической насосной станции очистных сооружений канализации микрорайона «Крутая Горка» с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет

	19
	Реконструкция канализационной насосной станции микрорайона «Крутая Горка» с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	20
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=500 мм на участке от КНС до очистных сооружений канализации микрорайона «Крутая Горка». Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	21
	Реконструкция участка сетей самотечной канализации Д=1200 мм от канализационного колодца (далее – КК) КК-80 по улице Бульварной до КК-62 по улице Панфилова. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	22
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=225 мм на участке от КНС-25 по улице Завертяева до улицы Багратиона. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	23
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=250 мм на участке от Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства (далее – СибНИИСХоз) до КНС-31 по улице Малиновского. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	0,517
	0,223

	24
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=500 мм на участке от КНС-72 по улице Латвийской. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	25
	Реконструкция сетей напорной канализации Д=800 мм на участке от насосной станции № 4 по улице Петухова до проспекта Мира. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	26
	Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации              Д=1000 мм на участке от КК-19 по улице 6-я Станционная до КК-52 по улице 29-я Рабочая. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	27
	Реконструкция сетей самотечной железобетонной канализации             Д=1000 мм по улице Новокирпичной до улицы 1-я Путевая. Выполнение ПИР, СМР


	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	28
	Реконструкция сетей самотечной канализации Д=1500 мм на участке от улицы 22 Апреля до переулка 6-й Новоселовский и в районе садоводческого товарищества «Дары Сибири» от камеры смешения до КК-46005. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	29
	Строительство сетей напорной канализации от многоквартирных домов 20, 21 по улице 7-й Кирпичный завод в Ленинском административном округе города Омска с установкой КНС. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	30
	Строительство канализационной насосной станции по улице                          7-й Кирпичный завод в районе жилых домов  20, 21. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	31
	Строительство сетей напорной канализации от поселка Волжский до КНС-70 в поселке Дальний с установкой КНС (прокладка методом горизонтально-направленного бурения и открытым способом). Выполнение ПИР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	32
	Строительство сетей самотечной канализации Д=100 мм, L-600 м от поселка Волжский. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	33
	Строительство сетей напорной канализации Д=100 мм от станции Входной микрорайон 2888 км (путевая машинная станция-22)                            в Кировском административном округе города Омска до КНС-64                   в микрорайоне «Входной» с установкой КНС. Выполнение ПИР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	34
	Строительство сетей напорной канализации по улице 
2-я Осенняя в микрорайоне «Береговой». Выполнение ПИР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	35
	Строительство канализационной насосной станции по улице 2-я Производственная, дом 45 (на месте КНС-13). Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	36
	Реконструкция коллектора Д=1200 мм от проспекта Мира до очистных сооружений от КК-8 на участке от перекрестка улиц ХХ Партсъезда – Тварковского до улицы 22 Апреля. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223

	37
	Реконструкция КНС-40 по улице 2-я Нагорная с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	38
	Реконструкция КНС-22 по улице Граничной с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	39
	Реконструкция КНС-72 по улице Карело-Финской, дом 53 с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	40
	Реконструкция КНС-39 по улице 10 лет Октября, дом 194 с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	41
	Реконструкция КНС-33 в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	42
	Реконструкция КНС-70 в поселке Дальний с заменой насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	43
	Реконструкция КНС-17 переулок 3-й Островский с заменой насосного оборудования 
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	44
	Реконструкция дюкерного перехода Д=1200 мм через реку Иртыш от главной насосной станции ГНС-24 по улице Рокоссовского, дом 18 корпус 2. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	45
	Реконструкция канализационного коллектора Д=300 – 400 мм от улицы 36-я Северная до улицы 9-я Северная. Выполнение ПИР, СМР
	2,427
	не влияет
	не влияет
	0,223
	

	46
	Реконструкция 4-х аэротенков  горцепочки на очистных сооружениях канализации города Омска с целью внедрения нитри – денитрификации. Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	не более 8,4%
	не влияет
	не влияет
	

	47
	Строительство  песколовок на очистных сооружениях канализации города Омска. Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет
	

	48
	Комплексная реконструкция очистных сооружений канализации микрорайона «Крутая горка». Выполнение научно-исследовательских работ, ПИР
	не влияет
	не более 8,4%
	не влияет
	не влияет
	

	49
	Замена системы обеззараживания очищенной сточной жидкости с внедрением дехлорирования на очистных сооружениях канализации микрорайона «Крутая горка». Выполнение ПИР, СМР
	не влияет
	не более 8,4%
	не влияет
	не влияет
	

	50
	Техническое перевооружение склада хлора на очистных сооружениях канализации (далее – ОСК) города Омска. Замена танка хлора на складе хлора на ОСК. Выполнение СМР
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет
	

	51
	Техническое перевооружение склада хлора на ОСК города Омска. Система автоматизации и диспетчеризации склада хлора. Выполнение СМР
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет
	

	52
	Техническое перевооружение центрального склада хлора города Омска. Установка системы контроля состояния воздушной среды на складе хлора. Выполнение СМР
	не влияет
	не более 8,4%
	0,517
	не влияет
	

	53
	Реконструкция канализационного коллектора Д=1500 мм
	2,427
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	

	54
	Реконструкция канализационного коллектора Д=2000 мм
	2,427
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	

	55
	Реконструкция канализационного коллектора Д=2500 мм
	2,427
	не влияет
	не влияет
	не влияет
	»


Приложение № 5

к постановлению Администрации города Омска

от 15 ноября 2016 года № 1388-п

«Приложение № 6
к техническому заданию на разработку инвестиционной 

программы Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

по реконструкции, модернизации и строительству 

объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального

образования городской округ 

город Омск Омской области на 2016 – 2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

	№
п/п
	Мероприятия
	 Водоснабжение 
	 Водоотведение 
	Срок подключения, год
	

	
	
	Нагрузка, куб.м/сут.
	Диаметр, мм
	Протяженность, м
	Нагрузка, куб.м/сут.
	Диаметр,

 мм
	Протяженность, м
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по проспекту Мира
	18
	110
	195
	18
	160
	200
	2018 – 2019
	

	2
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по улице 1-я Станционная
	20
	100
	70
	-
	-
	-
	2019
	

	3
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по улице 2-я Любинская


	17
	110
	41
	17
	160
	10
	2019
	

	4
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по улице 3-я Любинская
	17
	110
	10
	-
	-
	-
	2019
	

	5
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по улице 3-я Транспортная
	20
	110
	10
	20
	160
	20
	2019
	

	6
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по улице В. Бисяриной
	25
	110
	200
	25
	160
	600
	2019
	

	7
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по улице Г.В. Комнатова
	15
	110
	10
	15
	160
	3
	2019
	

	8
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по улице Лисицкого
	-
	-
	-
	17
	160
	10
	2018
	

	9
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по улице Светловской –проспекту Сибирскому
	21
	110
	55
	21
	160
	80
	2018 – 2019
	

	10
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по улице Светловской, улице архиепископа Сильвестра
	20
	110
	75
	20
	160
	110
	2019
	

	11
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по улице Тюленина
	15
	110
	50
	15
	160
	50
	2019
	

	12
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по улице Успешной
	6
	110
	30
	6
	160
	50
	2019
	

	13
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по улице Ясной
	40
	110
	10
	40
	160
	80
	2019
	

	14
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по бульвару Архитекторов
	10
	110
	1200
	10
	160
	1300
	2019
	

	15
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному общеобразовательному учреждению на территории бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 138» по улице 22-я Рабочая, 

дом 80
	20
	110
	100
	20
	160
	100
	2019
	

	16
	Строительство внеплощадочных сетей 

к физкультурно-оздоровительному комплексу в Ленинском административном округе города Омска
	10
	110
	340
	10
	160
	570
	2019
	

	17
	Строительство внеплощадочных сетей 

к физкультурно-оздоровительному комплексу в Центральном административном округе города Омска (сад «Сибирь»)
	6,2
	110
	140
	6,2
	160
	110
	2019
	

	18
	Строительство внеплощадочных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей, в районе улицы Кондратюка и улицы 5-я Широтная
	-
	-
	-
	128,8
	110
	450
	2019
	

	19
	Строительство внеплощадочных сетей 

для расселения семей, имеющих трех и более детей, юго-западнее строения  № 20 

по улице Молодова
	35
	200
	850
	28,8
	200
	2800
	2019
	

	20
	Строительство внеплощадочных сетей для расселения семей, имеющих трех и более детей, в районе улицы В.Ф. Маргелова 

и федеральной трассы М51
	884,4
	300
	2500
	636,4
	110

160

300
	1000

1000

500
	2019
	

	21
	Строительство внеплощадочных сетей улица Д. Бедного – улица Полторацкого (два дома)
	216
	150
	40
	-
	-
	-
	2018
	

	22
	Строительство внеплощадочных сетей 

по улице Талалихина в 150 м западнее дома № 22
	270
	150
	50
	270
	200
	650
	2018 – 2019
	

	23
	Строительство внеплощадочных сетей  
по улице Орджоникидзе,  дом 13 
	9 
	63
	8
	9 
	160
	35
	2018 – 2019
	

	24
	Строительство внеплощадочных сетей   
по Окружной дороге дом 5, корпус 1,  реконструкция профилактория
	135 
	225
	1150
	135 
	200,

110
	1340
7
	2019
	

	25
	Строительство внеплощадочных сетей на расстоянии 97 м юго-западнее улицы Луговой, дом 35
	104,5 
	150
	600
	101,5 
	100
	200
	2018 – 2019
	

	26
	Строительство внеплощадочных сетей  
к многоквартирному жилому дому по улице 1-я Станционная
	60,7 
	160
	60
	- 
	-
	-
	2018
	

	27
	Строительство внеплощадочных сетей 
по улице Ватутина – улице Новороссийской
	38,5 
	110
	20
	35,2 
	160
	25
	2017
	

	28
	Строительство внеплощадочных сетей 

до жилых домов по улице Седова
	1
	100
	60
	1
	500
	300
	2018 – 2019
	

	29
	Строительство внеплощадочных сетей 

в микрорайоне «Загородный»
	-
	-
	-
	44
	100
	3442,1
	2018
	

	30
	Строительство внеплощадочных сетей 

к комплексу зданий на территории культурно-исторического комплекса «Омская крепость»
	65,9
	225
	5
	65,9
	200
	115
	2017
	

	31
	Строительство внеплощадочных сетей 

к микрорайону жилых домов экономкласса по Красноярскому тракту
	1948
	300
	4500
	1948
	250
	2500
	2018 – 2019
	

	32
	Строительство внеплощадочных сетей 

к жилому кварталу «Дубрава» 

по проспекту Королева, улице Березовой
	172
	315
	700
	-
	-
	-
	2019
	

	33
	Строительство внеплощадочных сетей 

к детской поликлинике на 200 посещений в смену на базе объекта незавершенного строительства по улице 70 лет Октября, дом 22, корпус 4 в Кировском административном округе города Омска


	-
	-
	-
	33,71
	150
	10
	2019
	

	34
	Строительство внеплощадочных сетей 

к дошкольному образовательному учреждению по улице 3-я Любинская
	-
	-
	-
	17
	150
	50
	2019
	

	35
	Строительство внеплощадочных сетей улица Д. Бедного – улица Полторацкого (два дома)
	-
	-
	-
	216
	300
	3000
	2019
	

	36
	Строительство внеплощадочных сетей 

к продовольственному магазину по улице Фугенфирова, дом 2
	5,5
	63
	14
	5,5
	160
	27
	2017
	

	37
	Строительство внеплощадочных сетей 

к магазину товаров первой необходимости по улице Блюхера, дом 14
	2
	110
	4
	2
	160
	36
	2017
	

	38
	Строительство внеплощадочных сетей 

к торговому комплексу «Лента» с газовой котельной и трансформаторной подстанцией по улице 10 лет Октября
	73,5
	280
	80
	73,5
	110
	160
	2017
	

	39
	Реконструкция внеплощадочных сетей 

к автозаправочной станции по улице Хабаровской, дом 2 литера А
	0,3
	160
	30
	0,3
	160
	20
	2017
	

	40
	Строительство внеплощадочных сетей 

к многоквартирному жилому дому 

по улице 3-я Любинская, дом 28
	63,3
	160
	35
	60,3
	200
	5
	2017
	

	41
	Строительство внеплощадочных сетей 

к многоквартирному жилому дому 

5, 6 блок-секции по улице Куйбышева – улице Успенского
	-
	-
	-
	26,8
	160
	10
	2017
	

	42
	Строительство внеплощадочных сетей 

к трехэтажному многоквартирному жилому дому по улице 4-я Солнечная, 

дом 18, литера А (земельный 

участок 4073)
	8,5
	110
	5
	-
	-
	-
	2017
	

	43
	Строительство внеплощадочных сетей к трехэтажному многоквартирному жилому дому по улице 4-я Солнечная, дом 18, литера А (земельный участок 4096)
	8,5
	110
	21
	-
	-
	-
	2017
	

	44
	Строительство внеплощадочных сетей 

к объекту культуры «Воскресенский собор» – музей истории на пересечении улицы Партизанской – 

улицы Спартаковской
	-
	-
	-
	1,2
	160
	5
	2017
	

	45
	Строительство внеплощадочных сетей 

к многоэтажному жилому дому по улице 4-я Любинская, дом 34
	-
	-
	-
	28,3
	200
	60
	2017
	

	46
	Строительство внеплощадочных сетей 

к деловому центру по улице Степанца, дом 10, корпус 3
	-
	-
	-
	1,6
	160
	10
	2017
	

	47
	Строительство внеплощадочных сетей 

к многоквартирному жилому дому 

по улице 11-я Ремесленная, дом 2
	59,5
	200
	28
	-
	-
	-
	2017
	

	48
	Строительство внеплощадочных сетей 

к офисному зданию по улице Маршала Жукова, дом 75
	-
	-
	-
	0,3
	160
	150
	2018
	

	49
	Строительство внеплощадочных сетей 

к двум шестнадцатиэтажным многоквартирным домам 

с общественными помещениями 

по улице Спортивной, дом 43
	-
	-
	-
	87,2
	225
	135
	2018
	

	50
	Строительство внеплощадочных сетей 

к жилому дому по улице 6-я Станционная, дом 149
	0,4
	110
	2
	-
	-
	-
	2017
	

	51
	Строительство внеплощадочных сетей 

к многоквартирному жилому дому 

с общественными помещениями и автопарковкой по улице Ильинской, 

дом 3


	50,6
	200
	360
	-
	-
	-
	2017
	

	52
	Строительство внеплощадочных сетей 

к жилому дому по улице Вильямса, 

дом 3


	45,1
	110
	30
	45,1
	200
	9
	2017
	

	53
	Строительство внеплощадочных сетей 

к Муниципальному учреждению культуры «Дворец культуры Кировского округа» по улице Бетховена, дом 33


	8,1
	110
	3
	-
	-
	-
	2017
	

	54
	Строительство внеплощадочных сетей 

к  автоцентру (салон по продаже автотранспортных средств) по бульвару Архитекторов, дом 20, корпус 1
	4,7
	160
	60
	-
	-
	-
	2017
	

	55
	Строительство внеплощадочных сетей 

к административному зданию по улице Пушкина – улице Думская 
	19,7
	200

160
	93

30
	-
	-
	-
	2017
	

	56
	Строительство внеплощадочных сетей 

к частному жилому дому по улице 

15-я Северная, дом 11
	0,1
	40
	13
	-
	-
	-
	2017
	

	57
	Строительство внеплощадочных сетей 

к автомобильной газонаполнительной станции, расположенной в 363 м юго-западнее относительно двухэтажного здания по улице Комбинатской, дом 3
	1,6
	110
	33
	-
	-
	-
	2017
	

	58
	Строительство внеплощадочных сетей 

к административному зданию многопрофильного объекта дополнительного образования, расположенного в 11 м 

юго-восточнее относительно здания 

по улице Степанца, дом 10, корпус 3
	1,6
	63
	5
	-
	-
	-
	2017
	

	59
	Строительство внеплощадочных сетей 

к объектам незавершенного строительства операторной, насосной, асфальтовой площадкам под строительство газовой автозаправочной станции, расположенным относительно нежилого строения по улице 8-я Восточная, дом 2
	0,2
	110
	80
	0,2
	160
	85
	2018
	

	60
	Строительство внеплощадочных сетей 

к физкультурно-оздоровительному центру дошкольного воспитания, развития детей по проспекту Комарова
	15
	63
	15
	15
	160
	50
	2017
	

	61
	Строительство внеплощадочных сетей 

к частному жилому дому по улице Батумская, дом 63, корпус 1
	0,8
	40
	2
	-
	-
	-
	2017
	

	62
	Строительство внеплощадочных сетей 

к многоквартирному жилому дому малой этажности в микрорайоне «Береговой» по улице Иртышская, дом 4
	8,6
	110
	4
	-
	-
	-
	2017
	

	63
	Строительство внеплощадочных сетей 

к частному жилому дому по улице 2-я Восточная, дом 41
	0,4
	40
	5
	-
	-
	-
	2017
	

	64
	Строительство внеплощадочных сетей 

к жилому кварталу по улице Барнаульская – улице 11-я Ремесленная
	385,7
	225
	570
	376
	250
	80
	2017
	

	65
	Строительство внеплощадочных сетей 

к торговому комплексу «Лента» по улице Лукашевича, дом 35
	73,5
	315
	40
	-
	-
	-
	2017
	

	66
	Строительство внеплощадочных сетей 

к торговому центру «Леруа Мерлен» 

по улице 21-я Амурская, дом 21
	35
	225
	80
	35
	160
	98
	2018
	

	67
	Строительство внеплощадочных сетей 

к магазину по улице Лаптева, дом 2
	1,5
	110
	8
	0,4
	160
	19
	2017
	

	68
	Строительство внеплощадочных сетей 

к торговому комплексу по улице 

70 лет Октября, дом 34
	20
	160
	40
	-
	-
	-
	2017
	

	69
	Строительство внеплощадочных сетей 

к объекту незавершенного строительства по улице 70 лет Октября, дом 3, корпус 4
	78,2
	300
	110
	-
	-
	-
	2017
	

	70
	Строительство внеплощадочных сетей 

к производственному объекту (кузнечно-прессовый цех) по улице 10 лет Октября, дом 219, корпус 2
	3,8
	63
	50
	-
	-
	-
	2018
	

	71
	Строительство внеплощадочных сетей

к административному зданию и офисам организаций непосредственного обслуживания населения по проспекту Космический, дом 91
	0,7
	63
	60
	-
	-
	-
	2018
	

	72
	Строительство внеплощадочных сетей 

к многоквартирному жилому дому 

с подземной парковкой по набережной Тухачевского – улице Фрунзе (вторая  очередь жилого дома)
	144,7
	300
	20
	143,2
	160
	11
	2018
	

	73
	Строительство внеплощадочных сетей 

к многоквартирному жилому дому № 1 

в районе улицы Барнаульской 

для переселения граждан из аварийного жилого фонда
	82,8
	160
	15
	82,8
	225
	15
	2018
	

	74
	Строительство внеплощадочных сетей 

к главному производственному корпусу (трехэтажное крупноблочное здание, нежилое помещение № 2П, нежилое строение – диспетчерская, здание цеха 

№ 1, здание контрольно-пропускного пункта, сварочный цех, склад литер К1, склад литер Е) по улице 1-я Заводская, дом 1
	0
	225
	180
	-
	-
	-
	2018
	

	75
	Строительство внеплощадочных сетей 

к складскому комплексу по улице Семиреченская, дом 102
	0
	160
	100
	-
	-
	-
	2018
	

	76
	Строительство внеплощадочных сетей 

к диагностическому центру по улице 

XIX Партсъезда, дом 32а


	7,1
	63
	20
	6
	150
	5
	2018
	

	77
	Строительство внеплощадочных сетей 

к жилому дому по улице 6-я Северная, 

дом 79


	0,4
	32
	12
	-
	-
	-
	2018
	

	78
	Строительство внеплощадочных сетей 

к объекту незавершенного строительства  (пятиэтажная пристройка к жилому дому) по проспекту Мира, дом 54А
	8
	63
	48
	-
	-
	-
	2018
	

	79
	Строительство внеплощадочных сетей 

к магазину промышленных товаров по улице Конева, дом 14, корпус 2
	14,5
	110
	15
	-
	-
	-
	2018
	

	80
	Строительство внеплощадочных сетей 

к торговому комплексу по проспекту Мира, дом 157
	5,1
	50
	22
	-
	-
	-
	2018
	

	81
	Строительство внеплощадочных сетей 

к жилому дому по улице 10-я Восточная, дом 56
	0,4
	32
	20
	-
	-
	-
	2018
	

	82
	Строительство внеплощадочных сетей 

к кварталу жилых домов по улице 

4-я Просторная
	17,5
	110
	42
	-
	-
	-
	2018
	

	83
	Строительство внеплощадочных сетей 

к зданию гаража под административное 

с двухэтажной пристройкой (мойка) 

по улице Лескова, дом 4
	2,4
	150
	23
	-
	-
	-
	2018
	

	84
	Строительство внеплощадочных сетей 

к жилому дому по улице Полевой, дом 198
	0,2
	32
	14
	-
	-
	-
	2018
	

	85
	Строительство внеплощадочных сетей 

к жилому дому по улице 1-я Рыбачья, 

дом 39А
	0,8
	32
	15
	-
	-
	-
	2018
	

	86
	Строительство внеплощадочных сетей 

к микрорайону № 1 по улице Рокоссовского, дом 30
	488,7
	225
	80

130

60
	-
	-
	-
	2018
	

	87
	Строительство внеплощадочных сетей 

к жилому дому по улице Энтузиастов, 

дом 53
	46,2
	110
	15
	43,2
	150
	110
	2018
	

	88
	Строительство внеплощадочных сетей

к автозаправочной станции по улице 

22-го Декабря


	0,3
	110
	27
	-
	-
	-
	2018
	

	89
	Строительство внеплощадочных сетей 

к жилому дому по проспекту Комарова, 

дом 13 корпус 2
	87,6
	110
	2

26
	86,5
	160
	9
	2018
	

	90
	Строительство внеплощадочных сетей 

к жилым домам по улице 4-я Транспортная (жилой дом № 1 первый этап строительства, жилой дом № 2 второй этап строительства)
	118,4
	300
	120
	-
	-
	-
	2018
	

	91
	Строительство сетей водоснабжения 

к микрорайону «Новоалександровский»
	35
	150
	5700
	-
	-
	-
	2017 – 2018
	»


