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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 28 ноября 2016 года № 1445-п

О внесении изменений в постановление

Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1172-п
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы» к постановлению Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1172-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы» следующие изменения:

1) строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» Паспорта муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы изложить в следующей редакции:


	Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
	На реализацию муниципальной программы планируется направить 9222880163,83 руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города Омска – 5442150378,21 руб.;
- за счет средств областного бюджета – 1000137913,01 руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 2778645767,24 руб.;
- за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц – 1946105,37 руб.;

в том числе по годам реализации:

1) в 2014 году – 2244177995,80 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 1171354962,43 руб.;

- за счет средств областного бюджета – 159391719,00 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 911485209,00 руб.;

- за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц – 1946105,37 руб.;

2) в 2015 году – 2282439069,43 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 1261617363,60 руб.;

- за счет средств областного бюджета – 3000000,00 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 1017821705,83 руб.;

3) в 2016 году – 2795575658,57 руб.;
- за счет средств бюджета города Омска – 1108490612,15 руб.;
- за счет средств областного бюджета – 837746194,01 руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 849338852,41 руб.;

4) в 2017 году – 1059928185,70 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 1059928185,70 руб.;

5) в 2018 году – 840759254,33 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 840759254,33 руб.


2) раздел 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3)  в подпрограмме «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»:

- таблицу «Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы» раздела 4 «Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения» дополнить строкой 2.1 следующего содержания:

	2.1
	Доля оплаты приобретения дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме
	Процент
	Значение целевого индикатора определяется как отношение объема финансирования на приобретение дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме к общей стоимости приобретения указанной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) нарастающим итогом по данным ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания на выполнение муниципальной работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа


- в разделе 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «7747285945,84» заменить цифрами «7766795154,90»;

цифры «4111062140,04» заменить цифрами «4136065369,28»; 
цифры «721229311,90» заменить цифрами «746232541,14»; 
цифры «855631933,19» заменить цифрами «850137913,01»; 
цифры «843240214,19» заменить цифрами «837746194,01»;

4) в подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта»:

- таблицу «Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы» раздела 4 «Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения» дополнить строкой 1.1 следующего содержания:

	1.1
	Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки, за прошлые периоды
	Тыс. пассажиров
	Значение целевого индикатора определяется по данным ДТ на основании отчетов перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок городской маршрутной сети на территории города Омска, о количестве перевезенных пассажиров и определяется по формуле:

Кпас = Кпр x Кп + Кр + Кэтк, где:

Кпр – количество проездных билетов длительного пользования всех видов, проданных за прошлые периоды;

Кп – количество поездок, учтенное в стоимости проездного билета длительного пользования, принимаемое равным 60;

Кр – количество разовых проездных билетов на 1 поездку, проданных за прошлые периоды;

Кэтк – количество пассажиров, перевезенных по электронным транспортным картам за прошлые периоды, имеющих право льготного (бесплатного) проезда, установленного на федеральном и региональном уровне, учет поездок которых ведется с использованием электронных средств учета


- в разделе 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «1435485008,93» заменить цифрами «1456085008,93»; 
цифры «1285485008,93» заменить цифрами «1306085008,93»; 
цифры «341658071,01» заменить цифрами «362258071,01»;
5) приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
6) приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска 


          
                   
              В.В. Двораковский
Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 28 ноября 2016 года № 1445-п

«4. Объем и источники финансирования муниципальной программы

	№ п/п
	Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска
	Объем финансирования муниципальной программы (рублей)

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»

	1.1
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	4567419571,40
	660272996,95
	845113038,51
	1905839105,14
	559617157,34
	596577273,46

	1.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	3048293726,57
	648935172,58
	675071212,06
	568092911,13
	559617157,34
	596577273,46

	1.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	850137913,01
	9391719,00
	3000000,00
	837746194,01
	0,00
	0,00

	1.1.3
	- за счет средств федерального бюджета
	667041826,45
	0,00
	167041826,45
	500000000,00
	0,00
	0,00


	1.1.4
	- за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц
	1946105,37
	1946105,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе:
	301920152,27
	47606781,34
	55505887,41
	60480483,20
	67369088,41
	70957911,91

	1.2.1
	за счет средств бюджета города Омска
	301920152,27
	47606781,34
	55505887,41
	60480483,20
	67369088,41
	70957911,91

	1.3
	Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	2897455431,23
	1192549140,83
	1044244965,17
	466997999,22
	171562312,01
	22101014,00

	1.3.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	785851490,44
	281063931,83
	193465085,79
	117659146,81
	171562312,01
	22101014,00

	1.3.2
	- за счет средств федерального бюджета
	2111603940,79
	911485209,00
	850779879,38
	349338852,41
	0,00
	0,00

	1.4
	Итого на реализацию подпрограммы 1, всего,

в том числе:
	7766795154,90
	1900428919,12
	1944863891,09
	2433317587,56
	798548557,76
	689636199,37

	1.4.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	4136065369,28
	977605885,75
	924042185,26
	746232541,14
	798548557,76
	689636199,37

	1.4.2
	- за счет средств областного бюджета
	850137913,01
	9391719,00
	3000000,00
	837746194,01
	0,00
	0,00

	1.4.3
	- за счет средств федерального бюджета
	2778645767,24
	911485209,00
	1017821 705,83
	849338852,41
	0,00
	0,00

	1.4.4
	- за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц
	1946105,37
	1946105,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного 

функционирования городского пассажирского транспорта»

	2.1
	Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе:
	1456085008,93
	343749076,68
	337575178,34
	362258071,01
	261379627,94
	151123054,96

	2.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	1306085008,93
	193749076,68
	337575178,34
	362258071,01
	261379627,94
	151123054,96

	2.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	150000000,00
	150000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Итого на реализацию подпрограммы 2, всего,

в том числе:
	1456085008,93
	343749076,68
	337575178,34
	362258071,01
	261379627,94
	151123054,96

	2.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	1306085008,93
	193749076,68
	337575178,34
	362258071,01
	261379627,94
	151123054,96

	2.2.2
	- за счет средств областного бюджета
	150000000,00
	150000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Всего на реализацию муниципальной программы,

в том числе:
	9222880163,83
	2244177995,80
	2282439069,43
	2795575658,57
	1059928185,70
	840759254,33

	3.1
	1. за счет средств бюджета города Омска
	5442150378,21
	1171354962,43
	1261617363,60
	1108490612,15
	1059928185,70
	840759254,33

	3.2
	2. за счет средств областного бюджета
	1000137913,01
	159391719,00
	3000000,00
	837746194,01
	0,00
	0,00

	3.3
	3. за счет средств федерального бюджета
	2778645767,24
	911485209,00
	1017821705,83
	849338852,41
	0,00
	0,00

	3.4
	4. за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц
	1946105,37
	1946105,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	4567419571,40
	660272996,95
	845113038,51
	1905839105,14
	559617157,34
	596577273,46

	4.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	3048293726,57
	648935172,58
	675071212,06
	568092911,13
	559617157,34
	596577273,46

	4.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	850137913,01
	9391719,00
	3000000,00
	837746194,01
	0,00
	0,00

	4.1.3
	- за счет средств федерального бюджета
	667041826,45
	0,00
	167041826,45
	500000000,00
	0,00
	0,00

	4.1.4
	- за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц
	1946105,37
	1946105,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе:
	1758005161,20
	391355858,02
	393081065,75
	422738554,21
	328748716,35
	222080966,87

	5.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	1608005161,20
	241355858,02
	393081065,75
	422738554,21
	328748716,35
	222080966,87

	5.2.2
	- за счет средств областного бюджета
	150000000,00
	150000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.3
	Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	2897455431,23
	1192549140,83
	1044244965,17
	466997999,22
	171562312,01
	22101014,00

	6.3.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	785851490,44
	281063931,83
	193465085,79
	117659146,81
	171562312,01
	22101014,00

	6.3.2
	- за счет средств федерального бюджета
	2111603940,79
	911485209,00
	850779879,38
	349338852,41
	0,00
	0,00


Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от 28 ноября 2016 года № 1445-п

«Приложение № 1

к муниципальной программе города Омска
 «Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы» на 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы

	№

п/п
	Наименование

мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма)


	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	Источник финансирования
	Всего
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	Наименование
	Единица измерения
	Значение,

в том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель муниципальной программы города Омска – «Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения»



	Задача муниципальной программы города Омска – «Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и безопасности дорожного движения»



	Подпрограмма муниципальной программы города Омска –  «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Задача 1 подпрограммы –

«Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них»
	Всего, 

в том числе:
	4578579101,40
	660272996,95
	845113038,51
	  1910998635,14
	562617157,34
	599577273,46
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	3059453256,57
	648935172,58
	675071212,06
	573252441,13
	562617157,34
	599577273,46
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Областной бюджет
	850137913,01
	9391719,00
	3000000,00
	837746194,01
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Федераль-ный бюджет
	667041826,45
	-
	167041826,45
	500000000,00
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Безвоз-мездные поступления от юриди-ческих лиц
	1946105,37
	1946105,37
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Содержание 

и текущий ремонт действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ДГХ
	Всего,

в том числе:
	2917970335,62
	602790354,46
	634250022,31
	593071292,76
	528503446,80
	559355219,29
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию
	км
	1432,6
	1432,6
	1446,0
	1446,0
	1446,0

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2810673221,72
	598452530,09
	631250022,31
	493112003,23
	528503446,80
	559355219,29
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	105351008,53
	2391719,00
	3000000,00
	99959289,53
	-
	-
	Площадь обустроенных тротуаров
	тыс.

кв. м
	-
	18,10
	54,1
	-
	-

	
	
	
	3. Безвоз-мездные поступления от юриди-ческих лиц
	1946105,37
	1946105,37
	-
	-
	-
	-
	Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники
	ед.
	26
	19
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оплаты приобретения дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме
	%
	-
	-
	10
	28
	47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	19,79
	25,08
	-
	8,6
	8,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена оценка

технического состояния
	км
	73,55
	26,88
	-
	18,55
	17,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие схемы сетей ливневой канализации города Омска
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	1.2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
	Итого по ме-ропри-ятию, 

в том числе
	Всего, 

в том числе:
	1483646724,85
	13433983,48
	182081781,62
	1282130959,75
	3000000,00
	3000000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	78817993,92
	13433983,48
	15039955,17
	44344055,27
	3000000,00
	3000000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	737786904,48
	-
	-
	737786904,48
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Федераль-ный бюджет


	667041826,45
	-
	167041826,45
	500000000,00
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	1472487194,85
	13433983,48
	182081781,62
	 1276971429,75
	-
	-
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	тыс.

кв. м
	19,9
	207,5
	1263,0
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	67658463,92
	13433983,48
	15039955,17
	39184525,27
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	737786904,48
	-
	-
	737786904,48
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Федераль-ный бюджет
	667041826,45
	-
	167041826,45
	500000000,00
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	11159530,00
	-
	-
	5159530,00
	3000000,00
	3000000,00
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу


	ед.
	-
	-
	1
	-
	2

	
	
	
	Бюджет города Омска
	11159530,00
	-
	-
	5159530,00
	3000000,00
	3000000,00
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	тыс.

кв. м
	-
	-
	-
	2,0
	-

	1.3
	Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	17644271,0
	17644271,0
	-
	-
	-
	-
	Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов


	тыс.

кв. м
	18,9
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	10644271,0
	10644271,0
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	7000000,0
	7000000,0
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	159317769,93
	26404388,01
	28781234,58
	35796382,63
	31113710,54
	37222054,17
	Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования
	п.м
	-
	-
	5662,3
	5228,8
	5228,8

	
	
	
	Бюджет города Омска
	159317769,93
	26404388,01
	28781234,58
	35796382,63
	31113710,54
	37222054,17
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию


	объект
	17
	21
	28
	23
	23

	2
	Задача 2 подпрограммы –

«Обеспечение безопасности дорожного движения»


	Всего, 

в том числе:
	301920152,27
	47606781,34
	55505887,41
	60480483,20
	67369088,41
	70957911,91
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет города Омска
	301920152,27
	47606781,34
	55505887,41
	60480483,20
	67369088,41
	70957911,91
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Нанесение дорожной разметки
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	43291417,38
	6964723,86
	7763814,10
	8969866,18
	9552907,48
	10040105,76
	Площадь дорожной разметки типа «зебра», нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	тыс.

кв. м
	12,85
	16,32
	19,00
	20,26
	21,30

	
	
	
	Бюджет города Омска
	43291417,38
	6964723,86
	7763814,10
	8969866,18
	9552907,48
	10040105,76
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Площадь продольной дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 


	тыс.

кв. м
	32,78
	36,89
	34,82
	37,00
	38,88

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2.2
	Содержание и устройство светофорных объектов
	ДТ
	Всего,

в том числе:
	158765443,11
	28934091,15
	29359561,09
	31339079,86
	33706831,31
	35425879,70
	Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту
	объект
	237
	257
	264
	268
	273

	
	
	
	Бюджет города Омска
	158765443,11
	28934091,15
	29359561,09
	31339079,86
	33706831,31
	35425879,70
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество светофорных 

объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	объект
	5
	10
	4
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД
	объект
	15
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество перекрест-ков, оборудованных светофорными объекта-ми, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту
	объект
	30
	45
	55
	65
	75

	2.3
	Содержание

и устройство дорожных знаков
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	91175627,53
	11707966,33
	18382512,22
	18977348,18
	20530375,82
	21577424,98
	Количество дорожных 

знаков, установленных  на автомобильных дорогах общего пользо-вания местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту
	объект
	19537
	23170
	24200
	24700
	25200

	
	
	
	Бюджет города Омска
	91175627,53
	11707966,33
	18382512,22
	18977348,18
	20530375,82
	21577424,98
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество дорожных 

знаков, установленных  

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	объект
	2211
	1160
	500
	500
	500

	2.4
	Разработка документации по организации дорожного движения
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	8687664,25
	-
	-
	1194188,98
	3578973,80
	3914501,47
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработан проект организации дорожного движения
	км
	-
	-
	90
	275
	300

	
	
	
	Бюджет города Омска
	8687664,25
	-
	-
	1194188,98
	3578973,80
	3914501,47
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Задача 3 подпрограммы –

«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети»
	Всего, 

в том числе:
	2886295901,23
	1192549140,83
	1044244965,17
	461838469,22
	168562312,01
	19101014,00
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	3
	7
	-
	4
	-

	
	
	1. Бюджет города Омска
	774691960,44
	281063931,83
	193465085,79
	112499616,81
	168562312,01
	19101014,00
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	2111603940,79
	911485209,00
	850779879,38
	  349338852,41
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта 
	км
	11,59
	5,75
	1,54 <*>
	3,8 <*>
	2,32 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности проектной документации


	%
	5
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы
	ед.
	-
	2
	2
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам
	ед.
	-
	2
	1
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/Нет
	-
	-
	Да
	-
	-

	3.1
	Реконструкция и строительство автомобильной дороги по ул. 21-я Амурская – 

ул. Завертяева

от путепроводной развязки через железнодорожные пути до ул. Донецкая


	ДС
	Всего,

в том числе:
	415884030,86
	  124781245,00
	276641749,54
	14461036,32
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	88593836,32
	31632100,00
	42500700,00
	14461036,32
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	327290194,54
	93149145,00
	234141049,54
	-
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта 
	км
	-
	4,21
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	3.2
	Реконструкция и строительство путепровода 

по ул. Торговая 

в районе 

станции «Карбышево»
	ДС
	Всего,

в том числе:
	208976576,57
	207808600,00
	1156290,94
	11685,63
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	3,16
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	56280899,85
	55124600,00
	1144614,22
	11685,63
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	152695676,72
	152684000,00
	11676,72
	-
	-
	-
	Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/Нет
	-
	-
	Да
	-
	-

	3.3
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Конева от просп. Комарова до моста им. 60-летия Победы 


	ДС
	Всего, 

в том числе:
	974570,00
	974570,00
	-
	-
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	0,60
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	974570,00
	974570,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	3.4
	Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева

с ул. Заозерная
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	   136214047,84
	  136214047,84
	-
	-
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта 
	км
	1,22
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	27304327,84
	27304327,84
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет


	108909720,00
	  108909720,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 21-я Амурская

от ул. 24-я Северная

до ул. Завертяева со строительством путепроводной развязки через железнодорожные пути в Центральном административном округе города Омска
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	297082258,90
	294877220,00
	2093922,52
	111116,38
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	2,75
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	65067022,52
	62973100,00
	1982806,14
	111116,38
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	232015236,38
	231904120,00
	111116,38
	-
	-
	-
	Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполнен-ным в предыдущие финансовые годы
	ед.
	-
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	3.6
	Реконструкция автомобильной дороги  по ул. Андрианова
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	128784160,56
	43425217,00
	84451744,92
	907198,64
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	25774470,18
	9542503,00
	16230967,18
	1000,00
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	103009690,38
	  33882714,00
	68220777,74
	906198,64
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	1,28
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполнен-ным в предыдущие финансовые годы
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	3.7
	Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 24-я Северная

от ул. Королева до 

ул. 21-я Амурская в Центральном административном округе города Омска
	ДС
	Всего,

в том числе:
	387188327,86
	366996993,86
	20191334,00
	-
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта 
	км
	3,86
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	96232817,86
	76041483,86
	20191334,00
	-
	-
	-
	Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	290955510,00
	290955510,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Строительство транспортной развязки на пересечении 

ул. 15-я Рабочая с 

ул. Хабаровская со строительством путепровода через железнодорожные пути, этап 1


	ДС
	Всего, 

в том числе:
	1107864473,96
	16671247,13
	650508157,95
	440685068,88
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	211136561,19
	16671247,13
	102212898,95
	92252415,11
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	896727912,77
	-
	548295259,00
	348432653,77
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта 
	км
	-
	0,26
	1,54
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	3.9
	Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе     ул. Маргелова и федеральной трассы 

М 51 в Ленинском административном округе г. Омска
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	3450000,00
	150000,00
	1900000,00
	1400000,00
	-
	-
	Степень готовности проектной документации 
	%
	5
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	3450000,00
	150000,00
	1900000,00
	1400000,00
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/Нет
	-
	-
	Да
	-
	-

	3.10
	Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе 

ул. Кондратюка и                     ул. 5-я Широтная в Кировском администра-тивном округе г. Омска
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	1027090,00
	200000,00
	827090,00
	-
	-
	-
	Степень готовности проектной документации 
	%
	5
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	1027090,00
	200000,00
	827090,00
	-
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе 

ул. Лобова в Ленинском административном округе г. Омска
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	714701,01
	150000,00
	564701,01
	-
	-
	-
	Степень готовности проектной документации 
	%
	5
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	714701,01
	150000,00
	564701,01
	-
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12
	Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса,

 юго-западнее строения 

№ 20 по ул. Молодова  

в Ленинском администра-тивном округе г. Омска
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	735150,00
	150000,00
	585150,00
	-
	-
	-
	Степень готовности проектной документации 
	%
	5
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	735150,00
	150000,00
	585150,00
	-
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13
	Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья 
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	835320,00
	150000,00
	685320,00
	-
	-
	-
	Степень готовности проектной документации 
	%
	5
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	835320,00
	150000,00
	685320,00
	-
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	экономкласса, в районе 

ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская,  

ул. Крупской от 

б. Архитекторов до 

ул. Перелета
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	96664727,66
	-
	4139504,29
	3974209,37
	69450000,00
	19101014,00
	Наличие

проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	96664727,66
	-
	4139504,29
	3974209,37
	69450000,00
	19101014,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта


	км
	-
	-
	-
	2,00<*>
	2,32<*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/Нет
	-
	-
	Да
	-
	-

	3.15
	Строительство участка дороги по ул. Конева 

от ул. 3-я Енисейская 

до ул. 70 лет Октября с увеличением пропускной способности перекрестков ул. Конева –

ул. 3-я Енисейская, ул.Конева – ул.70 лет Октября, ул. Конева –

просп. Комарова, этап 1
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	72936971,50
	-
	-
	287154,00
	72649817,50
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	72936971,50
	-
	-
	287154,00
	72649817,50
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	1,50<*>
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/Нет
	-
	-
	Да
	-
	

	3.16
	Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Бульвар Зеленый» по 

ул. Лукашевича
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	501000,00
	-
	500000,00
	1000,00
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	501000,00
	-
	500000,00
	1000,00
	-
	-
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/Нет
	-
	-
	Да
	-
	-

	3.17
	Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	17214890,00
	-
	-
	-
	17214890,00
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	17214890,00
	-
	-
	-
	17214890,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта 
	км
	-
	-
	-
	0,30 <*>
	-

	3.18
	Строительство автомобильной дороги по ул. Кемеровская –

ул. Октябрьская (от 

ул. Орджоникидзе до 

ул. Герцена)


	ДС
	Всего, 

в том числе:
	3500000,00
	-
	-
	-
	3500000,00
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	3500000,00
	-
	-
	-
	3500000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	3.19
	Строительство трамвайной линии от ул. Орджоникидзе по ул. 24-я Северная –

ул. 27-я Северная до 

ул. Багратиона с реконструкцией автомобильной дороги по ул. 27-я Северная
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	5747604,51
	-
	-
	-
	5747604,51
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государст-венную экспертизу
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	5747604,51
	-
	-
	-
	5747604,51
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме
	Всего,

в том числе:
	7766795154,90
	1900428919,12
	1944863891,09
	2433317587,56
	798548557,76
	689636199,37
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Бюджет города Омска
	4136065369,28
	977605885,75
	924042185,26
	746232541,14
	798548557,76
	689636199,37
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Областной бюджет
	850137913,01
	9391719,00
	3000000,00
	837746194,01
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Феде-

ральный бюджет
	2778645767,24
	911485209,00
	1017821705,83
	849338852,41
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Безвоз-мездные поступления от юриди-ческих лиц
	1946105,37
	1946105,37
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	


<*> – данные уточняются проектно-изыскательскими работами

Примечание:

ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДТ – департамент транспорта Администрации города Омска;

ДС – департамент строительства Администрации города Омска;

АСУДД – автоматизированная система управления дорожным движением.»

___________________

Приложение № 3
к постановлению Администрации города Омска

от 28 ноября 2016 года № 1445-п

«Приложение № 2

к муниципальной программе города Омска

«Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы» на 2014 – 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» муниципальной программы города Омска

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы

	№

п/п
	Наименование
мероприятия подпрограммы 

муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма)


	Участники муни-ципальной программы, ответст-венные за реализацию мероприя-тия под-программы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	Источник финансирования
	Всего
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	Наименование
	Единица измерения
	Значение,  в том числе по годам

 реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель муниципальной программы города Омска – «Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения»

	Задача муниципальной программы города Омска – «Обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта и его развитие»

	Подпрограмма муниципальной программы города Омска – «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта»


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Задача 1 подпрограммы – «Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования»
	Всего, в том числе:
	1406123055,88
	334305715,00
	328000000,00
	 351943600,00
	 251065156,93
	140808583,95
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	1256123055,88
	184305715,00
	328000000,00
	 351943600,00
	 251065156,93
	140808583,95
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Областной бюджет
	150000000,00
	150000000,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Компенсация недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
	ДТ
	Всего, в том числе:
	1406023555,88
	334305715,00
	328000000,00
	351844100,00
	 251065156,93
	140808583,95
	Количество перевезенных                                      пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки 
	тыс. пасса-жиров
	107876,47
	92130,3
	50718,3
	44182,6
	22792,73

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	1256023555,88
	184305715,00
	328000000,00
	 351844100,00
	 251065156,93
	140808583,95
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	150000000,00
	150000000,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе компенсация недополученных доходов организациям пассажирского транспорта за прошлые периоды
	
	 Бюджет города Омска
	50000000,00
	-
	-
	50000000,00
	-
	-
	Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки, за прошлые периоды
	тыс. пасса-жиров
	-
	-
	14823,3
	-
	-

	1.2
	Обеспечение перевозчиков документацией, подтверждающей право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту
	ДТ
	Всего, в том числе:
	99500,00
	-
	-
	99500,00
	-
	-
	Количество приобретаемых бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
	шт.
	-
	-
	250
	-
	-

	
	
	
	 Бюджет города Омска
	99500,00
	-
	-
	99500,00
	-
	-
	Количество приобретаемых бланков карт маршрута регулярных перевозок
	шт.
	-
	-
	4750
	-
	-

	2
	Задача 2 подпрограммы – «Организация регулирова-ния движения городского пассажирского транспорта и координация перевозок городским пассажирским транспортом»
	Всего, в том числе:
	49961953,05
	9443361,68
	9575178,34
	10314471,01
	10314471,01
	10314471,01
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет города Омска
	49961953,05
	9443361,68
	9575178,34
	10314471,01
	10314471,01
	10314471,01
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Организация системы управления движением пассажирского транспорта с использованием спутниковой навигационной системы 

ГЛОНАСС
	ДТ
	Всего, в том числе:
	49961953,05
	9443361,68
	9575178,34
	10314471,01
	10314471,01
	10314471,01
	Регулярность движения транспортных средств на утвержденных маршрутах пассажирского транспорта 
	%
	95
	95
	95
	95
	95

	
	
	
	Бюджет города Омска
	49961953,05
	9443361,68
	9575178,34
	10314471,01
	10314471,01
	10314471,01
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу, организацию регулирования движения которых посредством системы ГЛОНАСС осуществляет БУ г. Омска «Центртранс»


	ед.
	-
	-
	89
	89
	89


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организация регулирования движения посредством системы ГЛОНАСС, находящейся на обслуживании в БУ 
г. Омска «Центртранс», 
не менее чем на 100% муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу
	%
	-
	-
	100
	100
	100

	
	Итого по подпрограмме
	
	Всего, в том числе:
	1456085008,93
	343749076,68
	337575178,34
	362258071,01
	261379627,94
	151123054,96
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	1306085008,93
	193749076,68
	337575178,34
	362258071,01
	261379627,94
	151123054,96
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	150000000,00
	150000000,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:

ДТ – департамент транспорта Администрации города Омска.»

____________________
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