[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.06.2009 №395

Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования администрации Центрального административного округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2009-2011 годы

Руководствуясь постановлением Мэра города Омска от 30 июня 2008 года             № 484-п «Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ и положения о порядке оценки эффективности и результативности реализации ведомственных целевых программ», Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска», постановлением Мэра города Омска от 31 декабря 2008 года             № 1198-п «Об администрации административного округа города Омска», в соответствии с Решением Омского городского Совета от 24 декабря 2008 года №202 «О бюджете города Омска на 2009 год».

1. Утвердить   прилагаемую   ведомственную   целевую  программу функционирования администрации Центрального административного округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2009-2011 годы (далее – Программа) согласно приложению.

2. Автономному   учреждению   города   Омска   «Управление благоустройства Центрального административного округа» (по согласованию), отделу содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зеленого строительства, отделу архитектуры, строительства и землепользования, отделу бухгалтерского учета и отчетности, отделу экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального административного округа города Омска обеспечить реализацию Программы.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Центрального административного округа города Омска от 23 марта 2009 года № 63 «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования администрации Центрального административного округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2009-2011 годы».
4. Первому   заместителю   главы   администрации   Центрального административного округа города Омска С.С. Ковыршину организовать работу 
по исполнению Программы. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом представлять в департамент финансов и контроля Администрации города Омска отчет о ходе выполнения Программы.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации     

Центрального административного округа

города Омска                                                                                                         С.В. Будько
                                                                                                   Приложение

к постановлению администрации

Центрального административного

округа города Омска

от __________________№______
Ведомственная целевая программа функционирования администрации 
Центрального административного округа города Омска
	Наименование
	Ответственные исполнители
	Срок реализации

	Ведомственная целевая программа функционирования администрации Центрального административного округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2009-2011 годы
	Отдел содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зеленого строительства, отдел архитектуры, строительства и землепользования, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального административного округа города Омска, Автономное учреждение города Омска «Управление благоустройства Центрального административного округа»
	2009-2011 годы


1. Цели и задачи Программы
1.1. Правовое регулирование реализации Программы.
Ведомственная целевая программа функционирования администрации Центрального административного округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2009-2011 годы (далее – Программа) разработана в целях повышения уровня благоустройства путем улучшения качества оказания услуг по благоустройству и озеленению, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа на территории Центрального административного округа города Омска, в соответствии с постановлением Мэра города Омска от 30 июня 2008 года № 484-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, индикаторах оценки результативности и планируемых результатов», во исполнение Постановления Омского городского Совета от 12 декабря 2007 года № 239 «О Концепции реформирования муниципальных финансов муниципального образования городской округ город Омск Омской области (2007-2009 годы)», в целях реализации Плана мероприятий по реализации Концепции реформирования муниципальных финансов муниципального образования городской округ город Омск Омской области (2007-2009 годы), утвержденного постановлением Мэра города Омска от 14 декабря 2007 года № 946-п «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции реформирования муниципальных финансов муниципального образования городской округ город Омск Омской области (2007-2009 годы)», и отражает текущую деятельность администрации Центрального административного округа города Омска и Автономного учреждения города Омска «Управление благоустройства Центрального административного округа».

Администрация Центрального административного округа города Омска осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Мэра города Омска от 31 декабря 2008 года № 1198-п «Об администрации административного округа города Омска», Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска».

1.2. Цели и задачи Программы.
Целью Программы является повышение уровня благоустройства путем улучшения качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог и элементов благоустройства, по благоустройству и озеленению в границах Центрального административного округа города Омска (далее – округа).
1.3. Задачи Программы.
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах административного округа;
- организация озеленения территории административного округа;
- организация благоустройства территории административного округа.
2. Обоснование объемов и состава бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета города Омска на реализацию Программы.

2.1 Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета города Омска в пределах расходов, предусмотренных в соответствующем финансовом году, выделенных администрации округа как главному распорядителю бюджетных средств. Администрация округа предоставляет бюджетные средства Автономному учреждению города Омска «Управление благоустройства Центрального административного округа» (далее – АУ г. Омска «УБ ЦАО») в форме субсидий для осуществления ее социально значимой деятельности по выполнению задач Программы.

Объем бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета города Омска на реализацию Программы, представлен в таблице № 1 в разрезе по поставленным задачам:
Таблица № 1

(тыс.руб.)
	Бюджетные ассигнования на реализацию Программы
	Срок 

реализации Программы

	Содержание расходного

обязательства
	Код

ГРБС
	Код

раздела,

подраздела
	КЦСР
	КВР
	КОСГУ
	2009 год
	2010 год
	2011 год

	Бюджетные ассигнования 

на реализацию Программы всего, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	152390,9
	154563,9
	165074,2

	- субсидии на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Центрального административного округа города Омска
	905
	0503
	6000211
	006
	241
	110466,6
	112058,9
	119678,9

	- субсидии на оказание услуг по озеленению территории округа
	905
	0503
	6000311
	006
	241
	20223,3
	21638,9
	23110,4

	- субсидии на оказание услуг по благоустройству территории округа  
	905
	0503
	6000511
	006
	241
	19501,0
	20866,1
	22285,0


Таблица № 2

2.2. Мероприятия, объемы и источники финансирования Программы

	Наименование цели, задачи, мероприятия
	Общий объем финансирования из бюджета города Омска 

на 2009 г. (тыс.руб.)
	Общий объем финансирования из бюджета города Омска 

на 2010 г. (тыс.руб.)
	Общий объем финансирования из бюджета города Омска 

на 2011 г. (тыс.руб.)
	Наименование источников финансирования
	Ответственный за реализацию мероприятий

	Цель: Повышение уровня благоустройства путем улучшения качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог и элементов благоустройства, по благоустройству и озеленению в границах территории округа.

	Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах административного округа.

	Мероприятие 1. Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями
	49,5
	53,0
	56,6
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 2. Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля Зил 130 ПМ 
	4 792,8
	5 128,3
	5 477,0
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 3. Уборка различных предметов и мусора с элементов автодороги 
	3 777,8
	4 042,2
	4 317,1
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 4. Очистка дороги от снега автогрейдером
	683,8
	731,7
	781,4
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 5. Удаление наката автогрейдером с навесным оборудованием
	748,7
	801,1
	855,6
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 6. Уборка снежных валов автогрейдером
	549,9
	588,4
	628,4
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 7. Россыпь ПГМ КДМ на базе Зил 130, в том числе стоимость ПГМ (ПСС 10/1) 
	20 235,9
	21 652,4
	23 124,8
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 8. Очистка тротуаров механической щеткой
	371,6
	397,6
	424,6
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 9. Россыпь песка на тротуары, в том числе стоимость песка
	335,6
	359,1
	383,5
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 10. Вывоз и погрузка снега
	1 829,0
	1 957,0
	2 090,1
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 11. Уборка снега у ограждений
	949,4
	1 015,9
	1 084,9
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 12. Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда
	863,3
	923,7
	986,5
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 13. Дежурство плужнощеточного механизма
	5 050,9
	5 404,5
	5 772,0
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 14. Дежурство пескоразбрасывателя 
	4 718,5
	5 048,8
	5 392,1
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 15. Работа бульдозера 
	919,9
	984,3
	1 051,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 16. Очистка дороги от снега автогрейдером (социальные объекты)
	3,7
	4,0
	4,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 17. Мех очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением
	7 980,5
	8 539,1
	9 119,8
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 18. Планировка обочин автогрейдером
	30,3
	32,4
	34,6
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 19. Срезка обочин
	12,5
	13,4
	14,3
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 20. Механическая мойка и поливка улиц и площадей: поливка проезжей части
	1 449,4
	1 550,9
	1 656,3
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 21. Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную 
	2 158,9
	2 310,0
	2 467,1
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 22. Очистка прибордюрной части дорог (тротуаров) от пыли и мусора вручную
	1 742,8
	1 864,8
	1 991,6
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 23. Очистка тротуаров механической щеткой 
	262,5
	280,9
	300,0
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 24. Уборка различных предметов и мусора с элементов автодороги
	3 033,1
	3 245,4
	3 466,1
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 25. Планировка существующих обочин автогрейдером
	22,9
	24,5
	26,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 26. Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала
	5 411,8
	5 790,6
	6 184,4
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 27. Погрузка и перевозка мусора на 15 км.
	1 578,7
	1 689,2
	1 804,1
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 28. Ремонт а/б покрытия дорог двухслойного толщиной:80 мм площадью ремонта до 5 м. кв.
	3 429,6
	3 669,7
	3 919,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 29. Ремонт а/б покрытия дорог двухслойного толщиной:80 мм площадью ремонта до 25 м. кв.
	5 230,2
	5 596,3
	5 976,9
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 30. Ремонт трещин в а/б покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности
	400,5
	428,5
	457,7
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 31. Очистка дождеприемного колодца
	371,8
	397,8
	424,9
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 32. Очистка смотровых колодцев
	1 305,6
	1 397,0
	1 492,0
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 33. Промывка 1 м. трубопровода диаметром 150 мм.
	2 007,8
	2 148,3
	2 294,4
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 34. Ремонт смотровых и дождеприемных колодцев
	345,4
	369,6
	394,7
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 35. Приобретение асфальтобетонной смеси, пористая марка 2 тип Б (410-006) неучтенный материал (БИМ №52 часть 3)
	18 719,5
	20 029,9
	21 391,9
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 36. Ремонт а/б покрытия дорог двухслойного толщиной:80 мм площадью ремонта до 5 м. кв. (тротуары)
	3 353,8
	3 588,6
	3 832,6
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Итого по разделу:
	110 466,6
	112 058,9
	119 678,9
	Бюджет города
Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Задача 2. Организация озеленения территории административного округа

	Мероприятие 1. Подготовка почвы под цветники
	827,1
	885,0
	945,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 2. Посадка цветников
	1 471,1
	1 574,1
	1 681,1
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 3. Корчевка пней диаметром свыше 32  см.
	0,5
	0,5
	0,6
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 4. Формовочная обрезка кустарников
	716,0
	766,1
	818,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 5. Рыхление приствольных лунок
	20,0
	21,4
	22,9
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 6. Прополка и рыхление цветников
	40,0
	42,8
	45,7
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 7. Удаление дикой поросли
	500,0
	535,0
	571,4
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 8. Выкашивание газонов
	7 000,0
	7 490,0
	7 999,3
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 9. Сгребание и уборка трав вилами
	81,5
	87,2
	93,1
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 10. Полив зеленых насаждений
	1 293,6
	1 384,2
	1 478,3
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 11. Внесение минеральных удобрений
	291,3
	311,7
	332,9
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 12. Валка деревьев в городских условиях: липа, сосна, кедр, тополь диаметром более 300 мм.
	94,5
	101,1
	108,0
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 13. Валка деревьев в городских условиях: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром более 300 мм.
	183,7
	196,6
	209,9
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 14. Валка деревьев в городских условиях: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром более 300 мм.
	377,2
	403,6
	431,0
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 15. Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м.
	857,2
	917,2
	979,6
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 16. Погрузка и перевозка порубочных остатков
	116,2
	124,3
	132,8
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 17. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0/1,0/0,6 м. вручную с добавлением растительной земли до 50%
	44,9
	48,0
	51,3
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 18. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растительной земли до 50%
	276,1
	295,4
	315,5
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 19. Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавлением растительной земли до 50%
	44,9
	48,0
	51,3
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 20. Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50%
	65,8
	70,4
	75,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 21. Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0/1,0/0,6 м.
	36,2
	38,7
	41,4
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 22. Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 1,0/0,8 м.
	182,5
	195,3
	208,6
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 23. Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,7/0,5 м.
	17,0
	18,2
	19,4
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 24. Посадка кустарников - саженцев в живую изгородь -двухрядную
	78,7
	84,2
	89,9
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 25. Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,0/1,0/0,6 м.
	55,5
	59,4
	63,4
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 26. Уход за саженцами с оголенной корневой системой деревьев
	377,3
	403,7
	431,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 27. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в групповых посадках
	123,2
	131,8
	140,8
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 28. Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди двухрядной
	81,2
	86,9
	92,8
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 29. Уход за газонами обыкновенными
	1 091,4
	1 167,8
	1 247,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 30. Уход за цветниками из многолетников
	1 249,2
	1 336,6
	1 427,5
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 31. Погрузка и перевозка мусора на 15 км
	1 872,4
	2 003,5
	2 139,7
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 32. Очистка скверов от мусора вручную
	757,1
	810,1
	865,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Итого по разделу:
	20 223,3
	21 638,9
	23 110,4
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа


	Задача 3. Организация благоустройства территории административного округа

	Мероприятие 1.Окрашивание тыльной стороны путепровода металлического барьерного ограждения серой эмалью 
	37,4
	40,0
	42,7
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 2. Ремонт деревянных скамеек
	55,9
	59,8
	63,9
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 3. Окрашивание стел
	5,6
	6,0
	6,4
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 4. Покраска металлических элементов, автопавильонов 
	114,8
	122,8
	131,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 5. Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи водой из шланга
	813,1
	870,0
	929,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 6. Очистка и мойка стен автопавильонов
	56,7
	60,7
	64,8
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 7. Окрашивание скамеек
	53,3
	57,0
	60,9
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 8. Погрузка и перевозка мусора на 15 км
	14 167,9
	15 159,7
	16 190,5
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 9. Стоимость талонов на мусор
	765,0
	818,6
	874,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 10. Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, в том числе:
	1 023,7
	1 095,4
	1 169,8
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Погрузка и вывоз снега
	41,7
	44,6
	47,7
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Откачка воды
	775,7
	830,0
	886,4
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Очистка труб от грязи и ила
	13,2
	14,1
	15,1
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Промывка трубопровода
	193,1
	206,6
	220,7
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 11. Содержание пляжей, в том числе:
	816,0
	873,1
	932,5
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Ремонт деревянных скамеек и других архитектурных форм
	13,2
	14,1
	15,1
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Окрашивание скамеек и других архитектурных форм из дерева
	25,0
	26,8
	28,6
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Окрашивание архитектурных форм из металла
	296,3
	317,0
	338,6
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Очистка территории от мусора вручную
	294,5
	315,1
	336,5
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Погрузка и перевозка мусора на 15 км.
	78,9
	84,4
	90,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Ремонт и подключение водопровода
	90,0
	96,3
	102,8
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Завоз песка
	18,1
	19,4
	20,7
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Мероприятие 12. Праздничные мероприятия, в том числе:
	1 591,6
	1 703,0
	1 818,8
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Заготовка и монтаж елок
	1 218,2
	1 303,5
	1 392,1
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Подключение электрогирлянды
	197,0
	210,8
	225,1
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Монтаж перетяги
	34,2
	36,6
	39,1
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Установка флагов
	85,9
	91,9
	98,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа


	- Установка снежных фигур
	53,0
	56,7
	60,6
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	- Погрузка и вывоз снега
	3,3
	3,5
	3,8
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Итого по разделу:
	19 501,0
	20 866,1
	22 285,0
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа

	Всего на реализацию Программы:
	144 452,2
	154 563,9
	165 074,2
	Бюджет города Омска
	АУ г. Омска «УБ ЦАО» (по согласованию), Администрация округа


3. Целевые индикаторы Программы
	Цели и задачи
	Наименование количественного показателя (целевого индикатора)
	Ед. изм.
	Годы реализации

	
	
	
	2009 год
	2010 год
	2011 год

	Цель: Повышение уровня благоустройства путем улучшения качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог и элементов благоустройства, по благоустройству и озеленению в границах округа.

	Задача 1. Организация содержания автомобильных дорог и элементов благоустройства в границах административного округа

	
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа
	тыс. кв.м
	3455,0
	3520,0
	3590,0

	
	Текущий ремонт дорожного покрытия
	кв.м.
	86900,0
	91200,0
	95800,0

	
	Удельный вес площади дорожного покрытия, на которой произведен текущий ремонт, к общей площади автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного значения в границах административного округа
	%
	3,9
	4,1
	4,3

	Задача 2. Организация озеленения территории административного округа

	
	Организация озеленения территории городского округа
	га
	304,6
	301,6
	298,6

	
	Посадка деревьев и кустарников
	шт.
	3115
	3120
	3130

	
	Посадка цветов
	тыс. шт.
	550,0
	580,0
	609,0

	
	Площадь зеленых насаждений на 100 кв.м. территории административного округа
	кв. м
	2,9
	2,9
	2,8

	Задача 3. Организация благоустройства территории административного округа

	
	Организация благоустройства территории городского округа
	тыс. кв.м
	10237,0
	10441,0
	10650,0

	
	Вывоз мусора, образовавшегося на территориях, прилегающих к индивидуальным жилым домам по периметру строения и огражденного участка земли, либо на участках, расположенных в створе строения и (или) ограждения до проезжей части
	куб.м
	101850,0
	106943,0
	112290,0


4. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

1. Повышение  уровня  качества обслуживания  автомобильных  дорог                  и элементов благоустройства в границах округа. 

2. Увеличение уровня озеленения территории округа.
3. Увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда;
4. Увеличение количества зеленых насаждений, на которых произведена формовочная обрезка.
5. Увеличение сноса аварийных зеленых насаждений.
6. Снижение числа несанкционированных свалок на территории округа.
________________

