Информация о ходе исполнения ведомственной целевой программы
Функционирования администрации Центрального административного округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2009-2011 годы.
за первое полугодие 2009 года
	Наименование цели,
задачи, целевого
индикатора
	Единица измерения
	План годовой
	Фактическое исполнение (за отчетный
период нарастающим
итогом)
	Процент выполнения
	Источник информации

	Цель 1:  Повышение уровня благоустройства путем улучшения качества оказания услуг по
содержанию автомобильных дорог и элементов благоустройства, по благоустройству и озеленению в границах округа.

	Задача 1: Организация содержания автомобильных дорог и элементов благоустройства в границах административного округа

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа
	тыс. кв.м.
	3455,0
	3385,0
	98%
	Акты и отчеты о выполнении муниципального задания

	Текущий ремонт дорожного покрытия
	кв.м.
	86900,0
	13873,76

	16%
	Акты и отчеты о выполнении муниципального задания

	Удельный вес площади дорожного покрытия, на которой произведен текущий ремонт, к общей площади автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования местного значения в границах административного округа
	%
	3,9
	0,6
	15,4%
	

	Затраты на реализацию задачи  Всего
	тыс. рублей
	110 466,6
	55599,2
	50,3%
	Акты и отчеты о выполнении муниципального задания

	В том числе

Погашение кредиторской задолженности за 2008 год (ремонт дорог методом «Сларри-Сил»)


	тыс. руб.
	15367,5
	15367,5
	100%
	Копии договоров, актов выполненных работ.

	Задача 2. Организация озеленения территории административного округа

	Организация озеленения территории городского округа
	га
	304,6
	304,6
	100%
	

	Посадка деревьев и кустарников
	шт.
	3115
	723
	23%
	

	Посадка цветов
	тыс. шт.
	550,0
	101,5
	19%
	

	Площадь зеленых насаждений на 100 кв.м. территории административного округа
	кв.м.
	2,9
	
	
	

	Затраты на реализацию задачи
	тыс. рублей
	20223,3
	5 264,9
	26%
	Акты и отчеты о выполнении муниципального задания

	Задача 3. Организация благоустройства территории административного округа

	Организация благоустройства территории городского округа
	тыс. кв.м.
	10237,0
	10237,0
	100%
	

	Вывоз мусора, образовавшегося на территориях, прилегающих к индивидуальным жилым домам по периметру строения и огражденного участка земли, либо на участках, расположенных в створе строения и (или) ограждения до проезжей части
	куб.м.
	101850,0
	22 535,32
	22%
	Акты и отчеты о выполнении муниципального задания

	Затраты на реализацию задачи
	тыс. рублей
	19 501,0
	5 458,2
	28%
	

	Затраты на реализацию ведомственной целевой программы функционирования (всего)
	тыс. рублей
	152 390,9
	66 322,3
	44%
	


