ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к информации о ходе исполнения ведомственной целевой программы  функционирования департамента транспорта Администрации города Омска за 
1 квартал 2009 года.
       Мероприятие  «Организация и выполнение перевозок пассажиров по регулярным городским маршрутам города Омска» – выполнение составило 33% от годового плана, что соответствует квартальному распределению средств.

       Мероприятие «Организация и выполнение перевозок пассажиров по регулярным садовым сезонным маршрутам» – не исполнено, так как садовые перевозки осуществляются в период с 01 мая по 30 октября. Исполнение данного мероприятия будет отражено в информации за II и III кварталы 2009 года.

      Мероприятие «Контроль за соблюдением расписания движений пассажирского транспорта по маршрутам и объемам перевозок пассажиров» – процент исполнения данного мероприятия составил 10,7. Низкий процент выполнения данного мероприятия обусловлен тем, что в расходы не вошла оплата по кредиторской задолженности перед поставщиками запасных частей и материалов для предприятий ГПТ за период 2001 – 2005 годы в сумме 6545,3 тыс. руб. Погашение данной кредиторской задолженности запланировано на II и III кварталы 2009 года.

Выполнение  целевых индикаторов программы:
· Организация транспортного обслуживания населения в границах города Омска – за 1 квартал 2009 года перевезено 53937,6 тыс. пассажиров, что составляет 23,1% к плановому годовому объему перевозок и  соответствует фактическому распределению объема перевозок пассажиров по кварталам.

· Количество подвижного состава – выполнение данного индикатора за 1 квартал 2009 года составило 99,0% к запланированному годовому количеству подвижного состава. В 2009 года планируется получить 51 единицу подвижного состава (41 автобус и 10 троллейбусов).

· Протяженность маршрутной сети пассажирского транспорта в городе Омске – выполнение за 1 квартал 2009 года составило 63,4%. (без учета протяженности садовых маршрутов). Данный процент обусловлен сезонным изменением  протяженности маршрутной сети с началом работы во II квартале садовых маршрутов.
· Изменение схем движения пассажирского транспорта – запланировано во II квартале 2009 года.

Директор департамента                                                                                   В.Г.Губер
