Пояснительная записка к информации о ходе выполнения ведомственной целевой программы функционирования администрации Центрального административного округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2009 – 2011 годы за 1 квартал 2009 года

 Ведомственная целевая программа функционирования администрации Центрального административного округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2009 – 2011 годы за 1 квартал 2009 года утверждена постановлением администрации Центрального административного округа города Омска от 23.03.2009 года № 63.

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета города Омска в пределах расходов, предусмотренных в соответствующем финансовом году, выделенных администрации округа как главному распорядителю бюджетных средств. Администрация округа предоставляет бюджетные средства Автономному учреждению города Омска «Управление благоустройства Центрального административного округа» (далее – АУ г. Омска «УБ ЦАО») в форме субсидий для осуществления ее социально значимой деятельности по выполнению задач Программы.

Согласно задаче по организации содержания автомобильных дорог и элементов благоустройства в границах округа осуществляется содержание 3385,0 тыс. кв.м., автомобильных дорог, инвентаризация дорог в первом квартале 2009 года не проводилась. Текущий ремонт дорожного покрытия в первом квартале 2009 года не производился и запланирован на 2,3,4 квартал 2009 года. Затраты на реализацию задачи составили 32080,1 тыс. руб., в том числе погашена кредиторская задолженность за 2008 год за ремонт дорог в размере 15 367,5 тыс. руб.
В соответствии с задачей по организации озеленения территории административного округа в 1 квартале 2009 года проведены следующие мероприятия по озеленению: очистка скверов от мусора вручную, формовочная обрезка кустарников, валка деревьев в городских условиях формовочная обрезка деревьев. Посадка цветов, деревьев и кустарников запланирована на 2,3,4 квартал 2009 года. Затраты на реализацию указанной задачи в 1 квартале 2009 года составили 1183,3 тыс. руб. 

На выполнение задачи по организации благоустройства территории административного округа в первом квартале 2009 года направлено 2136,5 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия: откачка воды, очистка труб от грязи и ила, замена участков трубопроводов.

Всего на реализацию программы в первом квартале 2009 года направлено 35 399,9 тыс. руб., что составляет 23,2 от годового плана финансирования. 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности                                     Н.Л. Кабачек

