Пояснительная записка

по исполнению ведомственной целевой программы функционирования

департамента городского хозяйства Администрации города Омска

за 6 месяцев 2009 года

Цель 1 Обеспечение надежного, устойчивого и безопасного
функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса

Задача 1 Осуществление контроля за использованием и содержанием муниципального жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального комплекса

В рамках реализации данной задачи в 2009 году планируется выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (в доле муниципальной собственности), капитальный ремонт муниципальных общежитий, усиление конструкций многоквартирных домов серии 1-335 ПК и ремонт внутридворовых проездов.

Постановлением Администрации города Омска от 17.02.2009 № 106-п утверждена адресная программа муниципального образования городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска на 2009 год», в рамках которой предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (в доле муниципальной собственности). 
В соответствии с адресной программой в 2009 году запланирован капитальный ремонт 414 многоквартирных домов города Омска на общую сумму 1 597 739 тыс. руб., в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 340 295,4 тыс. руб., средства бюджета Омской области – 59 755,5 тыс. руб., средства бюджета города Омска – 100 000,0 тыс. руб., средства собственников – 97 688,3 тыс. руб. 

Кроме того, департаментом городского хозяйства Администрации города Омска заключены соглашения на предоставление из бюджета города Омска субсидий на выполнение капитального ремонта 8 многоквартирных домов серии 1-335 ПК.
Ведется перечисление финансовых средств на счета управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в соответствии с соглашениями, заключенными с департаментом городского хозяйства Администрации города Омска на предоставление и использование субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 году.
Задача 2 Организация предоставления банных помывок населению города Омска.

В рамках реализации указанной задачи предусмотрено финансирование из бюджета города Омска отдельных видов затрат муниципальных предприятий банного хозяйства. За 6 месяцев 2009 года населению города Омска было предоставлено 171 977 помывок в муниципальных банях.
Цель 2 Обеспечение комфортного и безопасного проживания
населения на территории города Омска

Задача 1 Снижение риска нападения на людей безнадзорных животных.

За 6 месяцев 2009 года МП города Омска «Спецавтохозяйство» был произведен отлов и утилизация 3994 собак. Отлов безнадзорных животных на территории города Омска осуществляется в рамках заключенного муниципального контракта. Финансирование из бюджета города Омска на оплату услуг составило 1 895,1 тыс. руб. 

Задача 2 Организация оптимального использования бюджетных и иных средств, направленных на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности жилищно-коммунального комплекса.
По состоянию на конец 1 квартала 2009 года на обслуживании МУПЭП «Омскэлектро» находилось 25 204 светоточки. Финансирование из бюджета города Омска на организацию наружного освещения территории города Омска составило 40481,7 тыс. руб.
Задача 3 Организация содержания мест захоронения.

За 6 месяцев 2009 года силами МП города Омска «Комбинат специальных услуг» было вывезено 12,1 тыс. куб. м мусора с территории муниципальных кладбищ. Это 93% от запланированного на год объема вывоза мусора, что связано с проведением уборки территорий кладбищ по окончании зимнего периода. Финансирование из бюджета города Омска на содержание мест захоронения составило 885,8 тыс. руб. 
Цель 3 Проведение муниципальной политики, направленной на развитие
жилищно-коммунального комплекса на территории города Омска,
создание условий для повышения качества жилищно-коммунальных услуг,
предоставляемых населению города Омска.

Задача 1 Повышение эффективности обслуживания жилищного фонда города Омска с соблюдением требований Жилищного кодекса.
В рамках реализации указанной задачи активизирована деятельность департамента городского хозяйства Администрации города Омска по ведению разъяснительной работы с населением по вопросам выбора формы управления многоквартирными домами. В результате количество созданных товариществ собственников жилья на территории города Омска составило 15,7 %, превысив плановое значение 57 %. 
Задача 2 Обеспечение содержания жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации.

В адрес департамента городского хозяйства Администрации города Омска поступило 20 заявлений о признании домов ветхими и аварийными, поступившие заявления рассмотрены.
Задача 3 Аналитическая оценка текущего состояния и перспектив развития и совершенствования инженерной инфраструктуры города Омска.

В 1 полугодии 2009 года департаментом городского хозяйства Администрации города Омска рассмотрен проект инвестиционной программы ОАО «ТГК-11». Указанный Проект направлен департаментом городского хозяйства Администрации города Омска на доработку (продление срока реализации программы до 2011 года).

Задача 4 Контроль за соблюдением федеральных, региональных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Омска в пределах своей компетенции.
Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска разработаны и утверждены постановлениями Администрации города Омска положения о предоставлении и бюджета города Омска субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, на возмещение затрат на содержание закрытых, мемориальных кладбищ города Омска, на возмещение отдельных видов затрат по текущему содержанию линий наружного освещения, на компенсацию недополученных доходов от предоставления льгот на услуги муниципальных бань города Омска, на возмещение отдельных видов затрат по содержанию муниципальных бань, на компенсацию недополученных доходов от предоставления льгот на оплату за лифт гражданам, проживающим на первых этажах домов, оборудованных лифтами, на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов (в составе постановления Администрации города Омска от 16.02.2009 № 103-п «Об утверждении Положения о разработке адресной программы муниципального образования городской округ город Омск Омской области "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска" на 2009 год). 
Задача 5 Координация деятельности муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса.
В департаменте городского хозяйства Администрации города Омска проведены балансовые комиссии по итогам 2008 года с участием подведомственных департаменту городского хозяйства Администрации города Омска муниципальных предприятий. Утверждены финансовые планы подведомственных предприятий, за исключением МУП города Омска «Приборы учета».
Задача 6 Стимулирование инвестиционной привлекательности города Омска в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Департаментом городского хозяйства Администрации города Омска разработаны стандарты качества предоставления следующих муниципальных услуг (далее – Стандарты):

· организация содержания мест захоронения;

· организация отлова безнадзорных животных;
· организация наружного освещения на территории городского округа;

· организация предоставления банных услуг населению в муниципальных банях.

Стандарты устанавливают требования к организациям, предоставляющим муниципальные услуги (размещение, режим работы, кадровый состав, техническое оснащение), требования к срокам и результату предоставления муниципальных услуг. Кроме того, Стандартами предусмотрен ряд индикаторов качества оказания муниципальных услуг и предусмотрен систематический контроль качества предоставления муниципальных услуг со стороны органов местного самоуправления.
Указанные стандарты утверждены постановлением Администрации города Омска от 16.03.2009 № 174-п «Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг города Омска в области жилищно-коммунального хозяйства».
.

