ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


Объем бюджетных ассигнований, определенных бюджетом города Омска на 2009 год на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска «Организация функционирования дорожного хозяйства и благоустройства города Омска» на 2009 – 2011 годы                         (далее – Программа), в рамках аппарата управления составляет 25 486,4 тыс. руб.    В ходе исполнения Программы во II квартале 2009 года в рамках аппарата управления фактическое финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы составило 6 640,78 тыс. руб. (26,0% от годового плана), фактическое финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы по итогам первого полугодия 2009 года составило 11 103,40 тыс. руб. (43,6% от годового плана). 
Объем бюджетных ассигнований, определенных бюджетом города Омска на 2009 год на реализацию мероприятий Программы за рамками аппарата управления, составляет 53 248,60 тыс. руб. Фактическое финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы за рамками аппарата управления                     во II квартале составило 10 666,05 тыс. руб. (20,0% от годового плана) по итогам первого полугодия финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы за рамками аппарата управления составило 22 937,50 тыс. руб. (43,1% от годового плана).

В рамках реализации мероприятия по паспортизации автомобильных дорог произведена оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по паспортизации автомобильных дорог местного значения в 2008 году                           в размере 7 000,00 тыс. руб.
В ходе реализации мероприятия инвентаризация объектов общего пользования (лесов) заключен муниципальный контракт, оплата по которому будет произведена во втором полугодии 2009 года. 

В рамках стимулирования инвестиционной привлекательности города Омска в сфере благоустройства с целью проведения городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» в первом полугодии 2009 года в натуральном измерении целевой индикатор составил 8 договоров                       (44,4% от годового плана), оплата по которым будет произведена во втором полугодии 2009 года.

В первом полугодии 2009 года финансирование мероприятия по организации содержания и устройства светофорных объектов с целью обеспечения надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства составило                                 7 833,00 тыс. руб. (46,2% от годового плана), в том числе:

- оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по организации содержания и устройства светофорных объектов за 2008 год в размере             4 366,26 тыс. руб.;

- организации содержания и устройства светофорных объектов с целью обеспечения надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства  3 466,74 тыс. руб.
В натуральном измерении целевой индикатор мероприятия составил             207 светофорных объектов, что соответствует предусмотренному Программой значению целевого индикатора.
Финансирование мероприятия по организации содержания дорожных знаков составило 242,20 тыс. руб. (70,8% от годового плана). В натуральном измерении целевой индикатор мероприятия составил 9300 дорожных знаков, достигнув планового значения. 
Финансирование мероприятия по организации нанесения дорожной разметки составило 333,30 тыс. руб. (16,1% от годового плана). В натуральном измерении целевой индикатор мероприятия составил по площади нанесения дорожной разметки типа «зебра» 7 298 кв. м. (72,3% от годового плана), по площади дорожной продольной разметки - 17 921 кв. м. (59,7% от годового плана).
Финансирование мероприятия по организации содержания и ремонта мостов и путепроводов в первом полугодии составило 7 528,90 тыс. руб. (42,9% от годового плана). В натуральном измерении целевой индикатор мероприятия составляет         17 объектов. Достижение значения целевого индикатора составило 100%. 

