ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к информации о ходе исполнения ведомственной целевой программы функционирования за I полугодие 2009 года.
       Мероприятие  «Организация и выполнение перевозок пассажиров по регулярным городским маршрутам города Омска»: 

выполнение составило 80% от годового плана.
Мероприятие  «Организация и выполнение перевозок пассажиров по регулярным садовым сезонным маршрутам »: 

выполнение составило 9,6% от годового плана.

             Мероприятие «Контроль за соблюдением расписания движений пассажирского транспорта по маршрутам и объемам перевозок пассажиров»:  процент исполнения данного мероприятия составил 27,1. Низкий процент выполнения данного мероприятия обусловлен тем, что в расходы не вошла оплата по кредиторской задолженности перед поставщиками запасных частей и материалов для предприятий ГПТ за период 2001 – 2005 годы в сумме 6545,3 тыс. руб. Погашение данной кредиторской задолженности запланировано на III квартал 2009 года.

Выполнение  целевых индикаторов программы:
· Организация транспортного обслуживания населения в границах города Омска – за I полугодие 2009 года перевезено 112431,4 тыс. пасс., что составляет 49,6% к плановому годовому объему перевозок и  соответствует фактическому распределению объема перевозок пассажиров по кварталам.

· Количество подвижного состава – выполнение данного индикатора за I полугодие 2009 года составило 100,0% к запланированному годовому количеству подвижного состава. В 2009 года планируется получить 51 единицу подвижного состава ( 41 автобус и 10 троллейбусов).

· Протяженность маршрутной сети пассажирского транспорта в городе Омске – выполнение за I полугодие  2009 года составило 99,6%. (с учетом протяженности садовых маршрутов). 
· Изменение схем движения пассажирского транспорта – запланировано на III квартал в связи с переносом даты открытия торгового центра «МЕГА».

      Затраты на реализацию ведомственной целевой программы по департаменту транспорта (в рамках аппарата управления) за I полугодие 2009 года составили 11281,9 тыс. руб.(44,7%). 
Директор департамента                                                                                   В.Г.Губер
