Пояснительная записка к информации о ходе исполнения ведомственной целевой программы функционирования департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска «Организация градостроительной политики муниципального образования город Омск»             на 2009 – 2011 годы 
за 9 месяцев 2009 года
По индикатору «Доля территории города Омска, на которую разработана документация по планировке территории» фактическое исполнение – 4 %. При этом финансовые затраты составили 17375,2 тыс. рублей за счет погашения кредиторской задолженности за 2008 года. 

По индикатору «Средняя продолжительность периода  со дня принятия Решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов по предоставлению земельных участков до получения разрешения на строительство» плановый показатель (310 дней) будет изменен на 420 дней,  так как в соответствии с нормами, установленными законодательством РФ, среднее значение продолжительности указанного периода составляет не менее 495 календарных дней:
- подготовка градостроительного плана 1 месяц (статья  44 Градостроительного кодекса РФ);
- проектирование объекта -  не менее 1 года (практика проектных организаций);
- экспертиза проекта – 45 дней (постановление  Правительства  РФ от 05.03.2007    

№ 145);
- выдача разрешения на строительство – 10 дней (статья 51 градостроительного кодекса РФ). Фактическое исполнение на 01.10.2009 года составляет - 435 дней.
Цель 3 предусматривает мероприятие «Освещение деятельности департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска». Индикатор для данного мероприятия не предусмотрен. Плановые назначения 1500,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 1500,0 тыс. рублей, погашена задолженность за 2008 год.
Исполнение ведомственной целевой программы функционирования за рамками аппарата управления составило за 9 месяцев 2009 года - 31%. Реальное исполнение - 47%, в связи со снятием ассигнований в сумме 66554,8 тыс. рублей. 

 Исполнение ведомственной целевой программы функционирования в рамках аппарата управления составляет за 9 месяцев 2009 года - 75%.
