ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к информации о ходе исполнения ведомственной целевой программы функционирования департамента транспорта Администрации города Омска

за 9 месяцев 2009 года.
       Мероприятие  «Организация и выполнение перевозок пассажиров по регулярным городским маршрутам города Омска»: 

выполнение составило 92,9 % от годового плана.
Мероприятие  «Организация и выполнение перевозок пассажиров по регулярным садовым сезонным маршрутам »: 

выполнение составило 46,5% от годового плана.

             Мероприятие «Контроль за соблюдением расписания движений пассажирского транспорта по маршрутам и объемам перевозок пассажиров»:  процент исполнения данного мероприятия составил в целом 41,2%. С августа 2009            МУ «Центртранс» реорганизовано в автономное учреждение города Омска «Центртранс». По МУ «Центртранс» - выполнение на 99,9%, по автономному учреждению города Омска «Центртранс» выполнение на 13,2% в связи с недостаточностью бюджетных средств.
Выполнение  целевых индикаторов программы:
· Организация транспортного обслуживания населения в границах города Омска – за 9 месяцев 2009 года перевезено 170683,8 тыс. пассажиров, что составляет 75,3% к плановому годовому объему перевозок и  соответствует фактическому распределению объема перевозок пассажиров по кварталам.

· Количество подвижного состава – выполнение данного индикатора за      9 месяцев 2009 года составило 99,8% к запланированному годовому количеству подвижного состава. (2 единицы списаны, как прошедшие полный срок амортизации, ремонт экономически нецелесообразен. 1 единица передана в МУ города Омска «Автохозяйство Администрации города Омска» для нужд «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска». В IV квартале 2009 года планируется получить 51 единицу подвижного состава                      (41 автобус и 10 троллейбусов).

· Протяженность маршрутной сети пассажирского транспорта в городе Омске – выполнение за 9 месяцев  2009 года составило 100,0%. (с учетом протяженности садовых маршрутов). 
· Изменение схем движения пассажирского транспорта – в связи с открытием торгового центра «МЕГА» изменено 4 схемы движения, что составляет 133,3 %.
      Затраты на реализацию ведомственной целевой программы по департаменту транспорта (в рамках аппарата управления) за 9 месяцев 2009 года составили 16949,3 тыс. руб. или 67,1%. 
Директор департамента                                                                                   В.Г.Губер
