Пояснительная записка

к информации о ходе исполнения ведомственной целевой программы функционирования администрации Советского округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2009 – 2011 годы                              за 9 месяцев  2009 года


Во исполнение пункта 1.8.7. Сводного Плана мероприятий по реализации Концепции реформирования муниципальных финансов муниципального образования городской округ город Омск Омской области (2007 – 2009 годы), утвержденного постановлением Мэра города Омска от 14 декабря 2007 года № 946-п администрацией Советского административного округа города Омска (далее – администрация округа) разработана и утверждена распоряжением главы администрации округа от 30 июня 2009 года № 230 Ведомственная целевая программа функционирования администрации Советского  административного округа города Омска по организации предоставления муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на 2009 – 2011 годы (далее – Программа). 

 Ответственными за  реализацию  мероприятий Программы являются администрация Советского  административного округа города Омска и  Автономное учреждение города Омска «Управление благоустройства Советского административного округа». 

   Объем утвержденных ассигнований, выделяемых из бюджета города Омска на оказание муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в границах Советского административного округа города Омска, составляет 117052,3 тыс. рублей.


За 9 месяцев 2009 года фактические затраты на реализацию Программы составили 84 922,6 тыс. рублей, что составляет 72,6% от запланированных на         2009 год, в  том числе на задачи Программы:


1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах административного округа исполнено на сумму 62 824,6 тыс. рублей, процент  исполнения   данной задачи   составляет 72,3 % от годового плана, в том  числе:  кредиторская задолженность за 2008 год  в пределах бюджетных ассигнований составила  3756,2 тыс. рублей; работы по  текущему ремонту дорожного покрытия  методом «СларриСил», выполненные в 2008 году, но принятые  обязательства  2009 года  составили   4159,6 тыс.рублей.

 Значение целевого индикатора  по  текущему ремонту  дорожного покрытия  автомобильных дорог в границах Советского  административного округа города Омска  исполнено  в объеме  15397,6 кв.м., что составляет  36 % от годового объема;


2. Организация озеленения административного округа  исполнена на сумму  12624 тыс. рублей,  процент исполнения данной задачи составляет  72,9 % от годового плана, в том  числе  обязательства за 2008 год составили  624,3тыс. рублей.

В результате исполнения задачи Автономным учреждением города Омска «Управление благоустройства Советского административного округа» в 3 квартале 2009 года  значения  целевых индикаторов составили:

- посадка деревьев и кустарников  1925 шт.; 

- посадка цветов 135 тыс. шт;


3. Организация благоустройства административного округа исполнена на сумму 9474  тыс. рублей, процент исполнения данной задачи составил 74,1 % от годового плана, в том  числе  обязательства за 2008 год составили                               592,1 тыс. рублей. 

В целях достижения значения целевого индикатора, утвержденного постановлением Мэра города Омска от 2 февраля 2009 года № 53-п, Автономным учреждением города Омска «Управление благоустройства Советского административного округа» выполнены работы по ликвидации  несанкционированных свалок, по  вывозу  мусора, образовавшегося на территориях, прилегающих к индивидуальным жилым домам по периметру строения и огражденного участка земли, либо на участках, расположенных в створе строения и (или) ограждения до проезжей части дороги,  вывозу мусора с  разворотных площадок и скверов. Общий объем вывезенного мусора за отчетный период составил 10571,46 куб. м, что составляет 69,3 % к плановому показателю.

Таким образом, за 9 месяцев 2009 года в ходе реализации Программы обеспечено целевое использование ассигнований, выделенных из бюджета города Омска на предоставление муниципальных услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

Начальник  сектора экономики 





   Л.Г. Руденко


