Акт проверки по вопросу реализации

Ведомственной целевой программы функционирования 

департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска «Организация градостроительной  политики муниципального образования город Омск»

 на 2009 – 2011 годы (далее – Программа)

за 1 квартал 2009 года

г. Омск


         


             
от 4 мая 2009 года

Проверка начата: 30 апреля 2009 года

Проверка окончена: 4 мая 2009 года

Проверкой установлено: 
Исполнителем мероприятий Программы является  департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска. 
Место нахождения и юридический адрес:  644043, г. Омск, ул. Ленина, дом 10А.
Компетенция главного распорядителя средств бюджета города Омска: организация градостроительной политики муниципального образования город Омск
Реализация мероприятий Программы:
Программа утверждена приказом директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 24 февраля 2009 года № 6 «Об утверждении ведомственной целевой программы Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска «Организация градостроительной  политики муниципального образования город Омск» на 2009 – 2011 годы» в целях:
 1. Управление и регулирование отношений в области архитектуры и  градостроительства
2. Проведение муниципальной градостроительной политики,  направленной на развитие и формирование гармоничной и безопасной среды жизнедеятельности, рациональное землепользование и сохранение исторического и культурного наследия города Омска

3. Повышение уровня архитектурно-художественной выразительности и застройки муниципального образования город Омск 
Задачи Программы: 
1. Осуществление деятельности, направленной на обеспечение надлежащего качества архитектурных и градостроительных решений на территории города Омска, соответствия их установленным нормам, стандартам, правилам.
2. Осуществление контроля  за соблюдением федерального и областного законодательства, нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления в пределах своей компетенции.   
3. Создание условий для привлечения инвестиций в архитектурную и градостроительную деятельность на территории города Омска 

Объем финансирования за счет средств бюджета города Омска на 2009 год в соответствии с текстом Программы –266 416,1 тыс. руб.  
Для решения поставленных в программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям:

1) Осуществление полномочий органа местного самоуправления в области градостроительства (содержание аппарата);

2) Разработка документов генерального плана города Омска, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий города Омска;

3) Обеспечение реализации Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области;

4) реконструкция опорной геодезической сети и создание единой электронной картографической основы города Омска;
5) Обеспечение проведения работ по формированию земельных участков на территории города Омска в целях предоставления их для строительства, принятие решений о согласовании мест размещения объектов, утверждающие акты о выборе земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности; 
6) Подготовка проектов правовых актов Мэра города о предоставлении земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности, об изменении вида разрешенного использования земельных участков, выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства;
7) Регенерация кварталов ветхого и аварийного жилого фонда. Подписание соглашений;

8) Разработка концепций и эскизных проектов в сфере внешнего благоустройства  территории города Омска;
9) Разработка и согласование проектов цветового решения застройки улиц, площадей, отдельных объектов капитального строительства, а также объектов, не связанных со строительством, на территории города Омска;

10) Освещение деятельности департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
В соответствии с бюджетом города Омска на 2009 год на реализацию Программы в 2009 году выделены бюджетные ассигнования в сумме                  266 416,1 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий:
1) 914 0114 0020411 500 –  71 733,9 тыс. руб.;
2) 914 0114 0920311 500 –  1000,0 тыс. руб.;

3) 914 0412 3100101 500 –   86 942,0 тыс. руб.;

4) 914 0412 3400311 500 – 106 740,2 тыс. руб.
	Фактическое исполнение расходов на мероприятия Программы за 1 квартал 2009 года

	Классификация бюджета города Омска
	Выделенные бюджетные ассигнования на 2009 год
	Финансирование и кассовые расходы за 1 квартал 2009 года, тыс. рублей
	Целевое использование средств за 1 квартал 2009 года, тыс. рублей
	Исполнение расходов
	Выводы о целевом исполнении средств

	914  0114  0020411  500
	71 733,90
	14 377,40
	14 377,40
	20,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  211
	52 113,30
	11 088,40
	11 088,40
	21,3%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  212
	12,00
	0,00
	0,00
	0,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  213
	13 635,30
	2 593,20
	2 593,20
	19,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  221
	482,50
	98,90
	98,90
	20,5%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  222
	126,80
	0,00
	0,00
	0,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  223
	1 194,20
	247,80
	247,80
	20,8%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  225
	411,30
	0,00
	0,00
	0,0%
	-

	914  0114  0020411  500  226
	963,20
	0,00
	0,00
	0,0%
	-

	914  0114  0020411  500  262
	316,60
	316,50
	316,50
	100,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  290
	130,00
	30,30
	30,30
	23,3%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  310
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%
	-

	914  0114  0020411  500  340
	2 348,70
	2,30
	2,30
	0,1%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0920311  500  226
	1 000,00
	1 500,00
	1 500,00
	150,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0412  3100101  500  226
	86 942,00
	0,00
	0,00
	0,0%
	-

	914  0412  3400311  500  226
	106 740,20
	10 959,30
	10 959,30
	10,3%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	Итого:
	266 416,10
	26 836,70
	26 836,70
	10,1%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению


	Достижение индикаторов, установленных Программой  за 1 квартал 2009 года


	Наименование индикатора 
	Единица измерения
	Целевое значение индикатора на 2009 год
	Фактическое значение индикатора за 1 квартал 2009 года
	% достижения целевого индикатора за 1 квартал 2009 года

	Выдача разрешений, согласование проектов, подготовка заключений
	ед.
	5 000
	371
	7,4

	Выполнение мероприятий в сроки Плана реализации
	соблюдение сроков Плана реализации
	в установленный срок
	в установленный срок
	 достигнут

	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – всего,
	га

 
	220
	27,5
	12,5

	в том числе: земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
	
	170
	31,3
	18,4

	Средняя продолжительность периода со дня принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов по предоставлению земельных участков до получения разрешения на строительство
	дни
	310
	495,0
	 -

	Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, в том числе: 
	 
	 
	 
	 

	- общая площадь жилых помещений
	кв. м
	530 000
	105 443
	19,9

	- число жилых квартир
	ед.
	7 000
	1 736
	24,80

	Количество подписанных соглашений
	шт.
	92
	92
	100,00

	Количество концепций
	шт.
	5
	3
	60,00

	Паспорта цветового решения
	шт.
	524
	54
	10,31

	Доля территории города Омска, на которую разработана документация по планировке территории
	%
	27,5
	- 
	- 

	Создание топографической основы М 1:500
	тыс. га
	13
	- 
	- 

	Затраты на реализацию ведомственной целевой программы функционирования
	тыс. рублей
	266 916,1
	26 836,5
	10,1


Выводы по итогам проверки:

1. Лимиты бюджетных ассигнований до главного распорядителя средств бюджета города Омска доводятся своевременно;

2. превышение фактических расходов над утвержденными лимитами не допускается;

3. нецелевого использования средств бюджета города Омска не выявлено;

4. факты ведения недостоверной бухгалтерской отчетности не выявлены;

5. использование бюджетных средств осуществляется правомерно.
Начальник управления бюджетного планирования

департамента финансов и контроля 

Администрации города Омска                                                             С.П. Журавская

Начальник сектора прогноза, 

анализа и методологии                                                                          Е.О. Кузьмич

Главный специалист отдела

социальной сферы                                                                                  Ю.В. Жихарева

Специалист I категории отдела

производственной сферы,

инвестиций и градостроительства                                                        С.А. Герих

PAGE  
5

