Акт проверки по вопросу реализации

Ведомственной целевой программы функционирования 

департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска «Организация градостроительной  политики муниципального образования город Омск»

 на 2009 – 2011 годы (далее – Программа)

за 1 полугодие 2009 года

г. Омск


         


             
от 23 июля 2009 года

Проверка начата: 20 июля 2009 года

Проверка окончена: 23 июля 2009 года

Проверкой установлено: 
Исполнителем мероприятий Программы является  департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска. 
Место нахождения и юридический адрес:  644043, г. Омск, ул. Ленина, дом 10А.
Компетенция главного распорядителя средств бюджета города Омска: организация градостроительной политики муниципального образования город Омск
Реализация мероприятий Программы:

Программа утверждена приказом директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 24 февраля 2009 года № 6 «Об утверждении ведомственной целевой программы Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска «Организация градостроительной  политики муниципального образования город Омск» на 2009 – 2011 годы» в целях:
 1. Управление и регулирование отношений в области архитектуры и  градостроительства
2. Проведение муниципальной градостроительной политики,  направленной на развитие и формирование гармоничной и безопасной среды жизнедеятельности, рациональное землепользование и сохранение исторического и культурного наследия города Омска

3. Повышение уровня архитектурно-художественной выразительности и застройки муниципального образования город Омск 

Задачи Программы: 

1. Осуществление деятельности, направленной на обеспечение надлежащего качества архитектурных и градостроительных решений на территории города Омска, соответствия их установленным нормам, стандартам, правилам.
2. Осуществление контроля  за соблюдением федерального и областного законодательства, нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления в пределах своей компетенции.   
3. Создание условий для привлечения инвестиций в архитектурную и градостроительную деятельность на территории города Омска 

Объем финансирования за счет средств бюджета города Омска на 2009 год в соответствии с текстом Программы – 263 589,0 тыс. руб.  
Для решения поставленных в программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям:

1) Осуществление полномочий органа местного самоуправления в области градостроительства (содержание аппарата);

2) Разработка документов генерального плана города Омска, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий города Омска;

3) Обеспечение реализации Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области;

4) реконструкция опорной геодезической сети и создание единой электронной картографической основы города Омска;
5) Обеспечение проведения работ по формированию земельных участков на территории города Омска в целях предоставления их для строительства, принятие решений о согласовании мест размещения объектов, утверждающие акты о выборе земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности; 
6) Подготовка проектов правовых актов Мэра города о предоставлении земельных участков для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности, об изменении вида разрешенного использования земельных участков, выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства;
7) Регенерация кварталов ветхого и аварийного жилого фонда. Подписание соглашений;

8) Разработка концепций и эскизных проектов в сфере внешнего благоустройства  территории города Омска;
9) Разработка и согласование проектов цветового решения застройки улиц, площадей, отдельных объектов капитального строительства, а также объектов, не связанных со строительством, на территории города Омска;

10) Освещение деятельности департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
В соответствии с бюджетом города Омска на 2009 год на реализацию Программы в 2009 году выделены бюджетные ассигнования в сумме                  263 589,0 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий:

1) 914 0114 0020411 500 –  68 406,8 тыс. руб.;

2) 914 0114 0920311 500 –  1 500,0 тыс. руб.;

3) 914 0412 3100101 500 –  86 942,0 тыс. руб.;

4) 914 0412 3400311 500 – 106 740,2 тыс. руб.
	Фактическое исполнение расходов на мероприятия Программы за 1 полугодие 2009 года 

	
	
	
	
	
	

	Классификация бюджета города Омска
	Выделенные бюджетные ассигнования на 2009 год
	Финансирование и кассовые расходы за 1 полугодие 2009 года, тыс. рублей
	Целевое использование средств за 1 полугодие 2009 года, тыс. рублей
	Исполнение расходов
	Выводы о целевом исполнении средств

	914  0114  0020411  500
	68 406,80
	30 978,90
	30 978,90
	45,3%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  211
	51 373,80
	23 838,40
	23 838,40
	46,4%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  212
	12,00
	0,60
	0,60
	5,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  213
	11 450,50
	5 596,20
	5 596,20
	48,9%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  221
	482,50
	168,50
	168,50
	34,9%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  222
	126,80
	15,50
	15,50
	12,2%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  223
	607,10
	605,60
	605,60
	99,8%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  225
	411,30
	48,90
	48,90
	11,9%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  226
	963,20
	153,90
	153,90
	16,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  262
	316,60
	316,50
	316,50
	100,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  290
	130,00
	58,30
	58,30
	44,8%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0020411  500  310
	255,00
	0,00
	0,00
	0,0%
	 - 

	914  0114  0020411  500  340
	2 278,00
	176,50
	176,50
	7,7%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0114  0920311  500  226
	1 500,00
	1 500,00
	1 500,00
	100,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0412  3100101  500  226
	86 942,00
	60,30
	60,30
	0,1%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	914  0412  3400311  500  226
	106 740,20
	16 008,60
	16 008,60
	15,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	Итого:
	263 589,00
	48 547,80
	48 547,80
	18,4%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению


	Достижение индикаторов, установленных Программой  за 1 полугодие  2009 года

	Наименование индикатора 
	Единица измерения
	Целевое значение индикатора на 2009 год
	Фактическое значение индикатора за 1 полугодие 2009 года
	% достижения целевого индикатора за 1 полугодие 2009 года

	Выдача разрешений, согласование проектов, подготовка заключений
	ед.
	5 000
	277
	5,5

	Выполнение мероприятий в сроки Плана реализации
	соблюдение сроков Плана реализации
	в установленный срок
	в установленный срок
	достигнут 

	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – всего,
	га
	220
	121,17
	55,1

	в том числе: земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
	 
	170
	8,4
	4,9

	Средняя продолжительность периода со дня принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов по предоставлению земельных участков до получения разрешения на строительство
	дни
	310
	435
	- 

	Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, в том числе: 
	 
	 
	 
	 

	- общая площадь жилых помещений
	кв. м
	530 000
	164 856
	31,1

	- число жилых квартир
	ед.
	7 000
	2 813
	40,19

	Количество подписанных соглашений
	шт.
	92
	111
	120,65

	Количество концепций
	шт.
	5
	7
	140,00

	Паспорта цветового решения
	шт.
	524
	240
	45,80

	Доля территории города Омска, на которую разработана документация по планировке территории
	%
	27,5
	- 
	- 

	Создание топографической основы М 1:500
	тыс. га
	13
	8
	61,5 

	Затраты на реализацию ведомственной целевой программы функционирования
	тыс. рублей
	263 589,0
	46 400,2
	17,6


Выводы по итогам проверки:

1. Лимиты бюджетных ассигнований до главного распорядителя средств бюджета города Омска доводятся своевременно;

2. превышение фактических расходов над утвержденными лимитами не допускается;

3. нецелевого использования средств бюджета города Омска не выявлено;

4. факты ведения недостоверной бухгалтерской отчетности не выявлены;

5. использование бюджетных средств осуществляется правомерно.

Начальник управления бюджетного планирования

департамента финансов и контроля 

Администрации города Омска                                                     С.П. Журавская

Начальник сектора прогноза, 

анализа и методологии                                                                   Е.О. Кузьмич

Главный специалист отдела

социальной сферы                                                                           Ю.В. Жихарева

Специалист I категории отдела

производственной сферы,

инвестиций и градостроительства                                                  С.А. Герих

