Акт проверки по вопросу реализации 

ведомственной целевой программы функционирования
департамента строительства Администрации города Омска

 «Проведение муниципальной градостроительной политики на территории города Омска на 2009-2011 годы»  (далее – Программа)
г. Омск                                                                            

         от  4 мая 2009 года
Проверка начата: 30 апреля 2009 года

Проверка окончена: 4 мая 2009 года

Проверкой установлено:
Исполнителем  мероприятий Программы  является департамент строительства Администрации города Омска.
Место нахождения и юридический адрес: г. Омск,43 ул. К.Либкнехта,33

Компетенция главного распорядителя средств бюджета города Омска: создание условий для жилищного и социально-культурного строительства, развитие систем социальной инженерной и транспортной инфраструктур.
Реализация мероприятий Программы:
Программа утверждена приказом директора департамента строительства Администрации города Омска от 16 марта 2009 года № 9-од «Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента строительства Администрации города Омска «Проведение муниципальной градостроительной политики на территории города Омска на 2009 – 2011 годы» в целях создания в пределах компетенции департамента строительства Администрации города Омска условий для жилищного и социально-культурного строительства, развития систем социальной инженерной и транспортной инфраструктур; содействия в пределах компетенции департамента строительства Администрации города Омска увеличению доходов бюджета города Омска, созданию и развитию инвестиционной привлекательности города Омска.

Задачи Программы:
1. Регулирование вопросов взаимодействия субъектов строительной деятельности на территории города Омска; 

2. Разработка и организация реализации мероприятий по снижению затрат на строительство в городе Омске, внедрению новых прогрессивных технологий в области строительства и производства строительных материалов;
3. Разработка предложений по участию Администрации города Омска в региональных и федеральных программах в области строительства;
4. Разработка и организация реализации долгосрочных программ в области строительства на территории города Омска.

Объем финансирования за счет средств бюджета города Омска на 2009 год в соответствии с текстом Программы 14 580,2 тыс. рублей.

Для решения поставленных в программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям: 

	1. Разработка и анализ выполнения годовых и квартальных графиков ввода в эксплуатацию законченного строительством жилья на территории города Омска.

	2. Ведение реестра строящихся жилых домов на территории города Омска.

	3. Осуществление контроля за ходом строительства муниципальных объектов жилищно-коммунального, промышленного и дорожного строительства на территории города Омска.

	

	4. Оказание методической помощи участникам инвестиционно-строительной деятельности на территории города Омска

	5. Участие в организации строительных форумов и выставок

	6. Изучение новых прогрессивных технологий и материалов в области строительства и организация их применения.

	7. Участие в разработке и осуществлении контроля за выполнением графиков  строительства муниципальных объектов

	8. Создание и ведение банка данных организаций строительной индустрии города Омска и выпускаемой ими продукции.

	9. Подготовка договоров о долевом участии в развитии инженерной и социальной инфраструктуры города Омска и осуществление контроля за исполнением обязательств по ним

	10. Осуществление планирования соответствующих расходов бюджета, составление обоснования бюджетных ассигнований.

	11. Участие в работе по подготовке бюджета города Омска на очередной финансовый год.

	12. Участие в реализации приоритетных национальных проектов в сфере строительства социально-значимых объектов.

	13. Участие в разработке и реализации долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных программ в области строительства и общегородских, ведомственных целевых программ.

	14. Составление утверждение и ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и исполнение соответствующей части бюджета.


В соответствии с бюджетом города Омска на 2009 год с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 апреля 2009 года на реализацию Программы в 2009 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 13 687,7 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий:
1) 908 0114 0020411 500 211 – 10 399,1 тыс. руб.
2) 908 0114 0020411 500 212 – 2,0 тыс. руб.
3) 908 0114 0020411 500 213 – 2 649,8 тыс. руб.
4) 908 0114 0020411 500 221 – 170,0 тыс. руб.
5) 908 0114 0020411 500 222 – 53,0 тыс. руб.
6) 908 0114 0020411 500 223 – 63,3 тыс. руб.
7) 908 0114 0020411 500 225 – 34,0 тыс. руб.
8) 908 0114 0020411 500 226 - 103,7 тыс. руб.
9) 908 0114 0020411 500 262 – 5,0 тыс. руб.
10) 908 0114 0020411 500 290 – 84,8 тыс. руб.
11) 908 0114 0020411 500 340 – 123,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение расходов на мероприятия Программы за 1 квартал 2009 года

	Номер по классификации операций сектора государственного управления (далее - ККОСГУ)
	Выделенные бюджетные ассигнования на 2009 год, тыс. рублей
	Финансирование и кассовые расходы за 1 квартал 2009 года, тыс. рублей
	Целевое использование средств за 1 квартал 2009 года, тыс. рублей
	Исполнение расходов
	Выводы о целевом использовании средств

	211
	11 106,3
	2 968,5
	2 968,5
	26,7%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	212
	2,0
	0,7
	0,7
	35,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	213
	2 909,9
	673,5
	673,5
	23,1%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	221
	170,0
	47,03
	47,03
	27,7%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	222
	53,0
	14,0
	14,0
	26,4%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	223
	63,3
	22,1
	22,1
	34,9%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	225
	34,0
	8,5
	8,5
	25,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	226
	103,7
	34,8
	34,8
	33,6%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	262
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	290
	10,0
	84,7
	84,7
	847,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	340
	123,0
	10,3
	10,3
	8,4%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению


2. Достижение индикаторов, установленных Программой
 за 1 квартал 2009 года
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Целевое значение индикатора на 2009 год
	Фактическое значение индикатора за 1 квартал 2009 года
	% достижения целевого индикатора за  1 квартал 2009 года

	Количество социально-значимых объектов, введенных в эксплуатацию
	ед.
	8
	2
	25

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя всего, в том числе*:
	кв.м.
	21,94
	-
	-

	введенная в действие за год
	кв.м.
	0,31
	0,02
	6,45

	Число жилых квартир в расчете на 1000 человек всего, в том числе*:
	кв.м.
	418,53
	-
	-

	введенных в действие за год
	ед.
	3,99
	0,1
	2,5

	Площадь жилья введенного в эксплуатацию в соответствии с годовыми и квартальными графиками ввода в эксплуатацию законченного строительством жилья на территории города Омска
	тыс.кв.м.
	350,0
	20,99
	6

	Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в том числе:
	%
	0
	0
	-


* Данные индикаторы заполняются по итогам года
Выводы по итогам проверки:

1. Лимиты бюджетных ассигнований до главного распорядителя средств бюджета города Омска доводятся своевременно;

2. превышение фактических расходов над утвержденными лимитами не допускается;

3. нецелевого использования средств бюджета города Омска не выявлено;

4. факты ведения недостоверной бухгалтерской отчетности не выявлены;

5. использование бюджетных средств осуществляется правомерно.

Заместитель директора,

начальник управления бюджетного планирования

департамента финансов и контроля

Администрации города Омска                                                                С.П. Журавская

Начальник сектора прогноза, 

анализа и методологии                                                                            Е.О. Кузьмич

Главный специалист отдела

социальной сферы                                                                                   Ю.В. Жихарева

Специалист I категории отдела

производственной сферы,

инвестиций и градостроительства                                                         С.А. Герих

