Акт проверки по вопросу реализации 

ведомственной целевой программы функционирования

департамента строительства Администрации города Омска

 «Проведение муниципальной градостроительной политики на территории города Омска на 2009-2011 годы»  (далее – Программа)
за 1 полугодие 2009 года
г. Омск                                                                            
         от 23 июля 2009 года
Проверка начата: 20 июля 2009 года

Проверка окончена: 23 июля 2009 года

Проверкой установлено:
Исполнителем  мероприятий Программы  является департамент строительства Администрации города Омска.

Место нахождения и юридический адрес: г. Омск,43 ул. К.Либкнехта,33

Компетенция главного распорядителя средств бюджета города Омска: создание  условий для жилищного и социально-культурного строительства, развитие систем социальной инженерной и транспортной инфраструктур.

Реализация мероприятий Программы
Программа утверждена приказом директора департамента строительства Администрации города Омска от 30 июня 2009 года № 42-од «О внесении изменения в приказ директора департамента строительства Администрации города Омска от 16 марта 2009 года  № 9-од» в целях создания в пределах компетенции департамента строительства Администрации города Омска условий для жилищного и социально-культурного строительства, развития систем социальной инженерной и транспортной инфраструктур; содействия в пределах компетенции департамента строительства Администрации города Омска увеличению доходов бюджета города Омска, созданию и развитию инвестиционной привлекательности города Омска.

Задачи Программы: Регулирование вопросов взаимодействия субъектов строительной деятельности на территории города Омска; 

1. Разработка и организация реализации мероприятий по снижению затрат на строительство в городе Омске, внедрению новых прогрессивных технологий в области строительства и производства строительных материалов;

2. Разработка предложений по участию Администрации города Омска в региональных и федеральных программах в области строительства;

3. Разработка и организация реализации долгосрочных программ в области строительства на территории города Омска.

Объем финансирования за счет средств бюджета города Омска на 2009 год в соответствии с текстом Программы 13 217,3 тыс. рублей.

Для решения поставленных в программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям: 

	1. Разработка и анализ выполнения годовых и квартальных графиков ввода в эксплуатацию законченного строительством жилья на территории города Омска.

	2. Ведение реестра строящихся жилых домов на территории города Омска.

	3. Осуществление контроля за ходом строительства муниципальных объектов жилищно-коммунального, промышленного и дорожного строительства на территории города Омска.

	4. Оказание методической помощи участникам инвестиционно-строительной деятельности на территории города Омска

	5. Участие в организации строительных форумов и выставок

	6. Изучение новых прогрессивных технологий и материалов в области строительства и организация их применения.

	7. Участие в разработке и осуществлении контроля за выполнением графиков  строительства муниципальных объектов

	8. Создание и ведение банка данных организаций строительной индустрии города Омска и выпускаемой ими продукции.

	9. Подготовка договоров о долевом участии в развитии инженерной и социальной инфраструктуры города Омска и осуществление контроля за исполнением обязательств по ним

	10. Осуществление планирования соответствующих расходов бюджета, составление обоснования бюджетных ассигнований.

	11. Участие в работе по подготовке бюджета города Омска на очередной финансовый год.

	12. Участие в реализации приоритетных национальных проектов в сфере строительства социально-значимых объектов.

	13. Участие в разработке и реализации долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных программ в области строительства и общегородских, ведомственных целевых программ.

	14. Составление утверждение и ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и исполнение соответствующей части бюджета.


В соответствии с бюджетом города Омска на 2009 год с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 20-09 года на реализацию Программы в  2009 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 13 217,3 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий:

1) 908 0114 0020411 500 211 – 10 248,9 тыс. руб.

2) 908 0114 0020411 500 212 – 2,0 тыс. руб.

3) 908 0114 0020411 500 213 – 2 286,3 тыс. руб.

4) 908 0114 0020411 500 221 – 170,0 тыс. руб.

5) 908 0114 0020411 500 222 – 53,0 тыс. руб.

6) 908 0114 0020411 500 223 – 63,3 тыс. руб.

7) 908 0114 0020411 500 225 – 34,0 тыс. руб.

8) 908 0114 0020411 500 226 - 103,7 тыс. руб.

9) 908 0114 0020411 500 262 – 5,0 тыс. руб.

10) 908 0114 0020411 500 290 – 84,8 тыс. руб.

11) 908 0114 0020411 500 310 – 43,3 тыс. руб.

11) 908 0114 0020411 500 340 – 123,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение расходов на мероприятия Программы за 1 полугодие 2009 года 

	Номер по классификации операций сектора государственного управления (далее - ККОСГУ)
	Выделенные бюджетные ассигнования на 2009 год, тыс. рублей
	Финансирование и кассовые расходы за 1 полугодие 2009 года, тыс. рублей
	Целевое использование средств за 1 полугодие 2009 года, тыс. рублей
	Исполнение расходов
	Выводы о целевом использовании средств

	211
	10 248,9
	4 584,5
	4 584,5
	44,7%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	212
	2,0
	1,0
	1,0
	50,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	213
	2 286,3
	1 053,5
	1 053,5
	46,1%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	221
	170,0
	70,1
	70,1
	41,2%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	222
	53,0
	15,3
	15,3
	28,9%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	223
	63,3
	29,6
	29,6
	46,8%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	225
	34,0
	17,0
	17,0
	50,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	226
	103,7
	48,4
	48,4
	46,7%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	262
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	290
	84,8
	84,7
	84,7
	99,9%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	310
	43,3
	43,2
	43,2
	99,8%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению

	340
	123,0
	27,4
	27,4
	22,3%
	Бюджетные ассигнования исполнены по целевому назначению


2. Достижение индикаторов, установленных Программой

 за 1 полугодие 2009 года
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Целевое значение индикатора на 2009 год
	Фактическое значение индикатора за 1 полугодие 2009 года
	% достижения целевого индикатора за полугодие 2009 года

	Количество социально-значимых объектов, введенных в эксплуатацию
	ед.
	8
	4
	50

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя всего, в том числе*:
	кв.м.
	22,32
	-
	-

	введенная в действие за год
	кв.м.
	0,5
	0,076
	15,2

	Число жилых квартир в расчете на 1000 человек всего, в том числе*:
	кв.м.
	418
	-
	-

	введенных в действие за год
	ед.
	6,5
	0,68
	10,5

	Площадь жилья введенного в эксплуатацию в соответствии с годовыми и квартальными графиками ввода в эксплуатацию законченного строительством жилья на территории города Омска
	тыс.кв.м.
	560,0
	86,19
	15,4

	Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, в том числе:
	%
	0
	0
	-


* Данные индикаторы заполняются по итогам года

Выводы по итогам проверки:

1. Лимиты бюджетных ассигнований до главного распорядителя средств бюджета города Омска доводятся своевременно;

2. превышение фактических расходов над утвержденными лимитами не допускается;

3. нецелевого использования средств бюджета города Омска не выявлено;

4. факты ведения недостоверной бухгалтерской отчетности не выявлены;

5. использование бюджетных средств осуществляется правомерно.
Заместитель директора,

начальник управления бюджетного планирования

департамента финансов и контроля

Администрации города Омска                                                                С.П. Журавская

Начальник сектора прогноза, 

анализа и методологии                                                                            Е.О. Кузьмич

Главный специалист отдела

социальной сферы                                                                                   Ю.В. Жихарева

Специалист I категории отдела

производственной сферы,

инвестиций и градостроительства                                                         С.А. Герих

