PAGE  
2

[image: image1.jpg]



	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПРИКАЗ

	От 26 января 2010 года №  3
                       г. Омск
	


Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента дорожной деятельности и благоустройства
 Администрации города Омска «Организация функционирования дорожного хозяйства и благоустройства города Омска» на 2010 – 2012 годы

В целях повышения результативности деятельности департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска по исполнению своих полномочий в сфере дорожной деятельности и благоустройства, в соответствии с постановлением  Мэра города Омска от 30 июня 2008 года № 484-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ и Положения о порядке оценки эффективности и результативности реализации ведомственных целевых программ», руководствуясь Положением о департаменте дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска, утвержденным Решением Омского городского Совета от 23 июля 2008 года № 170 «О департаменте дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу функционирования департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска «Организация функционирования дорожного хозяйства и благоустройства города Омска» на 2010 – 2012 годы (далее – Программа) согласно приложению.

2. Структурным подразделениям департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска обеспечить представление сведений, необходимых для формирования ежеквартального отчета о реализации Программы в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом в планово-экономический отдел департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска.

3. Планово-экономическому отделу департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска обеспечить:

1)  ежеквартальное формирование отчета о реализации Программы в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом;

2)  ежеквартальное представление информации о ходе исполнения Программы в департамент финансов и контроля Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска И.И. Дроботенко.  

Директор департамента дорожной

деятельности и благоустройства

Администрации города Омска

       
                    

   В.П. Казимиров

	  Приложение

  к приказу директора департамента 

  дорожной деятельности и  благоустройства                                                      
  Администрации города Омска

  от  26 января 2010 года № 3 


Ведомственная целевая программа функционирования 

департамента дорожной деятельности и благоустройства 
Администрации города Омска «Организация функционирования дорожного хозяйства и благоустройства города Омска» на 2010 – 2012 годы

I. Цели и задачи программы

1. Правовое регулирование реализации программы

Ведомственная целевая программа функционирования департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска «Организация функционирования дорожного хозяйства и благоустройства города Омска» на 2010 – 2012 годы (далее – Программа) разработана в целях повышения результативности деятельности департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска по исполнению своих полномочий в сфере дорожной деятельности и благоустройства, в соответствии с постановлением Мэра города Омска от 30 июня 2008 года        № 484-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ и Положения о порядке оценки эффективности и результативности реализации ведомственных целевых программ» и отражает текущую деятельность департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска (далее – департамент).

Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом города Омска, постановлением Мэра города Омска от 14 февраля 2002 года № 94-п «Об упорядочении структуры Администрации города Омска», Решением Омского городского Совета от 23 июля 2008 года     № 170 «О департаменте дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска», постановлением Мэра города Омска                от 17 ноября 2009 года № 884-п «Об утверждении количественных показателей для оценки хода исполнения планов и конечных результатов              деятельности структурных подразделений Администрации города Омска, являющихся главными распорядителями средств бюджета города Омска,                               на 2010 – 2012 годы».

2. Цели и задачи Программы

Цель 1. Проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, объектов благоустройства на территории города Омска.

Задача 1. Аналитическая оценка технического состояния, перспектив развития и совершенствования дорожного хозяйства, объектов благоустройства города Омска.

Цель 2. Проведение муниципальной политики, направленной на развитие озеленения на территории города Омска.

Задача 1. Стимулирование инвестиционной привлекательности города Омска в сфере благоустройства.

Цель 3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства.

Задача 1. Организация обеспечения движения транспорта по дорожной сети города, повышение безопасности дорожного движения.

Цель 4. Создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений местного значения.

Задача 1. Организация содержания мостов и иных транспортных инженерных  сооружений в границах города Омска, за исключением мостов и иных инженерных сооружений федерального и регионального значения.

II. Обоснование объемов и состава бюджетных ассигнований, 
выделяемых из бюджета города Омска на реализацию Программы

Таблица № 1
Мероприятия Программы
	Наименование целей
	Наименование задач
	Мероприятия
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	Цель 1. Проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, объектов благоустройства на территории города Омска
	Задача 1. Аналитическая оценка технического состояния, перспектив развития и совершенствования дорожного хозяйства, объектов благоустройства города Омска
	Паспортизация автомобильных дорог
	Отдел капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожного хозяйства, благоустройства департамента;

отдел перспективного развития и мониторинга имущественного комплекса департамента; муниципальные и немуниципальные организации города Омска (по согласованию)


	1
	2
	3
	4

	
	
	Инвентаризация объектов общего пользования (автомобильных дорог)

	Отдел капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожного хозяйства, благоустройства департамента;

отдел перспективного развития и мониторинга имущественного

комплекса департамента; муниципальные и немуниципальные организации города Омска (по согласованию)


	
	
	Инвентаризация объектов общего пользования (скверов, парков)


	Отдел зеленого строительства и лесного хозяйства департамента; 

отдел перспективного развития и мониторинга имущественного комплекса департамента; муниципальные и немуниципальные организации города Омска (по согласованию)


	Цель 2. Проведение муниципальной политики, направленной на развитие озеленения на территории города Омска
	Задача 1. Стимулирование инвестиционной привлекательности города Омска в сфере благоустройства
	Организация и проведение городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора»


	Отдел зеленого строительства и лесного хозяйства департамента;

отдел перспективного развития и мониторинга имущественного комплекса департамента; муниципальные и немуниципальные организации города Омска (по согласованию)


	1
	2
	3
	4

	Цель 3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства
	Задача 1. Организация обеспечения движения транспорта по дорожной сети города, повышение безопасности дорожного движения
	Организация содержания и установки светофорных объектов 
	Отдел управления безопасностью движения департамента; 

отдел перспективного развития и мониторинга имущественного комплекса департамента;

муниципальные и немуниципальные организации города Омска (по согласованию)


	
	
	Организация содержания и

установки дорожных знаков 
	Отдел управления безопасностью движения департамента;

отдел перспективного развития и мониторинга имущественного комплекса департамента;

муниципальные и немуниципальные организации города Омска (по согласованию)


	
	
	Организация нанесения дорожной разметки 
	Отдел управления безопасностью движения департамента; 

отдел перспективного развития и мониторинга имущественного комплекса департамента;

муниципальные и немуниципальные организации города Омска (по согласованию)


	1
	2
	3
	4

	Цель 4. Создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений местного значения
	Задача 1. Организация содержания и ремонта мостов и иных транспортных инженерных  сооружений в границах города Омска, за исключением мостов и иных инженерных сооружений федерального и регионального значения
	Организация содержания и ремонта мостов и путепроводов
	Отдел капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожного хозяйства, благоустройства департамента;

автономное учреждение города Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» (по согласованию)


Таблица № 2
Состав бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета города Омска                на реализацию мероприятий Программы в рамках аппарата управления


 (тыс. рублей)

	Содержание расходного обязательства
	ККОСГУ*
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Обеспечение деятельности департамента дорожной деятельности и благоустройства Администрации города Омска, всего
	
	23 240,10
	24 656,80
	24 656,80

	Расходы
	200
	22 921,90
	24 388,60
	24 388,60

	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
	210
	22 351,80
	23 768,50
	23 768,50

	Заработная плата
	211
	17 709,10
	17 709,10
	17 709,10

	Прочие выплаты
	212
	2,90
	2,90
	2,90

	Начисления на выплату по оплате труда
	213
	4 639,80
	6 056,50
	6 056,50

	Оплата работ, услуг
	220
	462,60
	462,60
	462,60

	Услуги связи:
	221
	98,60
	98,60
	98,60

	телефонная связь
	
	60,00
	60,00
	60,00

	почтовые конверты
	
	38,60
	38,60
	38,60

	Транспортные услуги:
	222
	29,70
	29,70
	29,70

	1
	2
	3
	4
	5

	проездные билеты городского пассажирского транспорта
	
	7,20
	7,20
	7,20

	прочие расходы 
	
	22,50
	22,50
	22,50

	Работы, услуги по содержанию имущества
	225
	40,10
	40,10
	40,10

	Услуги по техническому обслуживанию организационной техники
	
	40,10
	40,10
	40,10

	Прочие работы, услуги
	226
	294,20
	294,20
	294,20

	Сопровождение программного обеспечения
	
	115,00
	115,00
	115,00

	Услуги по подписке периодической печати
	
	21,20
	21,20
	21,20

	Услуги по обучению и повышению квалификации
	
	121,50
	121,50
	121,50

	Прочие услуги
	
	36,50
	36,50
	36,50

	Социальное обеспечение
	260
	2,00
	2,00
	2,00

	Пособие по социальной помощи населению
	262
	2,00
	2,00
	2,00

	Прочие расходы
	290
	105,50
	105,50
	105,50

	Уплата госпошлины
	
	65,00
	65,00
	65,00

	Прочие расходы
	
	40,50
	40,50
	40,50

	Поступление нефинансовых активов
	300
	318,20
	318,20
	318,20

	Увеличение стоимости материальных запасов
	340
	318,20
	318,20
	318,20

	Приобретение канцелярских товаров
	
	142,10
	142,10
	142,10

	Приобретение расходных материалов к оргтехнике
	
	141,60
	141,60
	141,60

	Приобретение прочих материальных запасов
	
	34,50
	34,50
	34,50


* - код классификации операций сектора государственного управления.
Расчет фонда оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы, произведен в соответствии с Решением Омского городского Совета                                      от 26 декабря 2007 года № 91 «О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности, и денежном содержании муниципальных служащих города Омска».
 Расчет фонда оплаты труда технических работников осуществлен в соответствии с Решением Омского городского Совета от 21 января 2004 года        № 135 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Омска, муниципального органа». 
Таблица № 3

Объемы и источники финансирования Программы, не включенные в состав расходов на аппарат управления 

(тыс. рублей)

	Наименование задачи
	Наименование мероприятия
	Предусмотренные бюджетные ассигнования в бюджете города Омска, тыс. руб.
	Источники финансирования Программы

	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Цель 1. Проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, объектов благоустройства на территории города Омска

	Задача 1. Аналитическая оценка технического состояния, перспектив развития и совершенствования дорожного хозяйства, объектов благоустройства города Омска
	Мероприятие 1. Паспортизация автомобильных дорог

	266,00
	266,00
	266,00
	Бюджет города Омска 

	
	Мероприятие 2. Инвентаризация объектов общего пользования (автомобильных дорог)


	1 400,00
	1 400,00
	1 400,00
	Бюджет города Омска 

	
	Мероприятие 3. 

Инвентаризация объектов общего пользования (скверов, парков)

	2 500,0
	2 500,0
	2 500,0
	Бюджет города Омска

	Цель 2. Проведение муниципальной политики, направленной на развитие озеленения на территории города Омска

	Задача 1. Стимулирование инвестиционной привлекательности города Омска в сфере благоустройства
	Мероприятие 1. Организация и проведение городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора»
	1 338,30
	1 338,30
	1 338,30
	Бюджет города Омска 



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Цель 3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства

	Задача 1. Организация обеспечения движения транспорта по дорожной сети города, повышение безопасности дорожного движения
	Мероприятие 1. Организация содержания и установки светофорных объектов
	18 044,80
	16 998,55
	16 998,55
	Бюджет города Омска 

	
	Мероприятие 2. Организация содержания и установки дорожных знаков
	2 416,00
	1 988,15
	1 988,15
	Бюджет города Омска 

	
	Мероприятие 3. Организация нанесения дорожной разметки
	4 927,20
	5 168,80
	5 168,80
	Бюджет города Омска

	Цель 4. Создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений местного значения

	Задача 1. Организация содержания и ремонта мостов и иных транспортных инженерных  сооружений в границах города Омска, за исключением мостов и иных инженерных сооружений федерального и регионального значения


	Мероприятие 1. Организация содержания и ремонта мостов и путепроводов
	20 019,50
	21 034,10
	21 034,10
	Бюджет города Омска 

	Итого:
	
	50 911,80
	50 693,90
	50 693,90
	Бюджет города Омска 


Таблица № 4

Бюджетные ассигнования, выделяемые из бюджета города Омска на реализацию Программы
(тыс. рублей)
	Бюджетные ассигнования
	Срок реализации Программы

	Планируемый объем финансирования Программы в разрезе классификации операций сектора государственного управления


	Код ГРБС*
	Код раздела подразделения
	КЦСР**
	КВР***
	ККОСГУ
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Бюджетные ассигнования на реализацию Программы всего, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	74 151,90
	75 350,70
	75 350,70

	Мероприятия по землеустройству и землепользованию
	928
	0412
	3400300
	
	
	4 166,00
	4 166,00
	4 166,00

	Прочие работы, услуги
	928
	0412
	3400311
	500
	226
	4 166,00
	4 166,00
	4 166,00

	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
	928
	0503
	6000500
	
	
	1 338,30
	1 338,30
	1 338,30

	Выполнение функций органами местного самоуправления
	928
	0503
	6000511
	500
	
	1 338,30
	1 338,30
	1 338,30

	Расходы
	928
	0503
	6000511
	500
	200
	1 321,70
	1 321,70
	1 321,70

	Оплата работ, услуг
	928
	0503
	6000511
	500
	220
	694,50
	694,50
	694,50

	Прочие работы, услуги
	928
	0503
	6000511
	500
	226
	694,50
	694,50
	694,50

	Прочие расходы
	928
	0503
	6000511
	500
	290
	627,20
	627,20
	627,20

	Поступление нефинансовых активов
	928
	0503
	6000511
	500
	300
	16,60
	16,60
	16,60

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Увеличение стоимости материальных запасов 
	928
	0503
	6000511
	500
	340
	16,60
	16,60
	16,60

	Выполнение функций органами местного самоуправления
	928
	0503
	6000211
	500
	
	25 388,00
	24 155,50
	24 155,50

	Работы, услуги по содержанию имущества
	928
	0503
	6000211
	500
	225
	18 146,40
	18 388,00
	18 388,00

	Увеличение стоимости основных средств
	928
	0503
	6000211
	500
	310
	7 241,60
	5 767,50
	5 767,50

	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
	928
	0503
	6000211
	006
	241
	20 019,50
	21 034,10
	21 034,10

	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
	928
	0505
	
	
	
	23 240,10
	24 656,80
	24 656,80

	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
	928
	0505
	0020000
	
	
	23 240,10
	24 656,80
	24 656,80

	Центральный аппарат
	928
	0505
	0020400
	
	
	23 240,10
	24 656,80
	24 656,80

	Центральный аппарат (за счет средств бюджета города Омска)
	928
	0505
	0020411
	
	
	23 240,10
	24 656,80
	24 656,80

	Выполнение функций органами местного самоуправления
	928
	0505
	0020411
	500
	
	23 240,10
	24 656,80
	24 656,80

	Расходы
	928
	0505
	0020411
	500
	200
	22 921,90
	24 338,60
	24 338,60

	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
	928
	0505
	0020411
	500
	210
	22 351,80
	23 768,50
	23 768,50

	Заработная плата
	928
	0505
	0020411
	500
	211
	17 709,10
	17 709,10
	17 709,10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Прочие выплаты
	928
	0505
	0020411
	500
	212
	2,90
	2,90
	2,90

	Начисления на выплаты по оплате труда
	928
	0505
	0020411
	500
	213
	4 639,80
	6 056,50
	6 056,50

	Оплата работ, услуг
	928
	0505
	0020411
	500
	220
	462,60
	462,60
	462,60

	Услуги связи
	928
	0505
	0020411
	500
	221
	98,60
	98,60
	98,60

	Транспортные услуги
	928
	0505
	0020411
	500
	222
	29,70
	29,70
	29,70

	Работы, услуги по содержанию имущества
	928
	0505
	0020411
	500
	225
	40,10
	40,10
	40,10

	Прочие работы, услуги
	928
	0505
	0020411
	500
	226
	294,20
	294,20
	294,20

	Социальное обеспечение
	928
	0505
	0020411
	500
	260
	2,00
	2,00
	2,00

	Пособие по социальной помощи населению
	928
	0505
	0020411
	500
	262
	2,00
	2,00
	2,00

	Прочие расходы
	928
	0505
	0020411
	500
	290
	105,50
	105,50
	105,50

	Поступление нефинансовых активов
	928
	0505
	0020411
	500
	300
	318,20
	318,20
	318,20

	Увеличение стоимости материальных запасов
	928
	0505
	0020411
	500
	340
	318,20
	318,20
	318,20


*    - код главного распорядителя бюджетных средств;


**   - код целевой статьи расходов;


*** - код вида расходов.

III. Целевые индикаторы, включая значения показателей по годам

Таблица № 5
Индикаторы оценки достижения поставленных целей, задач и мероприятий Программы 
	Наименование задачи
	Наименование мероприятия
	Наименование индикатора достижения
	Единица измерения индикатора
	Годы реализации Программы



	
	
	
	
	2010 год
	2011 год
	2012 год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Цель 1. Проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, объектов благоустройства на территории города Омска

	Задача 1. Аналитическая оценка технического состояния, перспектив развития и совершенствования дорожного хозяйства, объектов благоустройства города Омска
	Мероприятие 1. Паспортизация автомобильных дорог
	Протяженность паспортизируемых автомобильных дорог

	км
	200
	200
	200

	
	Мероприятие 2. Инвентаризация объектов общего пользования
(автомобильных дорог) 

	Площадь объектов инвентаризации

автомобильных дорог

	км
	200
	200
	200

	
	Мероприятие 3.

Инвентаризация объектов общего пользования (скверов, парков) 


	Протяженность инвентаризируемых
(скверов, парков)

 
	га
	-
	25
	25

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Цель 2. Проведение муниципальной политики, направленной на развитие озеленения на территории города Омска

	Задача 1. Стимулирование инвестиционной привлекательности города Омска в сфере благоустройства
	Мероприятие 1. Организация и проведение городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства  «Флора»
	Количество участников выставки

	участник
	150
	150
	150

	
	
	Количество человек, посетивших выставку

	человек
	6 000
	6 000
	6 000

	
	
	Количество заключенных договоров

	договор
	15
	15
	15

	Цель 3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства

	Задача 1. Организация обеспечения движения транспорта по дорожной сети города, повышение безопасности дорожного движения


	Мероприятие 1. Организация содержания и установки светофорных объектов
	Содержание и установка светофорных объектов на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

	объект
	212
	216
	221

	
	
	в том числе:

	
	
	Содержание светофорных объектов на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

	объект
	208
	212
	216

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Установка светофорных объектов на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

	объект
	4
	4
	5

	
	Мероприятие 2. Организация содержания и установки дорожных знаков
	Содержание и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

	единица
	9 679
	10 016
	10 353

	
	
	в том числе:

	
	
	Содержание дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

	единица
	9 342
	9 679
	10 016

	
	
	Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа

	единица
	337
	337
	337

	
	Мероприятие 3. Организация нанесения дорожной разметки
	Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа
	кв. м
	45 000,00
	46 000,00
	46 000,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	в том числе:

	
	
	Площадь дорожной разметки типа «зебра»

	кв. м
	12 000,00
	12 270,00
	12 270,00

	
	
	Площадь дорожной продольной разметки 

	кв. м
	33 000,00
	33 730,00
	33 730,00

	Цель 4. Создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных сооружений местного значения

	Задача 1. Организация содержания и ремонта мостов и иных транспортных инженерных  сооружений в границах города Омска, за исключением мостов и иных инженерных сооружений федерального и регионального значения
	Мероприятие 1. Организация текущего содержания и ремонта мостов и путепроводов
	Содержание и капитальный ремонт мостов и иных искусственных дорожных сооружений автомобильных дорог местного значения
	объект
	17
	18
	18


IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

1. Совершенствование деятельности дорожного хозяйства города Омска на  основе результатов аналитической оценки технического состояния автомобильных дорог и объектов общего пользования.

2. Рост инвестиционной привлекательности города Омска в сфере благоустройства, в связи с проведением городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства  «Флора».

3. Повышение эффективности функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, вследствие организации содержания и устройства светофорных объектов, дорожных знаков, дорожной разметки, являющихся объектами дорожно-транспортной инфраструктуры.
4. Улучшение эксплуатационных качеств и потребительских свойств мостов и путепроводов в рамках организации содержания мостов и иных транспортных сооружений.
_________________________

