PAGE  
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 22 ноября 2018 года № 1165-п

Об итогах реализации приоритетного проекта «Безопасные 

и качественные дороги» на территории города Омска в 2018 году
В целях приведения дорожной сети на территории города Омска в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям, повышения уровня безопасности дорожного движения и качества управления транспортными потоками, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Принять к сведению информацию об итогах реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории города Омска в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту городского хозяйства Администрации города Омска совместно с департаментом транспорта Администрации города Омска:

1) разработать и согласовать с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области планы работ на 2019 год по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Омске (далее – дороги) и обустройству технических средств организации дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в срок до 15 декабря 2018 года;      

2) обеспечить подготовку сметных расчетов и других документов для участия в отборе муниципальных образований Омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в срок до 29 декабря 2018 года;              

3) обеспечить проведение конкурсных процедур по определению подрядных организаций и заключение контрактов на выполнение работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в срок до 1 апреля 2019 года;

4) обеспечить завершение работ по реализации мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», запланированных на 2019 год, в срок до 1 ноября 2019 года; 

5) провести в срок до 1 мая 2019 года комиссионное обследование дорог, отремонтированных в 2017 – 2018 годах, на наличие дефектов дорожного покрытия и обеспечить их устранение по гарантийным обязательствам подрядных организаций. 

3. Департаменту  городского  хозяйства  Администрации  города Омска: 

1) обеспечить выполнение запланированных на 2018 год работ по проведению инструментальной диагностики дорожной сети города Омска;

2) при разработке плана работ по ремонту дорог в городе Омске на 2019 год в рамках национального проекта «Безопасные и качественные  автомобильные дороги» учитывать необходимость обустройства и (или) ремонта вдоль дорог ливневой канализации, тротуаров и ограждений;

3) обеспечить в 2019 году увеличение доли протяженности дорожной  сети на территории города Омска, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 59 процентов. 

4. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Омска, директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска Е.В. Фомина.  

Мэр города Омска                                                                                     О.Н. Фадина

Приложение 
к постановлению Администрации города Омска

от 22 ноября 2018 года № 1165-п

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории города Омска  в 2018 году 
Надлежащее состояние объектов улично-дорожной сети является важнейшим условием развития городской среды и обеспечения безопасности дорожного движения, а также создания благоприятного инвестиционного климата.

В целях приведения автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Омске (далее – дороги) в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, повышения уровня безопасности дорожного движения и качества управления транспортными потоками Администрация города Омска в 2018 году продолжила участие в реализации  на территории города Омска мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». 
Основным мероприятием приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году является ремонт 37 городских дорог по всей ширине проезжей части с полной заменой деформированного асфальтобетонного покрытия. Запланированные работы на всех 37 дорогах выполнены в полном объеме. Общая площадь ремонта составила 889,9 тыс. кв. м.

Кроме того, по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области за счет экономии бюджетных средств по результатам конкурсных процедур по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в текущем году выполнен ремонт 5 дополнительных дорог общей площадью 80,2 тыс. кв. м.  

Таким образом, в 2018 году по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в городе Омске приведены в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 42 дороги, общая площадь ремонта дорожного покрытия составила 970,1 тыс. кв. м. При этом по улице Красный Путь кроме ремонта проезжей части выполнено также устройство ливневой канализации и ремонт тротуаров.

При производстве работ по ремонту дорог в 2018 году в целях увеличения долговечности и прочности дорожного покрытия более широко по сравнению с 2017 годом применялись современные технологии дорожно-ремонтных работ: 

- на 8 дорогах применен метод холодного ресайклинга с укреплением цементом и полимерными добавками, что позволяет избежать образования таких дорожных дефектов как колееобразование, усталостное и термическое растрескивание;
- на 4 улицах выполнено устройство выравнивающего слоя методом горячей регенерации – термопрофилирование;  

- на 5 дорогах верхний слой дорожного покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обладающего повышенными прочностными характеристиками.

Кроме того, в соответствии с целями и задачами приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в городе Омске проводятся следующие мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий: 

- установка 9,1 км дорожных ограждений на 19 участках  улично-дорожной сети;  

- установка 420 дорожных знаков на 12 участках улично-дорожной сети;
- нанесение 3,9 тыс. кв. м дорожной разметки холодным пластиком на 3 участках улично-дорожной сети;

- устройство светофорных объектов на 8 уличных перекрестках.
Запланированные работы по нанесению дорожной разметки холодным пластиком, устройству светофорных объектов, установке дорожных знаков выполнены в полном объеме, завершаются работы по установке дорожных ограждений.  

Общий объем финансирования мероприятий приоритетного проекта «Безопасные  и качественные дороги» в городе Омске в 2018 году из бюджетов всех уровней составляет более 1 млрд. руб. 
 

В 2019 году работы по ремонту дорог и обустройству технических средств организации дорожного движения в городе Омске  будут продолжены в рамках нового национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного во исполнение пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 



В настоящее время проводится инструментальная диагностика дорожной сети города Омска, во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области формируется перечень дорог в городе Омске, подлежащих приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние в 2019 году.

_______________

