PAGE  
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 21 февраля 2019 года № 95-п

О внесении изменений в постановление

Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1172-п

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» к постановлению Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1172-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» следующие изменения:

1) в Паспорте муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»:

- в строке «Сроки реализации муниципальной программы» цифры «2023» заменить цифрами «2024»;

- строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

	Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
	На реализацию муниципальной программы планируется направить 33875090799,35 руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города Омска – 27112737244,13 руб.;

- за счет средств областного бюджета – 2942894920,14 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 3798559838,82 руб.;

- за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц –

20898796,26 руб.;

в том числе по годам реализации:

1) в 2014 году – 2244177995,80 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 1171354962,43 руб.;

- за счет средств областного бюджета – 159391719,00 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 911485209,00 руб.;

- за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц – 1946105,37 руб.;

2) в 2015 году – 2282439069,43 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 1261617363,60 руб.;

- за счет средств областного бюджета – 3000000,00 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 1017821705,83 руб.;

3) в 2016 году – 2857576004,50 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 1170668709,94 руб.;

- за счет средств областного бюджета – 837746194,01 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 849161100,55 руб.;

4) в 2017 году – 2737927424,23 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 1438352454,67 руб.;

- за счет средств областного бюджета – 787757427,43 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 492864851,24 руб.;

- за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц – 18952690,89 руб.;

5) в 2018 году – 3335552873,44 руб.;
- за счет средств бюджета города Омска – 1653326321,54 руб.;

- за счет средств областного бюджета – 1154999579,70 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 527226972,20 руб.;

6) в 2019 году – 3456455263,89 руб.;
- за счет средств бюджета города Омска – 3456455263,89 руб.;

7) в 2020 году – 3240823092,44 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 3240823092,44 руб.;

8) в 2021 году – 2782561263,77 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 2782561263,77 руб.;

9) в 2022 году – 3953320579,93 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 3953320579,93 руб.;

10) в 2023 году – 3477403386,73 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 3477403386,73 руб.;

11) в 2024 году – 3506853845,19 руб.;

- за счет средств бюджета города Омска – 3506853845,19 руб.


2) в разделе 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» цифры «2023» заменить цифрами «2024»;

3) раздел 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4)  в подпрограмме «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»:

- в разделе 2 «Срок реализации подпрограммы» цифры «2023» заменить цифрами «2024»;

- таблицу «Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы» раздела 4 «Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения» дополнить строками 7.1, 7.2, 7.3 следующего содержания:

	7.1
	Площадь дорожной разметки типа «зебра», нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения


	Тысяча квадратных метров


	Значение целевого индикатора определяется по площади дорожной разметки типа «зебра», нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания

	7.2
	Площадь продольной дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	Тысяча квадратных метров
	Значение целевого индикатора определяется по площади продольной дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания

	7.3
	Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	Объект
	Значение целевого индикатора определяется по количеству светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в отчетном периоде, по данным ДГХ на основании отчета об исполнении муниципального задания


- раздел 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2024 годы формируется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета города Омска и безвозмездных поступлений от юридических лиц и составляет 16771385642,77 руб., в том числе:
1) за счет средств бюджета города Омска – 10229032087,55 руб., из них:

- 2014 год – 977605885,75 руб.;

- 2015 год – 924042185,26 руб.;

- 2016 год – 758982018,93 руб.;

- 2017 год – 828968644,76 руб.;

- 2018 год – 885773278,02 руб.;

- 2019 год – 996051474,48 руб.;

- 2020 год – 885312318,23 руб.;

- 2021 год – 993981669,16 руб.;

- 2022 год – 987512704,32 руб.;

- 2023 год – 1014012704,32 руб.;

- 2024 год – 976789204,32 руб.;

2) за счет средств областного бюджета – 2722894920,14 руб., из них:

- 2014 год – 9391719,00 руб.;

- 2015 год – 3000000,00 руб.;

- 2016 год – 837746194,01 руб.;

- 2017 год – 787757427,43 руб.;

- 2018 год – 1084999579,70 руб.;

3) за счет средств федерального бюджета – 3798559838,82 руб., из них:

- 2014 год – 911485209,00 руб.;

- 2015 год – 1017821705,83 руб.;

- 2016 год – 849161100,55 руб.;

- 2017 год – 492864851,24 руб.;

- 2018 год – 527226972,20 руб.;

4) за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц – 20898796,26 руб., из них:

- 2014 год – 1946105,37 руб.;

- 2017 год – 18952690,89 руб.

Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Перечень мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их выполнения, информация об объеме и источниках финансирования подпрограммы в разрезе непосредственных мероприятий подпрограммы приведены в приложениях № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы», № 1.1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2019 – 2024 годы» к настоящей муниципальной программе.»;
5) в подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта»:
- в разделе 2 «Срок реализации подпрограммы» цифры «2023» заменить цифрами «2024»;

- в разделе 3 «Задачи подпрограммы»:

в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;

дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:

«3) руководство и управление в сфере транспортного обслуживания.

Данная задача реализуется посредством выполнения установленных функций в сфере транспортного обслуживания.»;

- раздел 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает получение следующих ожидаемых результатов:

1. Доля фактически обслуживаемых маршрутов в соответствии с реестром муниципальных маршрутов, обеспечивающих предоставление транспортных услуг населению (Р6).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р6 = A / B * 100, где:
A – количество фактически обслуживаемых маршрутов, утвержденных реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска, ед.;

B – общее количество маршрутов, утвержденных реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата: аналитическая информация департамента транспорта Администрации города Омска, реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города, утвержденный приказом директора департамента транспорта Администрации города Омска от 23 марта 2016 года № 21 «О реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска».

2. Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом транспорта Администрации города Омска (Р7).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р7 = А, где:

А – значение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом транспорта Администрации города Омска, за год, предшествующий отчетному, определенное в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 24 декабря 2012 года № 1673-п «О Порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Омска», процентов.

При значении ожидаемого результата Р7 не менее установленного, степень достижения его планового значения составит 1, при значении менее установленного – приравнивается к нулю.

Источником данных для расчета ожидаемого результата Р7 являются результаты оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, размещенные на официальном сайте Администрации города Омска в сети «Интернет».

Плановые значения ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 3 к муниципальной программе.»;

- в разделе 4 «Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения»: 

после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Решение задачи 3 «Руководство и управление в сфере транспортного обслуживания» подпрограммы обеспечивается реализацией мероприятия «Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий».

Реализация данного мероприятия предусматривает осуществление текущей деятельности департамента транспорта Администрации города Омска для решения поставленных задач.»;

таблицу «Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы» дополнить строками 10, 11 следующего содержания:
	10
	Количество подведомственных учреждений
	Единица
	 Значение целевого индикатора определяется по количеству действующих учреждений, подведомственных ДТ на отчетную дату

	11
	Количество доведенных муниципальных заданий
	Единица
	Значение целевого индикатора определяется по количеству доведенных муниципальных заданий, утвержденных ДТ на отчетную дату


- раздел 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Объем и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2024 годы формируется за счет средств областного бюджета и бюджета города Омска и составляет 17103705156,58 руб., в том числе:

1) за счет средств бюджета города Омска – 16883705156,58 руб., из них:

- 2014 год – 193749076,68 руб.;

- 2015 год – 337575178,34 руб.;

- 2016 год – 411686691,01 руб.;

- 2017 год – 609383809,91 руб.;

- 2018 год – 767553043,52 руб.;

- 2019 год – 2460403789,41 руб.;

- 2020 год – 2355510774,21 руб.;

- 2021 год – 1788579594,61 руб.;

- 2022 год – 2965807875,61 руб.;

- 2023 год – 2463390682,41 руб.;

- 2024 год – 2530064640,87 руб.;

2) за счет средств областного бюджета – 220000000,00 руб., из них:

- 2014 год – 150000000,00 руб.;
- 2018 год – 70000000,00 руб.

Объем финансирования может уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета города Омска, мониторинга эффективности мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Перечень мероприятий подпрограммы, целевые индикаторы их выполнения, информация об объеме и источниках финансирования подпрограммы в разрезе непосредственных мероприятий подпрограммы приведены в приложениях № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы», № 2.1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2019 – 2024 годы» к настоящей муниципальной программе.»;

6) приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

7) приложение № 1.1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2019 – 2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

8) приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2014 – 2018 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

9) приложение № 2.1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2019 – 2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

10) приложение № 3 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска                                                                                    О.Н. Фадина
Приложение № 1
к постановлению Администрации города Омска

от 21 февраля 2019 года № 95-п

«4. Объем и источники финансирования муниципальной программы

	№ п/п
	Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска
	Объем финансирования муниципальной программы (рублей)

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»

	1.1
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	12652382849,66
	660272996,95
	845113038,51
	1925983111,29
	1938248918,42
	 2185139218,07
	899843562,57
	776976127,25
	855201469,15
	855201469,15
	855201469,15
	855201469,15

	1.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	8462519417,30
	648935172,58
	675071212,06
	588236917,28
	660586853,14
	792063695,82
	899843562,57
	776976127,25
	855201469,15
	855201469,15
	855201469,15
	855201469,15

	1.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	2510651175,83
	9391719,00
	3000000,00
	837746194,01
	778256198,71
	882257064,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	- за счет средств федерального бюджета
	1658313460,27
	0,00
	167041826,45
	500000000,00
	480453175,68
	510818458,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	- за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц
	20898796,26
	1946105,37
	0,00
	0,00
	18952690,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе:
	734410723,35
	47606781,34
	55505887,41
	56640507,57
	74903285,61
	83267320,18
	71807911,91
	70957911,91
	70957911,91
	67587735,17
	67587735,17
	67587735,17

	1.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	705590533,73
	47606781,34
	55505887,41
	56640507,57
	62491610,05
	66858806,12
	71807911,91
	70957911,91
	70957911,91
	67587735,17
	67587735,17
	67587735,17

	1.2.2
	- за счет средств федерального бюджета
	28820189,62
	0,00
	0,00
	0,00
	12 411 675,56
	16408514,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	3384592069,76
	1192549140,83
	1044244965,17
	463265694,63
	115391410,29
	229593291,67
	24400000,00
	37378279,07
	67822288,10
	64723500,00
	91223500,00
	54000000,00

	1.3.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	1060922136,52
	281063931,83
	193465085,79
	114104594,08
	105890181,57
	26850776,08
	24400000,00
	37378279,07
	67822288,10
	64723500,00
	91223500,00
	54000000,00

	1.3.2
	- за счет средств областного бюджета
	212243744,31
	0,00
	0,00
	0,00
	9501228,72
	202742515,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3
	- за счет средств федерального бюджета
	2111426188,93
	911485209,00
	850779879,38
	349161100,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Итого на реализацию подпрограммы 1, всего, в том числе:
	16771385642,77
	1900428919,12
	1944863891,09
	2445889313,49
	2128543614,32
	 2497999829,92
	996051474,48
	885312318,23
	993981669,16
	987512704,32
	1014012704,32
	976789204,32

	1.4.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	10229032087,55
	977605885,75
	924042185,26
	758982018,93
	828968644,76
	885773278,02
	996051474,48
	885312318,23
	993981669,16
	987512704,32
	1014012704,32
	976789204,32

	1.4.2
	- за счет средств областного бюджета
	2722894920,14
	9391719,00
	3000000,00
	837746194,01
	787757427,43
	1084999579,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3
	- за счет средств федерального бюджета
	3798559838,82
	911485209,00
	1017821705,83
	849161100,55
	492864851,24
	527226972,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.4
	- за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц
	20898796,26
	1946105,37
	0,00
	0,00
	18952690,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного 

функционирования городского пассажирского транспорта»

	2.1
	Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе:
	17103705156,58
	343749076,68
	337575178,34
	411686691,01
	609383809,91
	837553043,52
	2460403789,41
	2355510774,21
	1788579594,61
	2965807875,61
	2463390682,41
	2530064640,87

	2.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	16883705156,58
	193749076,68
	337575178,34
	411686691,01
	609383809,91
	767553043,52
	2460403789,41
	2355510774,21
	1788579594,61
	2965807875,61
	2463390682,41
	2530064640,87

	2.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	220000000,00
	150000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Итого на реализацию подпрограммы 2, всего, в том числе:
	17103705156,58
	343749076,68
	337575178,34
	411686691,01
	609383809,91
	837553043,52
	2460403789,41
	2355510774,21
	1788579594,61
	2965807875,61
	2463390682,41
	2530064640,87

	2.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	16883705156,58
	193749076,68
	337575178,34
	411686691,01
	609383809,91
	767553043,52
	2460403789,41
	2355510774,21
	1788579594,61
	2965807875,61
	2463390682,41
	2530064640,87

	2.2.2
	- за счет средств областного бюджета
	220000000,00
	150000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе:
	33875090799,35
	2244177995,80
	2282439069,43
	2857576004,50
	2737927424,23
	3335552873,44
	3456455263,89
	3240823092,44
	2782561263,77
	3953320579,93
	3477403386,73
	3506853845,19

	3.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	27112737244,13
	1171354962,43
	1261617363,60
	1170668709,94
	1438352454,67
	1653326321,54
	3456455263,89
	3240823092,44
	2782561263,77
	3953320579,93
	3477403386,73
	3506853845,19

	3.2
	- за счет средств областного бюджета
	2942894920,14
	159391719,00
	3000000,00
	837746194,01
	787757427,43
	1154999579,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	- за счет средств федерального бюджета
	3798559838,82
	911485209,00
	1017821705,83
	849161100,55
	492864851,24
	527226972,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4
	- за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц
	20898796,26
	1946105,37
	0,00
	0,00
	18952690,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	12652382849,66
	660272996,95
	845113038,51
	1925983111,29
	1938248918,42
	 2185139218,07
	899843562,57
	776976127,25
	855201469,15
	855201469,15
	855201469,15
	855201469,15

	4.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	8462519417,30
	648935172,58
	675071212,06
	588236917,28
	660586853,14
	792063695,82
	899843562,57
	776976127,25
	855201469,15
	855201469,15
	855201469,15
	855201469,15

	4.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	2510651175,83
	9391719,00
	3000000,00
	837746194,01
	778256198,71
	882257064,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	- за счет средств федерального бюджета
	1658313460,27
	0,00
	167041826,45
	500000000,00
	480453175,68
	510818458,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.4
	- за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц
	20898796,26
	1946105,37
	0,00
	0,00
	18952690,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе:
	17838115879,93
	391355858,02
	393081065,75
	468327198,58
	684287095,52
	920820363,70
	2532211701,32
	2426468686,12
	1859537506,52
	3033395610,78
	2530978417,58
	2597652376,04

	5.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	17589295690,31
	241355858,02
	393081065,75
	468327198,58
	671875419,96
	834411849,64
	2532211701,32
	2426468686,12
	1859537506,52
	3033395610,78
	2530978417,58
	2597652376,04

	5.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	220000000,00
	150000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3
	- за счет средств федерального бюджета
	28820189,62
	0,00
	0,00
	0,00
	12411675,56
	16 408 514,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1
	Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	3384592069,76
	1192549140,83
	1044244965,17
	463265694,63
	115391410,29
	229593291,67
	24400000,00
	37378279,07
	67822288,10
	64723500,00
	91223500,00
	54000000,00

	6.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	1060922136,52
	281063931,83
	193465085,79
	114104594,08
	105890181,57
	26850776,08
	24400000,00
	37378279,07
	67822288,10
	64723500,00
	91223500,00
	54000000,00

	6.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	212243744,31
	0,00
	0,00
	0,00
	9501228,72
	202742515,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3
	- за счет средств федерального бюджета
	2111426188,93
	911485209,00
	850779879,38
	349161100,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение № 2
к постановлению Администрации города Омска

от 21 февраля 2019 года № 95-п

«Приложение № 1

к муниципальной программе города Омска
 «Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»

на 2014 – 2018 годы

	№

п/п
	Наименование

мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма)
	Участники муниципальной программы, ответственные 

за  реализацию мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	Источник финансирования
	Всего 
на 2014 – 2018 годы
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	Наименование
	Единица измерения
	Значение,

в том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель муниципальной программы города Омска – «Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения»

	Задача муниципальной программы города Омска – «Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и безопасности дорожного движения»

	Подпрограмма муниципальной программы города Омска –  «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Задача 1 подпрограммы –

«Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них»
	Всего, 

в том числе:
	7887613259,00
	660272996,95
	845113038,51
	1926805906,29
	  2042682737,62
	  2412738579,63
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	3495247959,15
	648935172,58
	675071212,06
	589059712,28
	765020672,34
	817161189,89
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Областной бюджет
	2713153043,32

	9391719,00
	3000000,00
	837746194,01
	778256198,71
	  1084758931,60
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Федераль-ный бюджет
	1658313460,27
	-
	167041826,45
	500000000,00
	480453175,68
	510818458,14
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Безвоз-мездные поступления от юриди-ческих лиц
	20898796,26
	1946105,37
	-
	-
	18952690,89
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Содержание 

и текущий ремонт действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ДГХ
	Всего,

в том числе:
	3665509419,88
	602790354,46
	634250022,31
	614098055,16
	860215171,35
	954155816,60
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по 

текущему содержанию
	км
	1432,6
	1432,6
	1446,0
	1469,7
	1472,6

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2899584912,76
	598452530,09
	631250022,31
	514138765,63
	528962480,46
	626781114,27
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	745025710,86
	2391719,00
	3000000,00
	99959289,53
	312300000,00
	327374702,33
	Площадь обустроенных тротуаров
	тыс.

кв. м
	-
	18,1
	54,1
	-
	-

	
	
	
	3. Безвоз-мездные поступления от юриди-ческих лиц
	20898796,26
	1946105,37
	-
	-
	18952690,89
	-
	Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники 
	ед.
	26
	19
	-
	16
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность паспортизиро-ванных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	19,79
	25,08
	-
	8,6
	8,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена оценка технического состояния
	км
	73,55
	26,88
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена инструментальная диагностика
	км
	-
	-
	-
	-
	467,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие схемы сетей ливневой канализации города Омска
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	В том числе приобретение дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме
	
	Бюджет города Омска
	66906602,34
	-
	-
	-
	-
	66906602,34
	Количество дорожно-строительной и специальной техники, полученной по лизинговой схеме
	ед.
	-
	-
	-
	-
	81

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Доля оплаты приобретения дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме
	%
	-
	-
	-
	-
	26,23

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, всего,

в том числе:
	Итого 

по ме-ропри-ятию, 

в том числе
	Всего, 

в том числе:
	3825262203,00
	13433983,48
	182081781,62
	  1276911468,50
	  1102602564,49
	  1250232404,91
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	305821410,27
	13433983,48
	15039955,17
	39124564,02
	156193190,10
	82029717,50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	1861127332,46
	-
	-
	737786904,48
	465956198,71
	657384229,27
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Федераль-ный бюджет
	1658313460,27
	-
	167041826,45
	500000000,00
	480453175,68
	510818458,14
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	3491856227,26
	13433983,48
	182081781,62
	1276088673,50
	998168745,29
	  1022083043,37
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	174917302,02
	13433983,48
	15039955,17
	38301769,02
	51759370,90
	56382223,45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	1658625464,97
	-
	-
	737786904,48
	465956198,71
	454882361,78
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Федераль-ный бюджет
	1658313460,27
	-
	167041826,45
	500000000,00
	480453175,68
	510818458,14
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	333405975,74
	-
	-
	822795,00
	104433819,20
	228149361,54
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	130904108,25
	-
	-
	822795,00
	104433819,20
	25647494,05
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	202501867,49
	-
	-
	-
	-
	202501867,49
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	3491856227,26
	13433983,48
	182081781,62
	1276088673,50
	998168745,29
	  1022083043,37
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	тыс.

кв. м
	19,9
	207,5
	1143,2
	1012,1
	956,2

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	174917302,02
	13433983,48
	15039955,17
	38301769,02
	51759370,90
	56382223,45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	1658625464,97
	-
	-
	737786904,48
	465956198,71
	454882361,78
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Федераль-ный бюджет
	1658313460,27
	-
	167041826,45
	500000000,00
	480453175,68
	510818458,14
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Капитальный ремонт моста «Юбилейный» через р. Омь

 в г. Омске
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	333405975,74
	-
	-
	822795,00
	104433819,20
	228149361,54
	Площадь капитально отремонтированных искусственных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования местного значения
	тыс.

кв. м
	-
	-
	-
	-
	3,8

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	130904108,25
	-
	-
	822795,00
	104433819,20
	25647494,05
	Степень готовности ремонтируемого объекта
	%
	-
	-
	-
	29
	100

	
	
	
	2. Областной бюджет
	202501867,49
	-
	-
	-
	-
	202501867,49
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов за выполненные работы
	Да/

Нет
	-
	-
	-
	Да
	-

	1.3
	Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	17644271,0
	17644271,0
	-
	-
	-
	-
	Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	тыс.

кв. м
	18,9
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	10644271,0
	10644271,0
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	7000000,0
	7000000,0
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.4
	Содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	178606326,20
	26404388,01
	28781234,58
	35796382,63
	39828832,58
	47795488,40
	Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования
	п.м
	-
	-
	5662,3
	5931,7
	6074,1

	
	
	
	Бюджет города Омска
	178606326,20
	26404388,01
	28781234,58
	35796382,63
	39828832,58
	47795488,40
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию
	объект
	17
	21
	28
	29
	30

	1.5
	Устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	85559651,42
	-
	-
	-
	40036169,20
	45523482,22
	Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек
	тыс.

кв. м
	-
	-
	-
	88,0
	83,3

	
	
	
	 Бюджет города Омска
	85559651,42
	-
	-
	-
	40036169,20
	45523482,22
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Капитальный ремонт и ремонт  внутриквартальных и межквартальных проездов
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	15031387,50
	-
	-
	-
	-
	15031387,50
	Площадь  отремонтированных проездов
	тыс.

кв. м
	-
	-
	-
	-
	97,4

	
	
	
	 Бюджет города Омска
	15031387,50
	-
	-
	-
	-
	15031387,50
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 2 подпрограммы –

«Обеспечение безопасности дорожного движения»


	Всего, 

в том числе:
	318473782,09
	47606781,34
	55505887,41
	56640507,57
	74903285,61
	83817320,16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	289653592,47
	47606781,34
	55505887,41
	56640507,57
	62491610,05
	67408806,10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Федераль-ный бюджет


	28820189,62
	-
	-
	-
	12411675,56
	16408514,06
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Нанесение дорожной разметки
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	54760945,57
	6964723,86
	7763814,10
	8476690,23
	16306618,50
	15249098,88
	Площадь дорожной разметки типа «зебра», нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	тыс.

кв. м
	12,85
	16,32
	19,00
	26,15
	18,97

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	41932493,47
	6964723,86
	7763814,10
	8476690,23
	7687526,10
	11039739,18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Федераль-ный бюджет
	12828452,10
	-
	-
	-
	8619092,40


	4209359,70
	Площадь продольной дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	тыс.

кв. м
	32,78
	36,89
	34,82
	38,96
	27,08

	2.2
	Содержание и устройство светофорных объектов
	ДТ
	Всего,

в том числе:
	125280163,94
	28934091,15
	29359561,09
	30374612,39
	36611899,31
	-
	Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту
	объект
	237
	257
	264
	322
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	122144444,52
	28934091,15
	29359561,09
	30374612,39
	33476179,89
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Федераль-ный бюджет
	3135719,42
	-
	-
	-
	3135719,42
	-
	Количество светофорных 

объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	объект
	5
	10
	5
	47
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД


	объект
	15
	10
	2
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении 

которой выполняются работы по содержанию и ремонту
	объект
	30
	45
	55
	57
	-

	2.3
	Содержание

и устройство дорожных знаков
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	68014182,80
	11707966,33
	18382512,22
	17340229,95
	20583474,30
	-
	Количество дорожных 

знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту
	объект
	19537
	23170
	24200
	25239
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	67357319,06
	11707966,33
	18382512,22
	17340229,95
	19926610,56
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Федераль-ный бюджет
	656863,74
	-
	-
	-
	656863,74
	-
	Количество дорожных 

знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 


	объект
	2211
	1160
	1050
	1353
	-

	2.4
	Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	40679291,99
	-
	-
	-
	-
	40679291,99
	Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту
	объект
	-
	-
	-
	-
	362

	
	
	
	Бюджет города Омска
	40679291,99
	-
	-
	-
	-
	40679291,99
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту

	объект
	-
	-
	-
	-
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту 

	объект
	-
	-
	-
	-
	26943

	2.5
	Устройство светофорных объектов и дорожных знаков
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	23665461,06
	-
	-
	-
	-
	23665461,06
	Количество светофорных 

объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 


	объект
	-
	-
	-
	-
	19

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	11466306,70
	-
	-
	-
	-
	11466306,70
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	12199154,36
	
	
	
	
	12199154,36
	Количество дорожных 

знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 


	объект
	-
	-
	-
	-
	1716

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2.6
	Разработка документации по организации дорожного движения
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	2923736,75
	-
	-
	448975,00
	1401293,50
	1073468,25
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения 
	км
	-
	-
	55,34
	291,8
	166,4

	
	
	
	Бюджет города Омска
	2923736,75
	-
	-
	448975,00
	1401293,50
	1073468,25
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций
	Итого 

по ме-ропри-ятию, 

в том числе
	Всего, 

в том числе:
	3149999,98
	-
	-
	-
	-
	3149999,98
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет города Омска
	3149999,98
	-
	-
	-
	-
	3149999,98
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	2600000,00
	-
	-
	-
	-
	2600000,00
	Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов, мировых соглашений и прочих штрафных санкций
	%
	-
	-
	-
	-
	100

	
	
	
	Бюджет города Омска
	2600000,00
	-
	-
	-
	-
	2600000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	549999,98
	-
	-
	-
	-
	549999,98
	Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов, мировых соглашений и прочих штрафных санкций
	%
	-
	-
	-
	-
	100

	
	
	
	Бюджет города Омска
	549999,98
	-
	-
	-
	-
	549999,98
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Задача 3 подпрограммы –

«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети»
	Всего, 

в том числе:
	2711638526,85
	1192549140,83
	1044244965,17
	462442899,63
	10957591,09
	1443930,13
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	3
	7
	-
	-
	-

	
	
	1. Бюджет города Омска
	590470461,10
	281063931,83
	193465085,79
	113281799,08
	1456362,37
	1 203 282,03
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Областной бюджет
	9741876,82
	-
	-
	-
	9501228,72
	240 648,10
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта 
	км
	11,59
	5,75
	1,54 <*>
	0,4 

<*>
	-

	
	
	3. Феде-

ральный бюджет
	2111426188,93
	911485209,00
	850779879,38
	349161100,55
	-
	-
	Количество оплаченных дого-воров (контрактов) по рабо-там, выполненным в преды-дущие финансовые годы
	ед.
	-
	2
	2
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам
	ед.
	-
	2
	1
	-
	-

	3.1
	Реконструкция и строительство автомобильной дороги по ул. 21-я Амурская – 

ул. Завертяева

от путепроводной развязки через железнодорожные пути до ул. Донецкая


	ДС
	Всего,

в том числе:
	415884030,86
	124781245,00
	276641749,54
	14461036,32
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	88593836,32
	31632100,00
	42500700,00
	14461036,32
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	327290194,54
	93149145,00
	234141049,54
	-
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта 
	км
	-
	4,21
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	3.2
	Реконструкция и строительство путепровода по 
ул. Торговая 

в районе станции «Карбышево»
	ДС
	Всего,

в том числе:
	208976584,46
	207808600,00
	1156290,94
	11693,52
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	3,16
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	56280907,74
	55124600,00
	1144614,22
	11693,52
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	152695676,72
	152684000,00
	11676,72
	-
	-
	-
	Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в 
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	предыдущие финансовые годы
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/

Нет
	-
	-
	Да
	-
	-

	3.3
	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Конева от просп. Комарова до моста 

им. 60-летия Победы 
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	974570,00
	974570,00
	-
	-
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	0,60
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	974570,00
	974570,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева

с ул. Заозерная
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	136214047,84
	136214047,84
	-
	-
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта 
	км
	1,22
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	27304327,84
	27304327,84
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	108909720,00
	108909720,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 21-я Амурская

от ул. 24-я Северная 

до ул. Завертяева со строительством путепроводной развязки через железнодорожные пути в Центральном административном округе города Омска
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	297082258,90
	294877220,00
	2093922,52
	111116,38
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	2,75
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	65067022,52
	62973100,00
	1982806,14
	111116,38
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	232015236,38
	231904120,00
	111116,38
	-
	-
	-
	Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы


	ед.
	-
	1
	1
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам


	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	3.6
	Реконструкция автомобильной дороги  по ул. Андрианова
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	128783160,53
	43425217,00
	84451744,92
	906198,61
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	25951222,01
	9542503,00
	16230967,18
	177751,83
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	102831938,52
	33882714,00
	68220777,74
	728446,78
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	1,28
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-

	3.7
	Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 24-я Северная

от ул. Королева до ул. 21-я Амурская в Центральном административном округе города Омска
	ДС
	Всего,

в том числе:
	387188327,86
	366996993,86
	20191334,00
	-
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта 
	км
	3,86
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	96232817,86
	76041483,86
	20191334,00
	-
	-
	-
	Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	290955510,00
	290955510,00
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	3.8
	Строительство транспортной развязки на пересечении 

ул. 15-я Рабочая с 

ул. Хабаровская со строительством путепровода через железнодорожные пути, этап 1
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	1107656579,51
	16671247,13
	650508157,95
	440469156,43
	8018,00
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	210928666,74
	16671247,13
	102212898,95
	92036502,66
	8018,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Феде-

ральный бюджет
	896727912,77
	-
	548295259,00
	348432653,77
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта 
	км
	-
	0,26
	1,54
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/

Нет
	-
	-
	-
	Да
	-

	3.9
	Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе     ул. Маргелова и федеральной трассы 

М 51 в Ленинском административном округе г. Омска
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	3450000,00
	150000,00
	1900000,00
	1400000,00
	-
	-
	Степень готовности проектной документации 
	%
	5
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	3450000,00
	150000,00
	1900000,00
	1400000,00
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов 

по объекту капитального строительства


	Да/

Нет
	-
	-
	Да
	-
	-

	3.10
	Строительство автомобильных дорог 
в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе ул. Кондратюка и 
ул. 5-я Широтная в Кировском административном округе г. Омска
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	1027090,00
	200000,00
	827090,00
	-
	-
	-
	Степень готовности проектной документации 
	%
	5
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	1027090,00
	200000,00
	827090,00
	-
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе 

ул. Лобова в Ленинском административном округе г. Омска
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	714701,01
	150000,00
	564701,01
	-
	-
	-
	Степень готовности проектной документации 


	%
	5
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	714701,01
	150000,00
	564701,01
	-
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу


	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	3.12
	Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, юго-западнее строения 

№ 20 по ул. Молодова  

в Ленинском административном округе г. Омска


	ДС
	Всего, 

в том числе:
	735150,00
	150000,00
	585150,00
	-
	-
	-
	Степень готовности проектной документации 


	%
	5
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	735150,00
	150000,00
	585150,00
	-
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13
	Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска


	ДС
	Всего, 

в том числе:
	835320,00
	150000,00
	685320,00
	-
	-
	-
	Степень готовности проектной документации 
	%
	5
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	835320,00
	150000,00
	685320,00
	-
	-
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская,  

ул. Крупской от 

б. Архитекторов до 

ул. Перелета


	ДС
	Всего, 

в том числе:
	9724632,66
	-
	4139504,29
	4785209,37
	599973,00
	199946,00
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	9724632,66
	-
	4139504,29
	4785209,37
	599973,00
	199946,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/

Нет
	-
	-
	Да
	Да
	Да

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.15
	Строительство участка дороги по ул. Конева 

от ул. 3-я Енисейская 

до ул. 70 лет Октября с увеличением пропуск-ной способности перекрестков 

ул. Конева – ул. 3-я Енисейская, ул.Конева –ул.70 лет Октября, 

ул. Конева – просп. Комарова, этап 1


	ДС
	Всего, 

в том числе:
	684007,00
	-
	-
	287489,00
	295179,00
	101339,00
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/

Нет
	-
	-
	Да
	Да
	Да

	
	
	
	Бюджет города Омска
	684007,00
	-
	-
	287489,00
	295179,00
	101339,00
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	3.16
	Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Бульвар Зеленый» по 

ул. Лукашевича
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	1297000,00
	-
	500000,00
	1000,00
	1000,00
	795000,00
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	1297000,00
	-
	500000,00
	1000,00
	1000,00
	795000,00
	Степень готовности проектной документации
	%
	-
	-
	0,09
	0,09
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/

Нет
	-
	-
	-
	-
	Да

	3.17
	Строительство автомобильной дороги в створе ул. Крупской – проектируемой ул. № 6 от ул. Лукашевича до проектируемой ул. № 7 в Кировском административном округе города Омска
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	11000,00
	-
	-
	10000,00
	1000,00
	-
	Степень готовности проектной документации
	%
	-
	-
	0,40
	0,40
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	11000,00
	-
	-
	10000,00
	1000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	3.18
	Строительство автомобильных дорог к объектам «Биотехнологического комплекса» ООО «Титан-Агро» в северном промышлен-ном узле г. Омска в районе Красноярского тракта, пр. Губкина
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	10322812,22
	-
	-
	-
	10052421,09
	270391,13
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	0,4
	-

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	580935,40
	-
	-
	-
	551192,37
	29743,03
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/

Нет
	-
	-
	-
	-
	Да

	
	
	
	2. Областной бюджет
	9741876,82
	-
	-
	-
	9501228,72
	240648,10
	
	
	
	
	
	
	

	3.19
	Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	47737,00
	-
	-
	-
	-
	47737,00
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/

Нет
	-
	-
	-
	-
	Да

	
	
	
	Бюджет города Омска
	47737,00
	-
	-
	-
	-
	47737,00
	
	
	
	
	
	
	

	3.20
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги по ул. Братская –     ул. 1-я Военная от просп. К. Маркса до ул. Кирова
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	29517,00
	-
	-
	-
	-
	29517,00
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/

Нет
	-
	-
	-
	-
	Да

	
	
	
	Бюджет города Омска
	29517,00
	-
	-
	-
	-
	29517,00
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме
	Всего,

в том числе:
	 10917725567,94
	1900428919,12
	1944863891,09
	2445889313,49
	2128543614,32
	 2497999829,92
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Бюджет города Омска
	4375372012,72
	977605885,75
	924042185,26
	758982018,93
	828968644,76
	885773278,02
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Областной бюджет
	2722894920,14
	9391719,00
	3000000,00
	837746194,01
	787757427,43
	  1084999579,70
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Феде-

ральный бюджет
	3798559838,82
	911485209,00
	1017821705,83
	849161100,55
	492864851,24
	527226972,20
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Безвоз-мездные поступления от юриди-ческих лиц
	20898796,26
	1946105,37
	-
	-
	18952690,89
	-
	
	
	
	
	
	
	


<*> – данные уточняются проектно-изыскательскими работами

Примечание:

ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДТ – департамент транспорта Администрации города Омска;

ДС – департамент строительства Администрации города Омска;

АСУДД – автоматизированная система управления дорожным движением.»

___________________

Приложение № 3
к постановлению Администрации города Омска

от 21 февраля 2019 года № 95-п

«Приложение № 1.1
к муниципальной программе города Омска
 «Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»

на 2019 – 2024 годы

	№

п/п
	Наименование

мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма)
	Участники муниципальной программы, ответственные 

за  реализацию мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	Источник финансирования
	Всего 

на 2019 – 2024 годы
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	Наименование
	Единица измерения
	Значение,

в том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Цель муниципальной программы города Омска – «Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения»



	Задача муниципальной программы города Омска – «Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и безопасности дорожного движения»



	Подпрограмма муниципальной программы города Омска –  «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Задача 1 подпрограммы –

«Организация ремонта и содержания автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них»
	Всего, 

в том числе:
	5115625566,42
	902843562,57
	779976127,25
	858201469,15
	858201469,15
	858201469,15
	858201469,15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Бюджет города Омска
	5115625566,42
	902843562,57
	779976127,25
	858201469,15
	858201469,15
	858201469,15
	858201469,15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Содержание 

и текущий ремонт действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ДГХ
	Всего,

в том числе:
	3725476513,72
	630299466,15
	556446195,09
	634682713,12
	634682713,12
	634682713,12
	634682713,12
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по 

текущему содержанию
	км
	1472,6
	1472,6
	1472,6
	1472,6
	1472,6
	1472,6

	
	
	
	 Бюджет города Омска
	3725476 513,72
	630299466,15
	556446195,09
	634682713,12
	634682713,12
	634682713,12
	634682713,12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность паспортизиро-ванных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена оценка технического состояния
	км
	18,55
	18,55
	18,55
	18,55
	18,55
	18,55

	
	В том числе приобретение дорожно-строитель-ной и специальной техники по лизинговой схеме
	
	Бюджет города Омска
	188879774,08
	68640645,12
	68640645,12
	51598483,84
	-
	-
	-
	Доля оплаты приобретения дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме


	%
	53
	80
	100
	-
	-
	-

	1.2
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, всего,

в том числе:
	Итого 

по ме-ропри-ятию, 

в том числе
	Всего, 

в том числе:
	487399375,10
	123000000,00
	72879875,02
	72879875,02
	72879875,02
	72879875,02
	72879875,02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет города Омска
	487399375,10
	123000000,00
	72879875,02
	72879875,02
	72879875,02
	72879875,02
	72879875,02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	469399375,10
	120000000,00
	69879875,02
	69879875,02
	69879875,02
	69879875,02
	69879875,02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет города Омска
	469399375,10
	120000000,00
	69879875,02
	69879875,02
	69879875,02
	69879875,02
	69879875,02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	18000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет города Омска
	18000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования, нанесение дорожной разметки и устройство светофорных объектов в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в пределах Омской городской агломерации
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	469399375,10
	120000000,00
	69879875,02
	69879875,02
	69879875,02
	69879875,02
	69879875,02
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	тыс.

кв. м
	159,3
	98,2
	98,2
	98,2
	98,2
	98,2

	
	
	
	 Бюджет города Омска
	469399375,10
	120000000,00
	69879875,02
	69879875,02
	69879875,02
	69879875,02
	69879875,02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Площадь дорожной разметки типа «зебра», нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	тыс.

кв. м
	1,94
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Площадь продольной дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	тыс.

кв. м
	3,03
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество светофорных 

объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	объект
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.2.2
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	18000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	 Бюджет города Омска
	18000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	3000000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	302749677,60
	49544096,42
	50650057,14
	50638881,01
	50638881,01
	50638881,01
	50638881,01
	Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования
	п.м
	6074,1
	6074,1
	6074,1
	6074,1
	6074,1
	6074,1

	
	
	
	Бюджет города Омска
	302749677,60
	49544096,42
	50650057,14
	50638881,01
	50638881,01
	50638881,01
	50638881,01
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию
	объект
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	1.4
	Устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пеше-ходных дорожек
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	300000000,00
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек
	тыс.

кв. м
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	
	
	
	 Бюджет города Омска
	300000000,00
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Капитальный ремонт и ремонт  внутриквартальных и межквартальных проездов
	ДГХ
	Всего, 

в том числе:
	300000000,00
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	Площадь  отремонтированных проездов
	тыс.

кв. м
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	
	
	
	 Бюджет города Омска
	300000000,00
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	50000000,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 2 подпрограммы –

«Обеспечение безопасности дорожного движения»


	Всего, 

в том числе:
	416486941,24
	71807911,91
	70957911,91
	70957911,91
	67587735,17
	67587735,17
	67587735,17
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Бюджет города Омска
	416486941,24
	71807911,91
	70957911,91
	70957911,91
	67587735,17
	67587735,17
	67587735,17
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Нанесение дорожной разметки
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	63536399,54
	10614247,09
	10584430,49
	10584430,49
	10584430,49
	10584430,49
	10584430,49
	Площадь дорожной разметки типа «зебра», нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	тыс.

кв. м
	15,67
	15,02
	14,44
	14,44
	14,44
	14,44

	
	
	
	 Бюджет города Омска
	63536399,54
	10614247,09
	10584430,49
	10584430,49
	10584430,49
	10584430,49
	10584430,49
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Площадь продольной дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 


	тыс.

кв. м
	25,84
	24,78
	23,82
	23,82
	23,82
	23,82

	2.2
	Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	251193236,76
	41865539,46
	41865539,46
	41865539,46
	41865539,46
	41865539,46
	41865539,46
	Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту
	объект
	403
	418
	430
	442
	454
	466

	
	
	
	Бюджет города Омска
	251193236,76
	41865539,46
	41865539,46
	41865539,46
	41865539,46
	41865539,46
	41865539,46
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту
	объект
	57
	57
	57
	57
	57
	57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту 


	объект
	28147
	29680
	31154
	32572
	33990
	35408

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	2.3
	Устройство светофорных объектов и дорожных знаков
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	90826591,32
	15137765,22
	15137765,22
	15137765,22
	15137765,22
	15137765,22
	15137765,22
	Количество светофорных 

объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	объект
	19
	15
	12
	12
	12
	12

	
	
	
	 Бюджет города Омска


	90826591,32
	15137765,22
	15137765,22
	15137765,22
	15137765,22
	15137765,22
	15137765,22
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество дорожных 

знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
	объект
	1533
	1474
	1418
	1418
	1418
	1418

	2.4
	Разработка документации по организации дорожного движения
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	10080713,62
	3340360,14
	3370176,74
	3370176,74
	-
	-
	-
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения 
	км
	299,45
	290,5
	279,33
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	10080713,62
	3340360,14
	3370176,74
	3370176,74
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций
	ДТ
	Всего, 

в том числе:
	850000,00
	850000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов, мировых соглашений и прочих штрафных санкций
	%
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	850000,00
	850000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Задача 3 подпрограммы –

«Строительство и реконструкция улично-дорожной сети»
	Всего, 

в том числе:
	321547567,17
	21400000,00
	34378279,07
	64822288,10
	61723500,00
	88223500,00
	51000000,00
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	1
	-
	1
	1
	1
	-

	
	
	Бюджет города Омска
	321547567,17
	21400000,00
	34378279,07
	64822288,10
	61723500,00
	88223500,00
	51000000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта 
	км
	1,7
	4,78
	2,3
	1,8
	2,4
	1,9

	3.1
	Строительство участка дороги по ул. Конева 

от ул. 3-я Енисейская 

до ул. 70 лет Октября с увеличением пропускной способности перекрестков 

ул. Конева – ул. 3-я Енисейская, ул.Конева –ул.70 лет Октября, 

ул. Конева – просп. Комарова, этап 1
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	5000000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	5000000,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5

	
	
	
	Бюджет города Омска
	5000000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	5000000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Бульвар Зеленый» по 

ул. Лукашевича
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	6655800,00
	-
	-
	6655800,00
	-
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	0,16 

<*>
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	6655800,00
	-
	-
	6655800,00
	-
	-
	-
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/

Нет
	-
	-
	Да
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	16442988,10
	-
	7000000,00
	9442988,10
	-
	-
	-
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/

Нет
	-
	Да
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	16442988,10
	-
	7000000,00
	9442988,10
	-
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	0,4
	-
	-
	-

	3.4
	Реконструкция и строительство транспортных развязок в разных уровнях: ул. Ново-кирпичная – ул. 6-я Станционная – ул. Машиностроительная
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	109077500,00
	18600000,00
	20022500,00
	23485000,00
	23485000,00
	23485000,00
	-
	Степень готовности проектной документации
	%
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	109077500,00
	18600000,00
	20022500,00
	23485000,00
	23485000,00
	23485000,00
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	0,4 <*>
	0,5

<*>
	0,5

<*>
	0,1

<*>
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	и ул. Кирова – ул. Барабинская, реконструкция автомобильной дороги 

и реконструкция или строительство путепроводов между транспортными развязками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Реконструкция магистрали общегородского значения по ул.10 лет Октября от 

ул. Маршала Жукова до восточного

участка объездной дороги в Центральном административном округе (уширение участка от ул. Учебной до ул.30 лет ВЛКСМ)
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	2800000,00
	2800000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	0,08 <*>
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	2800000,00
	2800000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги по ул. Братская – ул. 1-я Военная от просп. К. Маркса до ул. Кирова
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	26000000,00
	-
	-
	-
	5000000,00
	10000000,00
	11000000,00
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	Да/

Нет
	-
	-
	-
	Да
	Да
	Да

	
	
	
	Бюджет города Омска
	26000000,00
	-
	-
	-
	5000000,00
	10000000,00
	11000000,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	0,3

 <*>
	0,8 

<*>
	0,8 

<*>

	3.7
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги по проспекту Комарова от 

ул. Лукашевича до 

 ул. Енисейская  
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	83071279,07
	-
	7355779,07
	25238500,00
	25238500,00
	25238500,00
	-
	Степень готовности проектной документации
	%
	-
	50
	100
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	83071279,07
	-
	7355779,07
	25238500,00
	25238500,00
	25238500,00
	-
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	1,8 

<*>
	1,8 

<*>
	1,8 

<*>
	-

	3.8
	Реконструкция 

ул. Завертяева – 

ул. Донецкая от 

ул. 21-я Амурской до ул. Краснознаменной
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	41000000,00
	-
	-
	-
	8000000,00
	16500000,00
	16500000,00
	Степень готовности проектной документации
	%
	-
	-
	-
	100
	-
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	41000000,00
	-
	-
	-
	8000000,00
	16500000,00
	16500000,00
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	-
	1,5 

<*>
	1,5

<*>

	3.9
	Реконструкция ул. 10 лет Октября от виадука до границы города Омска с реконструкцией перекрестка
	ДС
	Всего, 

в том числе:
	31500000,00
	-
	-
	-
	-
	13000000,00
	18500000,00
	Степень готовности проектной документации
	%
	-
	-
	-
	-
	100
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	31500000,00
	-
	-
	-
	-
	13000000,00
	18500000,00
	Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
	ед.
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструиро-ванного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	1,1

	Итого по подпрограмме
	Всего,

в том числе:
	5853660074,83
	996051474,48
	885312318,23
	993981669,16
	987512704,32
	1014012704,32
	976789204,32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Бюджет города Омска
	5853660074,83
	996051474,48
	885312318,23
	993981669,16
	987512704,32
	1014012704,32
	976789204,32
	
	
	
	
	
	
	
	


<*> – данные уточняются проектно-изыскательскими работами

Примечание:

ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДТ – департамент транспорта Администрации города Омска;

ДС – департамент строительства Администрации города Омска;

АСУДД – автоматизированная система управления дорожным движением.»

___________________

Приложение № 4
к постановлению Администрации города Омска

от 21 февраля 2019 года № 95-п

«Приложение № 2
к муниципальной программе города Омска

«Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы» 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» муниципальной программы города Омска

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»

на 2014 – 2018 годы
	№

п/п
	Наименование

мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма)
	Участники муниципальной программы, ответственные 

за  реализацию мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	Источник финансирования
	Всего

на 2014 – 2018 годы
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	Наименование
	Единица измерения
	Значение,

в том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель муниципальной программы города Омска – «Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения»

	Задача муниципальной программы города Омска – «Обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта и его развитие»

	Подпрограмма муниципальной программы города Омска – «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта»



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Задача 1 подпрограммы – «Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования»
	Всего, в том числе:
	2500503039,33
	334305715,00
	328000000,00
	  401943600,00
	599152918,90
	837100805,43
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	2280503039,33
	184305715,00
	328000000,00
	  401943600,00
	599152918,90
	767100805,43
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Областной бюджет
	220000000,00
	150000000,00
	-
	-
	-
	70000000,00
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
	ДТ
	Всего, в том числе:
	2498269153,90
	334305715,00
	328000000,00
	  401844100,00
	597119338,90
	837000000,00
	Количество перевезенных                                      пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки 
	тыс. пасса-жиров
	 107876,47
	 92130,3
	 47390,1
	63875,63
	61204,10

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2278269153,90
	184305715,00
	328000000,00
	  401844100,00
	597119338,90
	767000000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	220000000,00
	150000000,00
	-
	-
	-
	70000000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе возмещение недополученных доходов организациям пассажирского транспорта за прошлые периоды
	
	 Бюджет города Омска
	247975979,46
	-
	-
	106961718,07
	141014261,39
	-
	Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки, 

за прошлые периоды
	тыс. пасса-жиров
	-
	-
	35131,1
	30063,2
	-

	1.2
	Обеспечение перевозчиков документацией, подтверждающей право на осуществление регулярных перевозок 

по муниципальному маршруту
	ДТ
	Всего, в том числе:
	212080,00
	-
	-
	99500,00
	83580,00
	29000,00
	Количество приобретаемых бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
	шт.
	-
	-
	250
	200
	-

	
	
	
	 Бюджет города Омска
	212080,00
	-
	-
	99500,00
	83580,00
	29000,00
	Количество приобретаемых бланков карт маршрута регулярных перевозок
	шт.
	-
	-
	4750
	4000
	1200

	1.3
	Оптимизация работы городского пассажирского транспорта
	ДТ
	Всего, в том числе:
	1950000,00
	-
	-
	-
	1950000,00
	-
	Наличие разработанной новой маршрутной  сети
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-

	
	
	
	 Бюджет города Омска
	1950000,00
	-
	-
	-
	1950000,00
	-
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Организация транспортного обслуживания населения
	ДТ
	Всего, в том числе:
	71805,43
	-
	-
	-
	-
	71805,43
	Пробег транспортных средств, выполняющих работу по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальным контрактом
	км
	-
	-
	-
	-
	2447095,00

	
	
	
	 Бюджет города Омска
	71805,43
	-
	-
	-
	-
	71805,43
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 2 подпрограммы – «Организация регулирования движения городского пассажирского транспорта и координация перевозок городским пассажирским транспортом»


	Всего, в том числе:
	39444760,13
	9443361,68
	9575178,34
	9743091,01
	10230891,01
	452238,09
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет города Омска
	39444760,13
	9443361,68
	9575178,34
	9743091,01
	10230891,01
	452238,09
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2.1
	Организация системы управления движением пассажирского транс-

порта с использованием спутниковой навигационной системы 

ГЛОНАСС
	ДТ
	Всего, в том числе:
	39444760,13
	9443361,68
	9575178,34
	9743091,01
	10230891,01
	452238,09
	Регулярность движения транспортных средств на утвержденных маршрутах пассажирского транспорта 
	%
	95
	95
	95
	95
	-

	
	
	
	Бюджет города Омска
	39444760,13
	9443361,68
	9575178,34
	9743091,01
	10230891,01
	452238,09
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу, 
	ед.
	-
	-
	89
	75
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	организацию регулирования движения которых посредством системы ГЛОНАСС осуществляет 

БУ г. Омска «Центртранс»
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Организация регулирования движения посредством системы ГЛОНАСС, находящейся на обслуживании в БУ 

г. Омска «Центртранс»,

 не менее чем на 100% муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу
	%
	-
	-
	100
	100
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Своевременность расчетов, связанных с ликвидацией БУ г. Омска «Центртранс»
	Да/

Нет
	-
	-
	-
	-
	Да

	
	Итого по подпрограмме
	
	Всего, в том числе:
	2539947799,46
	343749076,68
	337575178,34
	411686691,01
	609383809,91
	837553043,52
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2319947799,46
	193749076,68
	337575178,34
	411686691,01
	609383809,91
	767553043,52
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	220000000,00
	150000000,00
	-
	-
	-
	70000000,00
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:

ДТ – департамент транспорта Администрации города Омска.»

____________________

Приложение № 5
к постановлению Администрации города Омска

от 21 февраля 2019 года № 95-п

«Приложение № 2.1
к муниципальной программе города Омска

«Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы» 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» муниципальной программы города Омска

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»

на 2019 – 2024 годы

	№

п/п
	Наименование

мероприятия подпрограммы муниципальной программы
 города Омска (далее – подпрограмма)
	Участники муниципальной программы, ответственные 

за  реализацию мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	Источник финансирования
	Всего 

на 2019 – 2024 годы
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	Наименование
	Единица измерения
	Значение,

в том числе по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Цель муниципальной программы города Омска – «Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения»

	Задача муниципальной программы города Омска – «Обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта и его развитие»

	Подпрограмма муниципальной программы города Омска – «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта»


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Задача 1 подпрограммы – «Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования»
	Всего, в том числе:
	14350502862,50
	2424643542,34
	2319902771,10
	1753108033,50
	2930336314,50
	2427919121,30
	2494593079,76
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет города Омска
	14350502862,50
	2424643542,34
	2319902771,10
	1753108033,50
	2930336314,50
	2427919121,30
	2494593079,76
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
	ДТ
	Всего, в том числе:
	1331401908,44
	304304153,44
	205282397,40
	205453839,40
	205453839,40
	205453839,40
	205453839,40
	Количество перевезенных                                      пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки 
	тыс. пасса-жиров
	29157,58
	18918,02
	18138,9
	18138,9
	18138,9
	18138,9

	
	
	
	Бюджет города Омска
	1331401908,44
	304304153,44
	205282397,40
	205453839,40
	205453839,40
	205453839,40
	205453839,40
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Организация транспортного обслуживания населения
	ДТ
	Всего, в том числе:
	13019100954,06
	2120339388,90
	2114620373,70
	1547654194,10
	2724882475,10
	2222465281,90
	2289139240,36
	Пробег транспортных средств, выполняющих работу по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальным контрактом
	км
	31276148,02
	31310200,00
	31265553,99
	31276195,14
	31276196,24
	28271257,66

	
	
	
	 Бюджет города Омска
	13019100954,06
	2120339388,90
	2114620373,70
	1547654194,10
	2724882475,10
	2222465281,90
	2289139240,36
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 3 подпрограммы – «Руководство и управление в сфере транспортного обслуживания»
	Всего, в том числе:
	213254494,62
	35760247,07
	35608003,11
	35471561,11
	35471561,11
	35471561,11
	35471561,11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет города Омска
	213254494,62
	35760247,07
	35608003,11
	35471561,11
	35471561,11
	35471561,11
	35471561,11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий
	ДТ
	Всего, в том числе:
	213254494,62
	35760247,07
	35608003,11
	35471561,11
	35471561,11
	35471561,11
	35471561,11
	Количество подведомствен-ных учреждений
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Бюджет города Омска
	213254494,62
	35760247,07
	35608003,11
	35471561,11
	35471561,11
	35471561,11
	35471561,11
	Количество доведенных муниципальных заданий
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Итого по подпрограмме
	
	Всего, в том числе:
	14563757357,12
	2460403789,41
	2355510774,21
	1788579594,61
	2965807875,61
	 2463390682,41
	2530064640,87
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет города Омска
	14563757357,12
	2460403789,41
	2355510774,21
	1788579594,61
	2965807875,61
	 2463390682,41
	2530064640,87
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:

ДТ – департамент транспорта Администрации города Омска.»

____________________

Приложение № 6
к постановлению Администрации города Омска

от 21 февраля 2019 года № 95-п

«Приложение № 3
к муниципальной программе города Омска

«Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы» 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы города Омска

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»

	№

п/п
	Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска (далее – муниципальная программа), подпрограммы муниципальной программы (далее –подпрограмма)
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	2017 (фактичес-кое значение)
	Годы реализации

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»
	

	1
	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения
	Процент
	6,50
	5,4
	4,5
	6,0
	5,0
	5,0
	6,0
	6,0

	Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»
	

	2
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения
	Процент
	47,10
	52,5
	57,0
	63,0
	68,0
	73,0
	79,0
	85,0

	3
	Увеличение количества светофорных объектов 

к уровню 2013 года (2013 год – 228 единиц)
	Процент
	41,2
	58,8
	76,8
	83,3
	88,6
	93,9
	99,1
	104,4

	4
	Увеличение количества дорожных знаков к уровню 2013 года (2013 год – 17468 единиц)
	Процент
	44,5
	54,2
	61,1
	69,9
	78,3
	86,5
	94,6
	102,7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	5
	Доля площади нанесенной дорожной разметки в общей площади дорожной разметки, предусмотренной проектами дорожной разметки 
	Процент
	32,5
	=>23,0
	=>16,6
	=>14,2
	=>13,7
	=>13,7
	=>13,7
	=>13,7

	Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта»
	

	6
	Доля фактически обслуживаемых маршрутов в соответствии с реестром муниципальных маршрутов, обеспечивающих предоставление транспортных услуг населению
	Процент
	95,44
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	7
	Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом транспорта Администрации города Омска 
	Процент
	80,38
	=>80,0
	=>80,0
	=>80,0
	=>80,0
	=>80,0
	=>80,0
	=>80,0








«





»;





«





»;





«





»;





»





»








