9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 27 марта 2019 года № 259-п

Об итогах реализации государственных и муниципальных

 программ в жилищной сфере на территории города Омска в 2018 году

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Принять к сведению информацию об итогах реализации государственных и муниципальных программ в жилищной сфере на территории города Омска в 2018 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту жилищной политики Администрации города Омска:

- освоить в 2019 году в полном объеме средства субсидии областного бюджета бюджету города Омска на предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение или строительство жилья в форме социальных выплат;

- подготовить проект постановления Администрации города Омска о внесении изменения в муниципальную программу города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа», утвержденную постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1171-п, в части исключения с 2020 года мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Омска, директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска Е.В. Фомина.

Мэр города Омска                                                                                    О.Н. Фадина

                                                    Приложение

                                                         к постановлению Администрации города Омска

                                                     от 27 марта 2019 года № 259-п

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах реализации государственных и муниципальных программ                             в жилищной сфере на территории города Омска в 2018 году

Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – государственная программа), предусмотрено продолжение реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и по выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством. 

До 1 января 2018 года мероприятия по обеспечению некоторых категорий граждан социальными (единовременными) денежными выплатами на приобретение (строительство) жилых помещений (далее – выплаты) реализовывались в рамках федеральной целевой программы «Жилище» (далее – ФЦП), действие которой досрочно прекращено указанным постановлением Правительства Российской Федерации.

Создание условий для обеспечения доступным жильем семей со средним достатком, а также возможности для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита является одной из основных задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Стратегией социально-экономического развития города Омска до 2030 года обеспечение населения доступным и комфортным жильем также отнесено к основным задачам, которые необходимо решить для достижения стратегической цели социально-экономического развития города Омска – содействие развитию человеческого капитала.

Согласно поставленным задачам Администрация города Омска в лице департамента жилищной политики Администрации города Омска (далее – департамент) в пределах полномочий органов местного самоуправления участвует в реализации мероприятий, направленных на предоставление гражданам мер социальной (государственной) поддержки в форме выплат.

Востребованной среди молодежи являлась подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП. В 2018 году обеспечение жильем данной категории граждан осуществлялось в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы (далее – мероприятие 1) путем предоставления выплат, право на получение которых подтверждается свидетельством.

Предоставление выплат осуществляется путем софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов в пределах средств, перечисляемых в бюджет города Омска в виде субсидий, а также средств бюджета города Омска, предусмотренных на указанные цели на очередной финансовый год в рамках муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1171-п.

Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В бюджете города Омска на предоставление молодым семьям выплат ежегодно предусматривается 2,5 млн. руб. Объем финансирования уточняется решением Омского городского Совета при формировании бюджета города Омска на соответствующий год. 

В список молодых семей – участников мероприятия 1, изъявивших желание получить выплаты в 2018 году (далее – список), были включены 118 семей. В список молодых семей – претендентов на получение выплаты в 2018 году по городу Омску, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой Омской области), были включены 12 молодых семей численным составом 49 человек. 

Постановлением Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 55-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2018, 2019 годах Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» городу Омску распределено 9,9 млн. руб. (89 процентов). Доля бюджета города Омска составила 11 процентов – 1,2 млн. руб. Общая сумма финансирования – 11,1 млн. руб. 

В 2018 году в целях получения консультации о возможности участия в мероприятии 1 обратились 386 человек. В результате консультаций представили документы на участие в основном мероприятии 1 в 2019 году – 114 семей, из которых по итогам экспертизы представленных документов в список молодых семей – участников основного мероприятия 1, изъявивших желание получить выплату в 2019 году, по городу Омску, включены 106 семей общим численным составом 329 человек. 

Отсутствие в 2016 и 2017 годах финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов мероприятия 1, а также недостаточное финансирование из указанных бюджетов в 2018 году повлекли спад обращений граждан по данному вопросу.

Размер субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований Омской области на предоставление выплат молодым семьям Минстроем Омской области определяется по каждому муниципальному образованию с учетом количества молодых семей в списке участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в текущем финансовом году. Данный список Минстроем Омской области формируется с разбивкой по муниципальным образованиям с очередностью, сформированной исходя из даты принятия семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – учет). «Сквозная очередность»  без разбивки по муниципальным образованиям в списке отсутствует. В городе Омске получение выплаты ожидают молодые семьи, принятые на учет более ранними датами, чем в иных муниципальных образованиях Омской области, что не учитывается при распределении средств субсидии. 

Государственной программой и Законом Омской области от 20 декабря 2018 года № 2121-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый     период 2020 и 2021 годов» на реализацию мероприятия – оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья предусмотрено 97,7 млн. руб. Планируется обеспечить выплатами 149 семей по Омской области. Согласно информации Минстроя Омской области список претендентов по городу Омску сформирован исходя из суммы, планируемой на предоставление городу Омску в размере 11,5 млн. руб. (11,7 процента от областного финансирования), в том числе 5,3 млн. руб. – из федерального бюджета и 6,2 млн. руб. – из областного бюджета, а также средств бюджета города Омска – 1,6 млн. руб.

Письмом Минстроя Омской области № МСЖК-99 от 11 января 2019 года в адрес департамента поступила выписка из списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2019 году по Омской области (далее – список претендентов), утвержденного распоряжением Минстроя Омской области от 24 декабря 2018 года № 360-рп, в который включены 14 молодых семей города Омска (9 процентов от количества молодых семей по Омской области) численным составом 55 человек.

В 2018 году исполнение обязательства по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, осуществлялось в соответствии с основным мероприятием «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы (далее – мероприятие 2) путем предоставления выплат, право на получение которых подтверждается государственным жилищным сертификатом (далее – ГЖС).

Порядок предоставления и реализации ГЖС предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Предоставление выплат осуществляется в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете на указанные цели на очередной финансовый год.

В списки участников мероприятия 2, подтвердивших свое участие в 2018 году, были включены 50 семей численным составом 118 человек.

В 2018 году ГЖС получили 20 семей (57 человек) на общую сумму федерального финансирования 38,8 млн. руб. 

В целях получения консультации о возможности участия в основном мероприятии 2 обратились 72 человека. В результате консультаций представили документы на участие в основном мероприятии 2 в 2019 году – 38 семей, из которых по итогам экспертизы представленных документов в список участников основного мероприятия 2, подтвердивших свое участие в 2019 году, по городу Омску включены 36 семей общим численным составом 92 человека.

Лимиты средств в 2019 году Минстроем Омской области до сведения Администрации города Омска не доводились.

Формирование сводных списков претендентов на получение ГЖС на планируемый год осуществляется Минстроем Омской области исходя из дат принятия на учет граждан без разбивки по муниципальным образованиям Омской области в разрезе категорий.

В соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также постановлением Правительства Омской области от 26 июля 2006 года № 99-п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», состоящим на учете ветеранам Великой Отечественной войны, а также  ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на данный учет до 1 января 2005 года, предоставлено право выбора улучшения жилищных условий либо по договору социального найма в установленном действующим жилищным законодательством порядке либо путем получения выплаты в пределах средств, перечисляемых в областной бюджет в виде субвенций, а также средств областного бюджета, предусмотренных на указанные цели законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

Субвенции федерального бюджета на указанные цели зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации. 

С 2006 года в Омской области данные полномочия осуществляет Минстрой Омской области. Средства федеральной субвенции направляются только на предоставление выплат данной категории граждан. Средства областного бюджета в указанных целях не выделяются.

Формирование списков граждан, претендующих на получение выплат, осуществляется в той же хронологической последовательности, в какой граждане были приняты на учет, с учетом права граждан на внеочередное получение жилого помещения. При этом участники и инвалиды Великой Отечественной войны, включаются в списки граждан, претендующих на получение выплат, в первоочередном порядке. 

Распределение бюджетных средств осуществляется в порядке очередности граждан по списку претендентов на получение выплаты без разбивки по муниципальным образованиям.

На 1 января 2018 года претендовал на получение выплаты 31 ветеран Великой Отечественной войны, из которых 1 участник Великой Отечественной войны, 30 вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Даты принятия их на учет с 23 января 2017 года по 15 декабря 2017 года.

 В 2018 году ветеранам Великой Отечественной войны выдано 18 свидетельств на общую сумму 23,4 млн. руб. Размер выплаты – 1,3 млн. руб. Свидетельства гражданами реализованы.

Размер выплаты, предоставляемой ветеранам Великой Отечественной войны, не зависит от наличия у них или у членов их семей жилого помещения. Выплата может быть направлена на приобретение готового жилого помещения; приобретение жилого помещения путем участия в долевом строительстве; строительство индивидуального жилого дома. Жилое помещение может быть приобретено гражданами на территории Омской области.

Стоимость жилого помещения, превышающая размер выплаты, оплачивается гражданином с использованием собственных средств. При заключении гражданином договора купли-продажи, по которому стоимость жилого помещения меньше размера выплаты, выплата предоставляется исходя из фактической стоимости жилого помещения по договору купли-продажи.

В случае оформления приобретаемого жилого помещения в общую долевую собственность стоимость доли жилого помещения, подлежащей оформлению в собственность гражданина, должна соответствовать размеру выплаты, указанной в свидетельстве.

В случае предоставления ветеранам Великой Отечественной войны жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации жилое помещение должно быть предоставлено гражданам по месту их жительства (в границах соответствующего населенного пункта) общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления. При определении общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма гражданину, имеющему в собственности жилое помещение, учитывается площадь жилого помещения, находящегося у него в собственности. Кроме того, согласно Жилищному кодексу Российской Федерации регистрация по месту жительства в данном жилом помещении членов семьи ветерана Великой Отечественной войны (дети, супруги) возможна только при его согласии. Регистрация по месту жительства иных родственников (внуки, внучки и т.д.) требует согласия, в том числе, наймодателя (Администрации города Омска).

В случае использования ветераном Великой Отечественной войны права приватизации до предоставления ему по договору социального найма квартиры, приобретенной за счет средств федерального бюджета, у него не возникнет права на приватизацию данного жилого помещения, что в свою очередь позволит Администрации города Омска данное жилое помещение в случае его смерти предоставить следующему по списку претенденту из лиц указанной категории граждан. 

Таким образом, приобретение жилых помещений для ветеранов Великой Отечественной войны в муниципальную собственность (при передаче вышеназванных полномочий органам местного самоуправления) и предоставление их ветеранам Великой Отечественной войны по договорам социального найма позволило бы не только обеспечить всех ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жилым помещением, но и пополнить муниципальный жилищный фонд.

На 1 января 2019 года предоставления выплат ожидали 18 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 2 – умерли в 2019 году. В настоящее время ожидают выплаты 17 ветеранов Великой Отечественной войны, 1 из которых обратился с заявлением о включении в список претендентов на получение выплаты 15 января 2019 года. 

Из 17 ветеранов Великой Отечественной войны 1 инвалид Великой Отечественной войны, 16 вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Дата принятия их на учет с 12 мая 2017 года до 15 января 2019 года.

До 2018 года федеральные средства на обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, предусматривались в виде субвенций по одной статье бюджетной классификации, в связи с чем предоставление выплат им осуществлялось в порядке очередности единого списка, вследствие чего ветераны боевых действий годами ожидали получение выплат. 

Администрация города Омска неоднократно обращалась в адрес Правительства Омской области, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости законодательной инициативы внесения изменений в федеральное законодательство в части формирования отдельного списка ветеранов боевых действий.

С 2018 года в правовые акты, регламентирующие порядок предоставления выплат данным категориям граждан, внесены изменения в части формирования списков в разрезе категорий. 

Распределение средств субвенции осуществляется в порядке списка претендентов на получение выплаты в планируемом году с разбивкой по муниципальным образованиям.

На получение выплаты в 2018 году претендовало 77 ветеранов боевых действий, 64 инвалида и семьи, имеющей детей-инвалидов. В 2018 году выдано  35 свидетельств на сумму 22,7 млн. руб. ветеранам боевых действий и 24 свидетельства на сумму 15,6 млн. руб. инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. Размер выплаты – 649,4 тыс. руб.

Отсутствие «сквозного» распределения средств влечет за собой предоставление выплат гражданам, состоящим на учете в иных муниципальных образованиях, и вставших на учет более поздней датой, чем получатели выплат, относящиеся к тем же категориям, проживающие в городе Омске. 

Низкий размер выплаты, а также короткий срок реализации свидетельств (3 месяца) при учете низких доходов данных категорий граждан не позволяют им приобрести полноценное жилое помещение на современном рынке недвижимости. Учитывая изложенное, несмотря на потребность в улучшении жилищных условий, количество претендентов на получение выплаты ежегодно снижается.

Администрацией города Омска в Правительство Омской области в целях увеличения размера выплаты направлялись обращения с просьбой рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования из областного бюджета в указанных целях, а также о распределении бюджетных средств согласно единой очередности граждан по сводному списку претендентов на получение выплаты по Омской области без разбивки по муниципальным образованиям.

Также Правительству Омской области и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации предлагалось проявить законодательную инициативу в части внесения изменений в федеральное законодательство по вопросу приведения в единообразие прав по обеспечению жильем ветеранов боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны: исключить ограничения по дате приема на учет и осуществлять расчет выплат исходя из площади жилого помещения 36 кв.м.

На получение выплаты в 2019 году претендуют 59 ветеранов боевых действий, 41 инвалид и семья, имеющая ребенка-инвалида. 

Минстроем Омской области подготовлен проект распоряжения Правительства Омской области «Об утверждении распределения бюджетных средств на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на 2019 год», которым предусмотрено распределение бюджетных средств, выделенных Омской области из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», по муниципальным образованиям Омской области в объеме 72,6 млн. руб. для предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем 55 ветеранам Великой Отечественной войны, вставшим на учет до 16 ноября 2018 года включительно, 59,2 млн. руб. –  91 ветерану боевых действий и 38,5 млн. руб. – 59 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Согласно вышеназванному проекту на город Омск планируется выделить 19,5 млн. руб. на обеспечение жильем 15 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе, 1 участника Великой Отечественной войны, 38 млн. руб. – на обеспечение жильем 59 ветеранов боевых действий, и 26,6 млн. руб. – на обеспечение жильем 41 инвалида и семьи, имеющей ребенка-инвалида.

В рамках Указа Губернатора Омской области от 8 августа 2005 года № 95 «О мерах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов боевых действий и членов их семей, проживающих на территории Омской области» ветераны боевых действий, ставшие инвалидами в результате ранений вправе претендовать на социальную выплату, расчет которой осуществляется с учетом численного состава семьи исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Омской области, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

Правительством Омской области для обеспечения данной категории граждан в 2010 – 2017 годах средства областного бюджета не выделялись. В 2018 году выплаты получили 4 семьи (8 человек) на сумму 4,8 млн. руб.

Ожидают получение выплат в 2019 году 2 семьи (5 человек).

Законом Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию вышеназванного Указа Губернатора Омской области предусмотрено 4 млн. руб. Минстрой Омской области на город Омск планирует выделить 1,4 млн. руб. на предоставление выплаты 1 семье.

В рамках подпрограммы «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа» (далее – подпрограмма), утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1171-п, молодым специалистам, работающим в муниципальных бюджетных организациях (далее – молодые специалисты), предоставление выплат осуществляется из бюджета города Омска.

В бюджете города Омска на указанные цели ежегодно предусматривается 3 млн. руб. Объем финансирования уточняется Решением Омского городского Совета при формировании бюджета города Омска на соответствующий год. 

Предоставление выплат молодым специалистам направлено на привлечение и закрепление молодых специалистов в бюджетных организациях. 

Претендовали на получение социальных выплат в 2018 году только 2 молодых специалиста. Свидетельства на общую сумму 724,34 тыс. руб. сроком действия до 20 декабря 2018 года были вручены указанным молодым специалистам 20 сентября 2018 года и в октябре 2018 года успешно ими реализованы. 

За консультациями о предоставлении выплаты обратились 25 специалистов. В результате консультаций с заявлениями о включении в список претендентов на получение социальной выплаты в 2019 году обратились 3 молодых специалиста, из которых двум было отказано во включении в данный список в связи с тем, что работа в муниципальном бюджетном учреждении не являлась для них первым местом работы. До окончания профильного учебного заведения (образование) данные специалисты осуществляли трудовую деятельность в иных сферах (медицина, предпринимательство). Однако судебными решениями на Администрацию города Омска возложена обязанность включить их в списки претендентов на получение социальной выплаты в 2019 году.

В 2019 году стоимость 1 кв. м составляет 38 956 руб. Размер социальной выплаты – 350,61 тыс. руб. Общий расход бюджетных средств на указанные цели – 1,1 млн. руб. 

В бюджете города Омска на обеспечение жильем молодых специалистов предусмотрено 3 млн. руб., в связи с чем остаток 1,9 млн. руб. – в 2019 году не востребован.

В рамках служебной записки № Вн-АГ/2989 от 7 сентября 2018 года был рассмотрен и согласован вопрос о внесении изменений в подпрограмму в части исключения мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам в связи с невостребованностью данного мероприятия среди указанной категории граждан.

Учитывая, что условия предоставления выплаты, а также предусмотренные объемы ассигнований в полной мере не удовлетворяют потребность молодых специалистов в обеспечении жильем, департаментом образования Администрации города Омска предложено внести изменения в нормативные акты, регулирующие порядок предоставления социальной выплаты молодым специалистам, в том числе  в постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1171-п, в части исключения расходов, предусмотренных на социальные выплаты в сумме 3 млн. руб.

С целью снижения дефицита педагогических кадров в образовательных организациях и привлечения молодых специалистов, выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования по направлению «Образование и педагогические науки» департаментом образования Администрации города Омска разработан проект постановления Администрации города Омска «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении с департаментом образования Администрации города Омска» (далее – проект).

Данный проект направлен на оказание материального стимулирования и поддержки освоения образовательных программ студентами, обучающимися по программам среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения, на основании заключенных с департаментом образования Администрации города Омска договоров о целевом обучении.

Проектом предусмотрено предоставление меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты гражданам, которые заключили договор о целевом обучении с департаментом образования Администрации города Омска с обязательством последующего трудоустройства в бюджетное образовательное учреждение города Омска в размере 3 тыс. руб. в месяц, в связи с чем предлагается перераспределить ассигнования на 2020 и 2021 годы в размере 3 млн. руб. ежегодно департаменту образования Администрации города Омска.

Всего в 2018 году улучшили жилищные условия с использованием социальных выплат 115 семей на сумму 117,1 млн. руб.

Всего с 2006 года улучшили жилищные условия с использованием социальных выплат 3 938 семей на сумму 3 636,1 млн. руб.  

Взаимодействие с заявителями по реализации вышеназванных жилищных программ департаментом осуществляется в рамках 5 муниципальных услуг. Все муниципальные услуги департаментом предоставляются через отдел «Служба одного окна» Казенного учреждения города Омска «Управление по обеспечению деятельности Администрации города Омска» (далее – отдел «Служба одного окна»). Согласно административным регламентам предоставления муниципальных услуг информация о возможности участия в жилищных программах до сведения граждан доводится специалистами данного структурного подразделения Администрации города Омска, осуществляющими консультирование граждан по принципу «одного окна». В случае поступления письменного обращения гражданина ему направляются письменные разъяснения. 

Вся информация в установленном порядке размещена на информационных стендах, а также на сайте Администрации города Омска.

В соответствии с административными регламентами гражданин может выбрать форму обращения за предоставлением муниципальной услуги: лично либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Региональный портал государственных и муниципальных услуг.

На настоящую дату в 2019 году планируется предоставить выплаты 133 семьям на сумму 99,7 млн. руб., из которых 89,4 млн. руб. – средства федерального, 7,6 млн. руб. – областного, 2,7 млн. руб. – местного бюджетов.

_________________________

