
2

Приложение № 2 

к постановлению Администрации города Омска 

от ___________________ № _________________
«Приложение № 4
к постановлению Администрации города Омска 

от 10 марта 2017 года № 210-п
ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории в границах элементов планировочной структуры: №№ 33, 55, 97, 99, 100, ЗОП 10, элементов планировочной структуры линейных объектов: № 2-1.ИТ85 по проектируемой улице № 16, № 2-1.ИТ88 по проектируемой улице № 17,       № 2-1.ИТ89 по проектируемой улице № 18, № 2-1.ИТ165 по улице Блюхера, № 2-1.ИТ21 по улице Химиков, № 2-1.ИТ14 по улице 22 Апреля, № 2-1.ИТ23 по улице Энтузиастов проекта планировки территории городка Нефтяников, расположенной в границах: правый берег реки Иртыш – улица Заозерная – улица Комбинатская – улица Химиков – улица Энтузиастов – переулок
1-й Окружной – переулок 2-й Окружной – улица Доковская – проспект
Мира – северо-восточная граница отвода «Сибэктрострой» – АТП-10,
ГСК «Асфальт» – в Советском административном округе города Омска
В проекте планировки территории городка Нефтяников, расположенной     в границах: правый берег реки Иртыш – улица Заозерная – улица Комбинатская – улица Химиков – улица Энтузиастов – переулок 1-й Окружной – переулок 2-й Окружной – улица Доковская – проспект Мира – северо-восточная граница отвода «Сибэктрострой» – АТП-10, ГСК «Асфальт» – в Советском административном округе города Омска, предусматривается размещение линейного объекта ПАО «МРСК Сибири» «Строительство подстанции 110/10 кВ «Кристалл», двух кабельных линий 110 кВ и двух волоконно-оптических линий связи от кабельно-воздушной линии 110 кВ Омская – ТЭЦ-4 – Омская ТЭЦ-3 I, II цепь с отпайками до новой подстанции 110/10 кВ «Кристалл», двух кабельных линий 10 кВ от новой подстанции 110/10 кВ «Кристалл» до ЦРП-2». 
Строительство линейного объекта электроснабжения предполагается           в 3 этапа:

- строительство двух кабельных линий 110 кВ и двух волоконно-оптических линий связи от кабельно-воздушной линии 110 кВ Омская          ТЭЦ-4 – Омская ТЭЦ-3 I, II цепь с отпайками до новой подстанции 110 кВ «Кристалл»;

-  строительство электрической подстанции 110 кВ «Кристалл»;

- строительство двух кабельных линий 10 кВ от новой подстанции      110 кВ «Кристалл» до центрального распределительного пункта (ЦРП-2).
Объекты, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы, утвержденную Решением Омского городского совета от 16 декабря 2015 года № 404, отсутствуют.»




_________________


