4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 1 марта 2021 года № 139-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска

от 14 октября 2013 года № 1171-п

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» к постановлению Администрации города Омска от 14 октября 
2013 года № 1171-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами» следующие изменения:

1) строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» Паспорта муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» изложить в следующей редакции:

	«
	Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации


	На реализацию муниципальной программы планируется направить 17 038 293 768,08 рубля,             в том числе:

- за счет средств бюджета города Омска –                 8 151 099 836,18 рубля;

- за счет средств областного бюджета –                     1 626 119 489,97 рубля;

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 010 043 395,44 рубля;

- за счет средств федерального бюджета  –                4 128 277 420,63 рубля;

- за счет внебюджетных средств –                              78 657 586,60 рубля;

- за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц – 7 553 821,26 рубля;

- за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций – 1 036 542 218,00  рубля (прогнозируемый объем);

в том числе по годам реализации:

1) в 2014 году – 3 175 778 392,62 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска –                 1 266 803 359,44 рубля;

- за счет средств областного бюджета –                    691 540 886,47 рубля;

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 844 249 503,58 рубля;

- за счет средств федерального бюджета – 

373 184 643,13 рубля;

2) в 2015 году – 2 294 920 279,59 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска – 

1 010 083 896,11 рубля;

- за счет средств областного бюджета – 

302 190 037,72 рубля;

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 328 582 039,21 рубля;

- за счет средств федерального бюджета – 

654 064 306,55 рубля;

3) в 2016 году – 1 756 537 931,25 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска – 

887 580 444,50 рубля;

- за счет средств областного бюджета –  

392 626 318,97 рубля;

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 367 891 551,14 рубля;

- за счет средств федерального бюджета – 

99 782 030,04 рубля;

- за счет внебюджетных средств – 

8 657 586,60 рубля;

4) в 2017 году – 1 192 035 376,85 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска – 

977 685 021,83 рубля;

- за счет средств областного бюджета – 

60 049 262,74 рубля;

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 26 530 597,91 рубля;

- за счет средств федерального бюджета – 

120 216 673,11 рубля;

- за счет безвозмездных поступлений  от юридических лиц – 7 553 821,26 рубля;

5) в 2018 году – 827 988 469,11 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска – 

808 076 840,62 рубля;

- средства областного бюджета – 

6 299 039,40 рубля;

- средства федерального бюджета – 

3 612 589,09 рубля;

- за счет внебюджетных средств – 

10 000 000,00 рубля;

6) в 2019 году – 3 809 647 793,96 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска –  731 682 499,10 рубля;

- за счет средств областного бюджета –  55 795 681,74 рубля;

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 73 743 800,78 рубля;

- за счет средств федерального бюджета – 2 449 311 594,34 рубля;

- за счет внебюджетных средств – 

10 000 000,00 рубля;

- за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций –  489 114 218,00 рубля (прогнозируемый объем);

7) в 2020 году – 1 720 715 496,87 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска – 

643 521 746,75рубля;

- за счет средств областного бюджета –  

117 618 262,93 рубля;

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 369 045 902,82 рубля;

- за счет средств федерального бюджета – 428 105 584,37 рубля;

- за счет внебюджетных средств – 

10 000 000,00 рубля;

- за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций –  152 424 000,00 рубля (прогнозируемый объем);

8) в 2021 году –561 295 307,33 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска –             357 811 307,33 рубля;

- за счет внебюджетных средств – 

10 000 000,00 рубля;

- за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций –  193 484 000,00 рубля (прогнозируемый объем);

9) в 2022 году – 670 559 269,08 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска –             459 239 269,08  рубля;

- за счет внебюджетных средств – 

10 000 000,00 рубля;

- за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций – 201 320 000,00 рубля (прогнозируемый объем);

10) в 2023 году – 529 487 370,06 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска –             519 387 370,06 рубля;

- за счет внебюджетных средств – 

10 000 000,00 рубля;

- за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций –  100 000,00 рубля (прогнозируемый объем);

11) в 2024 году – 499 328 081,36 рубля;

- за счет средств бюджета города Омска –              489 228 081,36 рубля;

- за счет внебюджетных средств – 

10 000 000,00 рубля;

- за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций – 100 000,00 рубля (прогнозируемый объем)
	»;


2) в разделе 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»:
- цифры «1 772 895 257,05» заменить цифрами «1 925 462 851,28»;

- цифры «854 457 262,39» заменить цифрами «1 007 024 856,62»;

- цифры «822 872 943,43» заменить цифрами «749 120 063,16»;

- цифры «296 434 948,77» заменить цифрами «222 682 068,50»;

- абзацы двадцать четвертый – тридцать первый изложить в следующей редакции: 

«8) 2021 год – 111407019,63 руб.;

- средства бюджета города Омска – 111407019,63  руб.;

9) 2022 год – 115036522,71 руб.;

- средства бюджета города Омска – 115036522,71  руб.;

10) 2023 год – 115001596,16 руб.;

- средства бюджета города Омска – 115001596,16 руб.;

11) 2024 год – 115001596,16 руб.;

- средства бюджета города Омска – 115001596,16 руб.»;

3) в разделе 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»:

- цифры «163 669 974,58» заменить цифрами «163 548 328,98»;

- цифры «19 970 400,31» заменить цифрами «19 886 070,65»;

- цифры «43 403 800,89» заменить цифрами «43 411 818,10»;

- цифры «21 638 186,78» заменить цифрами «21 592 853,63»;

- цифры «23 660 968,40» заменить цифрами «23 539 322,80»;

- цифры «1 727 316,21» заменить цифрами «1 642 986,55»;

- цифры «7 876 334,67» заменить цифрами «7 884 351,88»;

- цифры «4 057 317,52» заменить цифрами «4 011 984,37»;

4) в разделе 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»: 

- цифры «4 988 459 063,84» заменить цифрами «5 627 037 978,06»;

- цифры «1 640 398 318,95» заменить цифрами «2 276 026 582,95»;

- цифры «1 342 551 095,59» заменить цифрами «1 342 609 396,05»;

- цифры «2 005 509 649,30» заменить цифрами «2 008 401 999,06»;

- цифры «480 008 942,15» заменить цифрами «475 043 012,99»;

- цифры «106 524 173,16» заменить цифрами «98 607 593,78»;

- цифры «7 331 215,93» заменить цифрами «7 389 516,39»;

- цифры «366 153 553,06» заменить цифрами «369 045 902,82»;

- абзацы тридцать второй – тридцать девятый изложить в следующей редакции: 

«8) 2021 год – 97763158,09 руб.;

- средства бюджета города Омска – 97763158,09 руб.;

9) 2022 год – 177219051,41 руб.;

- средства бюджета города Омска – 177219051,41 руб.;

10) 2023 год – 196781316,94 руб.;

- средства бюджета города Омска - 196781316,94 руб.;

11) 2024 год – 196781316,94 руб.;

- средства бюджета города Омска - 196781316,94 руб.»;

5) в подпрограмме 5 «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами»:

а) строку 31.1 таблицы раздела 4 «Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения» изложить в следующей редакции:  
	«
	31.1
	Степень снижения просроченной кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, сложившейся на дату предоставления субсидии


	%
	Значение целевого индикатора определяется как отношение объема просроченной кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, сложившейся на дату оплаты данной задолженности в сумме не менее объема бюджетных ассигнований, полученных в рамках субсидии из бюджета города Омска, к объему просроченной кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, сложившейся на дату предоставления субсидии, на основании фактических данных, представляемых в департамент городского хозяйства Администрации города Омска получателем субсидии
	»;


б) в разделе 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы»:

- цифры «7 987 233 003,60» заменить цифрами «8 127 188 662,64»;

- цифры «4 701 866 117,73» заменить цифрами «4 841 821 776,77»;

- цифры «277 456 530,71» заменить цифрами «320 589 097,92»;

- цифры «112 159 283,16» заменить цифрами «146 141 129,61»;

- цифры «118 654 930,50» заменить цифрами «164 483 694,96»;

- цифры «181 302 450,50» заменить цифрами «205 104 456,96»;

- цифры «181 734 693,80» заменить цифрами «174 945 168,26»;

6) приложение № 1 «Объем и источники финансирования муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

7) таблицу 2 приложения № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

8) таблицу 2 приложения № 4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

9) таблицу 2 приложения № 5 «Перечень мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

10) таблицу 2 приложения № 6 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

11) приложение № 13 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

12) приложение № 14 «Плановые значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение населения доступным                               и комфортным жильем» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

13) приложение № 15 «Плановые значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» изложить
в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

14) приложение № 16 «Плановые значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

15) приложение № 17 «Плановые значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска                                                                                    О.Н. Фадина

   Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска 

от 1 марта 2021 года № 139-п
«Приложение № 1 

к муниципальной программе города Омска

«Обеспечение населения доступным и комфортным

 жильем и коммунальными услугами»

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ

финансирования муниципальной программы города Омска

«Обеспечение населения доступным и комфортным жильем

и  коммунальными услугами»

	№ п/п
	Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы
	Объем финансирования муниципальной программы, руб.
	

	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы
	

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»
	

	1.1
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска всего, в том числе:
	890753797,54
	8679425,00
	8569250,40
	45285374,75
	42928449,11
	56827612,52
	115015809,78
	157001141,32
	111407019,63
	115036522,71
	115001596,16
	115001596,16
	

	1.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	890753797,54
	8679425,00
	8569250,40
	45285374,75
	42928449,11
	56827612,52
	115015809,78
	157001141,32
	111407019,63
	115036522,71
	115001596,16
	115001596,16
	

	1.2
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска всего, в том числе:
	19799968,00
	0,00
	19799968,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	19799968,00
	0,00
	19799968,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Управление делами Администрации города Омска всего, в том числе:
	99000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	99000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	1014810085,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	422691163,90
	592118921,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	96372091,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30691163,90
	65680927,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.2
	- за счет средств областного бюджета
	150344394,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48000000,00
	102344394,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3
	- за счет средств федерального бюджета
	768093600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	344000000,00
	424093600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5
	Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе:
	1925462851,28
	8679425,00
	28369218,40
	45285374,75
	43027449,11
	56827612,52
	537706973,68
	749120063,16
	111407019,63
	115036522,71
	115001596,16
	115001596,16
	

	1.5.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	1007024856,62
	8679425,00
	28369218,40
	45285374,75
	43027449,11
	56827612,52
	145706973,68
	222682068,50
	111407019,63
	115036522,71
	115001596,16
	115001596,16
	

	1.5.2
	- за счет средств областного бюджета
	150344394,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48000000,00
	102344394,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5.3
	- за счет средств федерального бюджета
	768093600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	344000000,00
	424093600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске»
	

	3.1
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска всего, в том числе:
	163548328,98
	13959050,37
	16834903,11
	14597838,96
	0,00
	21398245,82
	23218967,92
	23539322,80
	12500000,00
	12500000,00
	12500000,00
	12500000,00
	

	3.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	19886070,65
	2500000,00
	2400000,00
	264764,17
	0,00
	1486617,33
	1591702,60
	1642986,55
	2500000,00
	2500000,00
	2500000,00
	2500000,00
	

	3.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	43411818,10
	8577463,76
	10370596,56
	3964695,52
	0,00
	6299039,40
	6315670,98
	7884351,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.3
	- за счет средств федерального бюджета
	21592853,63
	2881586,61
	4064306,55
	1710792,67
	0,00
	3612589,09
	5311594,34
	4011984,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.4
	- за счет внебюджетных средств
	78657586,60
	0,00
	0,00
	8657586,60
	0,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	

	3.2
	Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе:
	163548328,98
	13959050,37
	16834903,11
	14597838,96
	0,00
	21398245,82
	23218967,92
	23539322,80
	12500000,00
	12500000,00
	12500000,00
	12500000,00
	

	3.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	19886070,65
	2500000,00
	2400000,00
	264764,17
	0,00
	1486617,33
	1591702,60
	1642986,55
	2500000,00
	2500000,00
	2500000,00
	2500000,00
	

	3.2.2
	- за счет средств областного бюджета
	43411818,10
	8577463,76
	10370596,56
	3964695,52
	0,00
	6299039,40
	6315670,98
	7884351,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2.3
	- за счет средств федерального бюджета
	21592853,63
	2881586,61
	4064306,55
	1710792,67
	0,00
	3612589,09
	5311594,34
	4011984,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2.4
	- за счет внебюджетных средств
	78657586,60
	0,00
	0,00
	8657586,60
	0,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	

	Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	

	4.1
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска всего, в том числе:
	2507505602,24
	1210806725,00
	0,00
	2059032,56
	81924313,58
	0,00
	122896944,74
	449141323,99
	76563158,09
	170551470,40
	196781316,94
	196781316,94
	

	4.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	1178991130,56
	388574837,90
	0,00
	2059032,56
	27300959,75
	0,00
	47673133,20
	72705904,78
	76563158,09
	170551470,40
	196781316,94
	196781316,94
	

	4.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	363529159,61
	326566876,54
	0,00
	0,00
	28092755,92
	0,00
	1480010,76
	7389516,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	964985312,07
	495665010,56
	0,00
	0,00
	26530597,91
	0,00
	73743800,78
	369045902,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.2
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска всего, в том числе:
	175758550,15
	2569500,01
	7715563,00
	19041074,00
	39340851,10
	30774414,88
	50415458,16
	25901689,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	175758550,15
	2569500,01
	7715563,00
	19041074,00
	39340851,10
	30774414,88
	50415458,16
	25901689,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.3
	Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	2943773825,67
	712778204,25
	984575253,36
	1035409447,25
	183143339,80
	0,00
	0,00
	0,00
	21200000,00
	6667581,01
	0,00
	0,00
	

	4.3.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	921276902,24
	34780213,22
	396209321,36
	279276446,85
	183143339,80
	0,00
	0,00
	0,00
	21200000,00
	6667581,01
	0,00
	0,00
	

	4.3.2
	- за счет средств областного бюджета
	979080236,44
	330306713,53
	260532073,65
	388241449,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.3.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1043416686,99
	347691277,50
	327833858,35
	367891551,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.4
	Итого на реализацию подпрограммы 4, в том числе:
	5627037978,06
	1926154429,26
	992290816,36
	1056509553,81
	304408504,48
	30774414,88
	173312402,90
	475043012,99
	97763158,09
	177219051,41
	196781316,94
	196781316,94
	

	4.4.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	2276026582,95
	425924551,13
	403924884,36
	300376553,41
	249785150,65
	30774414,88
	98088591,36
	98607593,78
	97763158,09
	177219051,41
	196781316,94
	196781316,94
	

	4.4.2
	- за счет средств областного бюджета
	1342609396,05
	656873590,07
	260532073,65
	388241449,26
	28092755,92
	0,00
	1480010,76
	7389516,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.4.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	2008401999,06
	843356288,06
	327833858,35
	367891551,14
	26530597,91
	0,00
	73743800,78
	369045902,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	                                                                                        Подпрограмма 5 «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства»
	

	5.1
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	6349263876,52
	785848334,62
	489562257,24
	516689312,83
	661488763,88
	701183934,26
	2537487141,55
	243174177,65
	110044779,61
	101261724,96
	101261724,96
	101261724,96
	

	5.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	4239178481,29
	784470702,02
	488408315,87
	516689312,83
	653934942,62
	701183934,26
	437487141,55
	243174177,65
	110044779,61
	101261724,96
	101261724,96
	101261724,96
	

	5.1.2
	- за счет средств федерального бюджета
	2100000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2100000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.1.3
	- за счет средств областного бюджета
	890177,59
	484417,08
	405760,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.1.4
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1641396,38
	893215,52
	748180,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.1.5
	-за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц
	7553821,26
	0,00
	0,00
	0,00
	7553821,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.2
	Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	1777924786,12
	441137153,37
	767863084,48
	123455850,90
	24596930,26
	17804261,63
	48808089,91
	77414920,27
	36096350,00
	63221970,00
	103842732,00
	73683443,30
	

	5.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	602643295,48
	45228681,29
	86981477,48
	24964439,34
	24596930,26
	17804261,63
	48808089,91
	77414920,27
	36096350,00
	63221970,00
	103842732,00
	73683443,30
	

	5.2.2
	- за счет средств областного бюджета
	56907196,75
	25605415,56
	30881607,00
	420174,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.2.3
	- за счет средств федерального бюджета
	1118374293,89
	370303056,52
	650000000,00
	98071237,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.3
	Итого на реализацию подпрограммы 5, в том числе:
	8127188662,64
	1226985487,99
	1257425341,72
	640145163,73
	686085694,14
	718988195,89
	2586295231,46
	320589097,92
	146141129,61
	164483694,96
	205104456,96
	174945168,26
	

	5.3.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	4841821776,77
	829699383,31
	575389793,35
	541653752,17
	678531872,88
	718988195,89
	486295231,46
	320589097,92
	146141129,61
	164483694,96
	205104456,96
	174945168,26
	

	5.3.2
	- за счет средств областного бюджета
	57797374,34
	26089832,64
	31287367,51
	420174,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.3.3
	- за счет средств федерального бюджета
	3218374293,89
	370303056,52
	650000000,00
	98071237,37
	0,00
	0,00
	2100000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.3.4
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1641396,38
	893215,52
	748180,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.3.5
	-за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц
	7553821,26
	0,00
	0,00
	0,00
	7553821,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды»
	

	6.1
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	158513729,12
	0,00
	0,00
	0,00
	158513729,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	6340549,19
	0,00
	0,00
	0,00
	6340549,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	31956506,82
	0,00
	0,00
	0,00
	31956506,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.1.3
	- за счет средств федерального бюджета
	120216673,11
	0,00
	0,00
	0,00
	120216673,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.2
	Итого на реализацию подпрограммы 6, в том числе:
	158513729,12
	0,00
	0,00
	0,00
	158513729,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	6340549,19
	0,00
	0,00
	0,00
	6340549,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.2.2
	- за счет средств областного бюджета
	31956506,82
	0,00
	0,00
	0,00
	31956506,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6.2.3
	- за счет средств федерального бюджета
	120216673,11
	0,00
	0,00
	0,00
	120216673,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Подпрограмма 7 «Энергетическая безопасность города Омска»
	

	7.1
	Ресурсоснабжающие организации, всего в том числе
	1036542218,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	489114218,00
	152424000,00
	193484000,00
	201320000,00
	100000,00
	100000,00
	

	7.1.1
	- за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций
	1036542218,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	489114218,00
	152424000,00
	193484000,00
	201320000,00
	100000,00
	100000,00
	

	7.1.2
	Итого на реализацию подпрограммы 7, в том числе:
	1036542218,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	489114218,00
	152424000,00
	193484000,00
	201320000,00
	100000,00
	100000,00
	

	7.1.3
	- за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций
	1036542218,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	489114218,00
	152424000,00
	193484000,00
	201320000,00
	100000,00
	100000,00
	

	8.1
	Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе:
	17038293768,08
	3175778392,62
	2294920279,59
	1756537931,25
	1192035376,85
	827988469,11
	3809647793,96
	1720715496,87
	561295307,33
	670559269,08
	529487370,06
	499328081,36
	

	8.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	8151099836,18
	1266803359,44
	1010083896,11
	887580444,50
	977685021,83
	808076840,62
	731682499,10
	643521746,75
	357811307,33
	459239269,08
	519387370,06
	489228081,36
	

	8.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	1626119489,97
	691540886,47
	302190037,72
	392626318,97
	60049262,74
	6299039,40
	55795681,74
	117618262,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8.1.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	2010043395,44
	844249503,58
	328582039,21
	367891551,14
	26530597,91
	0,00
	73743800,78
	369045902,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8.1.4
	- за счет средств федерального бюджета
	4128277420,63
	373184643,13
	654064306,55
	99782030,04
	120216673,11
	3612589,09
	2449311594,34
	428105584,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8.1.5
	- за счет внебюджетных средств
	78657586,60
	0,00
	0,00
	8657586,60
	0,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	

	8.1.6
	-за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц
	7553821,26
	0,00
	0,00
	0,00
	7553821,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8.1.7
	- за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций
	1036542218,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	489114218,00
	152424000,00
	193484000,00
	201320000,00
	100000,00
	100000,00
	

	9.1
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска всего, в том числе:
	3561807728,76
	1233445200,37
	25404153,51
	61942246,27
	124852762,69
	78225858,34
	261131722,44
	629681788,11
	200470177,72
	298087993,11
	324282913,10
	324282913,10
	

	9.1.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	2089630998,75
	399754262,90
	10969250,40
	47609171,48
	70229408,86
	58314229,85
	164280645,58
	231350032,65
	190470177,72
	288087993,11
	314282913,10
	314282913,10
	

	9.1.2
	- за счет средств областного бюджета
	406940977,71
	335144340,30
	10370596,56
	3964695,52
	28092755,92
	6299039,40
	7795681,74
	15273868,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.1.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	964985312,07
	495665010,56
	0,00
	0,00
	26530597,91
	0,00
	73743800,78
	369045902,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.1.4
	- за счет средств федерального бюджета
	21592853,63
	2881586,61
	4064306,55
	1710792,67
	0,00
	3612589,09
	5311594,34
	4011984,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.1.5
	- за счет внебюджетных средств
	78657586,60
	0,00
	0,00
	8657586,60
	0,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	

	9.2
	Департамент имущественных отношений Администрации города Омска всего, в том числе:
	195558518,15
	2569500,01
	27515531,00
	19041074,00
	39340851,10
	30774414,88
	50415458,16
	25901689,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.2.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	195558518,15
	2569500,01
	27515531,00
	19041074,00
	39340851,10
	30774414,88
	50415458,16
	25901689,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.3
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска всего, в том числе:
	6507777605,64
	785848334,62
	489562257,24
	516689312,83
	820002493,00
	701183934,26
	2537487141,55
	243174177,65
	110044779,61
	101261724,96
	101261724,96
	101261724,96
	

	9.3.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	4245519030,48
	784470702,02
	488408315,87
	516689312,83
	660275491,81
	701183934,26
	437487141,55
	243174177,65
	110044779,61
	101261724,96
	101261724,96
	101261724,96
	

	9.3.2
	- за счет средств областного бюджета
	32846684,41
	484417,08
	405760,51
	0,00
	31956506,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.3.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1641396,38
	893215,52
	748180,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.3.4
	- за счет средств федерального бюджета
	2220216673,11
	0,00
	0,00
	0,00
	120216673,11
	0,00
	2100000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.3.5
	-за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц
	7553821,26
	0,00
	0,00
	0,00
	7553821,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.4
	Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе:
	5736508697,53
	1153915357,62
	1752438337,84
	1158865298,15
	207740270,06
	17804261,63
	471499253,81
	669533842,11
	57296350,00
	69889551,01
	103842732,00
	73683443,30
	

	9.4.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	1620292288,80
	80008894,51
	483190798,84
	304240886,19
	207740270,06
	17804261,63
	79499253,81
	143095847,45
	57296350,00
	69889551,01
	103842732,00
	73683443,30
	

	9.4.2
	- за счет средств областного бюджета
	1186331827,85
	355912129,09
	291413680,65
	388661623,45
	0,00
	0,00
	48000000,00
	102344394,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.4.3
	- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	1043416686,99
	347691277,50
	327833858,35
	367891551,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.4.4
	- за счет средств федерального бюджета
	1886467893,89
	370303056,52
	650000000,00
	98071237,37
	0,00
	0,00
	344000000,00
	424093600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.5
	Управление делами Администрации города Омска всего, в том числе:
	99000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.5.1
	- за счет средств бюджета города Омска
	99000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9.6
	Ресурсоснабжающие организации
	1036542218,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	489114218,00
	152424000,00
	193484000,00
	201320000,00
	100000,00
	100000,00
	

	9.6.1
	- за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций
	1036542218,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	489114218,00
	152424000,00
	193484000,00
	201320000,00
	100000,00
	100000,00
	»


Приложение № 2
к постановлению Администрации города Омска 

от 1 марта 2021 года № 139-п
«Таблица 2

Перечень мероприятий на 2019 – 2024 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма)
	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы,   рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
	

	
	
	
	
	Наименование
	Единица измерения
	Значение
	

	
	
	
	Источник финансирования
	Всего
на 2019-2024
годы
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	
	
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	

	ЦельмуниципальнойпрограммыгородаОмска:повышениедоступностижильяикачестважилищногообеспечениянаселения,повышениекачестваинадежностипредоставленияжилищно-коммунальныхуслуг,созданиеусловийдлявнедрениявпроизводственнойикоммунальнойсферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения  потребителей
	

	Задача муниципальной программы: формирование и управление муниципальным жилищным фондом
	

	Задача муниципальной программы: выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем молодых    специалистов
	

	Задача муниципальной программы: повышение уровня обеспеченности муниципальными жилыми помещениями малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода
	

	Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»
	

	1
	Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для обеспечения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода
	Всего, в том числе:
	414358085,73
	60606114,08
	103460818,17
	62572788,37
	62572788,37
	62572788,37
	62572788,37
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	414358085,73
	60606114,08
	103460818,17
	62572788,37
	62572788,37
	62572788,37
	62572788,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее – ДЖП)
	Всего , в том числе:
	369121283,54
	53271236,42
	95886990,88
	54990764,06
	54990764,06
	54990764,06
	54990764,06
	Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность
	ед.
	43
	64
	32
	32
	32
	32
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	369121283,54
	53271236,42
	95886990,88
	54990764,06
	54990764,06
	54990764,06
	54990764,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Организация работы по сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями
	ДЖП , Казенное учреждение города Омска «Городской жилищный центр»
	Всего, в том числе:
	45236802,19
	7334877,66
	7573827,29
	7582024,31
	7582024,31
	7582024,31
	7582024,31
	Исполнение прогноза поступления дохода бюджета города Омска по начислению платы за пользование муниципальными жилыми помещениями по договору социального найма и договору найма жилых помещений специализированного жилищного фонда
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	45236802,19
	7334877,66
	7573827,29
	7582024,31
	7582024,31
	7582024,31
	7582024,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 1: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в целях улучшения их жилищных условий
	Всего, в том числе:
	1051812,60
	1051812,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x
	х
	х
	х
	x
	

	
	
	1. Бюдже тгорода Омска
	1051812,60
	1051812,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Предоставление молодым специалистам социальной выплаты на приобретение жилого помещения
	ДЖП
	Всего, в том числе:
	1051812,60
	1051812,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество молодых специалистов, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения
	чел.
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	1051812,60
	1051812,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Задача 3 подпрограммы 1: управление муниципальным жилищным фондом города Омска
	Всего, в том числе:
	39629749,38
	6813763,79
	7422888,45
	3642747,75
	7273400,83
	7238474,28
	7238474,28
	x
	x
	x
	x
	х
	х
	х
	x
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	39629749,38
	6813763,79
	7422888,45
	3642747,75
	7273400,83
	7238474,28
	7238474,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Обеспечение проведения технической инвентаризации и
	ДЖП
	Всего, в том числе:
	8907281,28
	988500,00
	1264781,28
	1663500,00
	1663500,00
	1663500,00
	1663500,00
	Количество жилых помещений, прошедших рыночную оценку
	ед.
	70
	143
	70
	70
	70
	70
	

	
	рыночной оценки
жилищного фонда города Омска
	
	1. Бюджет города Омска
	8907281,28
	988500,00
	1264781,28
	1663500,00
	1663500,00
	1663500,00
	1663500,00
	Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, прошедших техническую инвентаризацию
	ед.
	89
	130
	89
	89
	89
	89
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество бесхозяйных жилых помещений, прошедших техническую инвентаризацию
	ед.
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество актов обследования, подтверждающих снос аварийных домов
	ед.
	20
	12
	20
	20
	20
	20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество жилых помещений, на которые получено экспертное заключение в соответствии с требованием санитарного законодательства
	ед.
	-
	43
	30
	30
	30
	30
	

	3.2
	Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда города Омска
	ДЖП
	Всего, в том числе:
	20827770,44
	4202225,38
	3065545,06
	1515000,00
	4015000,00
	4015000,00
	4015000,00
	Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, за которые произведена оплата жилищно- коммунальных услуг по договорам
	ед.
	2
	2
	60
	60
	60
	60
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	20827770,44
	4202225,38
	3065545,06
	1515000,00
	4015000,00
	4015000,00
	4015000,00
	Количество жилых помещений, в которые обеспечен доступ
	ед.
	43
	21
	45
	45
	45
	45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, за которые произведена оплата жилищно- коммунальных услуг по судебным актам
	ед.
	245
	158
	50
	50
	50
	50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Освобождение жилых помещений от бытового мусора
	ед.
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	

	3.3
	Оплата судебных актов и мировых соглашений
	ДЖП
	Всего, в том числе:
	9894697,66
	1623038,41
	3092562,11
	464247,75
	1594900,83
	1559974,28
	1559974,28
	Удельный вес своевременно оплаченных исполнительных документов в части возмещения вреда, оплаты штрафов, сборов и прочих штрафных санкций, госпошлины и других судебных издержек
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	
	1.Бюджет города Омска
	9894697,66
	1623038,41
	3092562,11
	464247,75
	1594900,83
	1559974,28
	1559974,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Задача 4 подпрограммы 1: руководство и управление в сфере жилищных отношений
	Всего, в том числе:
	273424038,05
	46544119,31
	46117434,70
	45191483,51
	45190333,51
	45190333,51
	45190333,51
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	
	
	1.Бюджет города Омска
	273424038,05
	46544119,31
	46117434,70
	45191483,51
	45190333,51
	45190333,51
	45190333,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий
	ДЖП
	Всего, в том числе:
	273424038,05
	46544119,31
	46117434,70
	45191483,51
	45190333,51
	45190333,51
	45190333,51
	Исполнение прогноза поступления доходов от распоряжения муниципальным жилищным фондом
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	
	1.Бюджет города Омска
	273424038,05
	46544119,31
	46117434,70
	45191483,51
	45190333,51
	45190333,51
	45190333,51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Задача 5 подпрограммы 1: комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства
	Всего, в том числе:
	1014810085,74
	422691163,90
	592118921,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	96372091,08
	30691163,90
	65680927,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.Областной бюджет
	150344394,66
	48000000,00
	102344394,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Федеральный бюджет
	768093600,00
	344000000,00
	424093600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета
	Департамент строительства Администрации города Омска
	Всего, в том числе:
	1014810085,74
	422691163,90
	592118921,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Своевременность расчетов по объекту
	да/нет
	да
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	96372091,08
	30691163,90
	65680927,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	150344394,66
	48000000,00
	102344394,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	4,3
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	3. Федеральный бюджет
	768093600,00
	344000000,00
	424093600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
	Всего, в том числе:
	1743273771,50
	537706973,68
	749120063,16
	111407019,63
	115036522,71
	115001596,16
	115001596,16
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	»


Приложение № 3 

к постановлению Администрации города Омска 

от 1 марта 2021 года № 139-п
«Таблица 2

Перечень мероприятий на 2019 – 2024 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска       (далее – подпрограмма)
	Участники муниципальной программы, ответственные  за реализацию мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
	

	
	
	
	
	Наименование
	Единица измерения
	Значение
	

	
	
	
	Источник  финансирования
	Всего на 2019-2024
годы
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	
	
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	

	Цель муниципальной программы города Омска: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание условий для внедрения в производственной и коммунальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей
	

	Задача муниципальной программы: предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям
	

	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске»
	

	1
	Задача 1 подпрограммы 3: предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям
	Всего, в том числе:
	96758290,72
	23218967,92
	23539322,80
	12500000,00
	12500000,00
	12500000,00
	12500000,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	13234689,15
	1591702,60
	1642986,55
	2500000,00
	2500000,00
	2500000,00
	2500000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Областной бюджет
	14200022,86
	6315670,98
	7884351,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Федеральный бюджет
	9323578,71
	5311594,34
	4011984,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. За счет внебюджетных средств
	60000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в рамках государственной программы Российской Федерации

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее – ДЖП)
	Всего, в том числе:
	96131011,92
	23121562,72
	23409449,20
	12400000,00
	12400000,00
	12400000,00
	12400000,00
	Количество молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
	Семья
	106
	97
	79
	106
	118
	106
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	12783721,44
	1574587,53
	1609133,91
	2400000,00
	2400000,00
	2400000,00
	2400000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	14023711,77
	6235380,85
	7788330,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Федеральный бюджет
	9323578,71
	5311594,34
	4011984,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. За счет внебюджетных средств
	60000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой программы, получивших свидетельства о праве на предоставление социальной выплаты
	Семья
	14
	14
	11
	12
	12
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой программы, получивших социальную выплату
	Семья
	14
	14
	11
	12
	12
	12
	

	1.2
	Предоставление дополнительных социальных выплат
	ДЖП
	Всего, в том числе:
	627278,80
	97405,20
	129873,60
	100000,00
	100000,00
	100000,00
	100000,00
	Количество молодых семей - участников мероприятия ведомственной целевой программы, получивших дополнительную социальную выплату
	Семья
	1
	1
	3
	3
	3
	3
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	450967,71
	17115,07
	33852,64
	100000,00
	100000,00
	100000,00
	100000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Областной бюджет
	176311,09
	80290,13
	96020,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы
	Всего, в том числе:
	96758290,72
	23218967,92
	23539322,80
	12500000,00
	12500000,00
	12500000,00
	12500000,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	1. Бюджет города Омска
	13234689,15
	1591702,60
	1642986,55
	2500000,00
	2500000,00
	2500000,00
	2500000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Областной бюджет
	14200022,86
	6315670,98
	7884351,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Федеральный бюджет
	9323578,71
	5311594,34
	4011984,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. За счет внебюджетных средств
	60000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	10000000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	»


Приложение № 4
к постановлению Администрации города Омска
от 1 марта 2021 года № 139-п
«Таблица 2

Перечень мероприятий на 2019 – 2024 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма)
	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
	

	
	
	
	
	Наименование
	Единица измерения
	                                                             Значение
	

	
	
	
	Источник финансирования
	Всего
на 2019-2024 годы
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	
	
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	

	Цель муниципальной программы города Омска: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание условий для внедрения в производственной и коммунальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей
	

	Задача муниципальной программы: переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	

	Подпрограмма 4: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	

	1
	Задача 1 подпрограммы 4: ликвидация аварийного жилищного фонда
	Всего, в том числе:
	1289032678,26
	173312402,90
	475043012,99
	76563158,09
	170551470,40
	196781316,94
	196781316,94
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	1.Бюджет города Омска
	837373447,51
	98088591,36
	98607593,78
	76563158,09
	170551470,40
	196781316,94
	196781316,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.Областной бюджет
	8869527,15
	1480010,76
	7389516,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средства Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства
	442789703,60
	73743800,78
	369045902,82
	0,00
	0,00
	0,0 
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее - ДЖП)
	Всего, в том числе:
	1176423003,02
	122896944,74
	435133210,71
	69033112,73
	165981167,24
	191689283,80
	191689283,80
	Количество переселенных граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде
	ед.
	223
	511
	501
	627
	682
	1062
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	724763772,27
	47673133,20
	58697791,50
	69033112,73
	165981167,24
	191689283,80
	191689283,80
	Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда
	кв. м
	3493,8
	7228,36
	8459,00
	10385,10
	9163,20
	14338,60
	

	
	
	
	2.Областной бюджет
	8869527,15
	1480010,76
	7389516,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средства Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства
	442789703,60
	73743800,78
	369045902,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество выкупленных у собственников аварийных жилых помещений
	ед.
	-
	26
	-
	-
	-
	-
	

	1.2
	Прочие мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда
	ДЖП, Департамент имущественных отношений Администрации города Омска (далее - ДИО)
	Всего, в том числе:
	112609675,24
	50415458,16
	39909802,28
	7530045,36
	4570303,16
	5092033,14
	5092033,14
	Количество выкупленных у собственников аварийных жилых помещений
	ед.
	42
	71
	5
	3
	3
	3
	

	
	
	
	1.Бюджет города Омска
	112609675,24
	50415458,16
	39909802,28
	7530045,36
	4570303,16
	5092033,14
	5092033,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДИО
	Всего, в том числе:
	76317147,16
	50415458,16
	25901689,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество выкупленных у собственников аварийных жилых помещений

	ед.
	42
	30
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1.Бюджет города Омска
	76317147,16
	50415458,16
	25901689,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДЖП
	Всего, в том числе:
	36292528,08
	0,00
	14008113,28
	7530045,36
	4570303,16
	5092033,14
	5092033,14
	Количество выкупленных у собственников аварийных жилых помещений
	ед.
	-
	41
	5
	3
	3
	3
	

	
	
	
	1.Бюджет города Омска

	36292528,08
	0,00
	14008113,28
	7530045,36
	4570303,16
	5092033,14
	5092033,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 4: строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, реконструкция зданий
	Всего, в том числе:
	27867581,01
	0,00
	0,00
	21200000,00
	6667581,01
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	1. Бюджет города Омска

	27867581,01
	0,00
	0,00
	21200000,00
	6667581,01
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:
	Департамент строительства Администрации города Омска (далее - ДС)
	Всего, в том числе:
	27867581,01
	0,00
	0,00
	21200000,00
	6667581,01
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	27867581,01
	0,00
	0,00
	21200000,00
	6667581,01
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	2.1.1
	Строительство многоквартирных домов в районе        ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1
	ДС
	Всего, в том числе:
	27867581,01
	0,00
	0,00
	21200000,00
	6667581,01
	0,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	27867581,01
	0,00
	0,00
	21200000,00
	6667581,01
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы
	Всего, в том числе:
	1316900259,27
	173312402,90
	475043012,99
	97763158,09
	177219051,41
	196781316,94
	196781316,94
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 5

к постановлению Администрации города Омска

от 1 марта 2021 года № 139-п
«Таблица 2

Перечень мероприятий на 2019 – 2024 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска       (далее – подпрограмма)
	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
	

	
	
	
	
	Наименование
	Единица измерения
	                                                              Значение
	

	
	
	
	Источник финансирования
	Всего на 2019-2024 годы
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	
	
	в том числе по годам реализации подпрограммы
	

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	      17
	18
	19
	

	Цель муниципальной программы города Омска: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание условий для внедрения в производственной и коммунальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей
	

	Задача муниципальной программы: организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов, содействие повышению комфортности и безопасности проживания населения в многоквартирных домах
	

	Задача муниципальной программы: развитие инженерной инфраструктуры
	

	Подпрограмма 5: «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства»
	

	1
	Задача 1 подпрограммы 5: организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов
	Всего, в том числе:
	2697157556,75
	2192153424,61
	103174177,65
	101044779,61
	100261724,96
	100261724,96
	100261724,96
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	597157556,75
	92153424,61
	103174177,65
	101044779,61
	100261724,96
	100261724,96
	100261724,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.Федеральный бюджет
	2100000000,00
	2100000000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска (далее – ДГХ)
	Всего, в том числе:
	597157556,75
	92153424,61
	103174177,65
	101044779,61
	100261724,96
	100261724,96
	100261724,96
	Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда
	  кв. м
	200
	200
	80
	215
	215
	215
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	597157556,75
	92153424,61
	103174177,65
	101044779,61
	100261724,96
	100261724,96
	100261724,96
	Площадь муниципального жилищного фонда, в доле которого Администрацией города Омска уплачен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска
	  тыс. кв. м
	332
	227,3
	322,2
	322,2
	  322,2
	322,2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество многоквартирных домов, на которых выполнены отдельные виды работ по капитальному ремонту, в том числе в рамках исполнения судебных актов
	ед.
	15
	18
	9
	26
	13
	13
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество многоквартирных домов, подготовленных к сезонной эксплуатации за счет бюджета города Омска
	ед.
	-
	-
	15
	15
	15
	15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на которых выполнен текущий ремонт
	ед.
	2
	12
	12
	12
	12
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществление строительного контроля при капитальном ремонте многоквартирных домов по гостевому маршруту
	да/нет
	Да
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Осуществление строительного контроля при капитальном ремонте многоквартирных домов
	да/нет
	-
	Да
	Да
	-
	-
	-
	

	1.2
	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в целях подготовки к проведению в 2019
	ДГХ
	Всего, в том числе:
	1100000000,00
	1100000000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Количество жилых домов, в которых произведен капитальный ремонт
	ед.
	169
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации (в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации")
	
	1. Федеральный бюджет
	1100000000,00
	1100000000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в целях содействия реализации комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры города Омска (в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации")
	ДГХ
	Всего, в том числе:
	1000000000,00
	1000000000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Количество многоквартирных домов, в которых на дату приватизации первого жилого помещения требовалось проведение капитального ремонта, в отношении которых проведены мероприятия по капитальному ремонту
	ед.
	186
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Федеральный бюджет
	1000000000,00
	1000000000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 3 подпрограммы 5: организация благоустройства, озеленения, обеспечение чистоты и порядка на территории городского округа
	Всего, в том числе:
	252633716,94
	252633716,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	252633716,94
	252633716,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Благоустройство территории городского округа
	ДГХ
	Всего, в том числе:
	72830829,21
	72830829,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Площадь территории
	кв. м
	26587500
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество малых архитектурных форм (урны, скамейки, вазоны), в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию
	ед.
	4726
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	72830829,21
	72830829,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество скульптурных памятников и мемориалов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию
	ед.
	11
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ
	кв. м
	412284
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество обслуживаемых инфоматов
	ед.
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2
	Уличное освещение на территории городского округа
	ДГХ
	Всего, в том числе:
	98246609,43
	98246609,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество обслуживаемых светоточек для освещения городских территорий
	ед.
	28122
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	98246609,43
	98246609,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Озеленение территории городского округа
	ДГХ
	Всего, в том числе:
	81556278,30
	81556278,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах
	кв. м
	19198000
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	81556278,30
	81556278,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество высаженных деревьев
	ед.
	775
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Задача 4 подпрограммы 5: строительство и реконструкция объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Всего, в том числе:
	403067505,48
	48808089,91
	77414920,27
	36096350,00
	63221970,00
	103842732,00
	73683443,30
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	403067505,48
	48808089,91
	77414920,27
	36096350,00
	63221970,00
	103842732,00
	73683443,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов, в том числе:
	Департамент строительства Администрации города Омска (далее – ДС)
	Всего, в том числе:
	184371878,93
	2998239,91
	32449351,02
	3956000,00
	10603680,00
	70000000,00
	64364608,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	184371878,93
	2998239,91
	32449351,02
	3956000,00
	10603680,00
	70000000,00
	64364608,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	6,24
	-
	-
	2,73
	89,23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие межевого плана земельного участка
	ед.
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	

	3.1.1
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул.
Маргелова и федеральной трассы М51 в Ленинском административном округе г. Омска
	ДС
	Всего, в том числе:
	115603680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10603680,00
	42000000,00
	63000000,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	76,74
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	115603680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10603680,00
	42000000,00
	63000000,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности строящегося объекта
	%
	-
	-
	-
	-
	45
	100
	

	3.1.2
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул.
Кондратюка и ул. 5-я Широтная в Кировском административном округе г. Омска
	ДС
	Всего, в том числе:
	1364608,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1364608,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	12,49
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	1364608,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1364608,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова в Ленинском административном округе г. Омска (этап 1)
	ДС
	Всего, в том числе:
	8101762,43
	921518,50
	7180243,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	да/нет
	да
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	8101762,43
	921518,50
	7180243,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Протяженность  реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	1,36
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.4
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов юго-западнее строения
№ 20 по ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска (этап 1)
	ДС
	Всего, в том числе:
	10120330,80
	809675,41
	9310655,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	1,78
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	10120330,80
	809675,41
	9310655,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	да/нет
	да
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.5
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска (этап 1)
	ДС
	Всего, в том числе:
	17017497,70
	1267046,00
	15750451,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	да/нет
	да
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	17017497,70
	1267046,00
	15750451,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	3,1
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.6
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе дома № 20/2 проспекта Сибирский в Ленинском административном округе г. Омска
	ДС
	Всего, в том числе:
	16310000,00
	0,00
	110000,00
	2200000,00
	0,00
	14000000,00
	0,00
	Наличие межевого плана земельного участка
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города  Омска
	16310000,00
	0,00
	110000,00
	2200000,00
	0,00
	14000000,00
	0,00
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	-
	1,4
	-
	

	3.1.7
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова (этап 2) в Ленинском административном округе г. Омска
	ДС
	Всего, в том числе:
	15854000,00
	0,00
	98000,00
	1756000,00
	0,00
	14000000,00
	0,00
	Наличие межевого плана земельного участка
	ед.
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	15854000,00
	0,00
	98000,00
	1756000,00
	0,00
	14000000,00
	0,00
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	-
	1,33
	-
	

	3.2
	Строительство очистных сооружений на водовыпуске в реку Иртыш на 1835,5 км правого берега Иртыш от устья в створе дома 14 по Иртышской Набережной
	ДС
	Всего, в том числе:
	5445335,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5445335,30
	Наличие проектной документации
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	5445335,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5445335,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Строительство очистных сооружений на водовыпуске в реку Иртыш на 1834,6 км правого берега Иртыш от устья в створе улицы Масленникова
	ДС
	Всего, в том числе:
	3873500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3873500,00
	Наличие проектной
документации
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	3873500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3873500,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Реконструкция ливневой канализации со строительством локальных очистных сооружений на водовыпуске в створе улицы Б.Хмельницкого к западу от автодорожного моста через реку Омь
	ДС
	Всего, в том числе:
	90775419,25
	45809850,00
	44965569,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры
	ед
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	90775419,25
	45809850,00
	44965569,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Своевременность расчетов по объекту капитального строительства
	ед.
	да
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.5
	Строительство ливневой канализации по отводу поверхностных вод по ул. 9-й Ленинской от ул. С.Стальского до ул. 25 лет Октября
	ДС
	Всего, в том числе
	4616340,00
	0,00
	0,00
	1150000,00
	3466340,00
	0,00
	0,00
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	4616340,00
	0,00
	0,00
	1150000,00
	3466340,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	0,25
	-
	-
	

	3.6
	Реконструкция ливневой канализации со строительством водовыпуска в створе ул. Заозерной
	ДС
	Всего, в том числе
	54180700,00
	0,00
	0,00
	28390350,00
	25790350,00
	0,00
	0,00
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	54180700,00
	0,00
	0,00
	28390350,00
	25790350,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	

	3.7
	Реконструкция очистных сооружений на водовыпуске в реку Иртыш на 1825 км правого берега Иртыш от устья в створе дома 3 по ул. Пригородной
	ДС
	Всего, в том числе
	33862232,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2500000,00
	31362232,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	33862232,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2500000,00
	31362232,00
	0,00
	Степень готовности строящегося объекта
	%
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	

	3.8
	Реконструкция очистных сооружений на водовыпуске в реку Иртыш на 1825 км правого берега Иртыш от устья в створе дома 17 по ул. Пригородной
	ДС
	Всего, в том числе
	2480500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2480500,00
	0,00
	Наличие проектной документации
	ед.
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	2480500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2480500,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне
«Новоалександровский»
	ДС
	Всего, в том числе
	23461600,00
	0,00
	0,00
	2600000,00
	20861600,00
	0,00
	0,00
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	23461600,00
	0,00
	0,00
	2600000,00
	20861600,00
	0,00
	0,00
	Протяженность реконструированного (построенного) объекта
	км
	-
	-
	-
	7,5
	-
	-
	

	4
	Задача 5 подпрограммы 5: содействие обеспечению условий для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг и развития инженерной инфраструктуры города Омска
	Всего, в том числе:
	237000000,00
	85000000,00
	140000000,00
	9000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	237000000,00
	85000000,00
	140000000,00
	9000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Омска
	ДГХ
	Всего, в том числе:
	12000000,00
	0,00
	0,00
	9000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	Количество мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	ед.
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	12000000,00
	0,00
	0,00
	9000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	1000000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Организация теплоснабжения на территории городского округа
	ДГХ
	Всего, в том числе:
	225000000,00
	85000000,00
	140000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество теплоснабжающих организаций, использующих объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, которым оказано содействия
	ед.
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	225000000,00
	85000000,00
	140000000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень снижения просроченной кредиторской задолженности за потребленные топливно- энергетические ресурсы, сложившейся на дату предоставления субсидии
	%
	-
	=>10
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Задача 7 подпрограммы 5: организация аварийно-восстановительных работ  многоквартирных домов
	Всего, в том числе:
	7700000,00
	7700000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	
	1. Бюджет города Омска
	7700000,00
	7700000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Аварийно-восстановительные работы многоквартирных домов
	ДГХ
	Всего, в том числе:
	7700000,00
	7700000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Количество многоквартирных домов, на которых выполнены аварийно-восстановительные работы
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	1. Бюджет города Омска
	7700000,00
	7700000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы
	Всего, в том числе:
	3597558779,17
	2586295231,46
	320589097,92
	146141129,61
	164483694,96
	205104456,96
	174945168,26
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	
	1. Бюджет города Омска
	1497558779,17
	486295231,46
	320589097,92
	146141129,61
	164483694,96
	205104456,96
	174945168,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Федеральный бюджет
	2100000000,00
	2100000000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 6

к постановлению Администрации города Омска

от 1 марта 2021 года  № 139-п
«Приложение № 13

к муниципальной программе города Омска 

«Обеспечение населения доступным и комфортным

 жильем и коммунальными услугами» 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы города Омска

«Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

	№ п/п
	Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа), подпрограммы
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	2017 (факт)
	Годы реализации

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

	1
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
	процент
	4,6
	2,3
	2,8
	3,0
	3,0
	3,2
	3,3
	3,5

	2
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления многоквартирными домами
	процент
	96,8
	96,85
	96,9
	98,50
	98,55
	98,60
	98,65
	98,70

	3
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Омска
	процент
	-


	-
	 99,9
	100
	 100
	100 
	100
	100 

	4
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Омска
	процент 
	-
	- 
	99,2 
	99,3 
	99,5
	99,6
	99,8
	99,9

	5
	Доля многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевого маршрута в городе Омске, в отношении которых проведены мероприятия по капитальному ремонту в целях подготовки к проведению в 2019 году XVI Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации
	процент
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Доля многоквартирных домов, в которых на дату приватизации первого жилого помещения требовалось проведение капитального ремонта, в отношении которых проведены мероприятия по капитальному ремонту


	процент
	-
	-
	31
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»

	7
	Соотношение количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в отчетном периоде, к уровню 2017 года (в 2017 году 22326 человек)
	процент
	100
	98,67
	97,33
	95,98
	94,6
	93,26
	91,91
	90,48

	8
	Уровень фактического исполнения прогноза поступления доходов от распоряжения муниципальным жилищным фондом в бюджет города Омска
	процент
	102
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9
	Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом жилищной политики Администрации города Омска (за год, предшествующий отчетному)
	процент
	80,36
	=> 80,00
	=> 80,00
	=> 80,00
	=> 80,00
	=> 80,00
	=> 80,00
	=> 80,00

	10
	Общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Прибрежный» (5 А) на левом берегу реки Иртыш
	кв.м
	-
	-
	61400
	44800
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске»

	11
	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа граждан данной категории, получивших свидетельства о праве на предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения
	процент
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	12
	Соотношение общей площади аварийного жилищного фонда, расселенного в отчетном периоде, к общей площади аварийного жилищного фонда, признанного таковым в отчетном периоде
	процент
	74
	58
	51
	55
	62
	100
	100
	100

	Подпрограмма 5 «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства»

	13
	Доля уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска, в доле муниципальных жилых помещений
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	14
	Доля судебных решений об обязании Администрации города Омска произвести капитальный ремонт многоквартирных домов, по которым прекращено исполнительное производство, от общего количества таких судебных решений
	процент
	6,3
	7,6
	10,8
	57,8
	60,8
	63,8
	66,8
	69,8

	15
	Доля эксплуатируемых более 40 лет многоквартирных домов, в которых не выбран способ управления многоквартирным домом и по которым управляющими организациями выполнены работы по подготовке к сезонной эксплуатации, от общего числа таких домов
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	16
	Доля многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, по которым выполнен текущий ремонт в целях устранения аварийных ситуаций, от общего числа таких домов, на которых возникли аварийные ситуации
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	17
	Протяженность реконструированных (построенных) линий наружного освещения, инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и теплоснабжения на территории города Омска
	км
	2,77
	5,78
	-
	8,53
	-


	7,8
	2,73
	89,23

	
	Подпрограмма 7 «Энергетическая безопасность города Омска»

	18
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях
	кгу.т./ Гкал 
	-
	-
	144,1
	142,6
	141,2
	139,8
	138,4
	137,0

	19
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	процент
	-
	-
	12,7
	12,6
	12,5
	12,4
	12,2
	12,1

	20
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
	процент
	-
	-
	13,1
	13,0
	12,9
	12,7
	12,6
	12,5


Приложение № 7

к постановлению Администрации города Омска

от 1 марта 2021 года  № 139-п
«Приложение № 14

к муниципальной программе города Омска 

«Обеспечение населения доступным и комфортным

 жильем и коммунальными услугами» 

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий 

подпрограммы 1«Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»

муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 

	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма)
	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
	

	
	
	
	Наименование
	Единица измерения
	Значение на 2021 год
	

	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе:
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 

квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Подпрограмма 1:«Обеспечение населения доступным и комфортным жильем» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 
	

	  1
	Задача 1 подпрограммы 1: создание условий для обеспечения жилыми помещениями муниципального жилищного фонда малоимущих граждан и граждан, имеющих невысокий уровень дохода
	

	1.1
	Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее – ДЖП)
	Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность
	ед.
	32
	-
	2
	2
	28
	

	1.2
	Организация работы по сбору платы за пользование муниципальными жилыми помещениями


	ДЖП


	Исполнение прогноза поступления дохода бюджета города Омска по начислению платы за пользование муниципальными жилыми помещениями по договору социального найма и договору

найма жилых помещений специализированного жилищного фонда
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	

	2
	Задача 3 подпрограммы 1: управление муниципальным жилищным фондом города Омска
	

	2.1
	Обеспечение проведения технической инвентаризации и рыночной оценки жилищного фонда города Омска


	ДЖП
	Количество жилых помещений, прошедших рыночную оценку
	ед.
	70
	-
	-
	-
	70
	

	
	
	
	Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, прошедших техническую инвентаризацию
	ед.
	89
	-
	3
	3
	83
	

	
	
	
	Количество бесхозяйных жилых помещений, прошедших техническую инвентаризацию
	ед.
	7
	-
	-
	2
	5
	

	
	
	
	Количество актов обследования, подтверждающих снос аварийных домов
	ед.
	20
	-
	-
	10
	10
	

	
	
	
	Количество жилых помещений, на которые получено экспертное заключение в соответствии с требованием санитарного законодательства
	ед.
	30
	-
	-
	2
	28


	

	 2.2
	Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда города Омска


	ДЖП
	Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, за которые произведена оплата жилищно-коммунальных услуг по договорам
	ед.
	60
	-


	-
	1
	59


	

	
	
	
	Количество жилых помещений, в которые обеспечен доступ
	ед.
	45
	-
	5
	5
	35
	

	
	
	
	Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, за которые произведена оплата жилищно-коммунальных услуг по судебным актам
	ед.
	50
	-
	-
	10
	40
	

	
	
	
	Освобождение жилых помещений от бытового мусора
	ед.
	20
	-
	-
	10
	10
	

	2.3


	Оплата судебных актов и мировых соглашений
	ДЖП
	Удельный вес своевременно оплаченных исполнительных документов в части возмещения вреда, оплаты штрафов, сборов и прочих штрафных санкций, госпошлины и других судебных издержек
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	

	3
	Задача 4 подпрограммы 1: руководство и управление в сфере жилищных отношений
	

	3.1
	Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий
	ДЖП
	Исполнение прогноза поступления доходов от распоряжения муниципальным жилищным фондом
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	»


Приложение № 8

к постановлению Администрации города Омска

от 1 марта 2021 года  №  139-п
«Приложение № 15

к муниципальной программе города Омска 

«Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами»
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий 
подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске»

муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 

	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее –подпрограмма)
	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	Наименование
	Единица измерения
	Значение на 2021 год

	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Омске» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

	1
	Задача 1 подпрограммы 3: предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям
	

	1.1
	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»


	Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее – ДЖП)


	Количество молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
	Семья 
	79
	79
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Количество молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой программы, получивших свидетельства о праве на предоставление социальной выплаты
	Семья 
	11
	-
	-
	11
	-
	

	
	
	
	Количество молодых семей – участников мероприятия ведомственной целевой программы, получивших социальную выплату
	Семья 
	11
	-
	-
	3
	8
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1.2
	Предоставление дополнительных социальных выплат


	ДЖП
	Количество молодых семей –  участников мероприятия ведомственной целевой программы, получивших дополнительную социальную выплату
	Семья 
	3
	-
	-
	-
	3
	»


Приложение № 9

к постановлению Администрации города Омска

от 1 марта 2021 года  № 139-п
«Приложение № 16

к муниципальной программе города Омска 

«Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами» 

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий 
подпрограммы 4  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 

	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее –  подпрограмма)
	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
	

	
	
	
	Наименование
	Единица измерения
	Значение на 2021 год
	

	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе:
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»
	

	1
	Задача 1 подпрограммы 4: ликвидация аварийного жилищного фонда
	

	1.1
	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	Департамент жилищной политики Администрации города Омска (далее – ДЖП)
	Количество переселенных граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде
	ед.
	501
	-
	-
	-
	501
	

	
	
	
	Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда
	кв. м
	8459,00
	-
	-
	-
	8459,00
	

	1.2
	Прочие мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда
	ДЖП
	Количество выкупленных у собственников аварийных жилых помещений
	ед.
	5
	-
	-
	-
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 2 подпрограммы 4: строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, реконструкция зданий

	

	2.1
	Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1
	Департамент строительства Администрации города Омска
	Наличие проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	»


Приложение № 10

к постановлению Администрации города Омска

от 1 марта 2021 года  № 139-п
«Приложение № 17

к муниципальной программе города Омска 

«Обеспечение населения доступным и комфортным

жильем и коммунальными услугами» 

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий 
подпрограммы 5 «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства»

муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» 

	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма)
	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
	Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

	
	
	
	Наименование
	Единица измерения
	Значение на 2021 год

	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 5 «Обеспечение функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства»

муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами»

	1
	Задача 1 подпрограммы 5: организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов



	1.1
	Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов


	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска (далее – ДГХ)


	Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда
	кв. м
	80
	-
	-
	-
	80

	
	
	ДГХ
	Площадь муниципального жилищного фонда, в доле которого Администрацией города Омска уплачен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска


	тыс. кв. м
	322,2
	-
	-
	-
	322,2

	
	
	ДГХ
	Количество многоквартирных домов, на которых выполнены отдельные виды работ по капитальному ремонту, в том числе в рамках исполнения судебных актов
	ед.
	9
	-
	-
	-
	9

	
	
	ДГХ
	Количество многоквартирных домов, подготовленных к сезонной эксплуатации за счет бюджета города Омска


	ед.
	15
	-
	-
	-
	15

	
	
	ДГХ
	Количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на которых выполнен текущий ремонт


	ед.
	12
	-
	-
	-
	12

	
	
	ДГХ
	Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений


	%
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	ДГХ
	Осуществление строительного контроля при капитальном ремонте многоквартирных домов
	да/нет
	да
	да
	да
	да
	да

	2
	Задача 4 подпрограммы 5: строительство и реконструкция объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

	2.1
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе дома № 20/2 проспекта Сибирский в Ленинском административном округе г. Омска
	Департамент строительства Администрации города Омска (далее –  ДС)
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	1

	2.2
	Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова (этап 2) в Ленинском административном округе г. Омска 


	ДС
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	1

	2.3
	Строительство ливневой канализации по отводу поверхностных вод по               ул. 9-й Ленинской от ул. С.Стальского до ул. 25 лет Октября
	ДС
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	1

	2.4
	Реконструкция ливневой канализации со строительством водовыпуска в створе ул. Заозерной
	ДС
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	1

	2.5
	Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровск ий»
	ДС
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
	ед.
	1
	-
	-
	-
	1

	3
	Задача 5 подпрограммы 5: содействие обеспечению условий для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг и развития инженерной инфраструктуры города Омска

	3.1
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Омска
	ДГХ
	Количество мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	ед.
	1
	-
	-
	-
	1
	»


»








