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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 25 марта 2021 года № 33-р

О Плане действий Администрации города Омска 

по реализации Плана мероприятий Правительства Омской области 

по реализации послания Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области Законодательному Собранию Омской области «Основные направления бюджетной, экономической и социальной политики 
на 2021 год»

В целях реализации Плана мероприятий Правительства Омской области по реализации послания Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области Законодательному Собранию Омской области «Основные направления бюджетной, экономической и социальной политики 
на 2021 год», утвержденного распоряжением Правительства Омской области 
от 29 декабря 2020 года № 283-рп, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:

1. Утвердить План действий Администрации города Омска по реализации Плана мероприятий Правительства Омской области по реализации послания Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области Законодательному Собранию Омской области «Основные направления бюджетной, экономической и социальной политики на 2021 год», утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 283-рп (далее – План действий), согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Структурным подразделениям Администрации города Омска, ответственным за выполнение Плана действий, представлять в департамент городской экономической политики Администрации города Омска информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, по итогам года – до 27 декабря отчетного года.

3. Департаменту городской экономической политики Администрации города Омска представлять в Министерство экономики Омской области сводную информацию о ходе выполнения Плана действий по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, по итогам года – до 10 января года, следующего 
за отчетным.

4. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Мэр города Омска                                                                                    О.Н. Фадина
Приложение

к распоряжению Администрации города Омска

от 25 марта 2021 года  № 33-р 


ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Администрации города Омска по реализации Плана мероприятий Правительства Омской области 
по реализации послания Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области 
Законодательному Собранию Омской области «Основные направления бюджетной, экономической 
и социальной политики на 2021 год»
	№ п/п
	Содержание поручения
	Мероприятия

	
	
	Содержание
	Сроки исполнения
	Исполнители

	

	1. Повышение уровня благосостояния населения

	1.1
	Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы для выполнения установленных целевых индикаторов
	1.1.1 Обеспечение достижения целевых значений показателей средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»
	30 декабря 2021 года
	Департамент образования Администрации города Омска 
(далее – департамент образования),
департамент культуры Администрации города Омска 
(далее – департамент культуры),
департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска 
(далее – департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта),

департамент финансов и контроля Администрации города Омска

	1.2
	Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	1.2.1 Разработка проектно-сметной документации по строительству жилого 
дома № 1 в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства Администрации города Омска 
(далее – департамент строительства) 


	2. Образование

	2.1
	Строительство общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений
	2.1.1 Участие в подготовке предложений по внесению изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в части выделения дополнительного финансирования на реализацию мероприятий по строительству общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений
	15 апреля 2021 года
	Департамент строительства 



	
	
	2.1.2 Подготовка заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по строительству общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений
	1 июня 2021 года
	Управление по реализации Стратегии развития города и национальных проектов (Проектный офис) Администрации города Омска
(далее – Проектный офис),

департамент строительства 

	
	
	2.1.3 Подготовка материалов для проведения аукционных процедур по определению подрядной организации и заключение муниципальных (государственных) контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по строительству общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений
	15 июня 2021 года
	Департамент строительства

	
	
	2.1.4 Строительство одного объекта общего образования и восьми объектов дошкольного образования: 
- общеобразовательной школы по ул. Завертяева (ввод в эксплуатацию – 
2022 год), 
- детских садов в микрорайоне «Рябиновка» (ввод в эксплуатацию – 2021 год), по ул. С.Тюленина (ввод в эксплуатацию – 
2022 год), по ул. Светловская (ввод в эксплуатацию – 2022 год), в микрорайоне «Прибрежный» (ввод в эксплуатацию – 
2022 год), в микрорайоне «Большие Поля» (ввод в эксплуатацию – 2022 год), 
по ул. 21-я Амурская (ввод в эксплуатацию – 2022 год),
- дошкольных учреждений по 
ул. 1-я Станционная (ввод в эксплуатацию – 2021 год), в пос. Биофабрика (ввод в эксплуатацию – 2021 год)
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства, 

департамент образования



	
	
	2.1.5 Начало строительства общеобразовательной школы 
по просп. Космический
(ввод в эксплуатацию – 2023 год)
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства, 

департамент образования



	
	
	2.1.6 Разработка проектно-сметной документации по строительству общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег» (ввод в эксплуатацию – 2022 год)
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства, 

департамент образования



	
	
	2.1.7 Строительство детских садов 
по просп. Мира 65 А и по ул. А. Нейбута:
	
	

	
	
	- разработка проектно-сметной документации по строительству (получение экспертизы проектно-сметной документации запланировано на март 2022 года)
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства, 

департамент образования

	
	
	- формирование земельных участков
	30 декабря 2021 года
	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска 

	2.2
	Обеспечение учреждений дошкольного и школьного образования дорожной, коммунальной инфраструктурой
	2.2.1 Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия подъездных путей к строящимся объектам дошкольного образования:

- детский сад по ул. С. Тюленина;

- детский сад по ул. Светловская;

- детский сад в микрорайоне «Большие Поля»;

- дошкольное учреждение 
по ул. 1-я Станционная;

- дошкольное учреждение в пос. Биофабрика
	1 ноября 

2021 года
	Департамент городского хозяйства Администрации города Омска 
(далее – департамент городского хозяйства)

	
	
	2.2.2 Строительство автомобильной дороги от ул. Дианова до строения 5 Б по ул. Лисицкого (к дошкольному образовательному учреждению)
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства 

	
	
	2.2.3 Разработка проектно-сметной документации и строительство линии наружного освещения (далее – ЛНО) к общеобразовательной школе 
по ул. Завертяева
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства 

	
	
	2.2.4 Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛНО: 

- по ул. Аносова вдоль бюджетного общеобразовательного учреждения (далее – БОУ) г. Омска «Гимназия № 159»;

- по ул. 11-я Амурская вблизи БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17»;
- по улице 40 лет Ракетных войск вдоль 
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 131»;

- по ул. 18-я Амурская к казенному общеобразовательному учреждению Омской области «Адаптивная школа-интернат № 19»;

- по улице 30-я Северная вблизи бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 313 общеразвивающего типа» и БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов» 
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства



	
	
	2.2.5 Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей теплоснабжения к объекту «Строительство общеобразовательной школы по просп. Космический в Октябрьском административном округе города Омска»
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства

	2.3
	Открытие мобильных цифровых классов в школах
	2.3.1 Открытие цифровых классов 
в 75 бюджетных образовательных учреждениях города Омска
	30 декабря 2021 года
	Департамент образования



	3. Молодежная политика, физическая культура и спорт

	3.1
	Усовершенствование транспортной инфраструктуры, приведение в нормативное состояние подъездных путей и благоустройство территорий, прилегающих к строящемуся многофункциональному спортивному комплексу «Арена» 


	3.1.1 Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на дорожных участках вблизи строящегося многофункционального спортивного комплекса «Арена» (срок исполнения 1 ноября 2022 года):

- дублер ул. Перелета, от ул. Крупской 
до ул. Перелета;

- дублер ул. Лукашевича, от ул. Шаронова 
до ул. Ватутина
	30 декабря 2021 года
	Департамент городского хозяйства

	
	
	3.1.2 Подготовка проектно-сметной документации на благоустройство территории микрорайона «Прибрежный» в границах ул. Крупской – ул. Лукашевича – ул. Шаронова – ул. Перелета и прилегающей набережной реки Иртыш 

	1 декабря 2021 года
	Департамент городского хозяйства

	
	
	3.1.3 Участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий на благоустройство общественных территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году

	30 декабря 2021 года
	

	
	
	3.1.4 Выполнение работ по благоустройству территории микрорайона «Прибрежный» в границах ул. Крупской – ул. Лукашевича – 
ул. Шаронова – ул. Перелета и прилегающей набережной реки Иртыш (срок исполнения 
30 декабря 2022 года)

	30 декабря 2021 года
	

	
	
	3.1.5 Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги по ул. Крупской 

от ул. Перелета до ул. Лукашевича

	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства

	4. Культура

	4.1
	Проведение капитального ремонта детских школ искусств
	4.1.1 Подача заявки в Министерство культуры Омской области на участие в отборе на предоставление дополнительных субсидий из областного и федерального бюджетов для выполнения капитального ремонта зданий детских школ искусств
	30 марта 

2021 года
	Департамент культуры

	
	
	4.1.2 Проведение конкурса в электронной форме и заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту муниципальных детских школ искусств
	с 15 мая 

2021 года
	Департамент культуры

	
	
	4.1.3 Обеспечение проведения капитального ремонта детских школ искусств
	30 декабря 2021 года
	Департамент культуры

	5. Комфортная среда

	5.1
	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения и сооружений на них
	5.1.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения:

- по ул. Лобова (2 этап);

- в районе д. № 20/2 просп. Сибирский;

- в микрорайоне «Новоалександровский»
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства

	
	
	5.1.2 Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ливневой канализации со строительством водовыпуска в створе ул. Заозерной
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства

	
	
	5.1.3 Разработка проектно-сметной документации ливневой канализации по отводу поверхностных вод 
по ул. 9-й Ленинской от ул. С. Стальского до ул. 25 лет Октября
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства

	5.2
	Строительство линий наружного освещения 
	5.2.1 Разработка проектно-сметной документации по строительству ЛНО:

- в микрорайоне «Береговой» (по улицам Трактовая, Иртышская, Пролетарская, Никандрова, Киселева, 1-я Осенняя, 
2-я Осенняя, 3-я Осенняя, 
просп. Комсомольскому)
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства 



	
	
	5.2.2 Разработка проектно-сметной документации и строительство ЛНО:

- в пер. Безымянный;

- вдоль дороги через пос. 7-й Кирпичный;

- по ул. 6-я Ленинградская;

- на автомобильной дороге вдоль здания 
№ 21 по ул. 21-я Амурская;

- по ул. Спортивная в микрорайоне «Большие поля»;

- по ул. Светловская на участке 
от ул. Новокирпичная до остановки общественного транспорта пос. Светлый;

- по Красноярскому тракту;

- на участке дороги вдоль улицы 
7-я Ремесленная в границах территории, относящейся к БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 
имени А.С. Пушкина»;
- по ул. 22 Декабря от ул. Ключевая до остановки общественного пассажирского транспорта «Агропромдорстрой»
	30 декабря 2021 года


	Департамент строительства 

	
	
	5.2.3 Подготовка заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по строительству ЛНО
	1 июня

2021 года
	Проектный офис,

департамент строительства

	5.3
	Ремонт автомобильных дорог, ямочный ремонт дорожного покрытия 
	5.3.1 Выполнение работ по комплексному ремонту 26 дорог протяженностью 23,7 км
	1 декабря 2021 года
	Департамент городского хозяйства

	
	
	5.3.2 Выполнение ямочного ремонта около 300 тыс. кв. м дорожного покрытия
	1 декабря 2021 года
	Департамент городского хозяйства

	5.4
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог
	5.4.1 Подготовка заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по строительству дорог
	1 июня

2021 года
	Проектный офис,

департамент строительства

	
	
	5.4.2 Строительство автомобильной дороги
 по ул. Чехова от ул. Щербанева 
до ул. Краснофлотской
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства 



	
	
	5.4.3 Разработка проектно-сметной документации по проектам: 

- «Реконструкция автомобильной дороги по ул. 10 лет Октября – Сыропятский тракт от путепровода до границы города Омска»;

- «Строительство транспортной развязки по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом»
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства 



	
	
	5.4.4 Оценка объектов недвижимости для их дальнейшего выкупа в рамках реализации проекта «Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом»
	30 декабря 2021 года
	Департамент строительства

	
	
	5.4.5 Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Бульвар Зеленый» 
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