
ГРАФИК
оформления бесхозяйных недвижимых вещей в соответствии с распоряжением Администрации города Омска
от 17.01.2011 № 4-р «О взаимодействии структурных подразделений Администрации города Омска по вопросу выявления и оформления бесхозяйных недвижимых вещей» по состоянию на 01.08.2013

*Виды недвижимых вещей:

ВД – водопровод;



ГП – газопровод;

ЖП – жилое помещение;

КН – канализация;

ЛК – ливневая канализация;

НП – нежилое помещение;

ТС – тепловая сеть;

ЭС – электрическая сеть;

	№ п/п
	Адрес (улица, переулок)
	Недвижимая вещь*
	Округ
	Получение
ДИО
документов от администрации округа
	Изготовление исполнительной съемки
	Изготовление технического плана, технического и кадастрового паспортов
	Постановка
на учет
	Признание права
м/с в судебном порядке
	Регистрация
права м/с

	1. 
	10 лет Октября, 105
корпус 1 и корпус 2
	гаражи
	ЦАО
	поступили
	—
	—
	—
	—
	—

	2. 
	10 лет Октября, 149
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	—
	—
	—
	—

	3. 
	10 лет Октября, 176
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	4. 
	10 лет Октября, 43
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	5. 
	10 лет Октября, д. 174
	ЭС
	ЦАО
	поступили

11.06.2013
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	6. 
	12-го Декабря, д. 60
от РП-510 д. 61/1 по ул. Куломзинская
до ТП-5964
по ул. 12-го Декабря, д. 64
	ЭС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	7. 
	1-й Башенный, д. 6 
	ТС
	САО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	8. 
	1-й Башенный, д. 8/1
	ТС
	САО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	9. 
	1-я Военная, д. 2/1
	ТС
	ОАО
	поступили 28.08.2013
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	10. 
	1-я Дорожная, 1,3,5,7
	ГП
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	—
	—
	—
	—

	11. 
	1-я Индустриальная, д. 6
	ЭС
	ОАО
	поступили 28.08.2013
	???
	—
	—
	—
	—

	12. 
	20 лет РККА, 63/1,63,61/1
	ВС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	???
	—
	—
	—

	13. 
	20-го Партсъезда, д. 34А
	ТС
	САО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—

	14. 
	20-я Амурская, 53
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено

	15. 
	21-я Амурская, 33/1
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	—
	—
	—
	—

	16. 
	22-го Апреля, д. 10В
	КН
	САО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	17. 
	22-го Апреля, д. 30Б
	ТС
	САО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	18. 
	24-я Северная, 194, корпус 2
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено 30.11.2012
	—
	—

	19. 
	24-я Северная, 204
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	20. 
	24-я Северная, 204, 204, корпус 1
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	21. 
	24-я Северная, 218, корпус 1
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	22. 
	24-я Северная, д. 204, 204/1
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	23. 
	25-я Линия, 60
	нежилое
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	24. 
	28-я Северная, 25А
	КС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	25. 
	2-я Дачная, 10
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	26. 
	2-я Дачная, д. 10
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	27. 
	2-я Производственная
	ЭС
	ЦАО
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	28. 
	2-я Производственная, 37
	КС
	ЦАО
	???
	
	
	
	
	

	29. 
	2-я Производственная, 70
	нежилое
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	30. 
	2-я Совхозная, 11/1
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	31. 
	2-я Солнечная, д. 41, корп. 2
	ГО
	КАО
	поступили
	—
	выполняется
	—
	—
	—

	32. 
	2-я Солнечная, д. 41, корп. 2
	ГО
	КАО
	поступили
	—
	выполняется
	—
	—
	—

	33. 
	30 лет ВЛКСМ, 50
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	34. 
	3-я Кордная, д. 10
	ТС
	ОАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	35. 
	3-я Любинская, д. 24/1, 24/2
	ГС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	36. 
	4-я Заречная, 7В
	нежилое
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	37. 
	4-я Любинская, д. 46
	ЭС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	38. 
	4-я Новостроевская, д. 3
	ТС
	САО
	поступили
	выполняется
	выполняется
	—
	—
	—

	39. 
	4-я Новостроевская, д. 61
	ТС
	САО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	—
	—

	40. 
	4-я Поселковая, д. 26, 26/2, 26/3
	ТС
	САО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	—
	—

	41. 
	50 лет Профсоюзов, д. 102/1
	ВД
	САО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	42. 
	50 лет Профсоюзов, д. 102/1
	КН
	САО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	43. 
	50 лет Профсоюзов, д. 102/1
	ТС
	САО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	44. 
	5-я Кировская, д. 87Б
	ЭС
	КАО
	поступили 
	??? – здание принадлежит ОАО «РЖД»
	—
	—
	—
	—

	45. 
	5-я Северная, 209,
209 корпус А
	ТС+ ГВС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	46. 
	70 лет Октября, д. 10/3
	ТС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	47. 
	7-й Семиреченский, д. 2
	ВС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	48. 
	7-я Кировская, д. 1, 1А, 2, 3, 4А, 5,, 5А, 6А, 7А
	ТС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	49. 
	Авиагородок, д. 14
	ЭС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	50. 
	Алтайская, 18
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	51. 
	Алтайская, 18
	ВС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	52. 
	Алтайская, 48А
	ТС до ВНС-196
	ЦАО
	поступили
	???
	—
	—
	—
	—

	53. 
	Алтайская, д. 18
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	54. 
	Архитекторов, д. 3/5
	КС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	55. 
	Багратиона, 21, корпус 1
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	56. 
	Багратиона, 21, корпус 1
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	57. 
	Багратиона, 23, корпус 2
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполняется

	58. 
	Багратиона, 23, корпус 2
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	59. 
	 Багратиона, 94
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено 30.11.2012
	—
	—

	60. 
	Багратиона, 94
	КС+ВС
	ЦАО
	поступили
по информации ОАО «ОмскВодоканал»  сети канализации проходят под трамвайными путями
	???
	—
	—
	—
	—

	61. 
	 Багратиона, 94
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	62. 
	Барнаульская, 97, 97 корпус 1, 97 корпус 2
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено 06.05.2013
	—
	—

	63. 
	Барнаульская, 97, к. 2
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	—
	—
	—
	—

	64. 
	Барнаульская, 97/1
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	—
	—
	—
	—

	65. 
	Белозерова, д. 8/1
	ЛК
	САО
	поступили
	выполняется
	выполняется
	—
	—
	—

	66. 
	Бородина, д. 2
	ТС
	САО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	67. 
	Ватутина, д. 1
	ВС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	68. 
	Ватутина, д. 24
	ВС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	69. 
	Ватутина, д. 24/2
	ВС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	70. 
	Ватутина, д. 24/2
	ЛК
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	71. 
	Взлетная, д. 13 (освещение хоккейной коробки)
	ЛНО
	КАО
	поступили
	???
	—
	—
	—
	—

	72. 
	Взлетная, д. 4/1
	ВС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	73. 
	Взлетная, д. 4/1
	КС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	74. 
	Волгоградская, д. 4,
от ТП-6004 до ТП-6804 по ул. Волгоградская, д. 5
	ЭС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	75. 
	Волгоградская, д. 73
	ЭС
	КАО
	поступили 03.09.2013
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	76. 
	Волочаевская, 13, корпус 1
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	77. 
	Волочаевская, 15/5
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено 27.11.2012
	—
	—

	78. 
	Волочаевская, 17г
	ВС+КС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	—
	—
	—
	—

	79. 
	Волховстроя, 94
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	80. 
	Волховстроя, д. 94
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	81. 
	Герцена, 232, корпус 1
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено

	82. 
	Герцена, 246
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	83. 
	Герцена, 270/ул. 33-я Северная, 28
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполняется

	84. 
	 Гусарова, 24
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	85. 
	Гусарова, 26
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	86. 
	Дианова, д. 16
	ТС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	87. 
	Дианова, д. 16
	КС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	88. 
	Дианова, д. 24/1
	ВС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	89. 
	Дианова, д. 24/1
	КС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	90. 
	Дианова, д. 25
	ТС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	91. 
	Дианова, д. 25, 27
	ЭС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	92. 
	Дианова, д. 28
	ГС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	93. 
	Дианова, д. 28, 30, 30
	ТС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	94. 
	Дианова, д. 32
	ГС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	95. 
	Димитрова, д. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 
	ТС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	96. 
	Димитрова, д. 71 от ТП-5452 до ТП-5045 ж.д. 100, 102 по ул. Суворова
	ЭС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	97. 
	Димитрова, д. 71, 71/1
	ТС
	КАО
	13.11.2012
№ Вн-АКАО 1434
	выполнено
	выполнено
	выполнено 06.06.2013
	—
	—

	98. 
	Димитрова, д. 71, 71/1
	ТС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено 06.06.2013
	—
	—

	99. 
	Дмитриева, д.1/ 7 от ТП 6636 до РП 603
по ул.  70 лет Октября,
д. 14/ 2
	ЭС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	100. 
	Дмитриева, д.71, 71/1
	ТС
	КАО
	не поступали
	—
	—
	—
	—
	—

	101. 
	Долгирева, 17А
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	102. 
	Завертяева, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10
	ВС+КС
	ЦАО
	поступили, в отношении сетей канализации:
по информации ОАО «ОмскВодоканал» сети канализации проходят по частному сектору (за ограждением)
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	103. 
	Завертяева, 11/1-11/10
	ТС
	ЦАО
	сети вошли в состав 11 квартала
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено

	104. 
	Заозерная, д. 17/1
	ТС
	САО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	105. 
	Звездная (от ТП-6292), д.8 до РП 615 по ул. Рокоссовского, д.18, 18/1
	ЭС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	106. 
	Звездная, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1
	ТС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	107. 
	Звездная, д. 6
	КС
	КАО
	не поступали
	—
	—
	—
	—
	—

	108. 
	Звездова, 129/1
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	109. 
	Звездова, 62, корпус 4
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено 29.01.2013
	—
	—

	110. 
	Звездова, д. 129/1
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	111. 
	 Иртышская набережная, 9, корпус 1
	ВС+КС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	112. 
	Кемеровская, 26
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	—
	—
	—
	—

	113. 
	Комарова, д. 17/4
	ВС
	КАО
	поступили 24.062013
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	114. 
	Комарова, д. 17/4
	КС
	КАО
	поступили 24.062013
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	115. 
	Комарова, д. 9/2
	ТС
	КАО
	поступили
	выполняется
	выполняется
	—
	—
	—

	116. 
	Конева, д. 14, 14/1
	ЭС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	117. 
	Конева, д. 34 (освещение хоккейной коробки)
	ЛНО
	КАО
	поступили
	???
	—
	—
	—
	—

	118. 
	Королева, д. 14/3
	ТС
	САО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	119. 
	Краснознаменная, 22
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	120. 
	Краснознаменная, д. 22
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	121. 
	Красный Пахарь, 2
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	122. 
	Красный Путь, 18Б
	КС+ВС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	Выполнено
на сети водопровода; на сети канализации выполняется
	выполняется
	—
	—

	123. 
	Красный Путь, д. 155
	ЛК
	САО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	124. 
	Красных Зорь, 108а
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	—
	—
	—
	—

	125. 
	Красных зорь, д. 148
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	—
	—

	126. 
	 Красных Зорь, д. 30, 
	ВС
	ЦАО
	поступили 21.08.2013
	???
	—
	—
	—
	—

	127. 
	Круговая, д. 4б
	ТС
	САО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	128. 
	Крупской, д. 1
	ТС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	129. 
	Куйбышева, 62
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	130. 
	Лаптева
	ЛК
	САО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	131. 
	Лесной проезд, д. 3
	ВС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	132. 
	Лесной проезд, д.4Б
	ТС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	133. 
	Лесоперевалка, д. 3
	ГО
	КАО
	поступили
	—
	выполняется
	—
	—
	—

	134. 
	Магистральная, д. 18
	ТС
	САО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	—
	—

	135. 
	Магистральный пос. до ул. Карбышево-2
	дорога
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено 24.06.2013
	—
	—

	136. 
	Малиновского, д. 12/3
	ВД
	САО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	137. 
	Малиновского, д. 14/1
	ВД
	САО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	138. 
	Малиновского, д. 19 
	ТС
	САО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	139. 
	Малиновского, д. 19/1
	КН
	САО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	140. 
	Малиновского, д. 19/1
	ВД
	САО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	141. 
	Малиновского, д. 19/1
	ТС
	САО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	142. 
	Малиновского, д. 19/1
	ЭС
	САО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	143. 
	Малиновского, д. 6
	ТС
	САО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	144. 
	Малиновского, д. 6/1
	ТС
	САО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	145. 
	Малиновского, д. 6/1
	ВД
	САО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	146. 
	Малиновского, д. 6/1
	КН
	САО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	147. 
	Малиновского, д. 6/2
	ТС
	САО
	поступили
	выполняется
	выполняется
	—
	—
	—

	148. 
	Маркса просп., 17
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено

	149. 
	Масленникова, д. 72
	ВС
	ОАО
	поступили 28.08.2013
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	150. 
	Масленникова, д. 72
	КС
	ОАО
	поступили 28.08.2013
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	151. 
	Масленникова, д. 76
	ТС
	ОАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	152. 
	Маяковского, 65
	ГВС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	153. 
	Маяковского, 65
	ТС+ГВ
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	154. 
	Мельничная, д. 122 от ТП-5062
	ЭС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	155. 
	Мельничная, д. 124
	ЭС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	156. 
	Мостоотряд, д. 63
	ТС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	157. 
	Набережная Тухачевского, 16
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	158. 
	Нахимова, 8
	ВС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено

	159. 
	Нахимова, 9
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	160. 
	Нахимова, д. 9
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	161. 
	Нейбута, 8
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	выполняется
	—
	—
	—

	162. 
	Нейбута, 8
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—

	163. 
	Нейбута, 8
	КС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	164. 
	 Нейбута, 8
	ВС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	165. 
	Октябрьская, 127, 125
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено 31.10.2012
	—
	—

	166. 
	Октябрьская, 35
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	—
	—
	—
	—

	167. 
	Омская, 113
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено 30.11.2012
	
	

	168. 
	Омская, 113
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	169. 
	Омская, 113
	ВС+КС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено 26.12.2012
	—
	—

	170. 
	Омская, 119, 115/1, 107
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	171. 
	Омская, 127, корпус 1/ул. Богдана Хмельницкого, 40, корпус 1
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено 19.11.2012
	—
	—

	172. 
	Омская, 134
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	173. 
	Омская, 134, корпус 1
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	174. 
	Омская, 136/1
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	175. 
	Омская, 136/2
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	176. 
	Омская, 77, корпус 2
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	—
	—
	—
	—

	177. 
	Омская, д. 136/1, 136/2 134, 134/1
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	178. 
	Орджоникидзе, 162/

 9-я Северная, 95
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	179. 
	Орджоникидзе, 42В
	гараж
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	выполнено

	180. 
	Орджоникидзе, д. 90
	ТС
	ЦАО
	поступили

01.08.2013
	выполнено
	—
	—
	—
	—

	181. 
	Перелета, д. 14/1
	ТС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	182. 
	Перелета, д. 20
	ТС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	183. 
	Перелета, д. 22
	ТС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	184. 
	Перелета, д. 22/1
	ТС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	185. 
	Перова, д. 41
	ГО
	КАО
	поступили
	—
	выполняется
	—
	—
	—

	186. 
	Петра Ильичева, д. 1/2
	ТС
	ЛАО
	не поступали
	—
	—
	—
	—
	—

	187. 
	пос. Новостройка
по ул. 2-я Москаленская
2-я Лузинская
	ПНС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	188. 
	пос. Новостройка, д. 20А до ж.д. 41
	ЛНО
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	189. 
	пос. Новостройка, д. 20Б (от ТП-5897 до д. 20Б )
	ЭС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	190. 
	пос. Чукреевка  ул. Сейфулина,
ул.  Чукреевская
	ГС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	191. 
	Пригородная, д. 5/1
	КН
	САО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	192. 
	Пригородная, д. 5/1
	ЛК
	САО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	193. 
	Пригородная, д.5/1
	ВД
	САО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	194. 
	Рабиновича, 91
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	—
	—
	—
	—

	195. 
	Рабиновича, 91
	КС+ВС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	196. 
	Рокоссовского – Дианова – Фугенфирова – Лукашевича
	ТС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	наложен арест
	—
	—

	197. 
	Рокоссовского, д. 32
	ТС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	198. 
	Рокоссовского, д. 32
	ВС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	199. 
	Рокоссовского, д. 32
	КС
	КАО
	поступили
	выполнено
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—

	200. 
	Сазонова, 33
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	—
	—
	—
	—

	201. 
	Сазонова, 64
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	202. 
	Саратовская угол Херсонская
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	203. 
	Сибирская, д. 45
	ТС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	204. 
	Спартаковская, 10
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	205. 
	станция Карбышево-2, д. 46
	ГО
	КАО
	поступили
	—
	выполняется
	—
	—
	—

	206. 
	Талалихина, д. 22
	ЛК
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	207. 
	Тарская, 13Б
	ЭС
	ЦАО
	???
	—
	—
	—
	—
	—

	208. 
	Торговая, д. 32
	ЭС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	209. 
	Транссибирская, д. 6/1
	ТС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	210. 
	Туполева, д. 6, 8, 8/2,
ул. Степанца, д. 3, д. 3/1,, 
	ТС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	211. 
	Фрунзе, 52
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	212. 
	Фрунзе, 93
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	213. 
	Центральная, д. 33
	ГО
	КАО
	поступили
	—
	выполняется
	—
	—
	—

	214. 
	Челюскинцев, 101
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	215. 
	Челюскинцев, 15
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	216. 
	Щедрая
	ЭС
	КАО
	поступили
	???
	—
	—
	—
	—

	217. 
	Щербанева, 37
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	218. 
	Энергетиков, д. 63/1
	ТС
	САО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	219. 
	Энтузиастов, д. 49
	ТС
	САО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	220. 
	Юго-Западная
	ВС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполнено
	выполняется
	—
	—

	221. 
	Юго-Западная
	КС
	КАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	222. 
	Юго-Западная
	ЭС
	КАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—

	223. 
	Яковлева, 166
	ЭС
	ЦАО
	поступили
	выполнено
	выполняется
	—
	—
	—

	224. 
	Яковлева, 166
	ТС
	ЦАО
	поступили
	выполняется
	—
	—
	—
	—


