Приложение № 3

к постановлению Администрации города Омска

от ________________________№ ____________

«Приложение № 2.7

к постановлению Администрации города Омска

от 9 июня 2011 года № 578-п

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории

элемента планировочной структуры № 1 планировочного района I

проекта планировки территории, расположенной в границах:

улица Б. Хмельницкого – левый берег реки Оми – Окружная дорога – улица 2-я Производственная – улица 25-я Линия – улица Лермонтова –

улица 3-й Разъезд – улица Берникова – улица Ипподромная –

в Центральном, Октябрьском административных округах города Омска

В проекте планировки территории, расположенной в границах:
улица Б. Хмельницкого – левый берег реки Оми – Окружная дорога –
улица 2-я Производственная – улица 25-я Линия – улица Лермонтова –
улица 3-й Разъезд – улица Берникова – улица Ипподромная – в Центральном, Октябрьском административных округах города Омска, в границах элемента планировочной структуры № 1 планировочного района I (далее – проектируемая территория, проект планировки территории) предусматривается установление границ зоны планируемого размещения объектов оказания социальной помощи населению, обеспечение занятий спортом в помещениях, дорожного сервиса.

Объекты, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы, утвержденную Решением Омского городского Совета от 16 декабря 2015 года № 404, в границах проектируемой территории отсутствуют.

Проектом планировки территории предусмотрена реконструкция нежилого здания под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса.

Развитие проектируемой территории планируется одним этапом, включающим в себя следующие мероприятия:

- сбор исходно-разрешительной документации на строительство объекта капитального строительства;

-подготовка и согласование эскизного проекта;

- получение технических условий на присоединение к инженерным сетям;

- выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектной документации на объект капитального строительства (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания);

- подготовка проектной документации на строительство объекта капитального строительства;

- подготовка рабочей документации на строительство объекта капитального строительства;

- получение разрешения на строительство объекта капитального строительства;

- проведение строительных работ с авторским надзором
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности;

- выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию.»

_____________________