# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2009 - 2010 ГОДОВ

И ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ГОРОДА ОМСКА К РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2010 - 2011 ГОДОВ

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе в зимний период 2010 - 2011 годов, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановляю:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2009 - 2010 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе в зимний период 2010 - 2011 годов (приложение N 1).

2. Создать штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к отопительному периоду 2010 - 2011 годов и утвердить его состав (приложение N 2).

3. Администрациям административных округов города Омска:

1) до 19 июня 2010 года создать окружные штабы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к отопительному периоду 2010 - 2011 годов;

2) обеспечить прохождение сертификации услуг и персонала организаций жилищно-коммунального комплекса города Омска в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 26 мая 2004 года N 78-рп "О добровольной сертификации услуг и персонала в жилищно-коммунальном комплексе Омской области".

4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, расположенным на территории города Омска:

1) обеспечить выполнение капитального ремонта жилищного фонда в 2010 году в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

2) обеспечить подготовку к работе в зимний период 2010 - 2011 годов систем отопления жилых домов до 1 сентября 2010 года, полную готовность объектов жилищного фонда города Омска до 15 сентября 2010 года в соответствии с графиком обеспечения полной готовности жилищного фонда города Омска к работе в зимних условиях 2010 - 2011 годов (приложение N 3);

3) представить в департамент городского хозяйства Администрации города Омска акты сдачи инженерных систем (теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, электроснабжения) и узлов энергоснабжающим организациям города Омска и акты полной готовности жилых домов;

4) произвести замену изношенных теплообменников на пластинчатые и обеспечить перевод систем отопления потребителей на закрытую схему теплоснабжения, если это предусмотрено техническими условиями подключения.

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих энергоснабжение объектов муниципальной собственности города Омска, подготовить энергетическое оборудование к несению нагрузки энергоснабжения в срок до 15 сентября 2010 года.

6. Рекомендовать руководителям организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить подготовку персонала для работы в осенне-зимний период 2010 - 2011 годов.

7. Департаменту транспорта Администрации города Омска, департаменту здравоохранения Администрации города Омска, департаменту образования Администрации города Омска, департаменту культуры Администрации города Омска, департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, департаменту социальной политики Администрации города Омска, департаменту городского хозяйства Администрации города Омска рекомендовать автономному учреждению города Омска "Эксплуатация объектов внешнего благоустройства", Муниципальному предприятию города Омска "Тепловая компания", Муниципальному унитарному производственно-эксплуатационному предприятию "Омскэлектро" города Омска, Открытому акционерному обществу "ОмскВодоканал", Омскому филиалу Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11", Открытому акционерному Обществу ОАО "Омскгоргаз":

1) обеспечить выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе в зимний период 2010 - 2011 годов в соответствии с планами (приложения N N 4 - 15);

2) представить в департамент городского хозяйства Администрации города Омска паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2010 - 2011 годов:

- объектов муниципального жилищного фонда города Омска и объектов социальной сферы в срок до 15 сентября 2010 года;

- котельных, электрических и тепловых сетей организаций, не входящих в Омский филиал Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11", в срок до 1 ноября 2010 года;

- омских тепловых электрических централей, котельных и тепловых сетей организаций, входящих в Омский филиал Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11", в срок до 15 ноября 2010 года.

8. Департаменту городского хозяйства Администрации города Омска:

1) обеспечить контроль за созданием резервных запасов топлива для прохождения максимальных нагрузок;

2) направить в общество с ограниченной ответственностью "Межрегионгаз" заявку на поставку природного газа в течение отопительного периода 2010 - 2011 годов в срок до 30 июля 2010 года.

9. Распорядителям бюджетных средств бюджета города Омска обеспечить погашение задолженности перед энергоснабжающими организациями за период отопительного периода 2009 - 2010 годов в пределах бюджетных ассигнований.

10. Департаменту городской экономической политики Администрации города Омска совместно с департаментом городского хозяйства Администрации города Омска в срок до 28 июня 2010 года внести предложения по подготовке информационных материалов в сфере тарифообразования.

11. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города Омска

В.Ф.Шрейдер

# Приложение N 1

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного периода 2009 - 2010 годов

и подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса

города Омска к работе в зимний период 2010 - 2011 годов

Подготовка жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе в зимний период 2009 - 2010 годов проводилась в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 5 июня 2009 года N 409-п "Об итогах отопительного периода 2008 - 2009 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе в зимний период 2009 - 2010 годов".

Для организации и контроля за ходом выполнения работ в каждом административном округе города Омска сформированы штабы, еженедельно проводились заседания штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к отопительному периоду 2009 - 2010 годов. Организациями жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Омска разработаны и выполнены планы мероприятий по подготовке к отопительному периоду, своевременно были оформлены паспорта готовности большинства многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду.

Отопительный период 2009 - 2010 годов начался со 2 октября 2009 года в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 24 сентября 2009 года N 740-п "О начале отопительного периода 2009 - 2010 годов".

В первую очередь была осуществлена подача тепловой энергии на 679 объектов социальной сферы, в том числе:

- образования - 376 объектов;

- культуры - 96 объектов;

- здравоохранения - 184 объекта;

- физической культуры - 23 объекта.

С 5 октября производилась подача тепловой энергии в жилые дома, гостиницы, общежития, учреждения среднего и высшего профессионального образования и иным потребителям.

Одним из основных этапов подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях является капитальный ремонт многоквартирных домов.

В соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в 2009 году были выделены денежные средства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

За счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), средств долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета и средств граждан выполнен ремонт в 414 жилых домах на сумму 1597,74 млн. руб.

Немаловажным этапом подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях остается выполнение текущего ремонта инженерного оборудования жилищно-эксплуатационными организациями.

В 2009 году планировалось выполнить текущий ремонт жилищного фонда на сумму 228,4 млн. руб. Фактически по итогам 2009 года работы были выполнены на сумму 255,9 млн. руб., т.е. на 112 процентов.

В том числе при планируемом объеме текущего ремонта инженерного оборудования многоквартирных домов на 104,3 млн. руб. фактическое выполнение составило 117,0 млн. руб. (112 процентов).

Муниципальным предприятием города Омска "Тепловая компания" выполнен ремонт 24 котельных, 58 центральных тепловых пунктов и насосных станций, 554 тепловых пунктов.

Во время прохождения отопительного периода 2009 - 2010 годов (с октября 2009 года по апрель 2010 года) Муниципальным предприятием города Омска "Тепловая компания" произведена замена 29,3 км трубопроводов тепловых сетей, в том числе 1040 п.м - с применением материалов нового поколения. Восстановлено 47 км тепловой изоляции, заменено и установлено задвижек различного диаметра в количестве 329 шт., отремонтировано 30 тепловых камер.

Муниципальным унитарным производственно-эксплуатационным предприятием "Омскэлектро" города Омска выполняются мероприятия, направленные на энергосбережение, исключение аварийных ситуаций и повышение качества электроснабжения потребителей:

- замена провода воздушных линий электропередач 0,4 кВ с голым проводом на воздушные линии с использованием самонесущего изолированного провода (в 2009 году заменено 14,22 км воздушных линий электропередач);

- замена кабельных линий электропередач 0,4 - 10 кВ с истекшим сроком эксплуатации (в 2009 году заменено 11,6 км воздушных линий электропередач);

- монтаж комплектных трансформаторных подстанций (в 2009 году смонтирована 21 трансформаторная подстанция).

В 2009 году Открытым акционерным обществом "ОмскВодоканал" (далее - ОАО "ОмскВодоканал") выполнены следующие работы:

- переложено 24404 п.м дефектных сетей водопровода, 6895 п.м канализации;

- заменено 700 задвижек запорной арматуры;

- промыто 241500 п.м сетей канализации гидродинамическим методом;

- выполнен капитальный ремонт 5 вторичных отстойников;

- выполнен капитальный ремонт 1 песколовки;

- смонтировано 6 моноструйных смесителей в цехе подготовки воды;

- установлено 6 вантузов на магистральных водоводах.

В 2009 году продолжены работы по реализации инвестиционной программы ОАО "ОмскВодоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Омске на период до 2010 года, утвержденной Решением Омского городского Совета от 13 февраля 2008 года N 102. В 2009 году сумма реализации инвестиционной программы составила 356,81 млн. руб.

В ходе подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса города к отопительному периоду 2009 - 2010 годов решен вопрос теплоснабжения жилых домов в отдельных микрорайонах.

В связи с отказом Федерального государственного учреждения комбинат "Иртыш" Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу от отопления жилых домов в микрорайоне "Новостройка" решен вопрос по переключению тепловой нагрузки для отопления и горячего водоснабжения шести домов на котельную Муниципального предприятия города Омска "Тепловая компания".

В связи с банкротством открытого акционерного общества "Хлебоприемное предприятие - Советское" и невозможностью оказания услуг по отоплению жилья по улице 28-й Северной Администрацией города Омска решен вопрос о переводе жилищного фонда на электроотопление. В жилой массив проведен водопровод с установкой колонки.

Для повышения качества оказания услуг населению жилищно-эксплуатационными организациями города Омска Бюджетное учреждение Омской области "Центр мониторинга имущества жилищно-коммунального комплекса" осуществляет сертификацию персонала и услуг. За текущий период в городе Омске получили сертификаты 21 организация и 96 специалистов.

Работы по сертификации организаций и их специалистов будут продолжены и в период 2010 - 2011 годов.

Выполненные мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции инженерных коммуникаций и сооружений города Омска позволили повысить качество предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Омска.

Несмотря на общую готовность инженерных систем и сооружений, в течение отопительного периода 2009 - 2010 годов (по 27 апреля 2010 года) в городе Омске произошло около 4866 отключений, в том числе:

- 863 отключения от теплоснабжения (10166 объектов);

- 1073 отключения от горячего водоснабжения (10419 объектов);

- 813 отключений от холодного водоснабжения (6208 объектов);

- 717 отключений от электроснабжения (38215 объектов);

- 1400 отключений от газоснабжения (3432 объекта).

Анализ показывает, что около 60 процентов всех отключений по теплоснабжению и горячему водоснабжению имели планово-предупредительный характер, ремонтные работы проводились для обеспечения более устойчивого теплоснабжения объектов жилищного фонда и соцкультбыта. Около 10 процентов отключений проводились по письменным заявкам жилищных управляющих организаций для организации ремонтных работ на внутридомовом инженерном оборудовании, в том числе для улучшения теплоснабжения многоквартирных домов путем установки дросселирующего устройства с увеличенным диаметром.

В течение отопительного периода 2009 - 2010 годов по причине аномально низкой температуры были зафиксированы 10 аварийных ситуаций в работе систем тепло-, водоснабжения:

| 7 января 2010 года | Восточный луч от ТЭЦ-2 (подающий) | Прекращалось теплоснабжение 6 многоквартирных домов, 4 частных домов, 1 прочего объекта в Ленинском административном округе города Омска. Горячее водоснабжение сохранялось по обратному трубопроводу |
| --- | --- | --- |
| 11 января 2010 года | Восточный луч от ТЭЦ-5 (подающий) | Прекращалось теплоснабжение 20 многоквартирных домов, 47 частных домов, 3 школ, 65 прочих объектов в Ленинском административном округе города Омска. Горячее водоснабжение сохранялось по обратному трубопроводу |
| 15 января 2010 года | Восточный луч ТЭЦ-5 Ду 600 мм (подающий) | Отключались от теплоснабжения 15 жилых домов, 2 школы, 18 прочих объектов с сохранением горячего водоснабжения по обратному трубопроводу в Центральном административном округе города Омска |
| 15 января 2010 года | Котельная и сетевые насосы по улице К. Заслонова | Без отопления оставались 14 жилых домов в микрорайоне "Старая Московка" |
| 17 января 2010 года | Водопровод (выход воды из грунта) | Подтопленными оказались около 20 частных домов в Ленинском административном округе города Омска |
| 21 января 2010 года | Теплотрасса по улице Заозерной | Без отопления оставалось более 80 объектов в Советском административном округе города Омска |
| 21 января 2010 года | Насосная станция в Ленинском административном округе города Омска | Водоснабжение жилых домов в Ленинском, Октябрьском и Центральном административных округах города Омска осуществлялось на пониженном давлении |
| 17 февраля 2010 года | Северный луч от ТЭЦ-5 (подающий) | Прекращалось теплоснабжение 51 жилого дома, 1 учреждения здравоохранения, 3 школ, 2 детских садов, 7 прочих объектов в Советском административном округе города Омска. Горячее водоснабжение сохранялось по обратному трубопроводу |
| 19 февраля 2010 года | Западный луч от ТЭЦ-5 (подающий) | Прекращалось теплоснабжение 5 жилых домов, 5 школ, 1 учреждения здравоохранения, 3 гостиниц, 19 прочих объектов в Центральном административном округе города Омска. Горячее водоснабжение сохранялось по обратному трубопроводу |
| 3 марта 2010 года | Западный луч от ТЭЦ-2 (подающий) | Прекращалось теплоснабжение 124 жилых домов, 2 учреждений здравоохранения, 3 школ, 44 промышленных объектов, 28 административных объектов, 8 учебных объектов в Ленинском административном округе города Омска. Горячее водоснабжение сохранялось по обратному трубопроводу |

Основной причиной технологических отключений являлась аномально низкая температура воздуха, которая сохранялась на протяжении длительного времени (впервые за последние 27 лет). Если по многолетним наблюдениям среднемесячная температура в январе составляет -19,2 градуса, а в феврале -17,8 градуса, то в январе 2010 года среднемесячная температура составила 27,2 градуса ниже 0, а в феврале - 21,6 градуса ниже 0. Ситуация осложнялась тем, что максимально низкая температура держалась более двух месяцев.

Обращения жителей города Омска о низкой температуре в жилых помещениях в текущий отопительный период не поступали. Единичные жалобы незамедлительно рассматривались, проводились комиссионные обследования, выяснялись причины и принимались меры по улучшению теплоснабжения.

В 2009 году в рамках исполнения Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и адресных программ муниципального образования городской округ город Омск Омской области: "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска" на 2009 год, утвержденной постановлением Администрации города Омска от 17 февраля 2009 года N 106-п; "О переходе на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов" на 2009 - 2011 годы, утвержденной постановлением Администрации города Омска от 17 февраля 2009 года N 105-п, - в 331 многоквартирном доме из 414 домов, расположенных на территории города Омска, установлено 952 коллективных (общедомовых) прибора учета потребления коммунальных ресурсов, в том числе:

- 274 прибора учета тепловой энергии;

- 273 прибора учета потребления горячего водоснабжения;

- 261 прибор учета потребления холодного водоснабжения;

- 144 прибора учета потребления электрической энергии.

С целью эффективного использования потребляемой тепловой энергии и экономии коммунальных ресурсов в 2009 году было установлено 72 автоматизированных индивидуальных тепловых пункта.

В настоящее время все теплоисточники подают тепловую энергию в соответствии с температурным графиком отпуска тепловой энергии и горячего водоснабжения, массовых обращений на качество горячего водоснабжения нет.

Организации жилищно-коммунального комплекса и дорожные службы города Омска приступили к работе по подготовке к зимнему периоду 2010 - 2011 годов.

_______________

# Приложение N 2

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

СОСТАВ

штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального

комплекса города Омска к отопительному периоду

2010 - 2011 годов

Потапов                - первый заместитель Мэра города Омска,

Владимир Дмитриевич      председатель штаба

Свиридов               - директор департамента городского хозяйства

Владимир Михайлович      Администрации города Омска, заместитель

председателя штаба

Андреев                - начальник управления единой дежурно-

Владимир Иванович        диспетчерской службы города Омска

Администрации города Омска

Бальчугов              - заместитель руководителя Западно-

Сергей Филиппович        Сибирского управления Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

(по согласованию)

Бочкарев               - председатель Правления Регионального

Александр Васильевич     отраслевого объединения работодателей

"Союз коммунальных предприятий Омской

области" (по согласованию)

Буданов                - заместитель начальника Главного

Евгений Федорович        управления жилищного контроля,

государственного строительного надзора и

государственной экспертизы Омской

области - начальник управления жилищного

контроля (по согласованию)

Будько                 - глава администрации Центрального

Сергей Владимирович      административного округа города Омска

Бут                    - заместитель директора департамента

Михаил Яковлевич         городского хозяйства Администрации города

Омска

Гаак                   - директор Омского филиала Открытого

Виктор Климентьевич      акционерного общества "Территориальная

генерирующая компания N 11"

(по согласованию)

Иващенко               - генеральный директор Открытого

Геннадий Иванович        акционерного общества "ОмскВодоканал"

(по согласованию)

Казимиров              - директор департамента дорожной

Владимир Прокопьевич     деятельности и благоустройства

Администрации города Омска

Масан                  - заместитель Мэра города Омска, директор

Богдан Анатольевич       департамента финансов и контроля

Администрации города Омска

Нестеренко             - директор Муниципального унитарного

Сергей Петрович          производственно-эксплуатационного

предприятия "Омскэлектро" города Омска

(по согласованию)

Пенкин                 - глава администрации Октябрьского

Михаил Анатольевич       административного округа города Омска

Погребняк              - директор Муниципального предприятия

Игорь Васильевич         города Омска "Тепловая компания"

(по согласованию)

Рахимов                - первый заместитель начальника управления

Рамиль Равильевич        по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям Администрации

города Омска

Стрельцов              - глава администрации Ленинского

Владимир Станиславович   административного округа города Омска

Фролов                 - глава администрации Кировского

Сергей Петрович          административного округа города Омска

Хлебков                - начальник Административно-технической

Николай Иванович         инспекции Администрации города Омска

Ходус                  - исполнительный директор Открытого

Владислав Викторович     акционерного Общества "Омскгоргаз"

(по согласованию)

Чертков                - глава администрации Советского

Григорий Владимирович    административного округа города Омска

_______________

# Приложение N 3

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ГРАФИК

обеспечения полной готовности жилищного фонда города Омска

к работе в зимних условиях 2010 - 2011 годов

| N п/п | Наименование административного округа города Омска | Всего домов | Август | Сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 31 | 1 - 10 | 11 - 15 | 16 - 30 |
| 1 | Кировский | 1067 | 120 | 270 | 460 | 710 | 1067 | - |
| 2 | Ленинский | 1297 | 90 | 250 | 490 | 950 | 1297 | - |
| 3 | Октябрьский | 1020 | 30 | 271 | 573 | 917 | 1020 | - |
| 4 | Советский | 1781 | 243 | 575 | 948 | 1415 | 1781 | - |
| 5 | Центральный | 1635 | 359 | 765 | 1208 | 1604 | 1635 | - |
| Всего | 6800 | 703 | 1959 | 3461 | 5580 | 6800 | - |

# Приложение N 4

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке тепловых сетей и производственных

объектов Муниципального предприятия города Омска "Тепловая

компания" к работе в зимний период 2010 - 2011 годов

| N п/п | Вид работы | Единица измерения | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт тепловых сетей | п.м | 60081 |
| 2 | Ремонт и замена запорной арматуры | шт. | 689 |
| 3 | Восстановление тепловой изоляции на тепловых сетях | п.м | 22897 |
| 4 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | кв.м | 17100 |
| 5 | Ремонт тепловых камер | шт. | 75 |
| 6 | Подготовка оборудования котельных к отопительному периоду | шт. | 24 |
| 7 | Подготовка оборудования центрального теплового пункта к отопительному периоду | шт. | 58 |

# Приложение N 5

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке электрических сетей

и производственных объектов Муниципального унитарного

производственно-эксплуатационного предприятия "Омскэлектро"

города Омска к работе в зимний период 2010 - 2011 годов

| N | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальный ремонт |
| 1.1 | Воздушных линий - 0,4 кВ | км | 32,73 |
| 1.2 | Воздушных линий - 10 кВ | км | 10,40 |
| 1.3 | Оборудования трансформаторных подстанций | шт. | 90 |
| 1.4 | Масляных выключателей и приводов | шт. | 268 |
| 1.5 | Силовых трансформаторов | шт. | 114 |
| 1.6 | Ремонт кабельных участков: |  |  |
|  | - высоковольтных | участок | 306 |
|  | - низковольтных | участок | 113 |
| 1.7 | Проведение профилактических испытаний кабельных линий | шт. | 323 |
| 1.8 | Проверка и ремонт устройства релейной защиты | шт. | 259 |
| 2. Текущий ремонт |
| 2.1 | Электрооборудования трансформаторных подстанций | шт. | 303 |
| 2.2 | Воздушных линий - 0,4 кВ | км | 5,45 |
| 2.3 | Воздушных линий - 10 кВ | км | 2,50 |
| 2.4 | Ремонт кабельных участков: |  |  |
|  | - высоковольтных | участок | 411 |
|  | - низковольтных | участок | 87 |
| 2.5 | Замена ламп | шт. | 18274 |
| 2.6 | Замена светильников линий наружного освещения | шт. | 491 |
| 2.7 | Замена провода линий наружного освещения | км | 34,60 |
| 3. Повышение надежности электроснабжения |
| 3.1 | Монтаж кабельных линий - 0,4 кВ | км | 6,10 |
| 3.2 | Реконструкция воздушных линий - 0,4 кВ | км | 0,51 |
| 3.3 | Монтаж комплектных трансформаторных подстанций - 10/0,4 кВ | шт. | 12 |
| 3.4 | Прокладка кабельных линий - 10 кВ | км | 5,10 |
| 3.5 | Прокладка кабельных линий - 0,4 кВ | км | 4,78 |
| 3.6 | Монтаж выводов - 0,4 кВ | км | 0,38 |

# Приложение N 6

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке сетей водопровода, канализации

и объектов Открытого акционерного общества "ОмскВодоканал"

к работе в зимний период 2010 - 2011 годов

| N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопроводных сетей | км | 1630,8 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев | шт. | 111 |
| 3 | Текущий ремонт водопроводных колодцев | шт. | 533 |
| 4 | Дезинфекция тупиковых участков водопровода | км | 34683,0 |
| 5 | Подготовка пожарных гидрантов | шт. | 3314 |
| 6 | Ремонт водоразборных колонок | шт. | 677 |
| 7 | Капитальный ремонт дефектных сетей водопровода (собственными силами), всего, в том числе: | км | 9,454 |
|  | - цех Южных водопроводных сетей | км | 3,277 |
|  | - цех Северных водопроводных сетей |  | 3,671 |
|  | - цех Западных водопроводных сетей |  | 2,306 |
|  | - цех водопроводно-канализационного хозяйства "Крутая Горка" |  | 0,200 |
| 8 | Капитальный ремонт дефектных сетей водопровода (сторонними организациями) | км | 5,429 |
| 9 | Реконструкция дефектных сетей водопровода (сторонними организациями) | км | 2,907 |
| 10 | Ремонт канализационных сетей | км | 1127,0 |
| 11 | Капитальный ремонт канализационных колодцев | шт. | 241 |
| 12 | Текущий ремонт канализационных колодцев | шт. | 1461 |
| 13 | Гидродинамическая промывка | км | 218,0 |
| 14 | Гидромеханическая прочистка | км | 8755,0 |
| 15 | Капитальный ремонт дефектных сетей канализации (сторонними организациями), всего, в том числе: | км | 1,944 |
|  | - открытым способом | км | 1,459 |
|  | - бестраншейным методом | км | 0,485 |
| 16 | Реконструкция дефектных сетей канализации (сторонними организациями), всего, в том числе: | км | 2,98 |
|  | - открытым способом | км | 2,603 |
|  | - бестраншейным методом | км | 0,377 |

# Приложение N 7

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке предприятий и учреждений

пассажирского транспорта к работе в зимний период

2010 - 2011 годов

┌────┬──────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┐

│ N  │Наименование объекта и вид работы │ Единица  │  Объем   │   Срок    │

│п/п │                                  │измерения │  работы  │исполнения │

├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│ 1  │Подготовка подвижного             │          │          │           │

│    │пассажирского состава:            │          │          │           │

│    │- выполнение сезонного            │  единиц  │  1345    │15 октября │

│    │обслуживания с проведением ревизии│          │          │ 2010 года │

│    │системы отопления пассажирского   │          │          │           │

│    │салона и рабочего места водителя; │          │          │           │

│    │- замер сопротивления изоляции    │  единиц  │   300    │15 октября │

│    │электрооборудования трамваев и    │          │          │ 2010 года │

│    │троллейбусов                      │          │          │           │

├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│ 2  │Подготовка специального           │          │          │           │

│    │автомобильного транспорта:        │          │          │           │

│    │- снегоуборочной техники;         │  единиц  │    30    │15 октября │

│    │                                  │          │          │ 2010 года │

│    │- автомобилей технической помощи  │  единиц  │    31    │15 октября │

│    │                                  │          │          │ 2010 года │

├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│ 3  │Подготовка зданий и сооружений:   │          │          │           │

│    │- ремонт и восстановление кровли; │   кв.м   │ 33009,1  │ 1 октября │

│    │                                  │          │          │ 2010 года │

│    │- ремонт линейных сооружений      │    шт.   │    19    │1 сентября │

│    │                                  │          │          │ 2010 года │

├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│ 4  │Подготовка котельных:             │          │          │           │

│    │- ремонт котельных;               │    шт.   │     3    │ 1 октября │

│    │                                  │          │          │ 2010 года │

│    │- создание запаса топлива         │    т     │   480    │ 1 октября │

│    │                                  │          │          │ 2010 года │

├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│ 5  │Подготовка автозаправочных станций│    шт.   │     4    │15 сентября│

│    │                                  │          │          │ 2010 года │

├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│ 6  │Подготовка контактно-кабельной    │          │          │           │

│    │сети:                             │          │          │           │

│    │- ревизия трамвайной контактной   │    км    │    95,100│1 сентября │

│    │сети;                             │          │          │ 2010 года │

│    │- ревизия троллейбусной контактной│    км    │   157,000│1 сентября │

│    │сети;                             │          │          │ 2010 года │

│    │- замена опор;                    │    шт.   │     8    │ 1 октября │

│    │                                  │          │          │ 2010 года │

│    │- подготовка трансформаторных     │    шт.   │    28    │ 1 октября │

│    │тяговых подстанций                │          │          │ 2010 года │

├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│ 7  │Подготовка трамвайного пути:      │    км    │    76,200│1 сентября │

│    │проведение сезонного обслуживания │          │          │ 2010 года │

├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│ 8  │Подготовка инженерных сетей и     │          │          │           │

│    │коммуникаций:                     │          │          │           │

│    │- система отопления:              │          │          │           │

│    │тепловые сети;                    │    км    │    26,001│ 1 ноября  │

│    │                                  │          │          │ 2010 года │

│    │тепловые узлы;                    │    шт.   │    62    │ 1 ноября  │

│    │                                  │          │          │ 2010 года │

│    │- система электроснабжения:       │          │          │           │

│    │трансформаторные подстанции;      │    шт.   │    11    │ 1 ноября  │

│    │                                  │          │          │ 2010 года │

│    │замер сопротивления изоляции      │    шт.   │    11    │ 1 ноября  │

│    │(наличие актов);                  │          │          │ 2010 года │

│    │- система водоснабжения           │    км    │     4,760│ 1 ноября  │

│    │                                  │          │          │ 2010 года │

├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│ 9  │Аттестация контрольно-            │комплектов│   136    │ 1 ноября  │

│    │измерительных приборов учета      │          │          │ 2010 года │

│    │потребления энергоресурсов        │          │          │           │

├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│ 10 │Укомплектование противопожарным   │процентов │   100    │ 1 октября │

│    │оборудованием                     │          │          │ 2010 года │

├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│ 11 │Укомплектование кадрами:          │          │          │           │

│    │- отделов главного механика и     │процентов │   100    │ 1 октября │

│    │гаражной службы;                  │          │          │ 2010 года │

│    │- специальных бригад по устранению│    шт.   │    27    │ 1 октября │

│    │аварийных ситуаций энергоснабжения│          │          │ 2010 года │

├────┼──────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┤

│ 12 │Мероприятия по охране труда,      │          │          │           │

│    │технике безопасности и            │          │          │           │

│    │безопасности дорожного движения:  │          │          │           │

│    │- аттестация специалистов в       │ человек  │   198    │ 1 октября │

│    │органах надзора;                  │          │          │ 2010 года │

│    │- аттестация работников           │ человек  │  1480    │ 1 ноября  │

│    │предприятий по                    │          │          │ 2010 года │

│    │электробезопасности;              │          │          │           │

│    │- проведение сезонного инструктажа│процентов │   100    │ 1 ноября  │

│    │водительского состава             │          │          │ 2010 года │

└────┴──────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

# Приложение N 8

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципальных учреждений

здравоохранения города Омска к работе в зимний

период 2010 - 2011 годов

| Наименование мероприятия | Единица изме- рения | Объем работы всего | Коли- чество МУЗ | Срок подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
|  |  |  |  | 1-я дека- да | 2-я декада | 3-я дека- да | 1-я дека- да | 2-я дека- да | 3-я дека- да | 1-я дека- да | 2-я дека- да | 3-я дека- да | 1-я дека- да | 2-я дека- да |
| Замена труб различных диаметров общей протяженностью: | п.м | 9058 |  | 1224 | 1519 | 771 | 1046 | 1569 | 743 | 971 | 441 | 729 | 45 | 0 |
| в том числе наружные сети: | п.м | 466 |  | 120 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 151 | 0 | 50 | 45 | 0 |
| теплотрасса | п.м | 278 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| водопровод | п.м | 123 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| канализация | п.м | 65 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| электролинии | п.м | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внутренние системы: |  | 8592 |  | 1104 | 1519 | 751 | 1046 | 1489 | 743 | 820 | 441 | 679 | 0 | 0 |
| система отопления | п.м | 3900 | 25 | 633 | 486 | 408 | 347 | 899 | 274 | 457 | 176 | 220 | 0 | 0 |
| радиаторы | секция | 1473 | 22 | 79 | 81 | 266 | 103 | 104 | 385 | 234 | 67 | 154 | 0 | 0 |
| горячий водоразбор | п.м | 1928 | 21 | 153 | 466 | 93 | 391 | 275 | 278 | 100 | 42 | 130 | 0 | 0 |
| холодный водоразбор | п.м | 1924 | 20 | 213 | 502 | 62 | 197 | 149 | 165 | 243 | 148 | 245 | 0 | 0 |
| канализационные сети | п.м | 840 | 26 | 105 | 65 | 188 | 111 | 166 | 26 | 20 | 75 | 84 | 0 | 0 |
| электролинии | п.м | 1737 | 11 | 265 | 280 | 205 | 200 | 160 | 127 | 215 | 115 | 170 | 0 | 0 |
| Поверка КИП | шт. | 977 | 52 | 319 | 215 | 137 | 99 | 150 | 33 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сдача по акту тепловых узлов и систем отопления | шт. | 180 | 55 | 14 | 10 | 33 | 36 | 35 | 25 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Ремонт кровли | кв.м | 9063 | 16 | 0 | 0 | 500 | 871 | 420 | 640 | 1152 | 3870 | 1248 | 0 | 362 |
| Остекление | кв.м | 1410,6 | 40 | 6 | 72,6 | 62 | 57 | 136 | 109 | 87 | 418 | 287 | 136 | 40 |
| Ремонт дверных и оконных блоков | шт. | 442 | 25 | 12 | 15 | 51 | 20 | 38 | 26 | 97 | 44 | 74 | 26 | 39 |
| Установка пластиковых окон | шт. | 159 | 12 | 55 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 55 | 1 | 20 |

Сокращения, принятые в приложении:

КИП - контрольно-измерительные приборы;

МУЗ - муниципальные учреждения здравоохранения.

_______________

# Приложение N 9

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципальных образовательных

учреждений, подведомственных департаменту образования

Администрации города Омска, к работе в зимний

период 2010 - 2011 годов

┌───┬───────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┐

│ N │        Наименование работы        │Количество │ Сумма,  │   Срок    │

│п/п│                                   │учреждений │тыс. руб.│исполнения │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤

│ 1 │Подготовка инженерных сетей и      │    375    │    -    │31 августа │

│   │индивидуальных тепловых пунктов    │           │         │ 2010 года │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤

│ 2 │Аттестация контрольно-измерительных│    375    │    -    │31 августа │

│   │приборов                           │           │         │ 2010 года │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤

│ 3 │Санитарно-технические работы в     │     23    │ 3279,8  │31 августа │

│   │дошкольных образовательных         │           │         │ 2010 года │

│   │учреждениях                        │           │         │           │

├───┼───────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┤

│ 4 │Общестроительные работы в:         │           │         │           │

│   │- общеобразовательных учреждениях, │      1    │  179,0  │31 августа │

│   │в том числе интернатах;            │           │         │ 2010 года │

│   │- дошкольных образовательных       │     22    │ 7390,2  │31 августа │

│   │учреждениях                        │           │         │ 2010 года │

└───┴───────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────┘

# Приложение N 10

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципальных учреждений,

подведомственных департаменту социальной политики

Администрации города Омска, к работе в зимний

период 2010 - 2011 годов

| N п/п | Вид работы | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Муниципальное учреждение "Городской Центр социальных программ" (далее - Городской центр) |
| 1.1 | Замена оконных блоков в помещениях Городского центра по адресам: город Омск, улица 4-я Транспортная, дом 1а; улица Братская, дом 13 | август 2010 года |
| 1.2 | Промывка систем отопления в здании Городского центра, расположенном по адресу: город Омск, улица Братская, дом 13, и в зданиях отделений, расположенных по адресам: город Омск, улица 4-я Транспортная, дом 1а; город Омск, улица Красных Зорь, дом 33 | август 2010 года |
| 2. Муниципальное учреждение "Центр социальной поддержки населения" (далее - Центр) |
| 2.1 | Ремонт оконных рам и фрамуг в здании Центра, расположенном по адресу: город Омск, проспект Мира, дом 35б | август 2010 года |
| 2.2 | Утепление оконных рам и дверей в зданиях Центра, расположенных по адресам: город Омск, проспект Мира, дом 35б; город Омск, улица Б. Хмельницкого, дом 132 | сентябрь 2010 года |
| 3. Муниципальное учреждение "Городской Центр временной занятости" (далее - Городской Центр) |
| 3.1 | Ремонт системы верхнего разлива системы отопления в здании Городского Центра, расположенном по адресу: город Омск, проспект Мира, дом 35б | июль - август 2010 года |
| 3.2 | Ремонт оконных рам и фрамуг в здании Городского Центра, расположенном по адресу: город Омск, проспект Мира, дом 35б, и в зданиях отделений, расположенных по адресам: город Омск, улица 4-я Транспортная, дом 1а; город Омск, улица Рождественского, дом 4 | август 2010 года |
| 3.3 | Утепление оконных рам и дверей в здании Городского Центра, расположенном по адресу: город Омск, проспект Мира, дом 35б, и в зданиях отделений, расположенных по адресам: город Омск, улица 4-я Транспортная, дом 1а; город Омск, улица Рождественского, дом 4 | сентябрь 2010 года |

# Приложение N 11

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципальных образовательных

учреждений дополнительного образования детей

и муниципальных учреждений культуры, подведомственных

департаменту культуры Администрации города Омска, к работе

в зимних условиях 2010 - 2011 годов

| N п/п | Наименование и адрес учреждения | Вид работы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей (далее - МОУ ДОД) |
| 1.1 | МОУ ДОД "Детская школа искусств N 6" (улица Б. Хмельницкого, дом 142) | Ремонт кровли | 400,0 |
| 1.2 | МОУ ДОД "Детская школа искусств N 11" (микрорайон "Крутая Горка", улица Российская, дом 9а) | Ремонт шиферной крыши | 200,0 |
| 1.3 | МОУ ДОД "Детская школа искусств N 13" (улица Полторацкого, дом 54а) | Ремонт кровли | 200,0 |
| 1.4 | МОУ ДОД "Детская школа искусств N 14" (улица Комкова, дом 3г) | Ремонт кровли | 150,0 |
| 1.5 | В 16 МОУ ДОД | Подготовка и сдача тепловых узлов | 160,0 |
| Всего по МОУ ДОД | 1110,0 |
|  | 2. Муниципальные учреждения культуры (далее - МУК) |
| 2.1 | МУК "Дворец культуры студентов и молодежи "Звездный" (улица 22 Апреля, дом 20а) | Ремонт санузлов | 300,0 |
| 2.2 | МУК "Городской Дворец культуры имени Красной Гвардии" (улица Лобкова, дом 5а) | Ремонт вентиляции | 650,0 |
| 2.3 | МУК "Драматический Лицейский театр" (улица Красный Путь, дом 18б) | Замена окон | 260,0 |
| 2.4 | 28 МУК | Подготовка и сдача тепловых узлов | 280,0 |
| Всего по МУК | 1490,0 |
| Итого по муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту культуры Администрации города Омска | 2600,0 |

# Приложение N 12

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке учреждений, подведомственных

департаменту по делам молодежи, физической культуры

и спорта Администрации города Омска, к работе

в зимний период 2010 - 2011 годов

| N п/п | Наименование работ | Количество объектов | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия систем отопления, запорной арматуры | 35 | июль - август 2010 года |
| 2 | Опрессовка тепловых узлов | 17 | июль - август 2010 года |
| 3 | Выполнение работ по утеплению оконных и дверных проемов (при необходимости замена) | 35 | сентябрь 2010 года |
| 4 | Тарирование и проверка приборов учета тепловой энергии | 22 | июнь - август 2010 года |
| 5 | Сдача систем отопления совместно со сдачей систем жилого дома | 74 | август 2010 года |
| 6 | Ремонт кровли | 1 | октябрь 2010 года |
| 7 | Ремонт системы отопления | 2 | сентябрь 2010 года |
| 8 | Ремонт сетей (детские оздоровительные лагеря) | 3 | сентябрь 2010 года |

# Приложение N 13

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке газового хозяйства к работе

в зимний период 2010 - 2011 годов

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Всего | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Календарный месяц 2010 года |
|  |  |  |  | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й |
| 1 | Проведение технического освидетельствования: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - сосудов сжиженного газа; | шт. | 299 | 35 | 86 | 87 | 91 | 0 |
|  | - сосудов сжиженного газа, находящихся в эксплуатации 35 лет | шт. | 157 | 0 | 27 | 60 | 70 | 0 |
| 2 | Замена сосудов сжиженного газа, находящихся в эксплуатации более 35 лет | шт. | 85 | 0 | 8 | 22 | 26 | 29 |
| 3 | Проведение откачки тяжелых остатков газа из сосудов сжиженного газа | шт. | 546 | 40 | 170 | 190 | 146 | 0 |
| 4 | Комплексное обследование наружных газопроводов низкого давления: | км | 84,3 | 21 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 0 |
|  | - сжиженного газа; | км | 64,9 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 0 |
|  | - природного газа | км | 19,4 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 0 |
| 5 | Комплексное обследование газопроводов высокого давления | км | 15,0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0 |
| 6 | Диагностирование наружных газопроводов, находящихся в эксплуатации 40 лет и более: | км | 42,9 | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 0 |
|  | - сжиженного газа; | км | 41,8 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 0 |
|  | - природного газа | км | 1,0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| 7 | Проведение текущего ремонта запорно- регулирующей арматуры на расходно- редукционных головках | шт. | 2257 | 677 | 820 | 539 | 221 | 0 |
| 8 | Проведение текущего ремонта запорной арматуры на подземном газопроводе: | шт. | 1511 | 0 | 241 | 859 | 411 | 0 |
|  | - сжиженного газа; | шт. | 590 | 0 | 184 | 255 | 151 | 0 |
|  | - природного газа | шт. | 921 | 0 | 57 | 604 | 260 | 0 |
| 9 | Проведение текущего ремонта запорно- регулирующей арматуры в ГРП - ГРПШ | шт. | 121 | 30 | 36 | 55 | 0 | 0 |
| 10 | Проведение работ по подсыпке песка и планировке территорий установок СУГ, ГРПШ, ГРП: | т | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 |
|  | - сжиженного газа; | т | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
|  | - природного газа | т | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 11 | Покраска наружного газопровода: | п.м | 7036 | 770 | 1692 | 2632 | 1942 | 0 |
|  | - сжиженного газа; | п.м | 4165 | 700 | 1102 | 1349 | 1014 | 0 |
|  | - природного газа | п.м | 2871 | 70 | 590 | 1283 | 928 | 01 |
| 12 | Покраска газовых вводов: | шт. | 2170 | 100 | 400 | 570 | 1100 | 0 |
|  | - сжиженного газа; | шт. | 1590 | 0 | 350 | 370 | 870 | 0 |
|  | - природного газа | шт. | 580 | 100 | 50 | 200 | 230 | 0 |
| 13 | Покраска КУ, КИП, КТ | шт. | 540 | 0 | 220 | 170 | 150 | 0 |
| 14 | Покраска арматуры, кожухов, ограждений РУ СУГ | шт. | 83 | 10 | 17 | 33 | 23 | 0 |
| 15 | Покраска задвижек и их ограждений на газопроводе природного газа | шт. | 44 | 0 | 13 | 27 | 4 | 0 |
| 16 | Покраска ГРП, ГРПШ | шт. | 17 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 |
| 17 | Проведение ремонта газовых колодцев: | шт. | 33 | 4 | 6 | 0 | 23 | 0 |
|  | - сжиженного газа; | шт. | 29 | 4 | 4 | 0 | 21 | 0 |
|  | - природного газа | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |

Сокращения, принятые в приложении:

Ед. изм. - единица измерения;

ГРП - газорегуляторный пункт;

ГРПШ - газорегуляторный шкафной пункт;

СУГ - сжиженные углеводородные газы;

КУ - катодные установки;

КИП - контрольно-измерительные приборы;

КТ - контрольные трубки;

РУ СУГ - резервуарная установка сжиженного углеводородного газа.

_______________

# Приложение N 14

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ПЛАН

подготовки предприятий Омского филиала Открытого

акционерного общества "Территориальная генерирующая

компания N 11" к работе в зимний период 2010 - 2011 годов

| N п/п | Вид работы | Единица измерения | Объем работы | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальный ремонт оборудования электростанций и трубопроводов тепловых сетей |
| 1.1 | Энергетические котлы | шт. | 3 | По графику |
| 1.2 | Турбоагрегаты | шт. | 4 | По графику |
| 1.3 | Водогрейные котлы | шт. | 1 | По графику |
| 2. Текущий ремонт оборудования электростанций и трубопроводов тепловых сетей |
| 2.1 | Паровые котлы | шт. | 2 | По графику |
| 2.2 | Тепловые сети | п.м | 2000 | По графику |
| 3. Капитальный ремонт тепловых сетей |
| 3.1 | Тепловые сети | п.м | 10980 | По графику |

# Приложение N 15

к постановлению Администрации города Омска

от 11 июня 2010 г. N 457-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке мостов и путепроводов к работе

в зимний период 2010 - 2011 годов

| N п/п | Наименование объекта и вид работы | Объем работы | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост Ленинградский |
|  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | 120 кв.м | август 2010 года |
|  | окраска перильных ограждений | 116 т | май 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 116 т | 2 раза в месяц |
| 2 | Мост Юбилейный |
|  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | 15 кв.м | май - июнь 2010 года |
|  | окраска перильных ограждений | 30,7 т | апрель 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 30,7 т | 2 раза в месяц |
| 3 | Мост 30-летия ВЛКСМ |
|  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | 15 кв.м | июнь 2010 года |
|  | окраска перильных ограждений | 91,0 т | апрель 2010 года |
|  | окраска ограждений на проезжей части | 615,4 кв.м | апрель 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 91,0 т | 2 раза в месяц |
| 4 | Мост Октябрьский |
|  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | 265 кв.м | апрель - май 2010 года |
|  | окраска перильных ограждений | 52,7 т | июнь |
|  | промывка перильных ограждений | 52,7 т | 2 раза в месяц |
| 5 | Мост 60-летия ВЛКСМ |
|  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | 50 кв.м | июнь - июль 2010 года |
|  | окраска перильных ограждений | 116 т | июнь 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 116 т | 2 раза в месяц |
| 6 | Мост Фрунзенский |
|  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | 25 кв.м | июль 2010 года |
|  | окраска перильных ограждений | 92,8 т | май 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 92,8 т | 2 раза в месяц |
| 7 | Путепровод по просп. Мира |
|  | окраска перильных ограждений | 11,2 т | май 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 11,2 т | 2 раза в месяц |
| 8 | Путепровод по ул. Кирова (1-я очередь) |
|  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | 40 кв.м | май - июнь 2010 года |
|  | окраска перильных ограждений | 11,5 т | июнь 2010 года |
|  | окраска ограждений на проезжей части | 83 кв.м | июнь 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 11,5 т | 2 раза в месяц |
| 9 | Путепровод по ул. Кирова (2-я очередь) |
|  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | 40 кв.м | май - июнь 2010 года |
|  | окраска перильных ограждений | 8,1 т | июнь 2010 года |
|  | окраска ограждений на проезжей части | 60 кв.м | июнь 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 8,1 т | 2 раза в месяц |
| 10 | Путепровод по ул. Заозерной |
|  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | 30 кв.м | май - июнь 2010 года |
|  | окраска перильных ограждений | 16,7 т | июнь 2010 года |
|  | окраска ограждений на проезжей части | 125 кв.м | июнь 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 16,7 т | 2 раза в месяц |
| 11 | Путепровод по ул. Л. Чайкиной |
|  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | 100 кв.м | июль - август 2010 года |
|  | окраска перильных ограждений | 11,6 т | июнь 2010 года |
|  | окраска ограждений на проезжей части | 73 кв.м | июнь 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 11,6 т | 2 раза в месяц |
| 12 | Путепровод по ул. 4-я Кировская |
|  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | 30 кв.м | май - июнь 2010 года |
|  | окраска перильных ограждений | 14,9 т | июнь 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 14,9 т | 2 раза в месяц |
| 13 | Путепровод по ул. Госпитальной |
|  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | 200 кв.м | май 2010 года |
|  | окраска перильных ограждений | 7 т | май 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 7 т | 2 раза в месяц |
| 14 | Путепровод по ул. 10 лет Октября |
|  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | 65 кв.м | май - июнь 2010 года |
|  | окраска перильных ограждений | 96,4 т | май - июнь 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 96,4 т | 2 раза в месяц |
| 15 | Путепровод на ст. Карбышево |
|  | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров | 5 кв.м | июнь 2010 года |
|  | окраска перильных ограждений | 10,2 т | июнь 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 10,2 т | 2 раза в месяц |
| 16 | Пешеходный мост по ул. Заозерной |
|  | окраска перильных ограждений | 3,8 т | июнь 2010 года |
|  | промывка перильных ограждений | 3,8 т | 2 раза в месяц |