ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 21 июня 2011 года № 600-п

# Об утверждении ведомственной целевой программы развития

# «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов города Омска» на 2011 год

# В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Мэра города Омска от 30 июня 2008 года № 484-п «Об утверждении Положения 
о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
и Положения о порядке оценки эффективности и результативности реализации ведомственных целевых программ», Положением о порядке отбора многоквартирных домов в ведомственную целевую программу развития «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска» на 2011 год, утвержденным постановлением Администрации города Омска от 16 мая 2011 года № 450-п «Об утверждении Положения 
о порядке отбора многоквартирных домов в ведомственную целевую программу развития «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска» на 2011 год», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

# 1. Утвердить ведомственную целевую программу развития «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска» на 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

# 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

# Мэр города Омска							           В.Ф. Шрейдер

Приложение

к постановлению Администрации города Омска

от 21 июня 2011 года № 600-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска» на 2011 год

## ПАСПОРТ

## ведомственной целевой программы развития

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов города Омска» на 2011 год

| Наименование главного распорядителя средств бюджета города Омска | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа развития «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска» на 2011 год (далее – Программа) |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Омска. Задачей Программы является капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска |
| Целевые индикаторы Программы | количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии из Областного фонда софинансирования расходов в 2011 году (далее – субсидия) бюджету города Омска и средств бюджета города Омска; доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием субсидии и средств бюджета города Омска; доля дворовых территорий многоквартирных домов города Омска, на которых выполнены ремонтные работы в рамках реализации мероприятий Программы, в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов города Омска; площадь отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап в течение 2011 года |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам | Всего на реализацию Программы планируется направить 245899,8 тыс. руб., в том числе: - субсидия – 233604,8 тыс. руб.; - средства бюджета города Омска – 12295,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы прогнозируется: - повышение уровня благоустройства 383,2 тыс. кв. м дворовых территорий многоквартирных домов города Омска за счет приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия в соответствие с нормативными требованиями; - формирование благоприятного социального микроклимата в городе Омске за счет капитального ремонта и ремонта 832 дворовых территорий многоквартирных домов города Омска |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться на основе вышеприведенной системы целевых индикаторов Программы |

## 1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения             и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне департамента городского хозяйства Администрации города Омска

## Одним из приоритетных направлений развития города Омска является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

За многолетний период эксплуатации асфальтобетонное покрытие и объекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов подверглись значительному износу и не отвечают в полной мере современным требованиям. От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов. Значительное разрушение бордюрного ограждения дворовых территорий многоквартирных домов приводит к разрушению и размыванию ливневыми водами зоны озеленения дворовых территорий, ухудшению архитектурного облика и ландшафтного дизайна.

Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы. Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в значительной степени влияют на качество жизни населения.

Принятие мер по приведению технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов к нормативным требованиям, восстановлению бордюрного ограждения дворовых территорий многоквартирных домов позволит обеспечить повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели.

## 2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Омска.

Задачей Программы является капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска.

## 3. Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Омска |
| Задача. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска |
| 1 | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии и средств бюджета города Омска | единица | 832 |
| 2 | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии и средств бюджета города Омска | процент | 100 |
| 3 | Доля дворовых территорий многоквартирных домов города Омска, на которых выполнены ремонтные работы в рамках реализации мероприятий Программы, в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов города Омска | процент | 4,6 |
| 4 | Площадь отремонтированных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий Программы | тыс. кв. м | 383,2 |

## 4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы планируется в один этап в течение 2011 года. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

5. Система мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области видов и стоимости работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города Омска | июнь 2011 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска |
| 2 | Разработка Порядка предоставления субсидий из бюджета города Омска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска | июнь 2011 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска |
| 3 | Заключение трехсторонних договоров между Администрацией города Омска, подрядными организациями и получателями субсидий | июнь 2011 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска |
| 4 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска | июнь – июль 2011 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска |
| 5 | Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города Омска | аванс – июль 2011 года; окончательный расчет – август – декабрь 2011 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей, условий и требований Программы. Освещение в средствах массовой информации итогов отбора многоквартирных домов, результатов ремонта дворовых территорий многоквартирных домов города Омска | июнь – октябрь 2011 года | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска |
| 7 | Предоставление отчетности о ходе реализации Программы в соответствии с Соглашением № 1-Д от 13 мая 2011 года о передаче в 2011 году субсидий бюджету города Омска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Омска, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области и Администрацией города Омска | ежемесячно, ежеквартально | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска |

Сводный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат капитальному ремонту и ремонту в 2011 году, определен в приложении № 1 к настоящей Программе.

В случае отказа получателя субсидии от заключения  соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска или невыполнения получателем субсидии условий предоставления субсидий данный получатель субсидии лишается права на получение финансовой поддержки в рамках реализации Программы. Оставшиеся средства перераспределяются между многоквартирными домами, включенными в резервный перечень многоквартирных домов города Омска, дворовые территории которых подлежат капитальному ремонту и ремонту в 2011 году, согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

## 6. Оценка рисков реализации Программы

## и мероприятия по их снижению

## Несмотря на очевидные позитивные последствия, реализация Программы имеет следующие риски, приведенные в таблице.

### Риски реализации Программы

| Наименование риска реализации Программы | Оценка вероятности наступления риска | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| Финансовые риски |
| Прекращение (сокращение) финансирования | Средняя | Выполнение условий предоставления субсидий, установленных Соглашением № 1-Д от 13 мая 2011 года о передаче в 2011 году субсидий бюджету города Омска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Омска, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области и Администрацией города Омска |
| Риски, связанные с человеческим фактором |
| Отказ получателя субсидии от заключения соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска | Средняя | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов с другим получателем субсидии, удовлетворяющим условиям предоставления субсидии |
| Нецелевое использование субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов получателем субсидии | Средняя | Осуществление контроля за целевым использованием субсидии получателями субсидий, участие в приемке выполненных работ на объектах, сбор информации и документов, связанных с реализацией соглашений о предоставлении субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |

7. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств субсидии и средств бюджета города Омска.

Объем финансирования Программы составляет 245899,8 тыс. руб.,        в том числе:

субсидия – 233604,8 тыс. руб.;

бюджет города Омска – 12295,0 тыс. руб.

## Для реализации Программы не требуется дополнительного кадрового обеспечения.

## Организационно-техническое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется департаментом городского хозяйства Администрации города Омска.

Финансовое обеспечение Программы

| № п/п | Наименование целей, мероприятий и этапов работ | Обоснование затрат |
| --- | --- | --- |
| Цель. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Омска |
| Задача. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска |
| 1 | Согласование с Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области видов и стоимости работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города Омска | Финансирование за счет средств Программы не требуется |
| 2 | Разработка Порядка предоставления субсидий из бюджета города Омска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска | Финансирование за счет средств Программы не требуется |
| 3 | Заключение трехсторонних договоров между Администрацией города Омска, подрядными организациями и получателями субсидий | Финансирование за счет средств Программы не требуется |
| 4 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Омска | Финансирование за счет средств Программы не требуется |
| 5 | Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города Омска | 245899,8 тыс. руб. Оплата стоимости выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города Омска |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей, условий и требований Программы. Освещение в средствах массовой информации итогов отбора многоквартирных домов, результатов ремонта дворовых территорий многоквартирных домов города Омска | Финансирование за счет средств Программы не требуется |
| 7 | Предоставление отчетности о ходе реализации Программы в соответствии с Соглашением № 1-Д от 13 мая 2011 года о передаче в 2011 году субсидий бюджету города Омска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Омска, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области и Администрацией города Омска | Финансирование за счет средств Программы не требуется |

## 8. Организационная схема управления и контроля

## за реализацией Программы

## Реализацию Программы обеспечивает департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

Директор департамента городского хозяйства Администрации города Омска несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение.

Департамент городского хозяйства Администрации города Омска ежемесячно проводит мониторинг и анализ хода реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе целевых индикаторов Программы определяются результаты реализации Программы. Отчет о реализации Программы с приложением документов, подтверждающих достижение полученных результатов, и результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в департамент финансов и контроля Администрации города Омска и департамент городской экономической политики Администрации города Омска в срок до 30 января 2012 года.

## Уточнение параметров Программы, в том числе целевых индикаторов, осуществляется департаментом городского хозяйства Администрации города Омска в установленном порядке.

## 9. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы прогнозируется:

- повышение уровня благоустройства 383,2 тыс. кв. м дворовых территорий многоквартирных домов города Омска за счет приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия в соответствие с нормативными требованиями;

- формирование благоприятного социального микроклимата в городе Омске за счет капитального ремонта и ремонта 832 дворовых территорий многоквартирных домов города Омска.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться      на основе использования вышеприведенной системы целевых индикаторов    за отчетный период путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.

________________________

Приложение № 1

## к ведомственной целевой программе развития

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов города Омска» на 2011 год

## СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов города Омска, дворовые территории которых подлежат капитальному ремонту и ремонту в 2011 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Центральный административный округ города Омска |
| 1 | Ул. Иркутская, д. 70 |  |
| 2 | Ул. Волховстроя, д. 20 |  |
| 3 | Ул. 24-я Северная, д. 206 |  |
| 4 | Ул. Яковлева, д. 106 |  |
| 5 | Ул. Герцена, д. 79 |  |
| 6 | Просп. К. Маркса, д. 8 |  |
| 7 | Ул. Красных Зорь, д. 83 б |  |
| 8 | Ул. А. Нейбута, д. 11 |  |
| 9 | Просп. К. Маркса, д. 12 |  |
| 10 | Просп. К. Маркса, д. 14 |  |
| 11 | Ул. Омская, д. 127 |  |
| 12 | Просп. К. Маркса, д. 16 |  |
| 13 | Ул. 24-я Северная, д. 172 б |  |
| 14 | Ул. Рабиновича, д. 132 |  |
| 15 | Ул. 33-я Северная, д. 142 |  |
| 16 | Ул. 21-я Амурская, д. 16 |  |
| 17 | Ул. 5-я Северная, д. 205 г |  |
| 18 | Ул. Багратиона, д. 21 г |  |
| 19 | Ул. Госпитальная, д. 19 |  |
| 20 | Ул. 5-я Северная, д. 203 а |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 21 | Просп. К. Маркса, д. 34 а |  |
| 22 | Ул. Кемеровская, д. 22 |  |
| 23 | Ул. 5-я Северная, д. 205 б |  |
| 24 | Ул. Масленникова, д. 9 а |  |
| 25 | Ул. Чапаева, д. 83 |  |
| 26 | Ул. 5-я Северная, д. 203 в |  |
| 27 | Ул. Интернациональная, д. 35 |  |
| 28 | Ул. Циолковского, д. 6, корп. 1 |  |
| 29 | Ул. Добровольского, д. 6 |  |
| 30 | Ул. 21-я Амурская, д. 11 |  |
| 31 | Ул. 27-я Северная, д. 84 а |  |
| 32 | Ул. 24-я Северная, д. 202 а |  |
| 33 | Ул. Красный Путь, д. 10 |  |
| 34 | Ул. Яковлева, д. 147 |  |
| 35 | Ул. 24-я Северная, д. 196 |  |
| 36 | Ул. 33-я Северная, д. 140 |  |
| 37 | Ул. Чапаева, д. 81 |  |
| 38 | Ул. Орджоникидзе, д. 268 |  |
| 39 | Ул. Герцена, д. 130 |  |
| 40 | Ул. 24-я Северная, д. 172 а |  |
| 41 | Ул. Челюскинцев, д. 104, корп. 1 |  |
| 42 | Ул. Красногвардейская, д. 59 |  |
| 43 | Ул. Волховстроя, д. 18 |  |
| 44 | Ул. Орджоникидзе, д. 272 а |  |
| 45 | Ул. 21-я Амурская, д. 22 |  |
| 46 | Ул. Краснознаменная, д. 22 |  |
| 47 | Ул. 2-я Совхозная, д. 151, корп. 1 |  |
| 48 | Ул. 27-я Северная, д. 119 а |  |
| 49 | Ул. Багратиона, д. 15 б |  |
| 50 | Ул. 30-я Северная, д. 65 |  |
| 51 | Ул. 10 лет Октября, д. 172 а |  |
| 52 | Ул. Гусарова, д. 13 |  |
| 53 | Ул. Куйбышева, д. 27, корп. 6 |  |
| 54 | Ул. Орджоникидзе, д. 268 а |  |
| 55 | Ул. Рабиновича, д. 123 |  |
| 56 | Ул. Багратиона, д. 21 в |  |
| 57 | Ул. Осоавиахимовская, д. 292 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 58 | Ул. Красный Пахарь, д. 99, корп. 1 |  |
| 59 | Ул. Челюскинцев, д. 100 |  |
| 60 | Ул. 10 лет Октября, д. 105 |  |
| 61 | Ул. 5-я Северная, д. 205 а |  |
| 62 | Ул. 8-я Линия, д. 78 |  |
| 63 | Ул. Октябрьская, д. 122 |  |
| 64 | Ул. 27-я Северная, д. 1 б |  |
| 65 | Ул. 5-я Северная, д. 193, корп. 1 |  |
| 66 | Ул. Челюскинцев, д. 87 |  |
| 67 | Ул. Орджоникидзе, д. 16 |  |
| 68 | Ул. Челюскинцев, д. 89 |  |
| 69 | Ул. 4-я Челюскинцев, д. 99 |  |
| 70 | Ул. Пушкина, д. 37 |  |
| 71 | Ул. Челюскинцев, д. 102, корп. 2 |  |
| 72 | Ул. Гусарова, д. 26 |  |
| 73 | Ул. Багратиона, д. 3 |  |
| 74 | Ул. Завертяева, д. 31 |  |
| 75 | Ул. Орджоникидзе, д. 273 б |  |
| 76 | Ул. Арктическая, д. 23 |  |
| 77 | Ул. А. Нейбута, д. 64 |  |
| 78 | Ул. Ивана Алексеева, д. 6 |  |
| 79 | Ул. А. Нейбута, д. 66 |  |
| 80 | Ул. Донецкая, д. 1 |  |
| 81 | Ул. Омская, д. 108 |  |
| 82 | Ул. Ч. Валиханова, д. 18 |  |
| 83 | Ул. Красных Зорь, д. 83 |  |
| 84 | Ул. Алтайская, д. 33 |  |
| 85 | Ул. Красный Путь, д. 12 |  |
| 86 | Ул. Ленина, д. 53 |  |
| 87 | Пос. Биофабрика, д. 21 |  |
| 88 | Ул. Волочаевская, д. 19 в |  |
| 89 | Ул. Краснознаменная, д. 21 в |  |
| 90 | Ул. Красных Зорь, д. 83 а |  |
| 91 | Ул. 27-я Линия, д. 33 |  |
| 92 | Ул. 5-я Северная, д. 203 б |  |
| 93 | Ул. Масленникова, д. 64 |  |
| 94 | Ул. Красный Путь, д. 18 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 95 | Мкр. Загородный, д. 7 |  |
| 96 | Ул. Ленина, д. 31 |  |
| 97 | Ул. Лермонтова, д. 21 |  |
| 98 | Ул. Ильинская, д. 2 |  |
| 99 | Ул. Лермонтова, д. 4 а |  |
| 100 | Ул. 21-я Амурская, д. 12 |  |
| 101 | Ул. Пушкина, д. 32 |  |
| 102 | Ул. Красный Путь, д. 81 |  |
| 103 | Просп. К. Маркса, д. 22 а |  |
| 104 | Ул. 2-я Барнаульская, д. 11 б |  |
| 105 | Ул. 24-я Северная, д. 161 |  |
| 106 | Ул. 20 лет РККА, д. 1 |  |
| 107 | Ул. Багратиона, д. 88 |  |
| 108 | Ул. 20 лет РККА, д. 175 |  |
| 109 | 17-й военный городок, д. 367 |  |
| 110 | Ул. Таубе, д. 14 |  |
| 111 | Ул. Куйбышева, д. 54 |  |
| 112 | Ул. 21-я Амурская, д. 28 д |  |
| 113 | Ул. Успенского, д. 14 |  |
| 114 | Ул. 21-я Амурская, д. 28 в |  |
| 115 | Ул. 10 лет Октября, д. 115, корп. 1 |  |
| 116 | Ул. Фурманова, д. 6 |  |
| 117 | Ул. Орджоникидзе, д. 270 а |  |
| 118 | Ул. 5-я Северная, д. 205 в |  |
| 119 | Ул. 5-я Северная, д. 205 |  |
| 120 | Ул. 3-я Челюскинцев, д. 99 |  |
| 121 | Ул. Осоавиахимовская, д. 157 |  |
| 122 | Ул. 10 лет Октября, д. 172 |  |
| 123 | Ул. 27-я Линия, д. 37 |  |
| 124 | Ул. Вавилова, д. 234 а |  |
| 125 | Ул. 5-я Северная, д. 203 |  |
| 126 | Ул. 24-я Северная, д. 204 |  |
| 127 | Ул. Шебалдина, д. 68 |  |
| 128 | Ул. 3-я Челюскинцев, д. 97 |  |
| 129 | Ул. 20 лет РККА, д. 9, корп. 2 |  |
| 130 | Ул. 24-я Северная, д. 212 |  |
| 131 | Ул. Красный Путь, д. 67 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 132 | Ул. 20 лет РККА, д. 177 |  |
| 133 | Ул. 2-я Учхозная, д. 4, корп. 2 |  |
| 134 | Ул. Лермонтова, д. 24 |  |
| 135 | Ул. Тарская, д. 22 |  |
| 136 | Ул. Герцена, д. 40 |  |
| 137 | Ул. Масленникова, д. 9 |  |
| 138 | Ул. 20 лет РККА, д. 3 |  |
| 139 | Ул. Учебная, д. 190 |  |
| 140 | Ул. Осоавиахимовская, д. 189 |  |
| 141 | Ул. Багратиона, д. 27 в |  |
| 142 | Ул. 21-я Амурская, д. 30 |  |
| 143 | Ул. Масленникова, д. 26 |  |
| 144 | Ул. Багратиона, д. 27 |  |
| 145 | Ул. Учебная, д. 155 |  |
| 146 | Ул. Маршала Жукова, д. 150 |  |
| 147 | Ул. Челюскинцев, д. 93 |  |
| 148 | Ул. Гражданская, д. 1 |  |
| 149 | Ул. Герцена, д. 17 |  |
| 150 | Ул. 20 лет РККА, д. 1, корп. 2 |  |
| 151 | Ул. 20 лет РККА, д. 9, корп. 4 |  |
| 152 | Ул. 20 лет РККА, д. 9, корп. 6 |  |
| 153 | Ул. Звездова, д. 107 |  |
| 154 | Иртышская набережная, д. 15 а |  |
| 155 | Ул. 21-я Амурская, д. 6 б |  |
| 156 | Ул. 27-я Северная, д. 121 б |  |
| 157 | Ул. Омская, д. 209 |  |
| 158 | Ул. Омская, д. 152 |  |
| 159 | Ул. 21-я Амурская, д. 20 б |  |
| 160 | Ул. Б. Хмельницкого, д. 44 |  |
| 161 | Иртышская набережная, д. 17 |  |
| 162 | Ул. Пушкина, д. 109 |  |
| 163 | Ул. Сазонова, д. 208 |  |
| 164 | Ул. 10 лет Октября, д. 181 |  |
| 165 | Ул. Декабристов, д. 147 |  |
| 166 | Ул. Багратиона, д. 19 |  |
| 167 | Ул. Багратиона, д. 17 |  |
| 168 | Ул. Маршала Жукова, д. 146 а |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 169 | Ул. 21-я Амурская, д. 14 в |  |
| 170 | Ул. Декабристов, д. 149 |  |
| 171 | Иртышская набережная д. 15 б |  |
| Итого |  | 49179,96 |
| Кировский административный округ города Омска |
| 1 | Ул. Крупской, д. 27 |  |
| 2 | Ул. Транссибирская, д. 5 |  |
| 3 | Бульвар Архитекторов, д.7, корп. 3 |  |
| 4 | Ул. Дианова, д. 21 |  |
| 5 | Бульвар Архитекторов, д. 7, корп. 1 |  |
| 6 | Ул. Фугенфирова, д. 9 |  |
| 7 | Ул. Володарского, д. 120 |  |
| 8 | Ул. Дианова, д. 7 в |  |
| 9 | Ул. Дианова, д. 18 |  |
| 10 | Ул. 70 лет Октября, д. 13 |  |
| 11 | Ул. Мельничная, д. 70 |  |
| 12 | Бульвар Архитекторов, д. 3, корп. 4 |  |
| 13 | Ул. Лукашевича, д. 7 |  |
| 14 | Просп. Комарова, д. 27, корп. 5 |  |
| 15 | Ул. Рокоссовского, д. 18 |  |
| 16 | Ул. Дмитриева, д. 13, корп. 2 |  |
| 17 | Ул. Рокоссовского, д. 2 |  |
| 18 | Просп. Комарова, д. 23 |  |
| 19 | Нефтебаза, д. 2 |  |
| 20 | Ул. Менжинского, д. 1 а |  |
| 21 | Ул. Ватутина, д. 5 |  |
| 22 | Ул. 70 лет Октября, д.14, корп. 2 |  |
| 23 | Бульвар Архитекторов, д. 3, корп. 6 |  |
| 24 | Ул. Степанца, д. 14 |  |
| 25 | Ул. Ватутина, д. 2 |  |
| 26 | Ул. Фугенфирова, д. 13 |  |
| 27 | Ул. Лисицкого, д. 3 а |  |
| 28 | Ул. 2-я Солнечная, д. 24 |  |
| 29 | Ул. О. Кошевого, д. 22 |  |
| 30 | Бульвар Архитекторов, д. 1, корп. 2 |  |
| 31 | Ул. Транссибирская, д. 4 |  |
| 32 | Ул. Лукашевича, д. 2 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 33 | Ул. Волгоградская, д. 4 а |  |
| 34 | Ул. Лукашевича, д. 8 |  |
| 35 | Ул. 12 Декабря, д. 102 |  |
| 36 | Авиагородок, д. 4 |  |
| 37 | Ул. 12 Декабря, д.108 |  |
| 38 | Ул. Конева, д. 30 |  |
| 39 | Бульвар Зеленый, д. 4 |  |
| 40 | Ул. Севастопольская, д. 22 |  |
| 41 | Ул. Конева, д. 12 |  |
| 42 | Ул. Мельничная, д. 89 |  |
| 43 | Ул. Суровцева, д. 80 |  |
| 44 | Лесной проезд, д. 7 |  |
| 45 | Ул. Ватутина, д. 3 |  |
| 46 | Ул. Менжинского, д.1 б |  |
| 47 | Ул. Дианова, д. 33 б |  |
| 48 | Ул. Лукашевича, д.10 б |  |
| 49 | Ул. Мельничная, д. 89, корп. 1 |  |
| 50 | Ул. 12 Декабря, д. 112 |  |
| 51 | Авиагородок, д. 7 а |  |
| 52 | Ул. 2-я Солнечная, д. 28 а |  |
| 53 | Ул. Торговая, д. 25 |  |
| 54 | Ул. Фугенфирова, д. 5 |  |
| 55 | Авиагородок, д. 14 |  |
| 56 | Бульвар Архитекторов, д.1, корп. 3 |  |
| 57 | Ул. 70 лет Октября, д. 13, корп.2 |  |
| 58 | Бульвар Архитекторов, д. 3, корп. 3 |  |
| 59 | Ул. Мельничная, д. 120 |  |
| 60 | Ул. Путилова, д. 7 б |  |
| 61 | Ул. Мельничная, д. 89 б |  |
| 62 | Ул. Лукашевича, д. 1 |  |
| 63 | Ул. Дианова, д. 24 |  |
| 64 | Ул. Ватутина, д. 5 а |  |
| 65 | Ул. Волгоградская, д. 14 |  |
| 66 | Ул. Волгоградская, д. 24 г |  |
| 67 | Ул. Дианова, д. 3 |  |
| 68 | Ул. Конева, д. 36, корп. 1 |  |
| 69 | Ул. Конева, д. 36, корп. 2 |  |
| 70 | Ул. Лукашевича, д. 2 в |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 71 | Ул. Ватутина, д. 13 б |  |
| 72 | Ул. Дианова, д. 21 а |  |
| 73 | Просп. Комарова, д. 27, корп. 2 |  |
| 74 | Ул. Лукашевича, д. 11 в |  |
| 75 | Лесной проезд, д. 10 |  |
| 76 | Ул. Дмитриева, д. 2, корп. 5 |  |
| 77 | Ул. Катышева, д. 64 |  |
| 78 | Ул. Катышева, д. 68 |  |
| 79 | Ул. Комкова, д. 4 |  |
| 80 | Ул. Можайского, д. 1 |  |
| 81 | Ул. Рокоссовского, д. 18, корп. 2 |  |
| 82 | Ул. Дианова, д. 8 |  |
| 83 | Ул. Туполева, д. 5 б |  |
| 84 | Ул. 70 лет Октября, д. 10, корп. 2 |  |
| 85 | Бульвар Архитекторов, д. 3, корп. 2 |  |
| 86 | Ул. Звездная, д. 2 д |  |
| 87 | Ул. Фугенфирова, д. 1 а |  |
| 88 | Ул. Лукашевича, д. 10 |  |
| 89 | Авиагородок, д. 3 |  |
| 90 | Ул. Суровцева, д. 104 |  |
| 91 | Ул. 12 Декабря, д. 110 |  |
| 92 | Ул. Мельничная, д. 89, корп. 6 |  |
| 93 | Ул. 3-я Любинская, д. 22, корп. 2 |  |
| 94 | Ул. Революционная, д. 11 |  |
| 95 | Ул. Волгоградская, д. 24 д |  |
| 96 | Ул. 3-я Любинская, д. 13 а |  |
| 97 | Ул. Комкова, д. 1 в |  |
| 98 | Ул. Лукашевича, д. 2 а |  |
| 99 | Ул. Лисицкого, д. 5 а |  |
| 100 | Ул. Дмитриева, д. 9 |  |
| 101 | Ул. Революционная, д. 13 |  |
| 102 | Ул. Рокоссовского, д. 14, корп. 2 |  |
| 103 | Ул. Лукашевича, д. 6 а |  |
| 104 | Ул. Фугенфирова, д. 4, корп. 1 |  |
| 105 | Ул. 4-я Любинская, д. 42 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 106 | Ул. Бережного, д. 6 а |  |
| 107 | Ул. Степанца, д. 8 б |  |
| 108 | Ул. 8-я Кировская, д. 101 |  |
| 109 | Ул. Дмитриева, д. 11 |  |
| 110 | Ул. Комкова, д. 3 а |  |
| 111 | Авиагородок, д. 10 а |  |
| 112 | Ул. Ватутина, д. 9 а |  |
| 113 | Ул. Волгоградская, д. 2 б |  |
| 114 | Ул. Волгоградская, д. 34 |  |
| 115 | Ул. Конева, д. 30, корп. 1 |  |
| 116 | Ул. 3-я Островская, д. 166 |  |
| 117 | Ул. 12 Декабря, д. 68 |  |
| 118 | Ул. Бережного, д. 5 |  |
| 119 | Ул. Дианова, д. 19 а |  |
| 120 | Ул. Конева, д. 24, корп. 1 |  |
| 121 | Бульвар Архитекторов, д. 7, корп. 2 |  |
| 122 | Авиагородок, д. 13 |  |
| 123 | Ул. Дмитриева, д. 13, корп. 3 |  |
| 124 | Ул. Катышева, д. 64 а |  |
| 125 | Ул. Бережного, д. 3 а |  |
| 126 | Ул. Лукашевича, д. 3 |  |
| 127 | Ул. Рокоссовского, д. 18, корп. 1 |  |
| 128 | Ул. Мельничная, д. 89, корп. 3 |  |
| 129 | Ул. Комкова, д. 1 б |  |
| 130 | Ул. Конева, д. 34 |  |
| 131 | Ул. Мельничная, д. 124 |  |
| 132 | Ул. Бетховена, д. 30 |  |
| 133 | Ул. 3-я Любинская, д. 22, корп. 1 |  |
| 134 | Ул. Дмитриева, д. 13, корп. 9 |  |
| 135 | Ул. Волгоградская, д. 24 |  |
| 136 | Ул. Дмитриева, д. 17 |  |
| 137 | Ул. Взлетная, д. 5 |  |
| 138 | Ул. Дмитриева, д. 2, корп. 3 |  |
| 139 | Ул. 4-я Любинская, д. 38, корп. 1 |  |
| 140 | Ул. 70 лет Октября, д. 20, корп. 2 |  |
| 141 | Ул. Бетховена, д. 25 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 142 | Ул. 12 Декабря, д. 70 |  |
| 143 | Ул. Ватутина, д. 28 |  |
| 144 | Ул. Крупской, д. 1 |  |
| 145 | Ул. 70 лет Октября, д. 18 |  |
| 146 | Ул. Суровцева, д. 69 |  |
| 147 | Ул. Путилова, д. 12 |  |
| 148 | Ул. Дианова, д. 2, корп. 1 |  |
| 149 | Ул. Волгоградская, д. 16 |  |
| 150 | Ул. Комкова, д. 6 |  |
| 151 | Ул. Комкова, д. 5 а |  |
| 152 | Ул. Дианова, д. 7 б |  |
| 153 | Ул. 12 Декабря, д. 106 |  |
| 154 | Ул. Севастопольская, д. 23 |  |
| 155 | Ул. Ватутина, д. 11 а |  |
| 156 | Просп. Комарова, д. 27 |  |
| 157 | Ул. Бетховена, д. 24 |  |
| 158 | Ул. 3-я Любинская, д. 7 |  |
| 159 | Ул. 4-я Любинская, д. 40 |  |
| 160 | Ул. О. Кошевого, д. 25 |  |
| 161 | Ул. Дмитриева, д. 5, корп. 4 |  |
| 162 | Просп. Комарова, д. 27, корп. 7 |  |
| 163 | Ул. Туполева, д. 3 в |  |
| 164 | Ул. Дмитриева, д. 4, корп. 2 |  |
| 165 | Авиагородок, д. 12 |  |
| 166 | Ул. Степанца, д. 12, корп. 2 |  |
| 167 | Авиагородок, д. 1 |  |
| 168 | Ул. Мельничная, д. 58 в |  |
| 169 | Ул. Бетховена, д. 25 а |  |
| 170 | Ул. Мельничная, д. 9 а |  |
| 171 | Ул. Катышева, д. 66 |  |
| 172 | Ул. 70 лет Октября, д. 12 |  |
| 173 | Ул. Профинтерна, д. 9 |  |
| 174 | Ул. Керченская, д. 46 |  |
| 175 | Ул. 70 лет Октября, д. 18, корп. 1 |  |
| 176 | Комбикормовый завод, д. 2 |  |
| 177 | Нефтебаза, д. 1 |  |
| 178 | Ул. Граничная, д. 126 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 179 | Ул. Граничная, д. 124 |  |
| 180 | Ул. Граничная, д. 122 |  |
| 181 | 1-й Граничный переулок, д. 4 |  |
| 182 | Ул. Граничная, д. 55 |  |
| 183 | Ул. 6-я Западная, д. 3 |  |
| 184 | Ул. 6-я Западная, д. 1, корп. 1 |  |
| 185 | Ул. 5-я Кировская, д. 83 |  |
| 186 | Ул. 3-я Любинская, д. 17 |  |
| 187 | Ул. 5-я Кировская, д. 87 а |  |
| 188 | Ул. Ялтинская, д. 49 а |  |
| 189 | Ул. Сибирская, д. 45 |  |
| 190 | Ул. Суровцева, д. 78 |  |
| 191 | Ул. 2-я Автомобильная, д. 2 а |  |
| 192 | Ул. Дмитриева, д. 5, корп. 1 |  |
| 193 | Ул. 1-я Автомобильная, д. 5 |  |
| 194 | Авиагородок, д. 34 |  |
| 195 | Ул. 2-я Любинская, д. 9 |  |
| 196 | Ул. Менжинского, д. 2 а |  |
| 197 | Ул. Лисицкого, д. 9 б |  |
| 198 | Ул. Южная, д. 101 в |  |
| 199 | Ул. Суровцева, д. 51 |  |
| 200 | Ул. Рокоссовского, д. 16, корп. 4 |  |
| Итого |  | 49179,96 |
| Советский административный округ города Омска |
| 1 | Просп. Менделеева, д. 10 |  |
| 2 | Ул. Блюхера, д. 26 |  |
| 3 | Ул. Волкова, д. 15 |  |
| 4 | Ул. Пригородная, д. 21 |  |
| 5 | Ул. Коммунальная, д. 3 |  |
| 6 | Ул. Коммунальная, д. 5 |  |
| 7 | Ул. Энтузиастов, д. 23 |  |
| 8 | Ул. 22 Апреля, д. 4 |  |
| 9 | Ул. Коммунальная, д. 1 |  |
| 10 | Ул. Коммунальная, д. 21 а |  |
| 11 | Ул. 50 лет Профсоюзов, д. 73 |  |
| 12 | Ул. Заозерная, д. 17 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 13 | Просп. Королева, д. 14, корп. 3 |  |
| 14 | Ул. Центральная, д. 9 |  |
| 15 | Ул. Центральная, д. 4 |  |
| 16 | Ул. Светлая, д. 7, корп. 1 |  |
| 17 | Ул. Малунцева, д. 13 |  |
| 18 | Просп. Мира, д. 108 а |  |
| 19 | Ул. Нефтезаводская, д. 17 а |  |
| 20 | Ул. Центральная, д. 14 |  |
| 21 | Просп. Культуры, д. 3 |  |
| 22 | Ул. Первомайская, д. 7 |  |
| 23 | Ул. Андрианова, д. 10, корп. 1 |  |
| 24 | Просп. Менделеева, д. 3 |  |
| 25 | Ул. Центральная, д. 8 |  |
| 26 | Ул. Энергетиков, д. 12 |  |
| 27 | Ул. Энергетиков, д. 4 |  |
| 28 | Ул. Бородина, д. 43 |  |
| 29 | Ул. XIX Партсъезда, д. 8 |  |
| 30 | Ул. XX Партсъезда, д. 9 а |  |
| 31 | Просп. Культуры, д. 20 |  |
| 32 | Ул. Мамина-Сибиряка, д. 24 а |  |
| 33 | Ул. Нефтезаводская, д. 24 а |  |
| 34 | Пер. Комбинатский, д. 19 |  |
| 35 | Ул. Тюленина, д. 3 б |  |
| 36 | Просп. Мира, д. 106 |  |
| 37 | Ул. Глинки, д. 2 а |  |
| 38 | Ул. Малунцева, д. 22 |  |
| 39 | Просп. Королева, д. 10 |  |
| 40 | Ул. 2-я Поселковая, д. 10 |  |
| 41 | Ул. Центральная, д. 1 |  |
| 42 | Просп. Мира, д. 21 |  |
| 43 | Просп. Менделеева, д. 1 |  |
| 44 | Просп. Мира, д. 45 |  |
| 45 | Просп. Мира, д. 86 а |  |
| 46 | Пер. Комбинатский, д. 17 |  |
| 47 | Пер. Комбинатский, д. 14 |  |
| 48 | Ул. Химиков, д. 46 |  |
| 49 | Просп. Мира, д. 27 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 50 | Ул. Стрельникова, д. 3 |  |
| 51 | Ул. XX Партсъезда, д. 27 |  |
| 52 | Просп. Культуры, д. 4 |  |
| 53 | Ул. Химиков, д. 20 а |  |
| 54 | Просп. Мира, д. 16 |  |
| 55 | Просп. Мира, д. 26 |  |
| 56 | Ул. Глинки, д. 1 |  |
| 57 | Ул. Заозерная, д. 11 в |  |
| 58 | Ул. Бархатовой, д. 3 а |  |
| 59 | Просп. Мира, д. 37 |  |
| 60 | Просп. Комсомольский, д. 7 |  |
| 61 | Ул. Энтузиастов, д. 23 а |  |
| 62 | Ул. XIX Партсъезда, д. 21 а |  |
| 63 | Просп . Менделеева, д. 25 |  |
| 64 | Просп. Королева, д. 14 б |  |
| 65 | Ул. М. Никифорова, д. 3 |  |
| 66 | Ул. Комсомольская, д. 16 |  |
| 67 | Ул. XX Партсъезда, д. 29 |  |
| 68 | Ул. Энергетиков, д. 7 |  |
| 69 | Просп. Мира, д. 60 |  |
| 70 | Ул. Малунцева, д. 26 |  |
| 71 | Ул. XX Партсъезда, д. 21 |  |
| 72 | Ул. Волховстроя, д. 79 |  |
| 73 | Просп. Менделеева, д. 36 б |  |
| 74 | Ул. Андрианова, д. 14, корп. 2 |  |
| 75 | Ул. Центральная, д. 3 |  |
| 76 | Ул. Бородина, д. 39 |  |
| 77 | Ул. Бородина, д. 38 |  |
| 78 | Ул. Бородина, д. 48 |  |
| 79 | Ул. Попова, д. 1 |  |
| 80 | Ул. Пролетарская, д. 8 |  |
| 81 | Просп. Мира, д. 22 |  |
| 82 | Ул. Глинки, д. 4 а |  |
| 83 | Ул. 22 Апреля, д. 5 а |  |
| 84 | Ул. Волкова, д. 7 а |  |
| 85 | Просп. Мира, д. 14 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 86 | Просп. Культуры, д. 1, корп. 1 |  |
| 87 | Просп. Королева, д. 16, корп. 1 |  |
| 88 | Просп. Культуры, д. 5 |  |
| 89 | Ул. Энергетиков, д. 63 а |  |
| 90 | Просп. Мира, д. 6 б |  |
| 91 | Просп. Мира, д. 90 |  |
| 92 | Ул. Бархатовой, д. 1 |  |
| 93 | Ул. Бархатовой, д. 10 |  |
| 94 | Ул. Магистральная, д. 68 б |  |
| 95 | Ул. Красный Путь, д. 139 |  |
| 96 | Ул. Химиков, д. 48 б |  |
| 97 | Ул. 50 лет Профсоюзов, д. 103 |  |
| 98 | Бульвар Петухова, д. 3 |  |
| 99 | Ул. Магистральная, д. 59 |  |
| 100 | Ул. Магистральная, д. 47 |  |
| 101 | Ул. Г. С. Киселева, д. 12 |  |
| 102 | Ул. Школьная, д. 5 а |  |
| 103 | Ул. 4-я Новостроевская, д. 4 |  |
| 104 | Просп. Комсомольский, д. 3 |  |
| 105 | Ул. Пролетарская, д. 10 |  |
| 106 | Просп. Мира, д. 14 а |  |
| 107 | Ул. Бархатовой, д. 4 а |  |
| 108 | Ул. Тюленина, д. 13 |  |
| 109 | Ул. Бородина, д. 46 б |  |
| 110 | Ул. Бархатовой, д. 6 б |  |
| 111 | Ул. Химиков, д. 40 |  |
| 112 | Ул. Волкова, д. 5 а |  |
| 113 | Просп. Комсомольский, д. 9 |  |
| 114 | Просп. Комсомольский, д. 1 |  |
| 115 | Ул. Светлая, д. 1, корп. 2 |  |
| 116 | Просп. Комсомольский, д. 5 |  |
| 117 | Ул. Красный Путь, д. 74 |  |
| 118 | Ул. Малунцева, д. 3 |  |
| 119 | Ул. Белозерова, д. 3 |  |
| 120 | Ул. 50 лет Профсоюзов, д. 97 а |  |
| 121 | Просп. Менделеева, д. 27 б |  |
| 122 | Ул. Заозерная, д. 14 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 123 | Ул. Тварковского, д. 4 а |  |
| 124 | Ул. Бархатовой, д. 6 а |  |
| 125 | Ул. 50 лет Профсоюзов, д. 55 |  |
| 126 | Ул. Светлая, д. 2 |  |
| 127 | Ул. Королева, д. 14 |  |
| 128 | Ул. XX Партсъезда, д. 54 а |  |
| 129 | Ул. 1-я Новостроевская, д. 3 |  |
| 130 | Ул. Красный Путь, д. 80 |  |
| 131 | Ул. Заозерная, д. 3 в |  |
| 132 | Ул. Андрианова, д. 12 |  |
| 133 | Ул. Блюхера, д. 8 |  |
| 134 | Просп. Мира, д. 8 |  |
| 135 | Ул. Королева, д. 2 |  |
| 136 | Ул. Нефтезаводская, д. 31 б |  |
| 137 | Ул. 2-я Дачная, д. 1 |  |
| 138 | Ул. Пригородная, д. 10 |  |
| 139 | Ул. Бархатовой, д. 3 |  |
| 140 | Просп. Мира, д. 56 |  |
| 141 | Просп. Менделеева, д. 33 |  |
| 142 | Ул. СибНИИСХоз, д. 5 |  |
| 143 | Ул. Заозерная, д. 12 |  |
| 144 | Ул. Малиновского, 8 б |  |
| 145 | Ул. Заозерная, д. 15, корп. 2 |  |
| 146 | Ул. Королева, д. 10 в |  |
| 147 | Ул. Химиков, д. 8, корп. 1 |  |
| 148 | Ул. Волкова, д. 5 |  |
| 149 | Ул. XX Партсъезда, д. 50 б |  |
| 150 | Ул. Тварковского, д. 9 |  |
| 151 | Просп. Мира, д. 51 |  |
| 152 | Ул. Бархатовой, д. 8 |  |
| 153 | Ул. XIX Партсъезда, д. 19 а |  |
| 154 | Ул. 50 лет Профсоюзов, д. 61 а |  |
| 155 | Просп. Мира, д. 104 |  |
| Итого |  | 49179,96 |
| Ленинский административный округ города Омска |
| 1 | Ул. Чайковского, д. 10 |  |
| 2 | Ул. Кучерявенко, д. 3 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Пос. Дальний, д. 23 |  |
| 4 | Ул. Кучерявенко, д. 3 а |  |
| 5 | Пос. Птицефабрика, д. 43 |  |
| 6 | Пос. Птицефабрика, д. 31 |  |
| 7 | Пос. Птицефабрика, д. 51 |  |
| 8 | Ул. 10-я Чередовая, д. 23 |  |
| 9 | Пос. Птицефабрика, д. 49 |  |
| 10 | Ул. 22-я Марьяновская, д. 8 |  |
| 11 | Просп. Сибирский, д. 10, корп. 2 |  |
| 12 | Пос. Птицефабрика, д. 48 |  |
| 13 | Пос. Птицефабрика, д. 39 |  |
| 14 | Ул. 6-я Ленинградская, д. 6 |  |
| 15 | Мкр. «Входной», д. 5 |  |
| 16 | просп. К. Маркса, д. 71 а |  |
| 17 | Ул. Котовского, д. 16 |  |
| 18 | Ул. 19-я Марьяновская, д. 42, корп. 1 |  |
| 19 | Пос. Птицефабрика, д. 1 |  |
| 20 | Иртышская набережная, д. 45 |  |
| 21 | Ул. Калинина, д. 12 |  |
| 22 | Ул. Серова, д. 24 б |  |
| 23 | Просп, К. Маркса, д. 44 |  |
| 24 | Сибирский проспект, д. 8, корп. 4 |  |
| 25 | Ул. Гуртьева, д. 10 а |  |
| 26 | Ул. Котельникова, д. 2 |  |
| 27 | Бульвар Победы, д. 6 |  |
| 28 | Мкр. «Входной», д. 4 б |  |
| 29 | Ул. Молодогвардейская, д. 19 |  |
| 30 | Ул. Вокзальная, д. 20 |  |
| 31 | Ул. Молодогвардейская, д. 4, корп. 1 |  |
| 32 | Ул. Новосортировочная, д. 17 а |  |
| 33 | Ул. Карбышева, д. 38 |  |
| 34 | Территория ТПК, д. 6 |  |
| 35 | Территория ТПК, д. 8 |  |
| 36 | Ул. В. Иванова, д. 4 |  |
| 37 | Ул. Рождественского, д. 1 а |  |
| 38 | Мкр. «Входной», д. 28, корп. 1 |  |
| 39 | Ул. Заслонова, д. 1 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 40 | Ул. С. Стальского, д. 3 |  |
| 41 | Ул. Ишимская, д.16 |  |
| 42 | Ул. Избышева, д. 15, корп. 1 |  |
| 43 | Ул. Серова, д. 24 в |  |
| 44 | Ул. Чайковского, д. 1 |  |
| 45 | Ул. Кучерявенко, д. 7 |  |
| 46 | Ул. Академика Павлова, д. 25 |  |
| 47 | Пос. Птицефабрика, д. 33 |  |
| 48 | Ул. 6-я Станционная, д. 17 |  |
| 49 | Мкр. «Входной», д. 16 |  |
| 50 | Ул. Моторная, д. 6, корп. 2 |  |
| 51 | Ул. Труда, д. 12 |  |
| 52 | Просп. К. Маркса, д. 71 |  |
| 53 | Иртышская набережная, д. 36 |  |
| 54 | Мкр. «Входной», д. 13, корп. 1 |  |
| 55 | Ул. Заслонова, д. 5 |  |
| 56 | Ул. Вокзальная, д. 31 |  |
| 57 | Ул. Заслонова, д. 3 а |  |
| 58 | Мкр. «Входной», д. 36 |  |
| 59 | Ул. Заслонова, д. 3 |  |
| 60 | Ул. Рождественского, д. 15 |  |
| 61 | Ул. Молодогвардейская, д. 15 |  |
| 62 | Ул. Ишимская, д. 22 а |  |
| 63 | Ул. Молодогвардейская, д. 5 |  |
| 64 | Ул. Серова, д. 22 |  |
| 65 | Мкр. «Входной», д. 10 |  |
| 66 | Ул. Рождественского, д. 7 |  |
| 67 | Ул. Рождественского, д. 3 а |  |
| 68 | Ул. Молодогвардейская, д. 43 |  |
| 69 | Ул. Шакурова, д. 12 |  |
| 70 | Ул. 2-я Ленинградская, д. 26 |  |
| 71 | Ул. Гашека, д. 4, корп. 1 |  |
| 72 | Ул. Гашека, д. 11 |  |
| 73 | Ул. Новокирпичная, д. 11 |  |
| 74 | Ул. Академика Павлова, д. 9 |  |
| 75 | Просп. К. Маркса, д. 75 а |  |
| 76 | Ул. Моторная, д. 13 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 77 | Ул. Гашека, д. 4, корп. 2 |  |
| 78 | Сибирский проспект, д. 2, корп. 1 |  |
| 79 | Мкр. «Входной», д. 2 в |  |
| 80 | Ул. Серова, д. 8 а |  |
| 81 | Мкр. «Входной», д. 27 |  |
| 82 | Мкр. «Входной», д. 2 а |  |
| 83 | Мкр. «Входной», д. 12 |  |
| 84 | Ул. Рождественского, д. 5 |  |
| 85 | Ул. Ф. Крылова, д. 4 |  |
| 86 | Мкр. «Входной», д. 32 |  |
| 87 | Просп. К. Маркса, д. 64 |  |
| 88 | Мкр. «Входной», д. 3 б |  |
| 89 | Ул. 1-я Станционная, д. 108 а |  |
| 90 | Ул. Ишимская, д. 14 а |  |
| 91 | Ул. Молодогвардейская, д. 22 |  |
| 92 | Мкр. «Входной», д. 11 |  |
| 93 | Ул. 6-я Станционная, д. 9 |  |
| 94 | Мкр. «Входной», д. 14 |  |
| 95 | Ул. Гризодубовой, д. 23 |  |
| 96 | Ул. Академика Павлова, д. 11 |  |
| 97 | Ул. Гашека, д. 5, корп. 2 |  |
| 98 | Ул. Рождественского, д. 11 |  |
| 99 | Мкр. «Входной», д. 25 |  |
| 100 | Ул. Молодогвардейская, д. 55 |  |
| 101 | Ул. Академика Павлова, д. 5 |  |
| 102 | Ул. Серова, д. 1 |  |
| 103 | Пос. Птицефабрика, д. 52 |  |
| 104 | Пос. Птицефабрика, д. 32 |  |
| 105 | Ул. Труда, д. 21 |  |
| 106 | Ул. В. Иванова, д. 14 |  |
| 107 | Пос. Птицефабрика, д. 47 |  |
| 108 | Красный переулок, д. 3 |  |
| 109 | Ул. Ишимская, д. 18 а |  |
| 110 | Ул. 6-я Станционная, д. 1 |  |
| 111 | Просп. К. Маркса, д. 38 |  |
| 112 | Просп. Маркса, д. 79 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 113 | Ул. Труда, д. 17 |  |
| 114 | Просп. К. Маркса, д. 81 |  |
| 115 | Мкр. «Входной», д. 20 |  |
| 116 | Ул. Шакурова, д. 5 |  |
| 117 | Ул. Серова, д. 26 а |  |
| 118 | Просп. К. Маркса, д. 67 |  |
| 119 | Ул. Ф. Крылова, д. 2 |  |
| 120 | Просп. К. Маркса, д. 85 а |  |
| 121 | Ул. Труда, д. 10 |  |
| 122 | Ул. Моторная, д. 6 |  |
| 123 | Ул. Петра Ильичева, д. 4 а |  |
| 124 | Ул. Петра Ильичева, д. 6 |  |
| 125 | Ул. В.Ф. Маргелова, д. 237 |  |
| 126 | Ул. В. Иванова, д. 12 |  |
| 127 | Ул. Труда, д. 35 |  |
| 128 | Ул. 14-я Чередовая, д. 6 |  |
| 129 | Ул. В. Иванова, д. 17 |  |
| 130 | Ул. В. Иванова, д. 15 |  |
| 131 | Мкр. «Входной», д. 35 |  |
| 132 | Ул. Петра Ильичева, д. 7 |  |
| 133 | Ул. С. Стальского, д. 9 |  |
| 134 | Пос. Птицефабрика, д. 34 |  |
| 135 | Ул. Гашека, д. 24 |  |
| 136 | Ул. Труда, д. 9 |  |
| 137 | Сибирский проспект, д. 2 |  |
| 138 | Ул. В. Иванова, д. 7 |  |
| 139 | Ул. Калинина, д. 13 |  |
| 140 | Иртышская набережная, д. 42 |  |
| 141 | Просп. К. Маркса, д. 89 а |  |
| 142 | Пос. Птицефабрика, д. 7 |  |
| 143 | Ул. Моторная, д. 5 |  |
| 144 | Просп. К. Маркса, д. 50 а |  |
| 145 | Мкр. «Входной», д. 30 |  |
| 146 | Ул. Труда, д. 31 |  |
| 147 | Ул. Чайковского, д. 6 |  |
| 148 | Ул. Крыловская, д. 25 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 149 | Ул. Карбышева, д. 3 |  |
| 150 | Ул. Труда, д. 29 |  |
| 151 | Ул. Калинина, д. 11 |  |
| 152 | Ул. Ишимская, д. 14 |  |
| 153 | Ул. 6-я Станционная, д. 25 |  |
| 154 | Ул. Ангарская, д. 13 |  |
| 155 | Ул. Братская, д. 3 |  |
| 156 | Сибирский проспект, д. 2 г |  |
| 157 | Ул. Вострецова, д. 7 |  |
| 158 | Просп. К. Маркса, д. 89 |  |
| 159 | Сибирский проспект, д. 14 |  |
| 160 | Сибирский проспект, д. 6 |  |
| 161 | Ул. Ишимская, д. 18 |  |
| 162 | Ул. Серова, д. 1 г |  |
| 163 | Ул. Моторная, д. 15 |  |
| 164 | Ул. В. Иванова, д. 8 |  |
| Итого |  | 49179,96 |
| Октябрьский административный округ города Омска |
| 1 | Ул. Масленникова, д. 70 |  |
| 2 | Ул. Дементьева, д. 21 б |  |
| 3 | Ул. Романенко, д. 16 б |  |
| 4 | Ул. 3-я Кордная, д. 14 |  |
| 5 | Ул. 40 лет Победы, д. 1 |  |
| 6 | Ул. 25-я Рабочая, д. 125 |  |
| 7 | Ул. В.А. Силина, д. 11 |  |
| 8 | Ул. 40 лет Победы, д. 2 |  |
| 9 | Ул. 8-я Линия, д. 172 |  |
| 10 | Ул. 9-я Линия, д. 167 |  |
| 11 | Ул. 20 лет РККА, д. 10 |  |
| 12 | Ул. Масленникова, д. 179 |  |
| 13 | Ул. 20 лет РККА, д. 190 |  |
| 14 | 16-й военный городок, д. 59 |  |
| 15 | Ул. 8-я Линия, д. 170 |  |
| 16 | Ул. Б. Цемента, д. 14 |  |
| 17 | Ул. 8-я Линия, д. 168 |  |
| 18 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 |  |
| 19 | Ул. 6-я Шинная, д. 18 |  |
| 20 | Ул. П. Осминина, д. 26 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 16-й военный городок, д. 339 |  |
| 22 | Ул. 20 лет РККА, д. 194 |  |
| 23 | Комсомольский городок, д. 12 |  |
| 24 | Ул. 17-я Рабочая, д. 91 в |  |
| 25 | Ул. 17-я Рабочая, д. 91 а |  |
| 26 | Ул. 3-я Железнодорожная, д. 20 а |  |
| 27 | Ул. Ермолаева, д. 9 |  |
| 28 | Ул. Печникова, д. 190 |  |
| 29 | Ул. 20 лет РККА, д. 184 |  |
| 30 | Пер. Камерный, д. 51 |  |
| 31 | Ул. Харьковская, д. 11 |  |
| 32 | Ул. Учебная, д. 199 а |  |
| 33 | Ул. Б. Цемента, д. 10 |  |
| 34 | Ул. 2-я Железнодорожная, д. 3 |  |
| 35 | Ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 14 а |  |
| 36 | Ул. 4-я Транспортная, д. 54 |  |
| 37 | Ул. Харьковская, д. 15 |  |
| 38 | Ул. 4-я Железнодорожная, д. 4 |  |
| 39 | Ул. 4-я Железнодорожная, д. 10 |  |
| 40 | Пер. Камерный, д. 52 |  |
| 41 | Ул. Харьковская, д. 9 |  |
| 42 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 а |  |
| 43 | Ул. 1-я Промышленная, д. 2 |  |
| 44 | Ул. 8-я Линия, д. 174 |  |
| 45 | Ул. Пономаренко, д. 3 |  |
| 46 | Ул. 1-я Железнодорожная, д. 18 |  |
| 47 | Ул. Ермолаева, д. 12 |  |
| 48 | Ул. Романенко, д. 9 |  |
| 49 | Ул. 5-я Кордная, д. 51 |  |
| 50 | Ул. 6-я Линия, д. 168 а |  |
| 51 | Ул. Кирова, д. 14, корп. 2 |  |
| 52 | Ул. Моторостроителей, д. 26 |  |
| 53 | Ул. 8-я Линия, д. 166 |  |
| 54 | Ул. Масленникова, д. 205 |  |
| 55 | Ул. 5-я Рабочая, д. 64 |  |
| 56 | Ул. 6-я Шинная, д. 17 а |  |
| 57 | Ул. 5-я Рабочая, д. 70 |  |
| 58 | Ул. 5-я Рабочая, д. 70 а |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 59 | Ул. П. Осминина, д. 17 в |  |
| 60 | Ул. Свободы, д. 43 |  |
| 61 | Ул. Харьковская, д. 11, корп. 2 |  |
| 62 | Ул. Ермолаева, д. 10 |  |
| 63 | Ул. Моторостроителей, д. 28 |  |
| 64 | Ул. Шебалдина, д. 170 |  |
| 65 | Ул. Харьковская, д. 17 |  |
| 66 | Пер. Камерный, д. 36 |  |
| 67 | Ул. Крутогорская, д. 12 |  |
| 68 | Пер. Камерный, д. 50 |  |
| 69 | Ул. Пархоменко, д. 1 |  |
| 70 | Ул. Индустриальная, д. 2 |  |
| 71 | Ул. Пономаренко, д. 2 |  |
| 72 | Ул. 15-я Рабочая, д. 102 а |  |
| 73 | Ул. 5-я Кордная, д. 3 |  |
| 74 | Ул. 5-я Кордная, д. 69 |  |
| 75 | Ул. 20 лет РККА, д. 198 |  |
| 76 | Комсомольский городок, д. 4 |  |
| 77 | Ул. Крутогорская, д. 17 |  |
| 78 | Ул. 17-я Рабочая, д. 99 |  |
| 79 | Ул. Моторостроителей, д. 30 |  |
| 80 | Ул. Комсомольский городок, д. 11 |  |
| 81 | Просп. Космический, д. 95 |  |
| 82 | Ул. 3-я Железнодорожная, д. 22 |  |
| 83 | Ул. Моторостроителей, д. 18 |  |
| 84 | Ул. Полосухина, д. 101 |  |
| 85 | Ул. Полосухина, д. 102 |  |
| 86 | Ул. Крутогорская, д. 19 |  |
| 87 | Ул. 17-я Рабочая, д. 91 б |  |
| 88 | Ул. Запорожская, д. 7 |  |
| 89 | Ул. Крутогорская, д. 15 |  |
| 90 | Ул. Моторостроителей, д. 22 |  |
| 91 | Пер. Камерный, д. 42 |  |
| 92 | Ул. 5-я Кордная, д. 57 |  |
| 93 | Ул. П. Осминина, д. 2 |  |
| 94 | Ул. 3-я Молодежная, д. 64 |  |
| 95 | Ул. Крутогорская, д. 16 |  |
| 96 | Ул. 5-я Кордная, д. 28 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 97 | Пер. Камерный, д. 4 а |  |
| 98 | Ул. Крутогорская, д. 14 |  |
| 99 | Ул. 2-я Железнодорожная, д. 1 а |  |
| 100 | Ул. Российская, д. 3 |  |
| 101 | Ул. 3-я Кордная, д. 16 |  |
| 102 | Ул. Юбилейная, д. 7 |  |
| 103 | Ул. Кирова, д. 14 |  |
| 104 | Ул. 4-я Транспортная, д. 52 |  |
| 105 | Ул. 5-я Кордная, д. 49 |  |
| 106 | Пер. Камерный, д. 48 |  |
| 107 | Ул. 5-я Кордная, д. 47 |  |
| 108 | Ул. Кирова, д. 22 |  |
| 109 | Ул. 5-я Рабочая, д. 66 |  |
| 110 | Ул. 4-я Транспортная, д. 32 |  |
| 111 | Ул. Масленникова, д. 45 |  |
| 112 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 |  |
| 113 | Ул. Б. Цемента, д. 12 |  |
| 114 | Ул. 4-я Транспортная, д. 44 |  |
| 115 | Ул. Пархоменко, д. 12 |  |
| 116 | Ул. Романенко, д. 14 б |  |
| 117 | Ул. 5-я Кордная, д. 61 |  |
| 118 | Комсомольский городок, д. 6 а |  |
| 119 | Ул. Товстухо, д. 2 |  |
| 120 | Ул. Масленникова, д. 167 |  |
| 121 | 16-й военный городок, д. 338 |  |
| 122 | Комсомольский городок, д. 5 |  |
| 123 | Комсомольский городок, д. 21 |  |
| 124 | Ул. Б. Цемента, д. 8 |  |
| 125 | Ул. 4-я Железнодорожная, д. 12 |  |
| 126 | Ул. Б. Цемента, д. 6 в |  |
| 127 | 16-й военный городок, д. 366 |  |
| 128 | Ул. 9-я Линия, д. 165 |  |
| 129 | Ул. Рощинская, д. 1 |  |
| 130 | Ул. Запорожская, д. 8 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 131 | Ул. Б. Цемента, д. 3 |  |
| 132 | Ул. Осташковская, д. 6 |  |
| 133 | Ул. 3-я Железнодорожная, д. 24 |  |
| 134 | Комсомольский городок, д. 5 а |  |
| 135 | Комсомольский городок, д. 3 а |  |
| 136 | Ул. 4-я Транспортная, д. 50 |  |
| 137 | Ул. 5-я Рабочая, д. 66 а |  |
| 138 | Ул. Запорожская, д. 10 |  |
| 139 | Ул. 1-я Железнодорожная, д. 20 |  |
| 140 | Ул. 5-я Кордная, д. 26 |  |
| 141 | Ул. 5-я Кордная, д. 9 |  |
| 142 | Ул. 3-я Кордная, д. 23 |  |
| Итого |  | 49179,96 |
| Итого по городу Омску |  | 245899,8 |

Приложение № 2

## к ведомственной целевой программе развития

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов города Омска» на 2011 год

## РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов города Омска, дворовые территории которых подлежат капитальному ремонту и ремонту в 2011 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Центральный административный округ города Омска |
| 1 | Ул. 20 лет РККА, д. 1, корп. 1 |
| 2 | Ул. 33-я Северная, д. 30 а |
| 3 | Ул. 21-я Амурская, д. 32 |
| 4 | Ул. Багратиона, д. 15 а |
| 5 | Ул. Герцена, д. 42 |
| 6 | Ул. Добровольского, д. 13 |
| 7 | Ул. 4-я Заречная, д. 2 а |
| 8 | Ул. Пушкина, д. 136 |
| 9 | Ул. Съездовская, д. 146 |
| 10 | Ул. 21-я Амурская, д. 30 б |
| 11 | Биофабрика, д. 20 |
| 12 | Биофабрика, д. 23 |
| 13 | Ул. 20 лет РККА, д. 5 |
| 14 | Ул. Циолковского, д. 2 |
| 15 | Ул. Звездова, д. 162 а |
| 16 | Ул. Пушкина, д. 39 |
| 17 | Ул. Маршала Жукова, д. 148 а |
| 18 | Ул. Багратиона, д. 25 а |
| 19 | Ул. 20 лет РККА, д. 9, корп. 3 |
| 20 | Ул. 20 лет РККА, д. 5, корп. 2 |
| 21 | Ул. Омская, д. 112 |
| 22 | Иртышская набережная, д. 18 |
| 23 | Пос. Козицкого, д. 2 |
| 24 | Ул. Багратиона, д. 27 д |
| 25 | Набережная Тухачевского, д. 18 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 26 | Ул. Орджоникидзе, д. 273 а |
| 27 | Ул. Комиссаровская, д. 2 |
| 28 | Иртышская набережная, д. 15 |
| 29 | Ул. 4-я Заречная, д. 4 |
| 30 | Ул. 27-я Северная, д. 3 |
| 31 | Пос. Козицкого, д. 1 |
| 32 | Ул. Степная, д. 239 |
| 33 | Ул. 20 лет РККА, д. 17, корп. 2 |
| 34 | Ул. 27-я Северная, д. 46 а |
| 35 | Ул. Октябрьская, д. 110 |
| 36 | Ул. 20 лет РККА, д. 7, корп. 1 |
| 37 | Ул. Челюскинцев, д. 99 |
| 38 | Ул. Багратиона, д. 23 а |
| 39 | Ул. Багратиона, д. 29 |
| 40 | Ул. 10 лет Октября, д. 180 а |
| 41 | Ул. 8-я Ремесленная, д. 17 а |
| 42 | Ул. 20-я Линия, д. 57 |
| Ленинский административный округ города Омска |
| 1 | Ул. Гашека, д. 6 |
| 2 | Ул. Гашека, д. 12 |
| 3 | Ул. Гашека, д. 13, корп. 1 |
| 4 | Ул. Н. Зенькова, д. 2 |
| 5 | Ул. Карбышева, д. 42 |
| 6 | Ул. Серова, д. 20 |
| 7 | Просп. К. Маркса, д. 59 |
| 8 | Ул. Гашека, д. 3, корп. 2 |
| 9 | Просп. К. Маркса, д. 46 |
| 10 | Просп. К. Маркса, д. 77 |
| 11 | Просп. К. Маркса, д. 45 |
| 12 | Ул. Петра Ильичева, д. 4 |
| 13 | Ул. Гашека, д. 20, корп. 1 |
| 14 | Ул. Волго-Донская, д. 21 |
| 15 | Ул. 6- я Станционная, д. 5 |
| 16 | Ул. 3-я Станционная, д. 71 |
| 17 | Просп. К. Маркса, д. 87 |
| 18 | Ул. Серова, д. 18 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 19 | Ул. Карбышева, д. 3 а |
| 20 | Ул. 4-я Марьяновская, д. 2 |
| 21 | Ул. 6-я Ленинградская, д. 8 |
| 22 | Ул. В. Иванова, д. 16 |
| 23 | Ул. Ангарская, д. 5 |
| 24 | Ул. Блусевич, д. 21 |
| 25 | Ул. Петра Ильичева, д. 3 |
| Кировский административный округ города Омска |
| 1 | Ул. Волгоградская, д. 28 |
| 2 | Авиагородок, д. 7 |
| 3 | Ул. Волгоградская, д. 24 а |
| 4 | Ул. Крупской, д. 17, корп. 1 |
| 5 | Ул. 70 лет Октября, д. 18, корп. 2 |
| 6 | Ул. Фугенфирова, д. 7 |
| 7 | Ул. Дмитриева, д. 3 |
| 8 | Ул. Фугенфирова, д. 12 |
| 9 | Ул. Ватутина, д. 7 а |
| 10 | Бульвар Архитекторов, д. 10, корп. 3 |
| 11 | Ул. 2-я Кировская, д. 125 |
| 12 | Ул. 2-я Кировская, д. 119 |
| 13 | Ул. Грибоедова, д. 7 а |
| 14 | Ул. Грибоедова, д. 5 |
| 15 | Ул. Грибоедова, д. 3 |
| 16 | Ул. Грибоедова, д. 7 |
| 17 | Ул. Грибоедова, д. 5 а |
| 18 | Ул. Грибоедова, д. 11 |
| 19 | Ул. Грибоедова, д. 9 в |
| 20 | Ул. Грибоедова, д. 11 а |
| 21 | Ул. 9-я Кировская, д. 22 |
| 22 | Ул. Грибоедова, д. 11 б |
| 23 | Ул. Грибоедова, д. 9 а |
| 24 | Ул. Грибоедова, д. 9 б |
| 25 | Ул. Грибоедова, д. 9 |
| 26 | Ул. Севастопольская, д. 2 |
| 27 | Ул. Севастопольская, д. 6 |
| 28 | Ул. Семиреченская, д. 138 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 29 | Ул. 2-я Кировская, д. 118 |
| 30 | Ул. Новостройка, д. 19 |
| 31 | Ул. Мельничная, д. 76 а |
| 32 | Ул. 2-я Кировская, д. 123 а |
| 33 | Ул. Грибоедова, д. 5 б |
| 34 | Ул. 2-я Кировская, д. 111 |
| 35 | Ул. 2-я Кировская, д. 101 |
| 36 | Ул. Сибирская, д. 51 |
| 37 | Ул. Седова, д. 61 |
| 38 | Ул. Южная, д. 101 а |
| 39 | Ул. 6-я Западная, д. 1 |
| 40 | Ул. Семипалатинская, д. 2 |
| 41 | Ул. Южная, д. 99 |
| 42 | Ул. Граничная, д. 126 а |
| 43 | Пер. Суровцева, д. 3 |
| 44 | Ул. 5-я Западная, д. 10 |
| 45 | Ул. 6-я Западная, д. 5 |
| 46 | Ул. Лисицкого, д. 9 б |
| 47 | Ул. Южная, д. 101 в |
| 48 | Ул. Суровцева, д. 51 |
| 49 | Ул. Мельничная, д. 94 |
| 50 | Ул. 2-я Кировская, д. 96 |
| 51 | Ул. Южная, д. 97 |
| Советский административный округ города Омска |
| 1 | Ул. Волкова, д. 3 а |
| 2 | Ул. Волкова, д. 11 |
| 3 | Ул. Магистральная, д. 49 |
| 4 | Просп. Менделеева, д. 24 а |
| 5 | Ул. Грозненская, д. 10 а |
| 6 | Просп. Мира, д. 64 |
| 7 | Просп. Мира, д. 35 |
| 8 | Ул. Бархатовой, д. 7 |
| 9 | Ул. Заозерная, д. 13, корп. 1 |
| 10 | Ул. Энергетиков, д. 63 б |
| 11 | Просп. Мира, д. 8 а |
| 12 | Ул. 2-я Поселковая, д. 51 |
| 13 | Ул. Грозненская, д. 6 а |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 14 | Ул. XIX Партсъезда, д. 3 |
| 15 | Ул. XX Партсъезда, д. 46 |
| 16 | Ул. 1-я Новостроевская, д. 3, корп. 1 |
| 17 | Ул. Заозерная, д. 11 б |
| 18 | Ул. 2-я Поселковая, д. 12, корп. 1 |
| 19 | Ул. Малиновского, д. 11 |
| 20 | Просп. Культуры, д. 4 а |
| 21 | Ул. Андрианова, д. 22 |
| 22 | Ул. Энергетиков, д. 68 |
| 23 | Ул. Энтузиастов, д. 27 |
| 24 | Ул. Энтузиастов, д. 15 |
| 25 | Ул. Тюленина, д. 15 |
| 26 | Просп. Мира, д. 106 б |
| 27 | Просп. Менделеева, д. 28 |
| 28 | Ул. 50 лет Профсоюзов, д. 77 |
| 29 | Ул. Андрианова, д. 14, корп. 1 |
| 30 | Ул. Красный Путь, д. 139 а |
| 31 | Просп. Менделеева, д. 41 |
| 32 | Просп. Менделеева, д. 28 а |
| 33 | Ул. М. Никифорова, д. 4 |
| 34 | Просп. Королева, д. 16 |
| 35 | Ул. 22 Апреля, д. 18 а |
| 36 | Ул. Малунцева, д. 18 |
| 37 | Ул. Бархатовой, д. 6 в |
| 38 | Просп. Менделеева, д. 32 |
| 39 | Ул. Бархатовой, д. 6 |
| 40 | Ул. Нефтезаводская, д. 37 |
| 41 | Ул. Заозерная, д. 3 б |
| 42 | Ул. СибНИИСХоз, д. 6 |
| 43 | Просп. Менделеева, д. 25 в |
| 44 | Просп. Мира, 29 |
| 45 | Ул. 50 лет Профсоюзов, д. 71 а |
| 46 | Ул. Грозненская, д. 22 |
| 47 | Ул. Светлая, д. 8 |
| 48 | Просп. Менделеева, д. 28 б |
| 49 | Ул. Заозерная, д. 3 а |
| 50 | Ул. XIX Партсъезда, д. 21 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 51 | Ул. Светлая, д. 1 |
| 52 | Ул. Малунцева, д. 3 а |
| Октябрьский административный округ города Омска |
| 1 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 а |
| 2 | Ул. Романенко, д. 2 |
| 3 | 16-й военный городок, д. 381 |
| 4 | Ул. Кирова, д. 7 |
| 5 | Ул. Б. Цемента, д. 6 |
| 6 | Ул. Краснопресненская, д. 4 |
| 7 | Ул. 5-я Рабочая, д. 70 б |
| 8 | Ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 в |
| 9 | Ул. 20 лет РККА, д. 206 |
| 10 | Ул. 5-я Рабочая, д. 85 |