ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

# от 13 мая 2013 года № 477-п

О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании

отопительного периода 2012 – 2013 годов

В связи с установившейся в городе Омске положительной среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов 
по Цельсию, в целях обеспечения летнего горячего водоснабжения, подготовки теплоисточников и тепловых сетей к отопительному периоду 2013 – 2014 годов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Установить дату окончания отопительного периода с 14 мая 2013 года.

2. В целях проведения гидравлических испытаний, устранения повреждений и выполнения капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска во время подготовки к отопительному периоду 2013 – 2014 годов согласовать:

1) график остановок тепловых сетей Омского филиала Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» 
с прекращением  горячего водоснабжения в весенне-летний период 2013 года (приложение № 1);

2) график остановок теплоисточников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» и ведомственных теплоисточников 
с прекращением горячего водоснабжения в весенне-летний период 2013 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать энергоснабжающим организациям, указанным 
в приложениях №№ 1, 2 к настоящему постановлению, оповещать департамент городского хозяйства Администрации города Омска и население города Омска о плановых периодах прекращения горячего водоснабжения не позднее чем 
за десять рабочих дней до начала прекращения горячего водоснабжения через газеты «Омский вестник», «Вечерний Омск – Неделя» и электронные средства массовой информации.

4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам оповещать жителей о сроках плановых отключений горячего водоснабжения не позднее чем за десять рабочих дней 
до начала плановых остановок тепловых сетей.

5. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

| Мэр города Омска | В.В. Двораковский |
| --- | --- |

# Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

# от 13 мая 2013 года № 477-п

### ГРАФИК

остановок тепловых сетей Омского филиала Открытого акционерного общества

«Территориальная генерирующая компания № 11» с прекращением горячего водоснабжения

в весенне-летний период 2013 года

| № п/п | Источник тепла | Вид испытания установок | Период остановки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| 1 | Тепловая электроцентраль № 2 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | - | с 18 июня по 1 июля | - | - | - |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 14 – 17, 21 – 23 | 4 – 6, 18 – 21 | 9 – 11, 23 – 25 | 6 – 8, 21 – 23, 28, 29 | 3 – 5, 10 – 12, 17 – 19 |  |
| 2 | Тепловая электроцентраль № 3 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | - | 4 – 17 | - | - | - | Ремонт газораспределительной станции № 1 с 1 по 3 июля |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 21 – 23, 28, 30 | 4, 5, 20, 25, 27 | 2, 4, 9, 16, 23, 30 | 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 | 3, 5, 10, 12, 17 – 20 |  |
| 3 | Тепловая электроцентраль № 4 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | 14 – 20 | - | - | 21 – 27 | - | - |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 14, 15 | - | - | 21 | - |  |
| 4 | Тепловая электроцентраль № 5 | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | с 21 мая по 3 июня | - | - | - | Лучи: Северный, Западный, Релеро, Оранжерея |
|  |  |  | - | с 18 июня по 1 июля | - | - | Лучи: Восточный, Южный, Октябрьский |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 14, 16, 21, 22, 28, 30 | 18, 19, 25, 27 | 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 | 4 – 6, 10 – 12, 17 – 20 | - |
| 5 | Кировская районная котельная | Ремонт тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения | - | с 19 июня по 2 июля | - | - | Ремонт газораспределительной станции № 5 с 19 по 21 июня |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | 15, 17, 22, 24, 30 | 5, 7, 14, 20, 27, 28 | 17, 19, 24, 26 | 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 | 4 – 6, 11 – 13, 18 – 20 |  |

Примечание:

- Срок отключения горячего водоснабжения  – 14 суток (подпункт 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170).

- Начало отопительного периода 2013 – 2014 годов планируется с 25 сентября 2013 года.

- По тепловым электроцентралям:

  - с 21 мая по 3 июня 2013 года отключаются потребители по лучам: Северный, Западный, Релеро, Оранжерея, кроме:

    - микрорайонов: 40 лет Октября, Чкаловский, Кордный;

    - улиц: Берникова, Н. Кузнецова, 2-я Транспортная, 3-я Транспортная, 4-я Транспортная, 6-я Линия, Ермака, 4-я Линия, территория завода «Электроточприбор»;

    - абонентов, подключенных от цирковой перемычки;

    - потребителей от тепловой электроцентрали № 2;

    - потребителей на участке П-З-28 по П-З-41 (по Иртышской набережной и проспекту К. Маркса);

  - с 18 июня по 1 июля  2013 года отключаются потребители по лучам: Восточный, Южный, Октябрьский,

включая:

    - микрорайоны: 40 лет Октября, Чкаловский, Кордный;

    - улицы: Берникова, Н. Кузнецова, 2-я Транспортная, 3-я Транспортная, 4-я Транспортная, 6-я Линия, Ермака, 4-я Линия, территория завода «Электроточприбор»;

    - абонентов, подключенных от цирковой перемычки;

    - потребителей от тепловой электроцентрали № 2;

    - потребителей на участке П-З-28 по П-З-41 (по Иртышской набережной и проспекту К.  Маркса);

  - 21, 22 мая  2013 года проводятся гидравлические испытания лучей: Северный, Западный (от тепловой электроцентрали № 5);

  - 18, 19 июня  2013 года проводятся гидравлические испытания лучей: Восточный, Южный, Октябрьский, Релеро (от тепловой электроцентрали № 5);

  - количество гидравлических испытаний тепловых сетей может быть изменено по согласованию с теплоисточниками;

  - часть потребителей, проживающих на левом берегу реки Иртыш, будет обеспечиваться горячим водоснабжением от тепловой электроцентрали № 5 по Северному лучу согласно утвержденному режиму;

  - 21, 22 мая 2013 года; 18, 19 июня 2013 года; 11, 23 июля 2013 года; 8, 22 августа 2013 года; 5, 11,          13 сентября 2013 года гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 5; в остальные дни опрессовочным оборудованием ПНС-6, ПНС-8, ПНС-9, ПНС-10, ПНС-13;

  - 4, 5 июня 2013 года гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 3; 21, 23 мая 2013 года; 23, 30 июля 2013 года; 13, 20 августа 2013 года; 5, 10 сентября              2013 года опрессовочным  оборудованием тепловой электроцентрали № 3 Восточного луча; в остальные дни опрессовочным  оборудованием ПНС-5, ПНС-27;

  - 19, 20 июня 2013 года гидравлические испытания проводятся насосным оборудованием Кировской районной котельной; 8 августа 2013 года, 5 сентября 2013 года насосным оборудованием Кировской районной котельной с прекращением  циркуляции; в остальные дни опрессовочным  оборудованием ПНС-11;

  - гидравлические испытания насосным оборудованием тепловой электроцентрали № 2, тепловой электроцентрали № 4 проводятся согласно графику проведения гидравлических испытаний.

- Гидравлические испытания совместно с Муниципальным предприятием города Омска «Тепловая компания» проводятся в первый день периода остановки источников и в сентябре 2013 года.

- До 5 сентября 2013 года горячее водоснабжение по открытой схеме перевести на подающий трубопровод.

________________________

# Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

# от 13 мая 2013 года № 477-п

#### ГРАФИК

остановок теплоисточников Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»

и ведомственных теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения

в весенне-летний период 2013 года

| № | Наименование и адрес теплоисточника | Период остановки |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| Центральный административный округ города Омска |
| 1 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица 4-я Северная, дом 180 | - | 14 – 20 | - | - | 20 – 26 | - |
|  | - город Омск, улица 10 лет Октября, дом 196/2, 107-й военный городок | До начала отопительного периода 2013 – 2014 годов |
|  | - город Омск, улица Загородная, дом 12 | - | с 28 мая по 4 июня | - | 13 – 18 | - |
| 2 | Котельные Общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс», расположенные по адресам: - город Омск, улица XXII Партсъезда, дом 97 - город Омск, улица 30-я Северная, дом 65, корпус 1 | - | 14 – 27 | - | - | - | - |
| 3 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омскстройматериалы – 2», расположенная по адресу: город Омск, улица Завертяева, дом 32 | - | с 28 мая по 3 июня | - | 7 – 13 | - |
| 4 | Котельная эксплуатационного района теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский», расположенная по адресу: город Омск, поселок Степной | - | - | 1 – 14 | - | - | - |
| 5 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Завод строительных конструкций – 1», расположенная по адресу: город Омск, улица Каховского, дом 3 | - | - | - | 15 – 28 | - | - |

| № | Наименование и адрес теплоисточника | Период остановки |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| Ленинский административный округ города Омска |
| 6 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица Заслонова, дом 2 | - | - | 19 – 25 | - | 14 – 20 | - |
|  | - город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 40, корпус 1 | - | - | - | 2 – 15 | - | - |
|  | - город Омск, улица 1-я Красной Звезды, дом 49 | До начала отопительного периода 2013 – 2014 годов с переключением потребителей на котельную Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, улица 19-я Марьяновская, дом 40, корпус 1 |
|  | - город Омск, поселок Светлый | - | - | 18 – 24 | - | 14 – 20 | - |
|  | - город Омск, поселок Черемушки | - | - | 4 – 10 | - | 14 – 20 | - |
|  | - город Омск, поселок Новая Станица | До начала отопительного периода 2013 – 2014 годов |
|  | - город Омск, поселок Черемуховское | До начала отопительного периода 2013 – 2014 годов |
|  | - город Омск, улица Гуртьевской дивизии, дом 7 | До начала отопительного периода 2013 – 2014 годов |
|  | - город Омск, улица 4-я Ленинградская, дом 48 | - | - | 19 – 25 | - | 14 – 20 | - |
| 7 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20 | - | 13 – 17 | - | - | 13 – 17 | 23 – 26 |
| 8 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенная по адресу: город Омск, улица Рельсовая, дом 30, корп. 2, луч № 1, проходящий от котельной по территории микрорайона «Московка-2» | До начала отопительного периода 2013 – 2014 годов с переключением потребителей на котельную Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» (город Омск), расположенную по адресу: город Омск, улица Барабинская, дом 20 |
| 9 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис», расположенная по адресу: город Омск, микрорайон «Входной», дом 14, корпус 5 | - | - | 17 – 30 | - | - | - |
| 10 | Котельная передвижной механизированной станции № 22, расположенная по адресу: город Омск, микрорайон «Входной» | До начала отопительного периода 2013 – 2014 годов |
| 11 | Котельная федерального государственного унитарного предприятия «Омское производственное объединение «Иртыш», расположенная по адресу: город Омск, улица Гуртьева, дом 18 | - | - | 3 – 9 | - | 12 – 18 | - |
| 12 | Котельная эксплуатационного района теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский», расположенная по адресу: город Омск, улица 6-я Станционная, дом 2а | - | - | - | - | 1 – 14 | - |

| № | Наименование и адрес теплоисточника | Период остановки |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| Советский административный округ города Омска |
| 13 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица Комсомольская, дом 3 (поселок Большие Поля) | До начала отопительного периода 2013 – 2014 годов |
|  | - город Омск, улица Иртышская, дом 1, корпус 3 (микрорайон «Береговой») | - | - | 10 – 24 | - | - | - |
| Кировский административный округ города Омска |
| 14 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, Авиагородок, дом 9а | - | - | 19 – 21 | - | 19 – 29 | - |
|  | - город Омск, улица Мельничная, дом 2 | - | - | с 19 июня по 2 июля | - | - |
|  | - город Омск, улица Перова, дом 43 | До начала отопительного периода 2013 – 2014 годов с переключением потребителей на котельную Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенную по адресу: город Омск, улица Мельничная, дом 2 |
|  | - город Омск, станция Карбышево-2 | До начала отопительного периода 2013 – 2014 годов |
| 15 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания», расположенная по адресу: город Омск, улица Москаленко, дом 137 | - | - | с 19 июня по 3 июля | - | - |
| 16 | Котельная ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОМСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ», расположенная по адресу: город Омск, улица Ключевая, дом 37 | - | 14 – 29 | - | - | - | - |
| 17 | Котельные Общества с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис», расположенные по адресам: - город Омск, улица Крупской, дом 18 | - | - | 17 – 30 | - | - | - |
|  | - город Омск, улица Дмитриева, дом 8 | - | - | 17 – 30 | - | - | - |
| 18 | Котельная эксплуатационного района теплоснабжения филиала открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский», расположенная по адресу: город Омск, улица Стройплощадка 111 | До начала отопительного периода 2013 – 2014 годов |

| № | Наименование и адрес теплоисточника | Период остановки |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| Октябрьский административный округ города Омска |
| 19 | Котельная Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода», расположенная по адресу: город Омск, улица Рельсовая, дом 30, корп. 2: поселок «40 лет Октября», поселок «Комсомольский» и 18-й военный городок | - | 13 – 17 | - | - | 13 – 17 | 23 – 26 |
| 20 | Котельная «Производственного объединения «Полет» – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», расположенная по адресу: город Омск, улица Б. Хмельницкого, дом 226 | - | 13 – 14 | - | - | 14 – 16 | 16 – 24 |
| 21 | Котельные Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», расположенные по адресам: - город Омск, улица Российская, дом 4а (микрорайон «Крутая Горка») | - | 22 – 24 | - | 8 – 18 | - | - |
|  | - город Омск, улица Ноябрьская, дом 15 (поселок «Осташково») | До начала отопительного периода 2013 – 2014 годов |